— 18 —

附件6：

陕西省2008年度城镇生活污水处理设施化学需氧量减排一览表

| 序号 | 市（区） | 项目名称 | 类别 | 设计规模 （万吨/年） | 预计完成时间 | 2008年预计 减排量（吨） | 小计（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安 | 西安市第四污水处理厂 | 新建 | 25 | 2008.9 | 3675 | 8282 |  |
| 2 |  | 西安市第三污水处理厂 | 扩网 | 10 | 2007.12 | 573 |  | 接转2007年 |
| 3 |  | 西安市临潼区污水处理厂 | 新建 | 2.5 | 2007.12 | 1022 |  |  |
| 4 |  | 长安区污水处理厂 | 新建 | 5 | 2008.10 | 735 |  |  |
| 5 |  | 户县污水处理厂 | 新建 | 6 | 2008.10 | 630 |  |  |
| 6 |  | 西安市污水处理厂 | 扩网 | 16 | 2007.12 | 1445 |  | 接转2007年 |
| 7 |  | 西北工业大学长安校区 | 新建 | 0.3 | 2007.12 | 132 |  |  |
| 8 |  | 西安联合培训学院 | 新建 | 0.07 | 2007.12 | 36 |  |  |
| 9 |  | 西北大学现代学院滦镇校区 | 新建 | 0.04 | 2007.12 | 34 |  |  |
| 10 | 宝鸡 | 宝鸡市十里铺污水处理厂二期 | 新建 | 3 | 2008.3 | 1336.5 | 3093.5 |  |
| 11 |  | 陇县污水处理厂 | 新建 | 0.6 | 2008.6 | 178.2 |  |  |
| 12 |  | 陈仓区污水处理厂 | 新建 | 5 | 2008.6 | 1200 |  |  |
| 13 |  | 千阳县污水处理厂 | 新建 | 0.4 | 2008.6 | 118.8 |  |  |
| 14 |  | 麟游县污水处理厂 | 新建 | 0.6 | 2008.10 | 50 |  |  |
| 15 |  | 凤县污水处理厂 | 新建 | 0.5 | 2008.6 | 150 |  |  |
| 16 |  | 太白县污水处理厂 | 新建 | 0.2 | 2008.6 | 60 |  |  |
| 17 | 咸阳 | 西郊污水处理厂 | 新建 | 8 | 2008.6 | 3520 | 6927 |  |
| 18 |  | 东郊污水处理厂 | 中水回用 | 3 | 2007.12 | 547 |  |  |
| 19 |  | 乾县城市污水处理厂 | 新建 | 1.5 | 2008.6 | 660 |  |  |
| 20 |  | 兴平市城市污水处理厂 | 新建 | 5 | 2008.6 | 2200 |  |  |
| 21 | 铜川 | 铜川污水处理厂 | 扩建管网 | 3.5 | 2007.12 | 865 | 865 | 接转2007年 |
| 22 | 杨凌 | 杨凌示范区污水处理厂 | 管网改造 | 2.5 | 2007.12 | 200 | 200 | 接转2007年 |
| 23 | 汉中 | 汉中市污水处理厂 | 管网改造 | 5 | 2007.11 | 1560 | 1560 | 接转2007年 |
| 24 | 榆林 | 锦界污水处理厂 | 新建 | 1 | 2008.4 | 800 | 2000 |  |
| 25 |  | 榆林经济开发区污水处理厂 | 新建 | 2 | 2008.4 | 400 |  |  |
| 26 |  | 榆林市区污水处理厂 | 新建 | 3 | 2008.7 | 400 |  |  |
| 27 |  | 神木县城污水处理厂 | 新建 | 2 | 2008.7 | 200 |  |  |
| 28 |  | 靖边县城污水处理厂 | 新建 | 2 | 2008.11 | 100 |  |  |
| 29 | 商洛 | 商洛市污水处理厂 | 新建 | 6 | 2008.11 | 100 | 100 |  |
| 以上污水处置设施工程预计实现化学需氧量减1.43万吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |