第一类

陕西省2016年城镇基础设施中央预算内投资项目表

单位：万元

| 项目名称 | 建设内容及规模 | 开工 时间 | 建成 时间 | 总投资 | 2016年 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（1022项） |  |  |  | 3,093,505 | 1,131,704 |  |
| 一、租赁型保障住房配套基础设施建设（256项） |  |  |  | 1,083,339 | 250000 |  |
| 西安市（9项） |  |  |  |  |  |  |
| 西安市市本级向阳沟公租房配套基础设施地下车库项目 | 建设公租房5900套，配套基础设施中，建设地下车库车位1412个，建筑面积3.725万平方米。 | 2015 | 2017 | 21,661 | 6,500 |  |
| 西安市市本级滹沱村公租房配套基础设施地下车库项目 | 建设公租房2000套，配套基础设施中，建设地下车库车位830个，建筑面积2.411万平方米。 | 2015 | 2018 | 12,778 | 3,830 |  |
| 西安市市本级西凹里公租房配套基础设施地下车库项目 | 建设公租房2210套，配套基础设施中，建设地下车库车位847个，建筑面积2.1469万平方米。 | 2015 | 2016 | 10,214 | 3,060 |  |
| 西安市浐灞生态区集中配建廉租住房配套基础设施建设项目 | 西安浐灞生态区集中配建廉租住房（4432套）地下车库建设，包括机动车位697个,非机动车辆9180个以及土建、电气、给排水、消防通风、火灾报警等工程。 | 2016 | 2017 | 5,500 | 1,650 |  |
| 西安市浐灞生态区浐河西岸保障性住房配套基础设施一期建设项目 | 本项目位于西安浐灞生态区浐河以西区域，3个保障性安居工程周边的道路、电力、雨水、污水管网等基础设施项目。 | 2015 | 2017 | 4,641 | 1,390 |  |
| 西安市阎良区保障性住房（航城佳苑）物业用房及停车位等配套工程 | 建设廉租房561套，公租房427套。配套建设小区物业用房，以及157个地下停车位和103个地上停车位。 | 2015 | 2017 | 2,550 | 770 |  |
| 西安市临潼区住房保障中心廉租房基础设施配套工程项目 | 临潼廉租房项目配建道路工程、给排水工程、电气工程、供热工程、燃气工程、室外照明工程、绿化工程等。 | 2015 | 2016 | 400 | 200 |  |
| 西安市中国科学院国家授时中心公共租赁住房基础设施配套工程项目 | 中国科学院国家授时中心公共租赁住房项目配建给排水工程、电气工程、供热工程、燃气工程等。 | 2015 | 2017 | 305 | 100 |  |
| 西安市市本级双竹村公租房配套基础设施地下车库项目 | 建设公租房4000套，配套基础设施中，建设地下车库车位906个，建筑面积2.1128万平方米。 | 2015 | 2016 | 11,961 | 3,580 |  |
| 铜川市（10项） |  |  |  |  | 9,730 |  |
| 铜川市锦绣新城锦绣四路（东西段）锦绣一路裕丰一路道路建设项目 | 锦绣一路新建道路773米，宽度24米、给水、污水管网780米、雨水管网989米；锦绣四路新建道路1706.25米，宽度30米、给水、污水管网、雨水管网等。 | 2015 | 2018 | 7,464 | 1,720 |  |
| 铜川市锦绣新城锦绣二路（东段）锦绣五路裕丰二路（北段）道路工程 | 锦绣五路新建道路1460米，宽度24米、给水、DN400排水管道2920米；裕丰二路新建道路740米，宽度30米、给水、DN400排水管道1480米等。 | 2015 | 2018 | 4,450 | 1,340 |  |
| 铜川市锦绣园小学建设项目 | 服务保障性租赁住房2100户。新建总建筑面积8224平方米，主要建设教学楼、试验办公楼、操场、体育活动场、室外基础设施配套工程以及绿化等。 | 2014 | 2016 | 2,360 | 1,180 |  |
| 铜川市锦绣园A区幼儿园建设项目 | 服务保障性租赁住房5202户。新建总建筑面积3399平方米，设置9个班，配套建设功能用房。 | 2014 | 2016 | 1,513 | 680 |  |
| 铜川市锦绣园C园幼儿园建设项目 | 服务保障性租赁住房2996户。新建总建筑面积2969平方米，设置9个班，配套建设功能用房。 | 2014 | 2016 | 1,440 | 650 |  |
| 铜川市南市区恒春西路道路工程建设项目 | 服务保障性租赁住房1682户。新建道路1800.49米，配套建设排水等设施。 | 2016 | 2018 | 6,918 | 2,080 |  |
| 铜川市新区锦绣新城集中供热工程 | 服务保障性租赁住房40000户。铺设供热管网2863米，安装22台燃气模块化供热机组。 | 2014 | 2017 | 33,044 | 550 |  |
| 铜川市印台区济阳新城保障性租赁住房配套基础设施二期建设项目 | 服务保障性租赁住房432户。新建道路6419平方米，给水管网429米，排水管网429米，燃气管网426米，综合管廊429米，以及绿化等工程。 | 2016 | 2017 | 600 | 420 |  |
| 铜川市耀州区天宝路街道保障性租赁住房配套基础设施建设项目 | 新建道路4900平方米，给水管网1179米，排水管网1566米，燃气管网746米，供暖管网1300米，电力线缆1200米，弱电线缆1050米，绿化面积2333平方米。 | 2016 | 2017 | 768 | 540 |  |
| 铜川市宜君县西园小区保障性租赁住房配套基础设施及市政连接线道路项目 | 新建道路1192米，给水工程1430米，排水管网2980米，其中雨水管网150米，污水管网1430米，燃气管网1430米，综合管涵1311米，电力线缆1311米，通信电缆1311米。 | 2015 | 2017 | 1,886 | 570 |  |
| 宝鸡市（58项） |  |  |  |  | 41,240 |  |
| 宝鸡市龙山雅居保障性住房小区外配套供热工程 | 建设任务7500套。新建热源厂1座，安装116MW和64MW链条炉燃煤热水锅炉各1台；铺设一级热力管网4.8公里；新建水水换热站39座。 | 2016 | 2017 | 16,600 | 1,640 |  |
| 宝鸡市金河尚居及五星村保障性住房小区外配套集中供热工程 | 建设任务9267套。配套新增1台90MW燃煤热水锅炉，铺设热力管网2.95公里，新建水水换热站21座。 | 2014 | 2016 | 12,400 | 1,000 |  |
| 宝鸡市蟠龙新居保障性住房小区配套基础设施建设项目 | 建设任务8500套。铺设给水管网16.92公里、雨水管道16.96公里、污水管道20.72公里、热力管网15.01公里、燃气管道10.42公里、电缆34.19公里，变电所8座，建设小区道路24.85万平方米，小区绿化17.68万平方米等。 | 2014 | 2016 | 81,100 | 3,000 |  |
| 宝鸡市蟠龙新区光通讯公共租赁住房小区内配套基础设施项目 | 建设任务1200套。建设小区道路3341平方米铺设给水管道1635米、污水管道1677米、雨水管道2325米、热力管道4422米、电力电缆4299米、燃气管道978米。 | 2016 | 2016 | 1,800 | 800 |  |
| 宝鸡市蟠龙新区光通讯公共租赁住房小区外配套基础设施项目 | 建设任务1200套。建设市政道路行车道、慢车道，铺设再生水管道2302米、给水管道4027米、污水管道2852.7米、雨水管道2973米、电力电缆35994米、电信电缆30796米等。 | 2016 | 2016 | 5,300 | 1,000 |  |
| 宝鸡市蟠龙新区“光谷”光通信产业园一期配建宿舍（廉租房）小区内配套基础设施项目 | 建设小区道路2403平方米、化粪池1座，铺设给水管道297米、污水管道310米、雨水管道361米、热力管道550米、电力电缆945米、燃气管道168米，小区绿化2800平方米，安装路灯25盏。 | 2016 | 2016 | 600 | 300 |  |
| 宝鸡市蟠龙新居第二幼儿园项目 | 建设任务8500套。总建筑面积6725平方米。 | 2015 | 2016 | 1,738 | 700 |  |
| 宝鸡市高新生态花园公共租赁住房配套基础设施建设项目 | 建设任务543套。建设小区道路561米，铺设给水管道594米、污水管道659米、雨水管道715米、热力管道1023米、燃气管道545米、电缆669米等配套设施。 | 2016 | 2016 | 1,416 | 250 |  |
| 宝鸡市陈仓区虢镇茗苑保障性住房小区配套基础设施建设项目 | 建设任务5342套。建设小区道路5475米，铺设给水管道8293米、雨水管道5178米、污水管道3916米、热力管道10110米、燃气管道2583米、电力电缆2927米、小区绿化88783.5平方米等。 | 2014 | 2016 | 11,900 | 1,000 |  |
| 宝鸡市陕西法士特集团公司宝鸡基地公租房小区配套基础设施项目 | 建设小区道路及停车场硬化2.3295万平方米、换热站1座、箱式变电站1座，铺设给水管道1272米、污水管道1846.35米、雨水管道1059.3米、热力管道2175米、电力电缆3303米、小区绿化1.1072万平方米。 | 2016 | 2016 | 2,593 | 1,150 |  |
| 宝鸡市陕西北方动力有限责任公司租赁型保障房配套基础设施建设项目 | 建设任务2040套。铺设给水管道6174米、雨水管道5310米、污水管道6354米、供热管道10076米、燃气管道4305米、电缆60500米；安装630KVA变压器4台、路灯70盏；建设小区道路48000平方米。 | 2015 | 2016 | 12,459 | 3,000 |  |
| 宝鸡市陈仓区千渭初级中学公租房小区配套基础设施建设项目 | 建设道路625米，铺设供水管道410米，污水管道530米，雨水管道664米，热力管道720米，燃气管道180米等。 | 2016 | 2016 | 668 | 400 |  |
| 宝鸡市陈仓区县功镇第二小学公租房小区配套基础设施建设项目 | 建设道路434米，铺设供水管道230米，污水管道213米，雨水管道267米，电缆512米等。 | 2016 | 2016 | 421 | 250 |  |
| 宝鸡市陈仓区香泉镇中心小学公租房小区配套基础设施建设项目 | 建设任务100套。建设道路480米，铺设供水管道420米，污水管道250米，雨水管道590米，电缆390米等。 | 2016 | 2016 | 415 | 250 |  |
| 宝鸡市陈仓区新街镇中心小学公租房小区配套基础设施建设项目 | 建设任务100套。建设道路448米，铺设供水管道410米，污水管道408米，雨水管道510米，电缆350米等。 | 2016 | 2016 | 403 | 240 |  |
| 宝鸡市陈仓区周原工业园保障性住房小区外配套基础设施建设项目 | 建设任务1824套。新建道路4759米，敷设污水管网2100米，雨水管道4113米，燃气管网2480米，电缆7300米等。 | 2016 | 2016 | 4,464 | 1,000 |  |
| 宝鸡市陈仓区周原工业园公共租赁住房配套基础设施建设项目 | 建设任务1824套。铺设给水管道4500米、雨水管道6700米、污水管道3800米、电力管线18000米，新建给水阀门井6座、雨水检查井10座、污水检查井15座等。 | 2014 | 2016 | 2,650 | 600 |  |
| 宝鸡市陈仓区鑫麟建司公租房小区外配套基础设施项目 | 建设任务72套。新建道路440米、铺设污水管网425米、雨水管网430米等。 | 2016 | 2016 | 352 | 110 |  |
| 宝鸡市陈仓区陈仓高中公租房小区外配套基础设施项目 | 建设任务393套。建设道路1170米，铺设污水管道1230米、雨水管道1806米，配套建设污水检查井31座、雨水检查井27座、雨水口54座、路灯78盏。 | 2016 | 2016 | 1,160 | 300 |  |
| 宝鸡市凤翔县柳林镇保障房小区配套集中供热工程 | 建设任务888套。铺设热力管网12030米，新建供热首站1座、小区热力站2座。 | 2016 | 2016 | 3,521 | 700 |  |
| 宝鸡市陕西关中工具制造有限公司保障房集中供热改造配套工程 | 建设任务330套。新建换热站一座，铺设一级供热管网154米，二级供热管网14204米。 | 2016 | 2016 | 1,084 | 330 |  |
| 宝鸡市凤翔县西凤公寓公租房1#2#3#楼配套基础设施建设项目 | 建设任务166套。建设小区道路320米，小区硬化1040平方米，小区绿化2400平方米，铺设给水管道999米、污水管道925米、雨水管道1352米、热力管道950米等。 | 2015 | 2016 | 605 | 350 |  |
| 宝鸡市凤翔县雍城大院保障性住房小区外配套基础设施建设项目 | 建设任务432套。建设道路1827米，铺设给水管道2293米、污水管道2130米、雨水管道2118米、供热管道1782米、燃气管道1782米、电缆1782米，小区绿化3565平方米等。 | 2015 | 2016 | 1,500 | 450 |  |
| 宝鸡市凤翔县凤泉花园北区租赁型住房小区外配套基础设施建设项目 | 建设任务995套。道路硬化1287.765米，铺设供水管道1200米、排水管道1516米、热力管道2400米、安装路灯64盏，栽植行道树520棵等。 | 2015 | 2016 | 1,423 | 450 |  |
| 宝鸡市凤翔县雍城大院保障性租赁住房小区内配套基础设施建设项目 | 建设任务432套。硬化小区道路2318平方米，铺设供水管道838.72米、污水管道493.65米、雨水管道457.34米、热力管道521.64米、燃气管道460.83米等。 | 2016 | 2016 | 826 | 500 |  |
| 宝鸡市岐山县公租房小区配套基础设施建设项目 | 建设任务152套。建设道路1562米，铺设供水管道1050米、污水管道1590米、雨水管道2040米、热力管道1940米、电力电缆832米等。 | 2016 | 2016 | 1,001 | 600 |  |
| 宝鸡市岐山县允园公租房小区配套基础设施建设项目 | 建设任务144套。建设道路1660米，铺设供水管道980米、污水管道1708米、雨水管道2140米、热力管道1268米、燃气管道785米、电缆680米等。 | 2016 | 2016 | 1,012 | 600 |  |
| 宝鸡市岐山县允园公租房小区外配套基础设施建设项目 | 建设任务144套。建设道路1190米，铺设供水管道1175米、污水管道1120米、雨水管道1885米、燃气管道668米、电缆890米等。 | 2016 | 2016 | 1,087 | 300 |  |
| 宝鸡市岐山县蔡家坡中学保障房小区外配套基础设施建设项目 | 建设任务651套。建设道路4162米，铺设污水管网1674米、雨水管网6498米、电力电缆7020米，安装路灯174盏、变压器4台。 | 2016 | 2016 | 2,967 | 890 |  |
| 宝鸡市扶风县老区河滨路公租房小区配套基础设施建设项目 | 建设任务160套。铺设给水管道1176米、污水管道1159米、雨水管道1236米、热力管道2284米、燃气管道1148米。电力电缆1133米等。 | 2016 | 2016 | 1,049 | 630 |  |
| 宝鸡市扶风县2015年保障性住房小区外供热工程 | 建设任务605套。新建锅炉房1座、换热站1座，铺设热力管道9600米。 | 2016 | 2016 | 3,265 | 980 |  |
| 宝鸡市扶风县创业服务中心廉租房小区配套基础设施建设项目 | 建设任务285套。建设小区道路4008平方米、化粪池1座、换热站1座、配电室1座，铺设给水管网1309米、污水管网1043米、雨水管网953米、热力管网1680米等。 | 2016 | 2016 | 1,212 | 730 |  |
| 宝鸡市扶风县法门寺新镇区九华路保障性住房小区外配套基础设施建设项目 | 建设任务105套。建设小区道路1010平方米，铺设污水管网995米、雨水管网1296米、电缆700米等。 | 2016 | 2016 | 1,131 | 340 |  |
| 宝鸡市眉县西苑保障性住房小区外配套基础设施项目 | 建设任务1122套。建设道路6580米，铺设污水管道6650米、雨水管道10958米、安装路灯329盏、配套建设污水提升泵站1座、污水检查井165座、雨水检查井165座、雨水口330座等。 | 2016 | 2017 | 7,531 | 500 |  |
| 宝鸡市眉县2015年太白山管委会公租房小区配套基础设施项目 | 建设任务346套。建设道路1798米，铺设供水管道2425米、污水管道1817米、雨水管道2831米、热力管道1530米、新建变电所1座、敷设电缆2150米等。 | 2016 | 2016 | 1,744 | 1,000 |  |
| 宝鸡市眉县2014年霸王河工业园区公租房小区外配套基础设施建设项目 | 建设任务216套。建设道路880米，铺设供水管道820米、污水管道840米、雨水管道1040米，热力管道1670米、燃气管道842米、电缆808米等。 | 2016 | 2016 | 1,004 | 300 |  |
| 宝鸡市眉县西苑保障性住房小区外供热工程 | 建设任务1122套。新建350平方米换热站1座，铺设热力管道7315米。 | 2016 | 2016 | 3,018 | 500 |  |
| 宝鸡市眉县2015年太白山管委会公租房小区外配套基础设施建设项目 | 建设任务346套。建设道路1790米，铺设供水管道1720米、污水管道1743米、雨水管道1976米、热力管道3472米、电缆1705米等。 | 2016 | 2016 | 1,769 | 500 |  |
| 宝鸡市眉县2014年常兴镇公租房小区外配套基础设施建设项目 | 建设任务364套。建设道路1460米，供水管道1291米、污水管道1431米、雨水管道1506米、热力管道2652米、燃气管道1350米、电缆1034米等。 | 2016 | 2016 | 1,825 | 500 |  |
| 宝鸡市陇县2015年乐居苑公租房小区外配套基础设施建设项目 | 建设任务826套。新建道路4780米，供水管道4610米，室外消火栓38座；污水管网4870米，雨水管网4920米，雨水口240座，电气电缆4040米；燃气管线4760米，安装路灯239盏。 | 2016 | 2016 | 4,505 | 500 |  |
| 宝鸡市陇县乐居苑公共租赁住房小区配套基础设施建设项目 | 建设任务826套。新建小区道路3524米，给水管道2669米，雨水管道4050米，污水管道3984米，燃气管道2758米，热力管线5520米，电力管线2412米小区绿化9742平方米。 | 2016 | 2016 | 5,270 | 580 |  |
| 宝鸡市千阳县惠民新城保障性住房小区外道路及排水工程 | 建设任务576套。新建道路2484米，安装路灯124盏,敷设污水管网2501米、雨水管网2600米，道路两侧种植绿化树及绿化带。 | 2016 | 2016 | 2,000 | 460 |  |
| 宝鸡市千阳县2015年保障性租赁住房小区外配套基础设施建设项目 | 建设任务476套。新建道路3250米，铺设污水管道3272米、雨水管道3536米、电力电缆3060米，安装路灯163盏。 | 2016 | 2016 | 2,400 | 720 |  |
| 宝鸡市千阳县安馨家园二期公共租赁住房小区外配套基础设施建设项目 | 建设任务1056套。新建道路2070米，安装路灯90盏,铺设污水管网2120米、雨水管网2340米、电力电缆1717米，道路两侧种植绿化树及绿化带。 | 2016 | 2016 | 1,800 | 540 |  |
| 宝鸡市千阳县安馨家园社区卫生服务中心建设项目 | 建设任务2064套。总建筑面积1417.16平方米。 | 2016 | 2016 | 960 | 230 |  |
| 宝鸡市千阳县西新小学建设项目 | 建设任务4947套。总建筑面积17768.05平方米。 | 2016 | 2017 | 8,600 | 2,000 |  |
| 宝鸡市千阳县2015年保障性租赁住房小区配套基础设施建设项目 | 建设任务476套。建设道路2060米，铺设供水管道1871米、污水管道2085米、雨水管道2162米、热力管道3834米、燃气管道1930米、电缆1683米等。 | 2016 | 2016 | 1,400 | 800 |  |
| 宝鸡市凤县古羌馨苑公租房小区配套基础设施建设项目 | 建设任务72套。建设道路690米，供水管道680米、污水管道750米、雨水管道795米、热力管道1440米、燃气管道728米、电缆672米等。 | 2016 | 2016 | 610 | 290 |  |
| 宝鸡市凤县城北保障性住房小区外配套基础设施建设项目 | 建设任务416套。新建道路5200米，铺设污水管道5350米、雨水管道5480米、燃气管道5110米。 | 2016 | 2016 | 4,901 | 1,000 |  |
| 宝鸡市凤县福瑞雅居保障性住房小区外配套基础设施建设项目 | 建设任务284套。新建道路3800米，铺设污水管道3950米、雨水管道4080米、燃气管道3760米。 | 2016 | 2016 | 3,538 | 840 |  |
| 宝鸡市凤县祥瑞雅居保障性住房小区外配套基础设施建设项目 | 建设任务192套。新建道路2200米，铺设污水管道2350米、雨水管道2425米、燃气管道2410米。 | 2016 | 2016 | 2,044 | 500 |  |
| 宝鸡市凤县县城2015年保障性住房小区外供水工程 | 建设任务500套。铺设供水管网6.439公里。 | 2016 | 2016 | 707 | 300 |  |
| 宝鸡市太白县黄柏塬二期公租房小区配套基础设施建设项目 | 建设任务120套。建设道路1060米，铺设供水管道995米、污水管道1158米、雨水管道1255米、热力管道1050米、电缆1023米等。 | 2016 | 2016 | 807 | 480 |  |
| 宝鸡市太白县云溪谷公租房小区配套基础设施建设项目 | 建设任务200套。建设道路1560米，铺设供水管道1050米、污水管道1588米、雨水管道2072米、热力管道975米、配电室1座、电缆930米等。 | 2016 | 2016 | 1,040 | 600 |  |
| 宝鸡市太白县军民路公租房小区配套基础设施建设项目 | 建设任务108套。建设道路755米，铺设供水管道725米、污水管道816米、雨水管道905米、热力管道1492米、电缆712米等。 | 2016 | 2016 | 602 | 260 |  |
| 宝鸡市太白县2015年太白路公租房小区配套基础设施建设项目 | 建设任务590套。建设道路3714米，铺设供水管道3469米、污水管道3684米、雨水管道3850米、热力管道7360米、变配电室1座、电缆3212米等。 | 2016 | 2016 | 3,002 | 1,000 |  |
| 宝鸡市太白县2015年大河坝公租房小区配套基础设施建设项目 | 建设任务420套。建设道路总长2225米，铺设给水管道总长4025米、污水管道2317米、雨水管道2597米、热力管道2530米、变配电室1座、电缆2850米等。 | 2016 | 2016 | 2,080 | 1,000 |  |
| 宝鸡市太白县雪岭公租房小区配套基础设施建设项目 | 建设任务600套。建设道路3960米，铺设供水管道3669米、污水管道4084米、雨水管道4150米、热力管道7500米、配电室1座、电缆2812米等。 | 2016 | 2016 | 3,019 | 1,000 |  |
| 咸阳市（23项） |  |  |  |  | 27,380 |  |
| 咸阳市阳光尚苑保障性住房配套基础设施建设项目 | 新建廉租住房1188套。建设道路25503㎡、给水管网4230米、排水管道4570米、天然气管道2550米、供热管道4100米，绿化面积35026平方米等。 | 2016 | 2017 | 6,217 | 3,730 |  |
| 咸阳市玉泉苑公租房配套基础设施（地下车库）建设项目 | 新建公租房4642套。建设地下车库2.14万平米，停车位2016辆，充电设施建设等。 | 2015 | 2016 | 8,119 | 2,440 |  |
| 咸阳市秦都区古渡家园公租房小区外配套基础设施（供热管网）建设项目 | 新建公租房2560套，敷设供热管网1.089公里。 | 2015 | 2016 | 2,499 | 750 |  |
| 咸阳市三原县城东区保障性住房小区外配套基础设施建设项目 | 新建保障性住房1532套。建设道路65309平方米、给水管道2315米、排水管道2400米、天然气管道3475米、电信电力管道铺设各1910米、绿化7760平方米、路灯等。 | 2016 | 2016 | 5,002 | 1,400 |  |
| 咸阳市三原县福源廉租房小区配套基础设施建设项目 | 新建廉租房408套，道路21924.95㎡、给水管道1339米、排水管道1740米、天然气管道4784米、电信电力管道铺设等配套基础设施。 | 2016 | 2016 | 4,020 | 1,630 |  |
| 咸阳市乾县2014年廉租房一期（兴业安居小区东区）配套基础设施建设项目 | 新建廉租房216套。新修道路3258平方米，给水管网455米，雨水564米，污水291米，电缆617米，路灯36盏，弱电283米，供暖管道458米，景观绿化2380平方米等。 | 2016 | 2016 | 639 | 380 |  |
| 咸阳市乾县2014年公共租赁住房（浩泽安居小区）配套基础设施建设项目 | 新建公租房198套，新修道路4297平方米，给水管网452米，雨水管网950米，污水管网400米，电缆897米，景观绿化6017平方米等。 | 2016 | 2016 | 766 | 460 |  |
| 咸阳市礼泉县京润园租赁型保障房房基础配套设施项目 | 建设租赁型保障房720套。建设小区道路8800平方米、给水管网750米、排水管网750米、电缆2300米、燃气管网720米,绿化工程3800平方米，物业服务设施300平方米等。 | 2016 | 2017 | 1,292 | 780 |  |
| 咸阳市礼泉县京润园租赁型保障房（幼儿园）配套基础设施建设项目 | 新建租赁型住房720套。建筑面积2500平方米。 | 2016 | 2017 | 450 | 220 |  |
| 咸阳市彬县2015年廉租房配套基础设施建设项目 | 新建廉租房156套。道路1500米，绿化1500米，给排水3600米，供热管道3600米，天然气1300米，检查井76口等。 | 2016 | 2017 | 900 | 540 |  |
| 咸阳市彬县2015年公租房配套基础设施项目 | 新建公租房280套，道路2000米，绿化1200米，给排水5400米，检查井80口，电缆1300米，热力管网1300米，燃气管网1300米等。 | 2016 | 2017 | 1,600 | 960 |  |
| 咸阳市彬县2015年泾河新区保障房小区外配套基础设施建设项目 | 新建租赁型住房979套。道路30600平方米，给排水管道各5100米，铺筑人行道8800平方米，地埋电缆3500米，绿化10200平方米等。 | 2015 | 2016 | 6,800 | 2,040 |  |
| 咸阳市长武县六期廉租房配套基础设施建设项目 | 新建廉租房90套。建设道路2550平方米，给水管道648米，排水管道597米，排污管道980米，供热管道1500米，绿化等。 | 2016 | 2016 | 595 | 260 |  |
| 咸阳市淳化县临水茗居保障性住房（2013-2015）配套基础设施建设项目 | 新建公租房120套，廉租房300套。新建道路11912平方米，给水管道1770米，排水管道2186米，燃气管道1480米，电力通讯管网等。 | 2016 | 2017 | 3,023 | 1,810 |  |
| 咸阳市淳化县润镇新苑公租房小区外配套基础设施建设项目 | 新建公租房459套。道路7000平方米，给水管网732米，雨水管道688米，污水管道735米，天然气管网700米、配电管网等。 | 2016 | 2016 | 1,002 | 300 |  |
| 咸阳市淳化县梨园小区保障性住房院外配套基础设施建设项目 | 新建廉租房180套。新建道路500米，铺设污水管道1公里，供热管道1公里，绿化2000平方米。 | 2016 | 2016 | 600 | 180 |  |
| 咸阳市武功县廉租房六期小区配套基础设施建设项目 | 新建廉租房204套，道路面积2800平方米，供水管道1500米，污水管网1300米，雨水管网1300米，电力电缆2600米，弱电2200米，绿化1600平方米等。 | 2016 | 2016 | 780 | 470 |  |
| 咸阳市兴平市兴化家居苑小区外配套基础设施建设项目 | 建设廉租房306套，公租房340套，配套设施建设道路31800平方米，给排水管网3765米，供热管网1883米，供气管道1324米，绿化2700平方米等。 | 2016 | 2017 | 3,212 | 960 |  |
| 咸阳市兴平市兴化家居苑廉、公租房小区配套基础设施建设项目 | 配套设施建设换热间366.25平方米，高低压配电室、室外混凝土道路面积3196平方米，给水管网31米、排水管网596米、雨水管网376米、绿化面积5856平方米等。 | 2016 | 2016 | 1,515 | 910 |  |
| 咸阳市兴平市金城阳光小区外配套基础设施建设项目 | 建设廉租房766套、公租房1384套。道路硬化12600平方米，绿化1800平方米，排水管网780米，太阳能路灯220盏等，建设小区外南北道路硬化79200平方米，绿化8800平方米，排水环网2600米，太阳能路灯800盏等。 | 2016 | 2018 | 12,977 | 2,890 |  |
| 咸阳市兴平市金城阳光小区配套基础设施建设项目 | 建设廉租房766套，公租房1384套，配套基础设施建设道路硬化7381.43平方米，绿化10972.8平方米，给水管网670米，排水管网1380米，天然气管网690米，供热管网620米，电力电缆630米，太阳能路灯200盏等。 | 2016 | 2017 | 1,706 | 1,020 |  |
| 咸阳市兴平市东大街团结巷居民院廉租房配套基础设施建设项目 | 新建廉租房104套，道路2400平方米，给排水管网1010米，供气管网320米，供热管网510米，绿化1431平方米等。 | 2016 | 2016 | 420 | 250 |  |
| 咸阳市兴平市兴化家居苑小学工程建设项目 | 建设廉租房304套，公租房340套。新建教学综合楼等总建筑面积21216平方米，软化活动场地18240平方米。 | 2016 | 2017 | 4,098 | 3,000 |  |
| 渭南市（20项） |  |  |  |  | 19,360 |  |
| 渭南市临渭区东湖华庭二期公租房配套基础设施项目 | 2015年2200套。建设道路工程量5310平方米；给水工程量1050米；排水工程量1760米；电气工程量1740米；采暖工程量1590米；天然气工程量3000米；绿化工程量9930平方米等。 | 2016 | 2017 | 3,799 | 2,280 |  |
| 渭南市临渭区闫村工业集中区公租房建设项目基础配套设施建设项目 | 2012年2013年计划保障房697套。建设道路工程量5723平方米；给水工程量270米；排水工程量594米；电气工程量453米；采暖工程量526米等。 | 2016 | 2017 | 1,564 | 940 |  |
| 渭南市临渭区民生苑南区保障房小区配套 | 建设保障房1857套，配套设施拟建设道路工程量12000平方米；给排水工程量1150米；电气工程量1300米；采暖工程量1000米等。 | 2015 | 2016 | 2,584 | 250 |  |
| 渭南市临渭区莲居城保障性住房小区配套基础设施建设项目 | 建设保障房5041套，配套设施拟建设道路工程量15000平方米；给排水工程量12000米；电气工程量11000米；采暖工程量8000米等。 | 2015 | 2016 | 3,692 | 420 |  |
| 渭南市保障性住房示范小区（一期）配套基础设施建设项目 | 建设保障房12371套，配套设施拟建设道路工程量14000平方米；给排水工程量10000米；电气工程量10500米；采暖工程量7000米等。 | 2015 | 2016 | 4,256 | 450 |  |
| 渭南市临渭区东府景园二期公租房配套 | 二期建设保障房8428套，配套设施拟建设道路工程量113300平方米；给水工程量59444米；排水工程量35855米；电气工程量128670米；采暖工程量16995米等。 | 2016 | 2018 | 16,380 | 6,180 |  |
| 渭南市华州区瓜坡镇公租房配套基础设施建设项目 | 2015年保障房120套。硬化道路及广场2000平方米，给水管网400米，排水管网1200米，暖气管道600米，及配套绿化景观、照明等。 | 2016 | 2017 | 708 | 420 |  |
| 渭南市华州区东胜怡景茗苑公租房小区配套基础设施 | 2015年计划建设保障房300套。硬化道路及广场6000平方米，供水管网1620米，排水管网1930米，配电线路2400米，燃气管道1060米，热力管线1600米等。 | 2016 | 2017 | 2,055 | 430 |  |
| 渭南市华州区尚上居三期保障房配套基础设施项目 | 2015年保障房516套。道路5500平方米，供水管网1860米，排水管网1730米，天然气管道960米，铺设配电线路1300米，绿化面积6142平方米及照明等工程。 | 2016 | 2017 | 2,445 | 1,450 |  |
| 渭南市华州区尚上居二期保障房配套基础设施项目 | 2015年计划建设保障房124套。硬化道路1386平方米，供水管网960米，排水管网1000米，配电线路640米，燃气管道550米，绿化1800平方米及辅助设施等。 | 2016 | 2017 | 650 | 390 |  |
| 渭南市澄城县古徵国贸中心公租房配套基础设施建设项目 | 2015年保障房436套。新建小区道路150米，小区绿化1000㎡，铺设给水管道150米，污水及雨水管道300米，安装路灯10盏，化粪池1座等。 | 2015 | 2016 | 756 | 450 |  |
| 渭南市澄城县华和春城南区公租房配套设施建设项目 | 2014年建设保障房260套。配套建设小区道路1800㎡；铺设给水管网620米，污水管网450米，雨水管网550米，铺设电缆410米，供热管网500米等。 | 2016 | 2017 | 1,328 | 800 |  |
| 渭南市澄城县安里镇保障性安居工程配套基础设施建设项目 | 2015年建设保障房232套。新建小区道路6252.62平方米、给水管网管线1225米、污水管网1480米、雨水管网810米等。 | 2016 | 2017 | 1,041 | 620 |  |
| 渭南市富平县和谐园保障房小区三期基础设施配套项目 | 2014年任务1000套。道路硬化9260平方米，绿化12026平方米、铺设电气管线3300米、给排水4950米等。 | 2016 | 2017 | 3,500 | 2,100 |  |
| 渭南市富平县梅家坪镇公共租赁住房基础设施配套工程项目 | 2015年建设公租房64套。安装电力线路1200米，架设变压器一座，修建配电房；铺设给水管网1000米，排水管线1300米；安装供暖管网3800米等。 | 2016 | 2016 | 378 | 230 |  |
| 渭南市富平县到贤镇小惠服务中心公租房配套基础设施项目 | 2014年建设公租房70套。硬化道路200米，铺设渗水砖650平方米，铺设雨水管道1000米，污水管道1000米，给水管道1000米等。 | 2016 | 2016 | 450 | 270 |  |
| 渭南市陕西金牛乳业有限公司公租房配套基础设施建设项目 | 2014年公租房120套。硬化道路3000平方米；供暖、供水管道各500米；铺设雨、污水管道各600米；雨、污水检查井各2座。 | 2016 | 2016 | 400 | 240 |  |
| 渭南市富平县薛镇明月苑社区公共租赁住房基础设施配套项目 | 2015年保障房200套。主干道长300米，支干道长700米，给水管网700米，雨水管网600米，污水管网700米，天然气管线1500米，电器管线2500米等。 | 2016 | 2016 | 1,092 | 660 |  |
| 渭南市富平县曹村镇白庙服务中心公租房配套基础设施建设项目 | 2014年公租房60套。新修道路1500平方米、给排水管网1000米，并配套亮化、绿化、采暖、给水、污水处理等工程。 | 2016 | 2016 | 210 | 130 |  |
| 渭南市澄城县韦庄镇保障性住房基础设施建设项目 | 2013年216户、2015年公租房216户。新建小区道路2053米，绿化25000平方米；铺设暖通管网1480米，给水管道1650米，雨、污水管道2420米等设施。 | 2016 | 2016 | 1,085 | 650 |  |
| 延安市（56项） |  |  |  |  | 37,640 |  |
| 延安市宝塔区李渠崖里坪居住小区廉租房配套道路工程 | 2014年廉租房任务2000套。新建小区出入口道路两条，总长738米，两条道路均为沥青混凝土路面。 | 2016 | 2016 | 264 | 80 |  |
| 延安市宝塔区甘谷驿东区廉租房小区配套饮水工程 | 2014年廉租房任务700套。新建300立方米蓄水池2座、1000立方米蓄水池1座；铺设各种输水管11000米。 | 2016 | 2017 | 931 | 280 |  |
| 延安市宝塔区川口乡川口、川苑、赵尧、冯坪4个廉租房小区配套道路环线工程 | 2014年廉租房任务1800套。实施环线交通延伸，路线全长4.201公里。 | 2016 | 2017 | 6,450 | 1,900 |  |
| 延安市宝塔区万花山罗崖村居住小区廉租房配套幼儿园项目 | 2014年廉租房任务1000套。项目总建筑面积3200平方米，新建综合教学楼一栋及其附属用房。 | 2015 | 2016 | 1,198 | 710 |  |
| 延安市宝塔区李渠崖里坪居住小区廉租房配套污水处理工程 | 2014年廉租房任务2000套。占地面积2亩，安装污水处理设备1台，建污水储藏罐3个，日处理污水1000立方米。同时配备用电房、值班室等。 | 2016 | 2016 | 380 | 110 |  |
| 延安市宝塔区赵庄二期廉租房小区外配套基础设施项目 | 2014年廉租房任务1500套。配置10KW供电线路；实施排水渠设施长1260米；修建主干道长1100米；配置污水处理设备1个，安装排污管网长1030米；实施小区绿化800平方米。 | 2015 | 2016 | 1,889 | 570 |  |
| 延安市宝塔区川口乡川口、川苑、赵尧、冯坪4个廉租房小区配套幼儿园工程 | 2014年廉租房任务1800套。总建筑面积5789平方米。 | 2015 | 2016 | 1,737 | 800 |  |
| 延安市宝塔区李渠崖里坪居住小区廉租房配套幼儿园工程 | 2014年廉租房任务2000套。项目总建筑面积3543.22平方米，新建一栋框架结构综合楼。内设幼儿教学用房、办公室、食堂、多功能活动室、多媒体放映室、游戏活动室、医务室、水泵房、配电房等。 | 2016 | 2016 | 992 | 490 |  |
| 延安市宝塔区甘谷驿东区廉租房小区配套污水处理工程 | 2014年廉租房任务700套。建设粗格栅一座，提升泵房一座，沉砂池一座，生化池一座；建设排污管网7646米，污水检查井214座；规划占地8.72亩。 | 2016 | 2017 | 3,191 | 900 |  |
| 延安市宝塔区万花山罗崖居住小区廉租房配套供水工程项目 | 2014年廉租房任务1000套。实施水源工程。配置净化水设备，全自动净水器一体机两台；修清水池2座，原水池一座；配置设备厂房一间面积360平方米，管理用房11间面积198平方米；铺设主管网15000米。 | 2015 | 2016 | 1,200 | 480 |  |
| 延安市宝塔区川口乡川口、川苑、赵尧、冯坪4个廉租房小区配套社区医疗服务站项目 | 2014年廉租房任务1800套。新建社区医疗服务站，建筑面积1685平方米。内设门诊、药房、检查室、病房等，并配套其它基础设施建设等。 | 2015 | 2016 | 370 | 230 |  |
| 延安市河庄坪镇供水管网工程 | 2014-2015年租赁型保障房任务960套。铺设PE供水管网，主管网总长4885米，安装地下消防栓30座，阀门井17座，控制阀4个，新建加压站一座及其他配套基础设施等。 | 2015 | 2016 | 2,353 | 710 |  |
| 延安市宝塔区枣园明珠家园廉租房小区外配套基础设施项目 | 2014年廉租房任务1000套。铺设衔接市政给水管网3200米，污水管网3200米，天然气管网3200米，供水管网3200米，新建市政道路3200米。 | 2015 | 2017 | 4,927 | 1,000 |  |
| 延安市宝塔区枣园明珠家园廉租房小区内配套基础设施项目 | 2014年廉租房任务1000套。铺设供水管网2790米，雨水管网2480米，污水管网2480米，天然气管网1900米；室外道路硬化35209平方米等。 | 2015 | 2017 | 3,077 | 1,500 |  |
| 延安市宝塔区河庄坪新区居住小区廉租住房配套基础设施项目 | 2014年廉租房任务760套。铺设雨、污水管网2900米；铺设给水管网2600米；新建1800米砖砌结构电力管沟；铺设天然气管道3200米等。 | 2016 | 2016 | 2,115 | 1,000 |  |
| 延安市宝塔区青化砭廉租房居住小区外配套基础设施项目 | 2014年廉租房任务400套。实施小区对外连接道路工程30560平方米；新建污水池一座；铺设污水管网700米，引水管网500米。 | 2016 | 2017 | 1,442 | 430 |  |
| 延安市延长县朱家湾安居小区公租房配套基础设施项目 | 2013年公租房任务417套，建设行车道路4961米、透水砖硬化地面3687平方米、水泥砖人行道2458平方米、室外给排水等。 | 2016 | 2017 | 996 | 600 |  |
| 延安市延长县朱家湾安居小区廉租住房配套基础设施建设项目 | 2014年廉租房任务750套，道路硬化、室外给排水消防管网2081米；天然气管网1600米；室外电器、弱电工程等设施建设。 | 2016 | 2017 | 430 | 260 |  |
| 延安市延长县朱家湾康宁小区地下车库项目 | 2009、2013年廉租房任务404套，2011、2013年公租房任务636套。地下车库一座，地下车库高3.9米，上覆土1.2米，占地4060平方米，拟建停车位100个。 | 2015 | 2016 | 791 | 240 |  |
| 延安市延川县永坪镇永州小区廉租房配套基础设施建设项目 | 2015年廉租房任务696套。实施道路硬化30000平方米；给排水管网7200米；天然气管网7200米及其它配套设施。 | 2015 | 2016 | 1,400 | 840 |  |
| 延安市延川县延庭坊公租房基础配套设施建设项目 | 2015年公租房任务100套。新建管理用房100㎡，实施道路硬化510㎡，新建地下车库1856㎡，给排水管网共780米，天然气管网890米，室外电缆700米，实施小区绿化640㎡，以及相关室外消防系统、配电室、污水处理系统等。 | 2015 | 2016 | 484 | 290 |  |
| 延安市延川县永州保障房小区外配套基础设施建设项目 | 2015年廉租房任务696套，2015年公租房任务904套。道路硬化5520平方米；敷设室外电缆线4600米、铺设管网3200米；安装20T供暖锅炉2台，供暖管网4200米等。 | 2016 | 2017 | 3,901 | 1,170 |  |
| 延安市延川县中湾公租房基础配套设施建设项目 | 2015年公租房任务190套。实施道路硬化1800㎡，给排水管网共1500米，天然气管网800米，室外电缆550米，实施小区绿化1600㎡，新建管理用房120㎡等。 | 2015 | 2016 | 920 | 550 |  |
| 延安市延川县圪坮沟公租房基础配套设施建设项目 | 2015年公租房任务176套。实施道路硬化2800㎡，给排水管网1500米，天然气管网800米，室外电缆550米，实施小区绿化3600㎡等。 | 2015 | 2016 | 1,056 | 630 |  |
| 延安市延川县永坪镇枣林小区公租房基础配套设施建设项目 | 2015年公租房任务458套。实施道路硬化16000㎡、给排水管网共2400米、污水管网2600米、天然气管网2400米等。 | 2015 | 2016 | 980 | 590 |  |
| 延安市延川县永坪镇背坪小区公租房基础配套设施建设项目 | 2015年公租房任务104套。道路硬化1200平方米、给排水管网共600米、天然气管网620米、安装太阳能路灯8盏、绿化1600平方米、化粪池2座共100平方米等。 | 2015 | 2016 | 260 | 160 |  |
| 延安市子长县寺湾公租房配套基础设施建设项目 | 2014年公租房任务230套，铺设给水管网1700米，排水管网1230米，雨水管网1100米，天然气管网1150米，以及电力、道路硬化等配套基础设施。 | 2015 | 2016 | 1,185 | 710 |  |
| 延安市子长县安定镇保障性公租房配套基础设施建设项目 | 2014年公租房任务580套。铺设给水管网3500米，排水管网3400米，雨水管网3400米，天然气管网3200米，以及电力、道路硬化等配套设施。 | 2016 | 2018 | 2,100 | 1,260 |  |
| 延安市子长县余家坪镇公租房配套基础设施建设项目 | 2014年公租房任务227套，铺设给水管网2411米，排水管网194米，雨水管网1860米，天然气管网1946米，以及电力、道路硬化等配套设施。 | 2015 | 2016 | 1,514 | 940 |  |
| 延安市安塞县沿河湾镇后街保障性租赁住房（廉租房、公租房）配套基础设施建设项目 | 2015年廉租房任务300套。铺设污水管网2075米，雨水管网2323米，给水管道1623米，各类电缆2605米，天然气管网2778米，新建道路工程12000平方米及其他配套基础设施等。 | 2015 | 2016 | 2,048 | 1,230 |  |
| 延安市吴起县和居小区廉租房项目室外工程 | 2014廉租房任务600套，给排水硬化绿化道路等。 | 2016 | 2017 | 801 | 480 |  |
| 延安市吴起县合沟合沟租赁型保障房小区第八幼儿园项目 | 2012-2013年廉租房任务322套，2011-2012-2013年公租房任务1520套，建筑面积4400平方米。 | 2015 | 2016 | 1,250 | 870 |  |
| 延安市吴起县城壕湾租赁型保障房地下车库暨设备用房项目 | 2014年公租房任务500套，地下一层建筑面积7340平方米。 | 2013 | 2015 | 3,296 | 990 |  |
| 延安市吴起县安居苑小区廉租房项目地下车库工程 | 2014年廉租房任务400套，建筑面积4590平方米。 | 2016 | 2017 | 1,320 | 400 |  |
| 延安市吴起县石湾和顺花园廉租房项目地下车库工程 | 2015年廉租房任务424套，建筑面积5720平方米。 | 2016 | 2017 | 1,636 | 490 |  |
| 延安市吴起县陈蒿湾租赁型保障住房配套基础设施建设项目 | 2014年廉租房任务500套。道路硬化、绿化、广场铺装、亮化、景观等基础设施。 | 2015 | 2016 | 833 | 500 |  |
| 延安市甘泉县和谐家园（保障性住房）室外配套市政工程建设项目 | 2012、2014年廉租房任务386套，2013-2015年公租房任务1088套。新建曲里路南路道路长230米，新建曲里路北段长540米；新建曲二路道路长219米等。 | 2016 | 2016 | 5,429 | 1,500 |  |
| 延安市甘泉县美水花苑保障性住房室外配套市政工程建设项目 | 新建道路长2893米，其中太皇路长935米。河滨路长1191米。太皇二路长265米。太皇三路长210米。太皇路东延段长123米。太皇四路长。 | 2016 | 2016 | 6,658 | 1,500 |  |
| 延安市甘泉县道镇保障性住房室外配套工程建设项目 | 2014年廉租房任务240套，2015年廉租房任务200套。铺设给排水管网1800米，排洪渠650米，各类电缆1821米，硬化道路13050米，天然气站1座及管网2000米等。 | 2016 | 2016 | 1,700 | 510 |  |
| 延安市甘泉县和谐家园（保障性住房）幸福路建设项目 | 2012年廉租房任务206套，2014年廉租房任务180套。2013年公租房任务100套，2014公租房任务580套，2015年公租房任务408套。道路长410米，宽25米。 | 2016 | 2016 | 1,350 | 410 |  |
| 延安市甘泉县下寺湾镇惠民家园廉租房小区室外配套基础设施建设项目 | 2014年廉租房任务180套。道路硬化3815平方米，铺设给水管网815米，排水管网930米，安装干式变压器一台，电力电缆1383米等。 | 2016 | 2016 | 3,460 | 1,000 |  |
| 延安市甘泉县和谐家园廉租房小区配套基础设施建设项目 | 2014年廉租房任务180套。道路硬化2854.5㎡；人行道砖525.75㎡；绿环面积2245㎡；变压器2台，高压柜5台，低压柜11台；给水管1580米，排水管1630米，雨水检查井125座。 | 2015 | 2016 | 1,620 | 540 |  |
| 延安市洛川县洛河小区(保障性住房)配套市政基础设施项目 | 2012-2014年廉租房任务904套，公租房任务204套。小区外道路长308.3米、洛河南路长311米，洛河东路长312.9米，共26727平方米。铺设天然气管网、热力主管网等。 | 2016 | 2017 | 2,186 | 660 |  |
| 延安市洛川县石头镇石头社区廉租房配套基础设施建设项目 | 2015年廉租房任务312套。铺设给水管网1478米，排水管网1357米，各类电缆68760米，室外道路及硬化44272平方米及其他配套基础设施等。 | 2016 | 2016 | 1,504 | 900 |  |
| 延安市洛川县旧县镇廉租房配套基础设施建设项目 | 2015年廉租房任务150套。建设道路1050米，给水管道632米，排水管道906米，箱式变压器2台，电力电缆1836米等其它设施。 | 2015 | 2016 | 1,608 | 270 |  |
| 延安市洛川县永乡乡冯家村社区廉租房配套基础设施项目 | 2015年廉租房任务100套。道路及硬化13255平方米，安装道沿3040米，铺设给排水管网2917米，热力管网330米，各类电网350米，绿化面积2585平方米等。 | 2016 | 2016 | 628 | 380 |  |
| 延安市洛川县老庙镇粮苑小区廉租房配套基础设施建设项目 | 2015年廉租房任务112套。铺设给水管网880米，排水管网880米，雨水管网880米；各类供电线缆880米，800KVA变压器1台，道路及场地硬化6350平方米等。 | 2016 | 2016 | 560 | 340 |  |
| 延安市洛川县永乡乡冯家村社区外主道路工程 | 2015年廉租房任务100套，2016年50套。硬化道路30000平方米，排水管网3000米。 | 2015 | 2016 | 750 | 230 |  |
| 延安市洛川交口镇安善社区廉租房配套基础设施建设项目 | 2015年廉租房任务120套。道路及场地硬化13478平方米；变配电系统6952米，照明配电系统10452米；给水管网1073米；排水管网997.7米；燃气管线1091.82米；采暖系统8000平方米等。 | 2015 | 2016 | 483 | 290 |  |
| 延安市宜川县范湾村公租房基础设施建设项目 | 2015年公租房任务330套。硬化室外6580平方米，新建800kva变压器2台，2座大门及物业综合楼以及配套排水、供电、供热等工程。 | 2016 | 2017 | 1,488 | 890 |  |
| 延安市宜川县鸭湾村公租房基础设施建设项目 | 2015年公租房任务580套。硬化道路8657平方米，新建800kva变压器2台，2座大门及供水、供暖、供气等其他配套基础设施等。 | 2016 | 2017 | 1,573 | 470 |  |
| 延安市宜川县德馨园B区公租房基础设施建设项目 | 2015年公租房任务380套。室外道路硬化5750平方米，铺设给水管网6000米，污水5050米，雨水5200米，供暖管网4650米，天然气管网4300米等。 | 2016 | 2017 | 1,166 | 700 |  |
| 延安市宜川县馨园名居公租房基础设施建设项目 | 2015年公租房任务91套。室外道路硬化700平方米，铺设供水管网700米，污水管网1500米，配套线路500米等。 | 2016 | 2017 | 454 | 270 |  |
| 延安市黄龙县水磨湾三期廉租房小区与市政道路连接路基础配套设施建设项目 | 2015年廉租房任务600套。新建道路一条，全长1000米，宽10米。 | 2016 | 2016 | 965 | 290 |  |
| 延安市黄龙县水磨湾三期廉租房配套基础设施建设项目 | 2015年廉租房任务600套。实施道路及硬化14832平方米，铺设给水管网2215米，污水管网2438米，雨水管网1932米，各类线缆4586米等。 | 2016 | 2016 | 1,970 | 1,180 |  |
| 延安市黄陵县张湾新区市政道路工程 | 2015-2016年廉租房任务200套，公租房任务414套。张湾新区市政道路工程共包含龙腾路、滨河路、安居路、铁运路四条道路，道路全长2399米，及绿化、照明、管网、排水等。 | 2015 | 2016 | 3,070 | 920 |  |
| 汉中市（7项） |  |  |  |  | 4,910 |  |
| 汉中市市本级华建上城区域保障性住房配套基础设施建设项目 | 建设任务510套。配建小区内干支道路2048米，电力管线4121米、电信管线1882米、给水管道1897米、燃气管道1879米、绿化面积4644平方米等。 | 2013 | 2016 | 3,722 | 300 |  |
| 汉中市汉台区铺镇刘李营村公共租赁住房配套基础设施建设项目 | 建设任务868套。新建小区道路长4754米、小区道路排水沟1500米、室外排水2500平方米、场地硬化5400平方米、电力管线2960米、电线管线1960米、给水管道5570米、燃气管道3344米、景观绿化14045平方米。 | 2012 | 2016 | 1,991 | 590 |  |
| 汉中市勉县民安社区廉租房及公租房基础设施建设项目 | 建设任务2927套。干、支道路3909米、小区道路8185米、建设电力管线9341米、电信管线9415米、给水管线10705米、排水管道17309米、燃气管道7415米、景观绿化34582平方米、路灯40盏。 | 2014 | 2016 | 25,266 | 2,220 |  |
| 汉中市勉县继光幸福家园公租房配建基础设施建设项目 | 建设任务830套。干、支道路3200平方米、小区配套道路1035米、建设电力管线1620米、箱式变电器一座、给、排水管道2380米、景观绿化3200平方米、燃气管道1960米、路灯30盏。 | 2013 | 2016 | 2,564 | 780 |  |
| 汉中市勉县华阳实业有限公司公租房配套基础设施项目 | 建设任务116套。新建道路2340平方米、垃圾用房90平方米，安装排水管网690米、供水管网720米，电力线路730米，绿化等。 | 2015 | 2017 | 462 | 80 |  |
| 汉中市勉县汉中国泰置业集团有限公司城北尚居8#楼公租房基础配套设施项目 | 建设任务230套。增加建设公租房室外道路5473平方米、D110塑料给水管网3177米、DN400混凝土排水管878米、电力管线2827米、天然气安装230户、绿化工程7000平方米。 | 2015 | 2016 | 960 | 580 |  |
| 汉中市勉县陕西瑞雪气调保鲜有限公司公共租赁住房配套基础设施建设项目 | 建设任务90套。道路和场地硬化6600平方米、绿化11500平方米、围墙800米、供排水管网2100米、化粪池、亮化工程、安保设施、配套电力、电信、消防设施工程等。 | 2016 | 2017 | 1,514 | 360 |  |
| 榆林市（8项） |  |  |  |  | 15,710 |  |
| 榆林市东北片区市政供水管网建设与改造工程 | 各类保障性住房11302套，日供水规模3万平方米，管道19.8公里；加压泵1处，清水池2座，吸水池、送水泵房；挡土墙护坡。 | 2016 | 2017 | 3,766 | 1,130 |  |
| 榆林市第九幼儿园 | 各类保障性住房1256套，建筑面积13084平方米。 | 2014 | 2016 | 4,895 | 1,900 |  |
| 榆林市芹河新区芹河大街、纬四路市政工程项目 | 共涉及保障性住房1800套；道路：芹河大街长2354.5米，纬四路长6348米；桥涵、排水、绿化、通讯、照明等。 | 2016 | 2017 | 72,329 | 7,000 |  |
| 榆林市府谷县新府山保障性住房供水工程 | 建设任务5350套。(1)新建源水加压站一座，占地1.13亩；(2)新府山小区配水厂一座，占地10.5亩；(3)新建2000m3高位水池一座；(4)铺设输水管2.57公里。 | 2016 | 2017 | 4,400 | 1,320 |  |
| 榆林市横山县2012年廉租房（兴丰安居小区）供水项目 | 保障性住房720套。供水管线总长度1600米，生活用水量2000l立方米/D，水厂自用水量200立方米/D。 | 2013 | 2016 | 792 | 240 |  |
| 榆林市靖边县第十五小学建设项目 | 各类保障性住房3662套，新建教学楼面积5000平方米，综合办公面积4000平方米，配套建设操场等附属设施。 | 2016 | 2017 | 2,912 | 1,640 |  |
| 榆林市靖边县红柳路市政工程 | 2010起共建设7000套保障房；道路全长1616米，道路红线宽40米。 | 2014 | 2016 | 5,280 | 1,580 |  |
| 榆林市定边县保障性住房尚城小区附属配套基础设施 | 保障性住房384套，总建筑面积15210.3平方米。 | 2016 | 2016 | 1,543 | 900 |  |
| 安康市（28项） |  |  |  |  | 18,530 |  |
| 安康市康泰园小区廉租房配套基础设施项目 | 建设任务478套。新建小区道路3.9万平方米、人行道2万平方米，排水管道6000米，绿化工程8000平方米，亮化工程路灯300盏等。 | 2016 | 2016 | 4,207 | 1,910 |  |
| 安康市康泰园小区廉租房配套基础设施（停车位）项目 | 建设任务478套。生态停车位180个，地下停车位118个。 | 2016 | 2016 | 868 | 260 |  |
| 安康市康泰园廉租房配套基础设施（幼儿园）项目 | 建设任务478套。幼儿园5000平方米。 | 2016 | 2016 | 370 | 160 |  |
| 安康市江北片区福临新居公租房配套基础设施项目 | 建设任务2400套。绿化工程30800平方米、单车车棚3400平方米、充电设施10座、围墙2880米、物业服务中心1640平方米、毛石挡墙4860米。 | 2013 | 2016 | 1,024 | 610 |  |
| 安康市江北片区福临新居公租房配套基础设施（停车库、场）项目 | 建设任务2400套。地下车库29070平方米、生态停车位14600平方米。 | 2013 | 2016 | 5,155 | 1,550 |  |
| 安康市江北片区福临新居公租房配套基础设施（幼儿园）项目 | 建设任务2400套。修建教学及配套用房1700平方米；修建室外操场800平方米等。 | 2015 | 2016 | 700 | 350 |  |
| 安康市市本级江北新区公租房（景泰新居）配套基础设施项目 | 建设任务1622套。绿化工程19770平方米、单车车棚2200平方米、充电设施6座、围墙1800米、服务中心1050平方米、毛石挡墙34700立方米。 | 2015 | 2016 | 2,916 | 1,750 |  |
| 安康市市本级江北新区公租房（景泰新居）配套基础设施（停车库、场） | 建设任务1622套。地下车库3150平方米，生态停车位9400平方米。 | 2015 | 2016 | 737 | 220 |  |
| 安康市市本级江北新区公租房（景泰新居）配套基础设施（幼儿园）项目 | 建设任务1622套。修建教学及配套用房800平方米;修建室外活动场地400平方米等。 | 2015 | 2016 | 370 | 160 |  |
| 安康市张岭六区廉租住房配套基础设施项目 | 建设任务1170套。绿化工程12840平方米、单车车棚1430平方米、充电设施4座、围墙1200米、服务中心680平方米、毛石挡墙28181立方米。 | 2014 | 2016 | 2,255 | 1,350 |  |
| 安康市汉滨区关家镇公租房基础设施建设项目 | 建设任务50户。新建道路550米，供水管网600米，排水管网660米，挡墙1800方及绿化500平方米、亮化。 | 2016 | 2017 | 460 | 200 |  |
| 安康市汉滨区沈坝镇公租房基础设施建设项目 | 建设任务84户。给水管线300米，排水工程480米，新建道路480米，人行道工程750平方米，绿化1440平方米，化烘池及环卫设施1套；强弱电管线600米，路灯20盏。 | 2016 | 2017 | 540 | 320 |  |
| 安康市石泉县工业园区公租房配套基础设施建设项目 | 该小区建设公租房330套。道路工程1360平方米；绿化300平方米；给排水管网1221米，高低压电力线路880米；安装监控设备6套；垃圾中转站及公共厕所70平方米等。 | 2016 | 2016 | 890 | 530 |  |
| 安康市石泉县工业园区二期公租房配套基础设施建设项目 | 该小区建设公租房100套。道路硬化355米；绿化443平方米；给水管线354米，排水管线263米；电力线路2031米；亮化工程210米，广场灯及路灯10盏。 | 2016 | 2016 | 550 | 330 |  |
| 安康市石泉县青山公租房配套基础设施建设项目 | 建设任务70套。道路工程1920平方米；绿化300平方米；给排水管道1890米，雨污检查井37座；高低压电力线路3200米；亮化工程460米，安装监控设备2套。 | 2016 | 2016 | 530 | 320 |  |
| 安康市石泉县新桥村廉租住房配套基础设施建设项目 | 建设任务158套。道路硬化600平方米，场区硬化1400平方米，围墙230米，预制护栏150米；绿化940平方米；给水管道260米，排水管道150米；供气管网200米；电力高低压线路370米，箱式变压器1台；亮化工程330米。 | 2016 | 2016 | 584 | 350 |  |
| 安康市石泉县东延保障性住房小区配套基础设施项目 | 建设任务432套（公租房144套,廉租房288套）。小区内道路13892平方米、给水设施及管线4837米、污水处理设施及管线4834米等。 | 2015 | 2016 | 1,890 | 630 |  |
| 安康市紫阳县城江南新区保障性租赁住房（廉租房）配套基础设施建设项目 | 建设任务240套。新修道路3100㎡、管理及辅助用房680㎡、供水管道2260米、排水管道2080米、排污管道2115米等。 | 2016 | 2016 | 1,950 | 960 |  |
| 安康市紫阳县2015年移民搬迁安置点配建保障性租赁住房（公租房）配套基础设施建设项目 | 建设任务100套。新修道路1900㎡、管理及辅助用房370㎡、供水管道1650米、排水管道1485米、排污管道1520米，供气管道1650米等。 | 2016 | 2016 | 810 | 400 |  |
| 安康市紫阳县城“惠民三期”配建保障性租赁住房（廉租房）配套基础设施建设项目 | 建设任务160套。新修道路2800㎡、管理及辅助用房350㎡、供水管道1850米、排水管道1685米、排污管道1720米、蓄水池1座，安装室外水龙头10个，架设输电线路2400米等。 | 2016 | 2016 | 1,290 | 540 |  |
| 安康市岚皋县2013年金岚木业有限公司公租房配套基础设施建设项目 | 建设任务65套。新建道路3610平方米、围墙450米，给水管网200米、雨水管网515米、污水管网280米，配套建设绿化、亮化等附属工程。 | 2016 | 2016 | 552 | 260 |  |
| 安康市平利黄州馆廉租房小区配套基础设施项目 | 改造任务252套，小区道路0.47公里长，7000平方米；供水管道0.47公里；供气管线0.47公里；雨水管道0.47公里；排污管道0.47公里；路灯12盏；围墙600米。 | 2016 | 2017 | 785 | 470 |  |
| 安康市平利县黄土坪（一、二期）廉租房小区配套基础设施项目 | 改造任务800套，小区道路1.8公里长，27000平方米；供水管道1.8公里；供气管线1.8公里；雨水管道1.8公里；排污管道1.8公里；路灯45盏；围墙2240米。 | 2016 | 2017 | 3,020 | 1,810 |  |
| 安康市平利县黄土坪（三期）廉租房小区配套基础设施项目 | 改造任务400套，小区道路0.7公里长，10500平方米；供水管道0.7公里；供气管线0.7公里；雨水管道0.7公里；排污管道0.7公里；路灯30盏；围墙1000米。 | 2016 | 2017 | 1,200 | 720 |  |
| 安康市镇坪县文彩片区保障房小区配套基础设施项目 | 建设任务500套。新建道路1200米，新建挡土墙1850立方米，挖土石方8000立方米，安装变压器2台，安装线路1100米，安装路灯30盏，新建供水管网1200米，新建排污管网1200米，新建检查井100座，化粪池2座。 | 2016 | 2016 | 1,585 | 770 |  |
| 安康市旬阳县汉水佳苑草坪新区保障性住房配套基础设施项目 | 建设任务760户。主要包括连接102省道道路、小区内道路、给排水项目、电力照明设施、环卫设施及绿化系统建设等。 | 2013 | 2015 | 11,000 | 1,040 |  |
| 安康市白河县康裕大厦二期和高级中学二期公租房配套基础设施建设项目 | 建设任务167户。道路及场地硬化面积5020m2；铺设直径300mm承插式砼管道2400m、雨水管道900m、检查井15座、100m3化粪池三座、30m3化粪池一座；铺设地埋电缆1200m；埋设直径100mmPE热熔管1400m，减压阀5处；路灯安装35盏。 | 2014 | 2015 | 940 | 360 |  |
| 安康市白河县狮子山5号公租房配套基础设施建设项目 | 建设任务50户。道路硬化10000平方米，建设二类垃圾收集点6处，铺设地埋电缆3900m、电信、广电通信光缆3000m，埋设直径100mmPE热熔管1000m；铺设消防管道1800米，消防栓35处；铺设天然气管网3000米；主干道路灯40盏等。 | 2015 | 2015 | 570 | 200 |  |
| 商洛市（33项） |  |  |  |  | 38,170 |  |
| 商洛市明珠花园保障性住房地下车库项目 | 建设保障性住房3553套，项目主要建设一座双层立体车库，可停车1336辆，建筑面积43400平方米，并设置地下智能停车管理系统。 | 2016 | 2017 | 11,423 | 3,430 |  |
| 商洛市江南惠民小区保障性住房地下车库项目 | 建设保障性住房2230套，项目主要建设地下车库10485平方米，可停车330辆，并配建2项地面停车场智能管理系统和2项地下停车场交通设施。 | 2016 | 2018 | 2,863 | 860 |  |
| 商洛市明珠花园保障性住房社区医院项目 | 建设保障性住房3553套，项目主要建设内容为新建一栋3层，框架结构的社区医院，建筑面积3000平方米，并配套建设给排水、供热、电力、消防及监控等。 | 2016 | 2017 | 783 | 500 |  |
| 商洛市明珠花园保障性住房小区幼儿园项目 | 建设保障性住房3553套，项目主要建设内容为新建一栋3层，框架结构的幼儿园，建筑面积3012.93平方米，包括教学、生活等服务用房，并配套建设给排水、供热、电力、消防及监控等。 | 2016 | 2017 | 660 | 420 |  |
| 商洛市汽车改装厂廉租住房配套基础设施项目 | 建设保障房300套，建设主干道长126米，次干道长205.2米；污水检查井8个，化粪池2个，雨水检查井15个，雨水口14个，室外配电柜2台，燃气管道358米，供热管道358米等工程。 | 2016 | 2017 | 553 | 330 |  |
| 商洛中学保障性住房小区配套基础设施项目 | 建设保障房600套，道路硬化4095平方米；给水管1430米，雨水管1530米，污水管1401米；配建供电、燃气、消防、通讯、绿化、亮化等设施。 | 2016 | 2017 | 3,036 | 1,820 |  |
| 商洛市明珠花园保障性住房小区周边基础设施龟山南片区路网项目 | 建设保障性住房3553套，建设龟山中路、龟山南路、惠民东路、惠民中路、惠民西路，总长3385.6米。 | 2011 | 2013 | 26,800 | 5,000 |  |
| 商洛市明珠花园保障性住房配套基础设施二期项目 | 建设保障性住房3553套，项目主要建设消火栓16个，消防喷淋管线2850米；绿化面积29970平方米；庭院灯139盏，草坪灯114盏，广场灯18盏；安装小区监控2套，摄像头63个；安装地埋式垃圾桶12组，垃圾收集房400平方米。 | 2016 | 2017 | 10,724 | 3,500 |  |
| 商洛市江南惠民小区保障性住房配套基础设施二期项目 | 建设保障性住房2230套，项目主要建设物业服务中心366平方米；供热地源热泵机房1000平方米；消火栓8个，消防喷淋管线1784米，室外管沟2090米；绿化面积12888平方米；庭院灯45盏，草坪灯40盏，广场灯85盏等。 | 2016 | 2017 | 13,056 | 3,500 |  |
| 商洛市洛南县阳光庭园保障房小区五期配套基础设施建设项目 | 内容为道路工程23975㎡、绿化工程36500㎡、供电工程13283米、消防工程1200米、围墙工程4000米、物业服务用房1500平方米、照明工程500盏线路8000米等。 | 2016 | 2017 | 9,830 | 1,500 |  |
| 商洛市洛南县西凤湾保障房小区（6-9#楼）配套基础设施建设项目 | 建设400套保障性住房（廉租房50套、公租房350套）小区配套基础设施。小区道路22210平方米、绿化工程12000平方米、给水工程1000米、排水工程700米、供电工程4500米、热力工程900米、燃气工程800米、消防水池50立方米等。 | 2016 | 2017 | 4,050 | 1,200 |  |
| 商洛市洛南县阳光庭园保障房小区幼儿园建设项目 | 建设5091套保障性租赁住房小区配套幼儿园。建设3000平方米，内容为保教楼、兴趣活动室、食堂等。 | 2016 | 2017 | 540 | 330 |  |
| 商洛市丹凤县江南保障性住房小区配套基础设施三期项目 | 建设保障性住房1300户，建设道路38100平方米，给水管网19000米，排水管网19850米，电力线缆8500米，路灯150盏，天然气管线9600米，人行道及绿化17100平方米，人防及物业服务用房等设施。 | 2016 | 2017 | 9,301 | 2,000 |  |
| 商洛市丹凤县商镇工业精深加工区保障性住房配套基础设施项目 | 建设道路18760平方米，给水管网4170米，排水管网7200米，电力线缆5900米，天然气管网2460米，人行道及绿化5900平方米，配电房、围墙、物业及社区服务用房等设施。 | 2015 | 2016 | 3,972 | 1,000 |  |
| 商洛市丹凤县商棣工业精深加工区保障房小区外配套基础设施项目 | 建设保障性住房1300户，建设商棣工业精深加工区保障房路口至鹿池移民新区人行道8公里，铺设供水管网8公里、铺设雨污分流16公里，绿化5万平方米，LED路灯400盏。 | 2015 | 2016 | 88,560 | 1,000 |  |
| 商洛市商南县湘河镇政府公租房配套基础设施建设项目 | 建设公租房280户，建设道路400米，场地硬化1800平方米，防护网760延米，给排水管网1800米，及供电、绿化、亮化等配套设施建设。 | 2016 | 2016 | 450 | 270 |  |
| 商洛市商南县商洛市丰联工贸有限责任公司公租房配套基础设施建设项目 | 建设公租房328户，建设道路840米，供排水管网600米、场地硬化1500平方米及供电线路等设施。 | 2016 | 2016 | 480 | 290 |  |
| 商洛市商南县金福湾保障房小区公租房四期、五期配套基础设施建设项目 | 建设公租房610户，建设道路980米，给排水管网1800米，配电柜1台，供电线路1500米，围墙1200米及绿化、亮化等配套设施建设。 | 2016 | 2016 | 1,950 | 1,000 |  |
| 商洛市商南县商洛市柏伦工贸有限公司公租房二期、三期配套基础设施建设项目 | 建设公租房240户，建设道路150米，绿化工程1200平方米、围墙150米、供排水管道1500米及小区供电、供暖、照明、亮化工程。 | 2016 | 2017 | 360 | 220 |  |
| 商洛市镇安县丽水家园保障性住房小区内配套基础设施项目 | 建设廉租房982户，公租房276 户，建设小区内的道路3000米、供水4000米、排水3000米、供电管网2000米、供气管网3000米、供暖管网3500米、绿化1000平方米、照明路灯30盏、围墙1200米等。 | 2016 | 2018 | 4,000 | 2,000 |  |
| 商洛市镇安县月西苑保障房小区内配套基础设施项目 | 建设廉租房640户，公租房74 户，建设小区内的道路3000m、供水4000m、排水3000m、供电管网2000m、供气管网3000m、供暖管网3500m、绿化1000㎡、照明路灯30盏等。 | 2016 | 2018 | 4,000 | 960 |  |
| 商洛市镇安县文家石材厂保障性住房停车库（场）项目 | 建设公租房48户，建设停车库15个、停车场200㎡。 | 2016 | 2018 | 100 | 30 |  |
| 商洛市镇安县文家石材厂保障性住房小区外配套基础设施项目 | 建设公租房48户，建设与保障房小区直接相关的城市道路200m、公共交通站点1个、通信管网180m、供电管网170m、供水180m、供气管网160m、供热管网170m。 | 2016 | 2018 | 150 | 50 |  |
| 商洛市镇安县月西苑保障房停车库（场）项目 | 建设廉租房640户，公租房74 户，建设停车库400个、停车场1200平方米。 | 2016 | 2018 | 1,500 | 450 |  |
| 商洛市镇安县文家石材厂保障性住房小区内配套基础设施项目 | 建设公租房48户，建设小区内的道路250m、供水200m、排水220m、供电管网180m、供气管网220m、供暖管网240m、绿化150㎡、照明路灯8盏、围墙400延米、物业服务用房150㎡、监控设施1套。 | 2016 | 2018 | 350 | 210 |  |
| 商洛市镇安县月亮湾保障性住房停车库（场）项目 | 建设廉租房592户，建设停车库300个、停车场800㎡。 | 2016 | 2018 | 500 | 150 |  |
| 商洛市镇安县月亮湾保障性住房小区内配套基础设施项目 | 建设廉租房592户，建设小区内的道路2000m、供水2000m、排水2500m、供电管网1800m、供气管网3000m、供暖管网3200m、绿化600㎡等。 | 2016 | 2018 | 3,000 | 1,230 |  |
| 商洛市镇安县滨河佳园保障性住房小区内配套基础设施项目 | 建设廉租房1512户，建设小区内的道路3800m、供水4500m、排水3500m、供电管网2300m、供气管网3400m、供暖管网3700m、绿化1690㎡等。 | 2016 | 2018 | 5,000 | 2,000 |  |
| 商洛市镇安县丽水家园保障性住房停车库（场）项目 | 建设廉租房982户，公租房276 户，建设停车库800个、停车场3000㎡。 | 2016 | 2018 | 2,500 | 750 |  |
| 商洛市镇安县丽水家园保障性住房小区外配套基础设施项目 | 建设廉租房982户，公租房276 户，建设与保障房小区直接相关的城市道路3600m、公共交通站点5个、通信管网2100m、供电管网2200m、供水2250m、供气管网2580m、供热管网3500m。 | 2016 | 2018 | 3,300 | 990 |  |
| 商洛市镇安县月西苑保障房小区外配套基础设施项目 | 建设廉租房640户，公租房74 户，建设与保障房小区直接相关的城市道路3500m、公共交通站点4个、通信管网2000m、供电管网2000m、供水2200m、供气管网2500m、供热管网3000m。 | 2016 | 2018 | 3,000 | 800 |  |
| 商洛市柞水县下梁镇公租房基础设施项目 | 建设保障性住房80套，新建消防水池252立方米，锅炉房36平方米及锅炉、管道，供水管道90米，雨水沟96米，排水管道98米，化粪池40立方米，排污管道98米等。 | 2016 | 2016 | 448 | 270 |  |
| 商洛市柞水县石瓮镇公租房配套基础设施建设项目 | 建设保障房84套，铺设供水管道73米，排水排污管道120米，硬化路面1390平方米，铺设青色渗水砖1390平方米，修建围墙84米等。 | 2016 | 2016 | 181 | 110 |  |
| 韩城市（1项） |  |  |  |  | 4,420 |  |
| 韩城市紫云嘉苑（北区）配套基础设施建设项目 | 新建住宅楼2490套，共硬化道路138124平方米；安装给排水管网14788米；安装供热管网2870米；安装供电线路5201米；浆砌综合管沟7029米；景观绿化面积24000平方米等工程。 | 2015 | 2016 | 21,302 | 4,420 |  |
| 西咸新区（2项） |  |  |  |  | 8,330 |  |
| 西咸新区空港新城空港花园连接市政道路二期基础设施配套项目 | 建设任务1500套。主要包括新修道路、电力管沟、电缆、绿化照明、供排水管网等。 | 2014 | 2016 | 14,978 | 4,490 |  |
| 西咸新区空港新城阳光里保障房连接市政道路一期基础设施配套项目 | 保障房600套，棚改1350,2016年棚改800户。新建B-5路道路长度863.87m；新建园区北大道道路长度357.89m；新建园区十路道路长度963.38m；配套建设包括电力管沟、给水、照明、绿化等内容。 | 2014 | 2017 | 12,800 | 3,840 |  |
| 省机关事务局（1项） |  |  |  |  | 3,500 |  |
| 陕西省省直机关保障性住房配套基础设施建设项目 | 新建保障房小区内水、电、路、气、暖，以及配套的地下车库、管理用房、绿化等工程。 | 2014 | 2016 | 45,000 | 3,500 |  |
| 二、城镇棚户区改造配套基础设施建设（167项） |  |  |  | 662,491 | 149315 |  |
| 西安市（6项） |  |  |  |  | 19,920 |  |
| 西安市市本级荣家寨棚户区改造周边配套基础设施项目 | 2015年棚改计划2256套。市政配套设施道路1.38万平方米，给水管道690米，污水管道690米，雨水管道690米，天然气管线690米，供热管道690米。 | 2016 | 2018 | 2,454 | 740 |  |
| 西安市市本级英发寨棚户区改造周边配套基础设施项目 | 2014年棚改计划900套。市政配套设施道路16.8万平方米，给水管道2800米，污水管道2800米，雨水管道2800米，电力管线2800米，天然气管线2800米，供热管道2800米。 | 2016 | 2018 | 19,914 | 5,970 |  |
| 西安市市本级陆家寨棚户区改造周边配套基础设施项目 | 2015年棚改计划2256套。等市政配套设施道路8.064万平方米，给水管道2688米，污水管道2688米，雨水管道2688米，电力管线2688米，天然气管线2688米，供热管道2688米。 | 2016 | 2018 | 9,559 | 2,870 |  |
| 西安市市本级牟家村棚户区改造周边配套基础设施项目 | 2011年棚改计划996套。市政配套设施道路1.51万平方米，给水管道755米，污水管道755米，雨水管道755米，电力管线755米，天然气管线755米，供热管道755米。 | 2016 | 2018 | 5,210 | 1,560 |  |
| 西安市市本级北沈家桥棚户区改造周边配套基础设施（二期）项目 | 2015年棚改计划2876套。市政配套设施道路10.562万平方米，给水管道4462米，污水管道4462米，雨水管道4462米，天然气管线4462米，供热管道4462米。 | 2016 | 2018 | 15,867 | 4,760 |  |
| 西安市西安曲江临潼枣园村、洞北村及杨寨村棚户区（城中村）改造配套基础设施 | 2015年计划2688套。配套小区内道路37410平方米、供排水管线30722米、供电照明设施231977平方米、供暖管网10098米、燃气管线1224米、绿化工程93573平方米等。 | 2015 | 2017 | 10,040 | 4,020 |  |
| 宝鸡市（25项） |  |  |  |  | 18,760 |  |
| 宝鸡市南客站棚户区外给水管网工程 | 改造任务1655户。铺设给水管网14277米。 | 2016 | 2017 | 1,648 | 490 |  |
| 宝鸡市新东岭-光明村棚户区外给水管网工程 | 改造任务2405户。铺设给水管网14553米。 | 2016 | 2017 | 2,282 | 680 |  |
| 宝鸡市南客站棚户区改造（二期、三期）小区配套基础设施项目 | 改造任务1440户。建设道路19131.2平方米、化粪池6座、换热站1座，铺设给水管道5855米、污水管道902.6米、雨水管道941.92米、热力管道3276米、燃气管道2097米等。 | 2016 | 2016 | 3,588 | 500 |  |
| 宝鸡市陕西烽火集团(三街坊小区、三现场住宅小区)棚户区改造配套社区医疗服务中心 | 改造任务575户。总建筑面积5493平方米。 | 2016 | 2016 | 1,412 | 430 |  |
| 宝鸡市高新区郭家崖村棚户区改造配套基础设施建设项目 | 改造任务1022户。铺设给水管网1830米、污水管道2080米、雨水管道1905米、热力管网1170米、燃气管道1570米、电力电缆1000米等。 | 2016 | 2019 | 7,500 | 500 |  |
| 宝鸡市金台区群众路社区棚户区改造小区配套基础设施建设项目 | 改造任务1170户。配套硬化道路3128米，铺设给水管网3672米、污水管网1888米、雨水管网3616米、供暖管网3856米、燃气管网1878米、供电电缆8510米等。 | 2015 | 2016 | 9,108 | 1,000 |  |
| 宝鸡市陈仓区千渭社区棚户区改造小区配套基础设施建设项目 | 改造任务2430户。配套硬化道路6495米，铺设给水管网8920米、污水管网4216米、雨水管网5458米、供暖管网10270米、燃气管网2769米、供电电缆5000米等。 | 2015 | 2016 | 13,662 | 1,000 |  |
| 宝鸡市东仁堡棚户区项目二期配套基础设施建设项目 | 改造任务2280户。建设小区道路5605米，给水管道15735米、雨水管道5921米、污水管道5779米、热力管道15183米、燃气管道4895米、电缆10900米等。 | 2014 | 2016 | 12,406 | 800 |  |
| 宝鸡市棚户区改造配套集中供热工程 | 改造任务4462户。建设换热站15座，新建、改造DN450-1200供热管网14.5公里。 | 2016 | 2017 | 13,400 | 800 |  |
| 宝鸡市蟠龙新居第一幼儿园项目 | 改造任务2154户。总建筑面积4634.6平方米。 | 2015 | 2016 | 1,162 | 210 |  |
| 宝鸡市新东岭城市综合体棚户区改造配套地下车库一期建设项目 | 改造任务1598户。新建地下车库4座，总建筑面积59827.06平方米，设置停车位1957辆。 | 2016 | 2016 | 18,732 | 5,600 |  |
| 宝鸡市新东岭城市综合体棚户区改造配套地下车库二期建设项目 | 改造任务220户。新建地下车库4767.85平方米，设置停车位120辆。 | 2016 | 2016 | 1,534 | 460 |  |
| 宝鸡市联盟社区第五居民小组城中村改造项目基础设施配套 | 改造任务210户。建设道路1928.5平方米、给水管道4132.9米、污水管道1367米、雨水管道3534.6米、热力管道7725米、电力电缆8988.8米、燃气管道8858米等。 | 2016 | 2016 | 9,996 | 500 |  |
| 宝鸡市玉涧堡村城中村改造项目基础设施配套 | 改造任务490户。建设道路10247平方米、给水管道25847.4米、污水管道13939.86米、雨水管道15176.3米、热力管道19164.4米、电力电缆22788.8米、燃气管道21358米等。 | 2016 | 2016 | 20,554 | 500 |  |
| 宝鸡市陈仓区东门十字棚户区改造（一期）小区外配套基础设施项目 | 改造任务113户。建设道路440米，铺设污水管道880米、雨水管道1023米，配套建设污水检查井12座、雨水检查井22座、雨水口22座、路灯30盏。 | 2016 | 2016 | 829 | 200 |  |
| 宝鸡市陕西北方动力有限责任公司城市棚户区改造配套基础设施建设项目 | 改造任务1931户。建设道路1.8万平方米、供水管道1.8575千米、污水管道2.2576千米、雨水管道1.4423千米、热力管道1.2450千米、燃气管道2.0558千米等。 | 2015 | 2016 | 8,800 | 1,500 |  |
| 宝鸡市岐山县蔡家坡镇棚户区改造外部供水管网设施配套工程 | 改造任务3374户。铺设供水管网18895米。 | 2016 | 2017 | 2,352 | 700 |  |
| 宝鸡市岐山县蔡家坡地区渭河北岸棚户区改造小区外供热工程 | 改造任务460户。新建换热站1座、变配电室1座，铺设供热管道16720米。 | 2016 | 2016 | 5,145 | 1,000 |  |
| 宝鸡市扶风县杏林镇西坡村城中村改造小区配套基础设施建设项目 | 改造任务132户。铺设给水管道322米、污水管道1192米、雨水管道746米、电力电缆1448米，安装变压器1台、路灯15盏，建设物业用房288.02平方米、小区道路2815.87平方米等。 | 2016 | 2016 | 575 | 200 |  |
| 宝鸡市眉县2014年霸王河工业园棚户区改造安置小区配套基础设施建设项目 | 改造任务113户。铺设给水管道330米，污水管道420米、污水管网150米、热力管网470米、燃气管道160米、建设换热站1座、道路4500平方米等。 | 2016 | 2016 | 987 | 300 |  |
| 宝鸡市陇县关山酒店片区棚户区改造小区配套基础设施建设项目 | 改造任务122户。新建小区道路1748平方米，给水管道3370米，雨水管道654米，污水管道578米，供热管道1590米、燃气管道930米，电力管线5624米，换热站1座，路灯32盏，小区绿化2036平方米。 | 2016 | 2016 | 1,712 | 340 |  |
| 宝鸡市千阳县2014年度城关镇棚户区改造小区配套基础设施建设项目 | 改造任务528户。建设道路1262米，铺设供水管道1103米、污水管道1334米、雨水管道1316米、热力管道2540米、燃气管道1278米、电力电缆1052米，绿化2680平方米，安装路灯50盏。 | 2016 | 2016 | 1,020 | 200 |  |
| 宝鸡市麟游县供销联社棚户区改造配套基础设施建设项目 | 改造任务336户。建设小区道路326米、地面停车场33个、换热站1座、化粪池2座、燃气调压站1座、变电站1座及配电系统，铺设热力管道720米、给水管道400米、排水管道680米、燃气管道900米、电力线路300米。 | 2016 | 2016 | 833 | 300 |  |
| 宝鸡市凤县2014年棚户区改造小区外配套基础设施建设项目 | 改造任务207户。新建道路4600米，铺设污水管道4650米、雨水管道5200米、燃气管道4360米。 | 2016 | 2016 | 4,355 | 200 |  |
| 宝鸡市太白县2014棚户区改造小区配套基础设施建设项目 | 改造任务116户。建设道路1690米，铺设供水管道1130米、污水管道共1740米、雨水管道1930米、热力管道共1168米、电力电缆1120米，安装太阳能路灯56盏，小区绿化2100平方米，小区硬化900平方米等。 | 2016 | 2016 | 1,081 | 350 |  |
| 咸阳市（30项） |  |  |  |  | 15,620 |  |
| 咸阳市西阳村棚户区改造一期配套基础设施建设项目 | 拆迁居民344户。道路58119平方米，给水管网14644米，排水管网11012米，供热管网8320米，燃气管网6997米，电力管网59306米，绿化34830平方米等。 | 2016 | 2017 | 16,689 | 500 |  |
| 咸阳市陕西华星电子集团华星新家园小区棚户区配套基础设施建设项目 | 改造任务457户。道路4637平方米，给水管网224米，排水管网928米，供热管网1260米，电力电缆1500米，绿化5500平方米等。 | 2015 | 2016 | 1,986 | 400 |  |
| 咸阳市秦都区苏家堡棚户区改造小区外配套基础设施（供热管网）建设项目 | 改造任务253户 ,敷设供热管网2.94公里。 | 2015 | 2016 | 3,760 | 500 |  |
| 咸阳市泾阳县泾城华府棚户区改造小区外配套基础设施建设项目 | 拆迁安置住房260套。道路工程10850平方米，给排水工程2095米，供暖工程 362米，燃气工程362米，绿化工程930平方米等。 | 2016 | 2016 | 496 | 150 |  |
| 咸阳市泾阳县黄工集团棚户区改造小区外配套基础设施建设项目 | 拆迁安置住房400套。道路工程7900平方米，给排水工程3209米，供暖工程 783米，燃气工程 780米等。 | 2016 | 2016 | 602 | 180 |  |
| 咸阳市礼泉县城市新区南苑棚户区改造配套基础设施建设项目 | 拆迁安置户694户。铺设水泥路面4800平方米，给水管2000米，排水6044米，电缆900米，路灯60盏，绿化等。 | 2015 | 2017 | 2,792 | 800 |  |
| 咸阳市永寿县永平镇棚户区改造（裕丰社区）基础设施建设项目 | 拆迁改造棚户区400户。道路硬化8568平方米，给水管道1610米，雨水管道1480米，污水管道2700米，供热管道1650米，绿化14629.8平方米，电网管线920米，电信光缆920米等。 | 2016 | 2017 | 2,699 | 1,200 |  |
| 咸阳市彬县2015年龙高棚户区改造配套基础设施项目 | 新建安置房182套。道路工程2000米，人行道800平方米，给排水管网2200米，绿化工程4100米，检查井9座，电力房1座，电缆1400米，路灯50盏，热力管网700米等。 | 2016 | 2017 | 1,506 | 550 |  |
| 咸阳市彬县2015年彬西新城棚户区改造配套基础设施项目 | 新建安置房893套。道路500米，人行道500平方米，绿化4200平方米，给排水1000米，电缆1000米，检查井20口，电力房1座，热力管网900米，燃气管网900米等。 | 2016 | 2017 | 800 | 320 |  |
| 咸阳市彬县2015年刘家湾棚户区改造配套基础设施项目 | 新建安置房226套，道路工程2000米，人行道800米，绿化4682平方米，给排水管网1300米，检查井24座，配电柜8台，电缆2162米，热力管网1500米等。 | 2016 | 2017 | 1,300 | 520 |  |
| 咸阳市彬县2015年水口棚户区改造配套基础设施项目 | 新建安置房150套，道路工程900米，人行道800平方米，绿化600平方米，给排水管网700米，检查井17座，配电柜8台，电缆992米，热力管网900米等。 | 2016 | 2017 | 800 | 320 |  |
| 咸阳市彬县2015年新民鸿泰一号苑（新民四五组）棚户区改造配套基础实施项目 | 新建安置房334套，道路工程2000米，人行道800平方米，绿化工程8700平方米，给排水管网3400米，检查井12座，电力房1座，电缆3000米，路灯87盏，热力管网900米，燃气管网1500米，公厕1座等。 | 2016 | 2017 | 1,500 | 500 |  |
| 咸阳市彬县2015年小章家和社区棚户区改造配套基础设施项目 | 新建安置房293套，道路工程2700米，人行道1300平方米，绿化工程750平方米，绿化750平方米，给排水管网1100米，检查井16座，电力房1座，路灯10盏，热力管网900米等。 | 2016 | 2017 | 1,100 | 440 |  |
| 咸阳市彬县2015年韩家棚户区改造配套基础设施建设项目 | 新建安置房236套。道路工程800米，人行道800平方米，绿化工程1300平方米，给排水管网900米，检查井9座，电力房1座，热力管网1000米等。 | 2016 | 2017 | 1,004 | 400 |  |
| 咸阳市彬县2015年平林路棚户区改造配套基础设施项目 | 改建安置房127套，改造屋面1800平方米，墙面4500平方米，道路500米，人行道800米，给排水管网1500米，燃气管网1500米，热力管网1500米，完善消防配套设施等。 | 2016 | 2017 | 1,200 | 380 |  |
| 咸阳市长武县华隆鑫城棚户区改造配套基础设施建设项目 | 拆迁群众240户，新修道路414米，给水管道1086米，排水管道1154米，排污管道1160米，供暖管道696米，绿化等。 | 2016 | 2016 | 805 | 320 |  |
| 咸阳市长武县怡和水岸棚户区改造配套基础设施建设项目 | 拆迁群众320户，新建道路1100米，给水管道1120米，排水管道1070米，排污管道1080米，供热管道2118米，绿化等。 | 2016 | 2016 | 875 | 350 |  |
| 咸阳市长武县世嘉馨城棚户区改造配套基础设施建设项目 | 拆迁安置228户，新修道路4466平方米，给水管道260米，排水管道222米，排污管道222米，燃气管道600米，供暖管道800米，绿化等。 | 2016 | 2016 | 534 | 210 |  |
| 咸阳市长武县新天地棚户区改造配套基础设施建设项目 | 拆迁群众268户，新建道路1521米，给水管道1570米，排水管道1747米，排污管道1405米，燃气管道1500米，供暖管道1605米，绿化等。 | 2016 | 2016 | 1,190 | 480 |  |
| 咸阳市长武县创业大道（富源花城）棚户区改造配套基础设施建设项目 | 拆迁群众326户，新修道路930米，给水管道430米，排水管道410米，排污管道390米，燃气管道720米，供热管道1600米，绿化等。 | 2016 | 2016 | 657 | 260 |  |
| 咸阳市旬邑县丰泽苑棚户区改造小区外配套基础设施建设项目 | 新建安置房216套。建设道路15192平方米、人行道10944平方米，铺设给排水管道1062米，燃气供暖管道1062米，绿化工程1750平方米等。 | 2016 | 2016 | 3,960 | 800 |  |
| 咸阳市武功县李大村南区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 拆迁安置1378户。建设道路35984平方米，给水管网5780米，排水管网5250米，电力管道5250米，供热管道9800米，绿化21690平方米，燃气管道5250米，照明等。 | 2016 | 2017 | 10,546 | 2,000 |  |
| 咸阳市武功县武功镇渭源棚户区一期配套基础设施建设项目 | 拆迁居民348户。道路7936平方米，给排水管道3900米，雨水管道2500米，污水管道6550米，电缆8518米，绿化14700平方米等。 | 2015 | 2016 | 2,780 | 500 |  |
| 咸阳市武功镇渭源棚户区改造小区外配套基础设施建设项目 | 拆迁改造348户。道路工程5400平方米、给水工程2300米、雨污水管网工程4100米、天然气工程2000米、暖气工程1900米、室外电气工程4950米、绿化工程4500平方米。 | 2015 | 2016 | 1,587 | 200 |  |
| 咸阳市新兴纺织花园小区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 拆迁安置房2406户。道路7808平方米、供电线路4590米、给水管网3200米、排水管网8350米、采暖管网2900米，绿化面积178398平方米等。 | 2014 | 2016 | 20,373 | 1,000 |  |
| 咸阳市陕西航空电气有限责任公司五街及接待站棚户区改造配套基础设施建设项目 | 拆迁安置户数360户，建设道路4100平方米，给排水管网3200米，供热管网1700米，供气管网1600米，绿化6100米等。 | 2016 | 2017 | 1,374 | 550 |  |
| 咸阳市兴平市秦岭六街棚户区改造小区配套基础设施建设项目 | 拆迁安置居民340户，建设道路4900平方米，给排水管网2800米，供热管网1700米，供气管网200米，绿化5700平方米等。 | 2016 | 2017 | 4,817 | 620 |  |
| 咸阳市兴平市华兴十五街棚户区改造小区配套基础设施建设项目 | 拆迁安置360户，建设道路1208.3米、停车场1980平方米、路灯68盏、排水管网660米、给水管网460米、供水增压设施一套、变配电设施一套、电力线路1880米、燃气管道432米、绿化5368平方米等。 | 2016 | 2017 | 4,528 | 500 |  |
| 咸阳市兴平市秦岭六街棚户区改造小区外配套基础设施建设项目 | 拆迁安置340户，建设道路4100平方米、给排水管网1800米，供热管网2000米，供气管网2400米，绿化5000平方米等。 | 2016 | 2016 | 907 | 270 |  |
| 咸阳市兴平市陕柴社区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 拆迁安置360户，建设道路及地坪硬化工程拆除原路，新建4米宽混凝土路面9440平方米，新建6米宽混凝土路面12672平方米，绿化7800平方米，给排水管网4100米，供热管网4600米，供气管网4800米等。 | 2016 | 2017 | 3,454 | 400 |  |
| 渭南市（25项） |  |  |  |  | 23,380 |  |
| 渭南高新区西庆屯小区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 2015年改造480户。新建小区道路400米，绿化3000平方米，天燃气管网400米，广电管网4000米，给水管网400米，污水管网400米，雨水管网400米，供暖管网400米，热交换站100㎡等。 | 2016 | 2017 | 1,940 | 780 |  |
| 渭南高新区张西小区棚户区改造配套基础设施项目 | 2015年改造856户。新建小区围墙1000米，道路950米，绿化9000平方米，天燃气管网13700米，广电管网21000米，给水管网930米，污水管网1240米，雨水管网950米，供暖管网950米，热交换站100㎡等。 | 2016 | 2017 | 3,910 | 1,560 |  |
| 渭南高新区郑家二期棚户区改造配套基础设施建设项目 | 2015年改造180户。新建小区围墙300米，道路400米，绿化24000平方米，天燃气管网3000米，广电管网3000米，给水管网400米，污水管网400米，雨水管网300米，供暖管网300米等。 | 2016 | 2017 | 1,437 | 570 |  |
| 渭南市临渭区沋河西岸新景住宅小区改造配套设施建设项目 | 2015年改造298户。建设道路工程3200平方米；给水2015米；污水工程量2120米；雨水工程量2100米；电气工程量14500米；采暖工程量1950米；天然气工程量4650米；绿化工程量7650平方米，安装设施32台（套）。 | 2016 | 2017 | 2,316 | 890 |  |
| 渭南市临渭区贠张城中村改造安置项目（万源印象）配套基础设施项目 | 2014年计划改造120户。项目改造120户。道路12000平方米、给水工程9600米、电气工程量8800米、供热工程5520米、绿化21600平方米。 | 2015 | 2017 | 3,477 | 360 |  |
| 渭南市临渭区朝阳大街拆迁安置小区配套基础设施建设项目 | 拆迁550户，配套道路工程量6747平方米；给水工程量6747米；污水工程量4470米；雨水工程量4450米；电气工程量30600米；采暖工程量4140米；绿化工程量16200平方米等；天然气工程量9830米。 | 2016 | 2017 | 7,500 | 1,650 |  |
| 渭南市临渭区西张村综合改造(西区)沋河华府小区配套基础设施建设项目 | 拆迁350户，配套道路工程量3720平方米；给水工程量3720米；污水工程量2460米；雨水工程量2450米；电气工程量16850米；采暖工程量2300米；绿化工程量8900平方米；天然气工程量55420米等。 | 2016 | 2017 | 7,000 | 1,050 |  |
| 渭南市临渭区毕家村综合改造朗庭小区配套基础设施建设项目 | 拆迁400户。配套道路工程量1730平方米；给水工程量1730米；污水工程量1146米；雨水工程量1140米；电气工程量7840米；采暖工程量1060米；绿化工程量4140平方米；天然气工程量2520米等。 | 2015 | 2017 | 7,000 | 240 |  |
| 渭南市老城区毕家村等三个村棚户改造项目配套基础设施建设项目 | 拆迁1283户，配套道路5878平方米，综合管沟3995米；给水管道3702米；污水管道3894米；雨水管道3858米，供热管道3582米，供气管道8542米，埋设电力电缆17084米，弱电电缆9552米等。 | 2015 | 2017 | 10,800 | 2,120 |  |
| 渭南市华州区瓜坡镇棚户区改造配套基础设施建设项目 | 2015年建设计划改造2315户。硬化道路4990米，硬化人行道9100.7平方米，供水及消防管网7930米，雨水管道5780米，污水管道6585米等。 | 2016 | 2018 | 12,530 | 4,040 |  |
| 渭南市华州区柳枝镇棚户区改造配套设施建设项目 | 2014年计划改造150户。硬化道路4020平方米，供水及消防管线750米，雨污管网1452米，配电线路1800米，热力管沟680米，绿化2856米及照明等辅助设施。 | 2016 | 2017 | 810 | 320 |  |
| 渭南市澄城县华和国际广场棚户区改造配套基础设施建设项目 | 2014年改造405户。新建小区内主干道315米，小区内支路8500㎡；铺设给水管道2850米，污水管道2100米，雨水管道2058米，敷设各类电力电缆2800米，供热管道及管沟2600米，小区照明路灯53个，绿化面积1200㎡等。 | 2016 | 2017 | 2,241 | 900 |  |
| 渭南市澄城县雅安园棚户区改造配套基础设施建设项目 | 2013年改造74户。新建小区道路11130㎡，安装道牙976米；配套建设锅楼房30㎡；铺设给水管网560米，污水管网427米，雨水管网427米；铺设电力电缆1100米，供热管网958米，安装路灯26个，绿化面积1337平方米等。 | 2015 | 2016 | 853 | 220 |  |
| 渭南市澄城县祖师庙巷棚户区改造配套小区内基础设施项目 | 新建热源中心及配套设备用房583.42平方米；新建小区道路1600平方米，铺设给水管网1000米，污水管网600米，雨水管网700米，供热管网500米，安装路灯16盏；配套供热、配变电、消防、安保等设施。 | 2015 | 2016 | 1,285 | 380 |  |
| 渭南市澄城县祖师庙巷棚户区改造配套市政道路基础设施项目 | 全长134.5米，宽25米；铺设给水、污水、雨水管道各135米。西二路段改造工程：全长118米，宽20米，沥青混凝土路面；铺设给水、污水、雨水管道各120米；铺设弱电、天然气管线，交通照明、路标指示，道路绿化等工程。 | 2015 | 2016 | 228 | 70 |  |
| 渭南市蒲城县高阳镇王庄小区居民住宅改造配套基础设施项目 | 2015年计划改造187户。硬化道路30000平方米。供水及消防管网长度3070米，阀门井20处，污水管道长度3100米，污水检查井24座。新建变压器容量为630KVA，配建低压电力管线6200米，电力管沟3000米，路灯60盏。小区外连接道路800米。 | 2015 | 2016 | 1,720 | 560 |  |
| 渭南市蒲城县兴镇棚户区改造（一期）基础设施配套项目 | 2015年改造300户。硬化道路及停车15762平米，供水及消防管网长度1300米。雨水管道长度1600米。污水管道长度1200米，粪池2座。变压器2座，电力管线2300米，电力管沟1100米，路灯40盏。 | 2015 | 2016 | 2,606 | 900 |  |
| 渭南市白水县西固镇仓颉花园棚户区改造配套基础设施建设项目 | 2015年改造任务919户。道路及场地硬化12036.7平方米；绿化25054平方米；电气工程2000米；暖通工程1738米及锅炉房150平方米；给水工程2262米，排水工程2335米等其他附属设施。 | 2015 | 2016 | 5,025 | 2,010 |  |
| 渭南市白水县文化小区配套基础设施二期工程建设项目 | 2015年改造128户。建设地下停车库7883.42平方米，内设机械式二层升降横移式汽车库，可停放小轿车400辆。建设给水管网2400米、污水管网2500米、雨水管网2500米和热媒管管网8000米。 | 2016 | 2017 | 2,883 | 1,000 |  |
| 渭南市白水县御锦苑小区棚户区改造配套基础设施建设 | 2015年改造520套。道路及场地硬化面积3783.93平方米；绿化面积4775.45平方米；电气工程687米；暖通工程613米及换热站150平方米；给水工程2922米，排水工程5102米，天然气工程835米，建设路灯20盏等。 | 2015 | 2016 | 1,560 | 620 |  |
| 渭南市白水县泉州湾棚户区改造配套基础设施项目 | 2014年改造48户。绿化8260平方米；道路及场地硬化6883平方米；电力管线1313米，电信管线1248米，配套电信交接箱1座；供热管网2250米及换热站一座150平方米；给水管网1010米，支管管网1250米，雨水管网2376米，污水管网2205米等。 | 2015 | 2016 | 1,800 | 150 |  |
| 渭南市白水县水门路棚户区改造工程（锦绣源小区）配套基础设施项目 | 2014年改造64户。给水主管管道300米，支管管道400米；消防栓4处；排水管道1300米；电气工程800米，变压器1台及高低压配电箱；供热管道管线长度450米及配套设施；天然气管道长度630米，硬化道路及场地面积245平方米等。 | 2015 | 2016 | 524 | 210 |  |
| 渭南市富平县城关街道办卧龙福兴苑棚户区基础设施配套工程 | 2013年改造任务290户。硬化道路1270米；给排水管道6800米；雨水管道3200米；电器管道3680米；绿化3860平方米；人行道3880平方米，高低压配电工程（包括变压器、配电箱等）、电动门等附属设施工程。 | 2013 | 2016 | 1,600 | 640 |  |
| 渭南市富平县薛镇老街棚户区基础设施配套项目 | 2015年改造任务512户。新修主干道路3300米，次干道路1000米，铺设污水管道、雨水管道各3300米，给水管道3300米，弱电管道6600米，天然气管道3300米，安装道路路灯264盏。 | 2016 | 2017 | 4,319 | 1,540 |  |
| 渭南市富平县流曲镇棚户区综合改造基础设施配套项目 | 2015年改造288户。铺设给排水管网4000米，新修道路3160米，铺设人行横道13000平方米，栽植绿化乔木2108颗，安装照明路灯109盏。 | 2015 | 2016 | 1,490 | 600 |  |
| 延安市（10） |  |  |  |  | 8,320 |  |
| 延安市子长县操场摊棚户区改造安置房配套基础设施建设项目 | 2015年棚户区改造任务131户。铺设供水管网1450米，排水管网1650米，各类电缆5000米，天然气管网1200米，新建道路318米，绿化3000平方米。 | 2016 | 2018 | 766 | 310 |  |
| 延安市子长县安定镇棚户区改造安置房配套基础设施供水厂建设项目 | 2015年棚户区改造任务303户。修建供水厂一处，包括50立方米稳压池一座，净化车间一座，清水池一座，提水泵站一座及配电间一座等及配套输水DN250钢管144米。 | 2016 | 2017 | 1,371 | 410 |  |
| 延安市吴起县杨青川保障房暨安置房项目地下停车场项目 | 2014年棚户区改造任务352户。地下停车库一层，建筑面积26489平方米。 | 2015 | 2016 | 7,417 | 2,230 |  |
| 延安市吴起县燕山台棚户区改造地下车库项目 | 2014年棚户区改造任务348户。地下车库为地下4层，框架结构，建筑面积14200平方米。 | 2014 | 2016 | 4,811 | 1,440 |  |
| 延安市富县沙梁社区棚户区改造项目 | 2015年棚户区改造任务125户。道路16337平方米，绿化14196平方米，亮化46盏，挡墙45米，排水245米，硬化4775平方米及其他配套基础设施等。 | 2015 | 2016 | 6,000 | 1,800 |  |
| 延安市洛川县凤栖小区棚户区改造安置小区(原居民楼片区)停车库项目 | 2014年棚户区改造任务298户。地下停车库为地下4层，框架结构，建筑面积14200平方米。 | 2014 | 2016 | 1,767 | 530 |  |
| 延安市黄龙县西山坡棚户区改造安置小区配套工程 | 2014年棚户区改造任务3000户。道路硬化10000平方米，给水管网823米，污水管网870米，供热管网1708米，天然气管网823米及其他配套基础设施等。 | 2016 | 2016 | 1,250 | 500 |  |
| 延安市黄龙县保障房后街棚户区改造安置小区与市政道路连接路基础配套设施建设项目 | 2014年棚户区改造任务376户。道路长1500米，宽10米。 | 2016 | 2016 | 1,200 | 360 |  |
| 延安市黄龙县后街棚户区改造安置小区配套基础设施建设项目 | 2014年棚户区改造任务376户。道路硬化12427平方米，绿化7520平方米，给水管网1182米，排水管网1157米，供热管网1747米。天然气管网1050米及其他配套基础设施等。 | 2016 | 2016 | 1,550 | 470 |  |
| 延安市黄龙县西山坡棚户区改造安置小区与市政道路连接路基础设施配套项目 | 2014年棚户区改造任务3000户。道路长1500米，宽10米。 | 2016 | 2016 | 895 | 270 |  |
| 汉中市（12） |  |  |  |  | 19,910 |  |
| 汉中市兴元汉文化国家旅游休闲度假区棚户区改造（一期）配套基础设施建设项目 | 改造棚户区3002户，新建小区内干、支道路15160米，电力管线40000米，通信管线28800米、给水管网长18500米、排水管网38500米、天然气管网23000米、景观绿化103684平方米。公共建筑4680平方米。 | 2014 | 2016 | 23,492 | 7,500 |  |
| 汉中市兴元新区天汉大道以西片区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 改造棚户区3776户，新建小区道路面积28076平方米，给水管道7328米，污水管道3931米，雨水管道4397米，电力管线2931米，燃气管线2931米，弱电管网2931米，景观绿化及场地设施118365平方米，公共建筑5457平方米。 | 2016 | 2018 | 9,604 | 3,710 |  |
| 汉中市兴元新区北片区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 改造棚户区2414户，新建小区道路面积25995平方米，给水管道6210米，排污水管道4073米，雨水管道4073米，电力管线3540米，燃气管线3540米，弱电管网3540米，景观绿化及场地设施25943平方米，公共建筑25203平方米。 | 2016 | 2018 | 8,391 | 3,360 |  |
| 汉中市汉台区陕西安中机械有限责任公司棚户区改造配套基础设施建设项目 | 改造棚户区162户，配套基础设施建设硬化小区道路1720平方米，铺设给排水管道600米、电力管网1300米、电信管网300米、绿化工程1400平方米。 | 2015 | 2016 | 776 | 490 |  |
| 汉中市南郑县梁山镇强国村棚户区改造配套基础设施建设项目 | 改造棚户区142户，基础设施建设道路679米，场地1200平方米，铺设给排水管网1760米，安装路灯86盏，绿化520平方米，配套建设相关设施。 | 2015 | 2016 | 527 | 210 |  |
| 汉中市西乡县莲花府邸棚户区改造配套基础设施项目 | 改造棚户区330户，新建小区外道路长210米；小区道路118米；供水管网600米，排水管网200米，高压供电设备一套；和谐社区配套建设物业管理用房170平方米；天然气管网600米等。 | 2016 | 2016 | 800 | 320 |  |
| 汉中市勉县鸭儿塘片区棚户区一期配套基础设施项目 | 2014年改造任务350户，2016年改造任务950户。配套建设干、支道路1802米建设电力管线2238米，给水管道6660米，燃气管道5035米，景观绿化17187平方米，物业管理服务用房1200平方米。 | 2016 | 2018 | 5,000 | 2,000 |  |
| 汉中市勉县县城绿源路北城市棚户区改造配套基础设施建设项目 | 改造棚户区150户，修建小区道路及场地硬化2538平方米，给水管网345米，污水管网288米，雨水管网274米，燃气管网700米，高庭院灯9盏等。 | 2016 | 2016 | 680 | 400 |  |
| 汉中市勉县贾旗路东片区棚户区（A）区配套基础设施建设项目 | 改造棚户区205户，物业管理用房建筑面积350㎡；小区道路11000㎡；室外道路景观绿化5128㎡；给水管网3856m，排水管网6700m，照明埋设电缆2600m及配套工程，电信管线1500m;室外燃气管道，建DN80mm燃气管道2200m。 | 2012 | 2016 | 3,101 | 620 |  |
| 汉中市勉县贾旗路西片区棚户区改造小区配套基础设施建设项目 | 改造棚户区303户，小区道路2765米、42622平方米、电力管线1890米、电信管线5523米、给排水管道7688米、燃气管道2473米、景观绿化18299平方米、物管用房1700平方米。 | 2014 | 2017 | 4,886 | 630 |  |
| 汉中市勉县解放北路东片区棚户区改造基础配套设施项目 | 改造棚户区150户，小区道路1324米，给水管道1650米，排水管道620米，配套安装变压器1台，电力管线1100米，燃气管网300米，通讯弱电管网2500米，热力管网580米等。 | 2015 | 2016 | 553 | 220 |  |
| 汉中市勉县武侯大道北片城市棚户区改造（A区）配建地下停车场项目 | 改造棚户区196户，新建地下停车场一个3605平方米，汽车停车位85个，非机动车停车位288个，配套建设地下设备用房395平方米及停车场相关的给排水、暖通、电力等附属工程。 | 2016 | 2017 | 1,500 | 450 |  |
| 榆林市（9项） |  |  |  |  |  |  |
| 榆林市榆阳区鱼河镇文化南路棚户区改造配套市政基础设施项目 | 2014年改造807户，新修混凝土道路24507.31平方米，铺设给水管网5206米，污水管网4943米，新建小型污水处理站1个、公厕2座，安装路灯111盏。 | 2016 | 2016 | 2,000 | 600 |  |
| 榆林市榆阳区牛家梁镇牛家梁村棚户区改造配套市政基础设施项目 | 2014年改造392户，新修混凝土道路4470平方米、砖石硬化19595平方米，铺设给水管网5206米、污水管网6810米，污水处理站1个、检查井259个、公厕4座、化粪池6个。 | 2016 | 2016 | 1,347 | 410 |  |
| 榆林市榆阳区青云镇色草湾村（城边村）改造配套市政基础设施项目 | 2015年改造465户，道路及场地硬化77088平方米，架设弱强电（含变压器）12500米，给排水消防管道12500米，路灯974个，绿化458612平方米。 | 2016 | 2016 | 4,380 | 1,310 |  |
| 榆林市定边县乐晶华府棚户区改造附属配套基础设施 | 棚户区改造户数37户。实施道路硬化3300平方米，绿化4800平方米，供暖面积5.5万平方米，供暖管道1200米，给排水，供气管道各2800米，以及消防，配电，围墙，大门，锅炉等配套设施。 | 2016 | 2016 | 2,802 | 110 |  |
| 榆林市定边县民生花园西区棚户区改造附属配套基础设施 | 棚户区改造户数180户，实施道路硬化10892平方米，绿化11754平方米，供暖面积15.8万平方米，供暖管道7934米，给排水，供气管道各11340米，以及消防，配电，围墙，大门，锅炉等配套设施。 | 2016 | 2017 | 2,803 | 540 |  |
| 榆林市定边县南苑小区棚户区改造附属配套基础设施 | 棚户区改造户数40户。实施道路硬化2090平方米，绿化2200平方米，供暖管道1200米，给排水，供气管道各2600米，消防、配电、围墙、大门、锅炉等配套基础设施。 | 2016 | 2016 | 1,796 | 120 |  |
| 榆林市定边县祥瑞家园棚户区改造附属配套基础设施 | 棚户区改造户数38户。实施道路硬化3437.22平方米，绿化2053平方米，供暖面积2.57万平方米，供暖管道450米，给排水，供气管道各700米，以及消防、配电、围墙、大门、锅炉等配套设施。 | 2016 | 2016 | 1,072 | 110 |  |
| 榆林市子洲县焦渠王庄棚户区改造配套市政设施建设项目 | 2014年改造550户，1650人，新建安置房550套，配套道路长650米，宽24米，人行道12000平方米，绿化7000平方米，污水管网2900米，给水管网2400米等。 | 2016 | 2016 | 2,963 | 1,190 |  |
| 榆林市子洲县张家湾棚户区改造改造配套市政基础设施建设项目 | 2014年改造265户，840人，新建安置房265套，配套道路长1200米，宽10米，人行道2400平方米，绿化面积8000平方米，排水管网2400米，给水管道3100米，消防管道1900米等。 | 2016 | 2016 | 2,765 | 800 |  |
| 安康市（28项） |  |  |  |  | 20,075 |  |
| 安康市南环路棚户区改造（南环东路安置社区）配套基础设施项目 | 棚改安置房建设任务260套。道路长度3000米，宽度5米，电力工程配管17000米、电缆10000米、电力2000kva供电设施，给排水工程2000米等配套基础设施。 | 2014 | 2016 | 2,810 | 225 |  |
| 安康高新区2015年居尚现代城棚户区改造配套基础设施项目 | 棚改安置房建设任务1056套。基础设施配套路网建设总计1500米，给排水管网3600米，检查井20座；1000KVA变压器二台，1250KVA变压器三台，架设线路1800米，路灯200盏；天然气管道铺设1800米。 | 2016 | 2016 | 1,414 | 270 |  |
| 安康高新区居尚花园社区（二期）棚户区改造配套基础设施项目 | 棚改安置房建设任务942套。配套基础设施路网建设总计1600米，给排水管网3600米，检查井22座；1000KVA变压器两台，1250KVA变压器两台，架设线路1700米，路灯220盏；天然气管道铺设1800米。 | 2016 | 2016 | 1,203 | 480 |  |
| 安康高新区飞地经济园区棚户区改造配套基础设施项目 | 棚改安置房建设任务834套。配套基础设施路网建设总计1300米，给排水管网2800米，检查井18座；1000KVA变压器四台，架设线路1200米，路灯100盏；天然气管道铺设1400米。 | 2016 | 2016 | 988 | 400 |  |
| 安康市汉滨区瀛湖镇棚户区基础设施建设项目 | 改造任务910户。新建立体车位400个。 | 2016 | 2016 | 2,982 | 900 |  |
| 安康市汉滨区吉河镇棚户区改造（亲水苑）社区配套 基础设施建设项目 | 棚户区改造400户，新建道路3公里，雨污管网3公里，路灯100盏，绿化6000平方米，安防及电力设施等。 | 2016 | 2017 | 1,397 | 560 |  |
| 安康市汉滨区关庙镇东站社区棚户区改造基础设施项目 | 新建棚户区300户，新建道路长2公里，宽26米，及小区内供排水管网、绿化、亮化等。 | 2016 | 2017 | 5,000 | 900 |  |
| 安康市汉滨区关家镇棚户区改造配套基础设施建设项目 | 棚户区300户，新建道路550米，供水管网600米，排水管网660米，及绿化、亮化等项目。 | 2016 | 2017 | 1,451 | 500 |  |
| 安康市石泉县江南片区棚户区配套基础设施建设项目 | 改造任务300户。主要建设内容包括：建设棚改安置小区内新堰大街长780米，宽20米；道路绿化、亮化780米。 | 2016 | 2016 | 1,450 | 440 |  |
| 安康市石泉县江南片区棚户区配套基础设施（与棚改小区直接相关城市基础设施）建设项目 | 改造任务300户。建设棚改安置小区相关城市道路长安大道长420米，宽24米；南滨大道长514米，宽25米；永安大街长524米，宽16米；道路绿化、亮化1458米；建设公厕2座。 | 2016 | 2016 | 2,550 | 770 |  |
| 安康市石泉县新桥片区棚户区配套基础设施（停车场）建设项目 | 改造任务300户。建设新桥停车场20000平方米。 | 2016 | 2017 | 1,500 | 450 |  |
| 安康市岚皋县2015年县城棚户区改造配套基础设施建设项目 | 改造任务1400户。改造道路57100平方米、铺装人行道21000平方米、安装道牙9200米，配套建设给排水、供电、绿化、亮化等工程。 | 2015 | 2017 | 7,080 | 2,400 |  |
| 安康市岚皋县2015年城关镇六口工业园区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 改造任务400户。新建道路15581.46平方米,硬化场地8524.35平方米,给水管网8830.4米、雨污管网2181.39米。配套建设绿化、亮化等附属工程。 | 2016 | 2017 | 2,352 | 940 |  |
| 安康市岚皋县南宫山镇2013年-2016年棚户区改造配套基础设施建设项目 | 改造任务432户。改造道路25357平方米、铺装人行道11451平方米、安装道牙5725米，给水管网2304米、雨污管网7182米。配套建设绿化、亮化等附属工程。 | 2016 | 2016 | 2,314 | 920 |  |
| 安康市岚皋县2014-2015年滔河镇棚户区改造配套基础设施建设项目 | 改造任务200户。改造道路25715平方米、铺装人行道4210平方米、安装道牙5385米，给水管网3914米、雨污管网6048米。配套建设绿化、亮化等附属工程。 | 2016 | 2017 | 1,795 | 600 |  |
| 安康市岚皋县佐龙镇2014-2015年棚户区改造配套基础设施建设项目 | 改造任务200户。新建道路7836平方米、改造道路1700平方米、人行道铺装透水砖2510平方米、安装道牙2514米，配套建设给排水、供电、绿化、亮化等工程。 | 2015 | 2016 | 1,392 | 600 |  |
| 安康市岚皋县2014年城关镇联春村棚户区改造配套基础设施建设项目 | 改造任务100户。新建车行道路6680.15平方米、人行道3522平方米，给水管网1366.12米、雨污管网2569.32米；建设化粪池1座。配套建设供电、绿化、亮化等相关附属工程。 | 2016 | 2017 | 881 | 300 |  |
| 安康市平利县平中周边棚户区改造二期配套基础设施项目 | 该项目改造任务500户。小区内道路长1600米，宽12米；排污管道3800米；排水管道2200米；绿化520m2;供水管道1500米；供气管道1800米；安装路灯25盏，化粪池2座。 | 2016 | 2017 | 2,200 | 880 |  |
| 安康市平利县八仙集镇棚户区改造配套基础设施项目 | 该项目改造任务500户。小区内道路18000平方米；供水管道3000米；雨水管道3000米；排污管道3000米；绿化面积2290平方米；路灯80盏、化粪池4座，物业管理用房100㎡。 | 2016 | 2017 | 2,120 | 850 |  |
| 安康市平利县西河集镇棚户区改造配套基础设施项目 | 该项目改造任务500户。小区内新建小区道路3300米，铺设污水管650米，污水管1500米，污水管1200米。污水管600米，雨水管2700米，雨水管600米，检查井138个，供水管道（含消防）4200米等。 | 2016 | 2017 | 2,400 | 960 |  |
| 安康市平利县西大桥片区棚户区改造配套基础设施项目 | 该项目改造任务1000户。小区内路网32000平方米；供水管道4000米；雨水管道4000米；排污管道4000米；天然气供气管,4500米；绿化面积8000米；路灯180盏、化粪池20座等。 | 2016 | 2017 | 6,030 | 1,480 |  |
| 安康市平利县二道河、响当河棚户区改造配套基础设施项目 | 该项目改造任务300户。小区内新建8米宽小区道:2500米，铺设ф200污水管510米，ф300污水管1150米，ф400污水管900米。ф600污水管450米，ф400雨水管1950米，ф600雨水管550米，检查井95个，供水管道（含消防）2850米，路灯48盏，绿化330平方米，标准化化粪池1个。 | 2016 | 2017 | 1,750 | 700 |  |
| 安康市镇坪县钟宝镇棚户区改造配套基础设施项目 | 改造任务130户。新建（改造）道路1500米，强弱电入地安装线路2000米，安装路灯50盏，新建供水管网2000米，新建排污管网2000米，雨水管道2000米，绿化面积3000平方米，停车位50个。 | 2016 | 2016 | 863 | 390 |  |
| 安康市镇坪县曾家镇棚户区改造配套基础设施项目 | 改造任务200户。新建（改造）道路1200米，强弱电入地安装线路2000米，安装路灯50盏，新建供水管网2000米，新建排污管网2000米，雨水管道2000米，绿化面积3000平方米，停车位50个。 | 2016 | 2016 | 942 | 380 |  |
| 安康市旬阳县小河北阳鱼岛棚户区改造配套基础设施项目 | 改造任务500户。该项目主要包括，土方回填、小区道路工程、给排水工程、消防工程、电力照明工程、环卫工程及绿化工程等。 | 2013 | 2016 | 6,500 | 1,500 |  |
| 安康市旬阳县神河镇棚户区改造配套基础设施项目 | 改造任务300户。1.小区道路1600米；2.给排水项目：给水主管道2510米、雨水管道1630米、污水管道1750米；3.环卫设施：公厕3座、垃圾处理池5座；4.绿化系统建设：绿地、草坪1200平方米，行道树380株；5.太阳能路灯30盏。 | 2016 | 2017 | 3,300 | 900 |  |
| 安康市白河县康银小区棚户区配套基础设施建设项目 | 改造任务300户。热熔管2000米，减压阀10处，栽植行道树130棵，二类公厕2座，铺设污雨水管网3000米，检查井25座，硬化道路13米宽2000米长，路灯83盏。 | 2015 | 2016 | 500 | 200 |  |
| 安康市白河县高庄片区棚户区配套基础设施建设项目 | 改造任务300户。新修市政道路449.5米，宽6米，沿路给水管800米，铺雨污水管道2850米，截水沟540米，涵洞100米，路灯30盏。 | 2015 | 2016 | 600 | 180 |  |
| 商洛市（7项） |  |  |  |  | 2180 |  |
| 商洛市洛南县西寺城市棚户区改造配套基础设施建设项目 | 征收房屋54户，安置房建设200户，占地16.47亩，建设小区道路2000平方米、雨污水管网2500米、绿化9000平方米、亮化路灯60盏、供电、热力、供水、燃气等。 | 2016 | 2017 | 10,850 | 160 |  |
| 商洛市丹凤县洞底片区棚户区改造基础设施项目 | 拆迁485户，建设安置房672套，修建道路3643平方米；给排水工程：给水管道808米，污水管道643米，雨水管道1061米；燃气工程：中压管线291.39米，低压管线568.32米；热力工程：热力管网单管801.51米等。 | 2015 | 2017 | 1,016 | 40 |  |
| 商洛市丹凤县商镇老君片区棚户区改造基础设施项目 | 拆迁改造728户，道路工程、给排水工程、供配电、燃气及热力工程。 | 2015 | 2017 | 1,700 | 160 |  |
| 商洛市商南县西街棚户区改造配套基础设施二期建设项目 | 拆迁900户，安置470户，建设西街主次干道路6.67万平方米；给水、雨污水及电气、燃气管网工程69.3千米；绿化2.9万平方米以及亮化、公厕、环保站工程。 | 2016 | 2017 | 6,000 | 450 |  |
| 商洛市镇安县镇云新区（二期）棚户区改造小区内配套基础设施建设项目 | 拆迁460户，其中：建房276套，货币安置184套。供水管道1515米、雨水管道3100米、排水管道1515米、路面铺设改造15150平方米。 | 2015 | 2017 | 1,100 | 440 |  |
| 商洛市镇安县镇云新区（二期）棚户区周边配套基础设施建设项目 | 拆迁460户，其中：建房276套，货币安置184套。小区内绿化1000平方米、安装路灯80盏、雨水管道2000米、排水管道1000米,硬化道路1000米。 | 2015 | 2017 | 750 | 230 |  |
| 商洛市镇安县碾子湾棚户区改造(一期）周边配套基础设施建设项目 | 拆迁300户，其中：货币安置120户，团购房安置180户。硬化宏华街桥至中医院狮子桥头19000平方米，人行道加宽悬挑1900米、石栏杆护栏1900米、道路疏通890米、雨水管道3800米、排水管道1900米。 | 2015 | 2016 | 5,800 | 700 |  |
| 韩城市（1项） |  |  |  |  | 1760 |  |
| 韩城市河渎城中村改造配套基础设施建设项目 | 新建住宅楼1252套，硬化道路39653.44平方米；安装给水管网1081.5米；排水管网11315.84米；燃气管道13585米；供热管网18000米；供电线路55000米；景观、绿化面积64611平方米及消防、安防等基础设施配套工程。 | 2015 | 2016 | 16,546 | 1,760 |  |
| 西咸新区（14） |  |  |  |  | 14200 |  |
| 西咸新区沣东新城新城壹品棚户区改造基础配套设施建设项目 | 新城壹品（南何村）安置小区共安置户数为516户，共建安置房2178套。小区道路约1000米，小区给排水约3000米，供电约600米，供热约600米，供气约600米，小区绿化约11194平方米。 | 2016 | 2017 | 3,435 | 1,030 |  |
| 西咸新区沣东新城石家村棚户区改造基础配套设施建设项目 | 石家村安置小区共安置户数为246户，共建安置房1336套。小区内道路约1500米，排水管道约3400米，强电设施约400米，供热约400米，供气设施400米，小区绿化面积约7900平方米。 | 2016 | 2017 | 3,200 | 960 |  |
| 西咸新区沣东新城六合家园棚户区改造基础配套设施建设项目 | 六合家园（聚驾庄村）安置小区共安置户数为575户，共建安置房1310套。小区内道路约7000平方米，污水管道约800米，雨水管道约800米，供电约1000米,供气设施约500米，供热设施约500米，小区绿化面积约12150平方米。 | 2015 | 2016 | 4,000 | 1,200 |  |
| 西咸新区沣东新城和盛花园棚户区改造基础配套设施建设项目 | 和盛花园安置小区共安置户数为118户，共建安置房700套。道路长度约2200米，雨污水管道约6300米，供电及室外照明设施约3200米，供气设施管道约1100米，供热设施管道约1100米，小区绿化面积约22714平方米。 | 2016 | 2017 | 7,800 | 350 |  |
| 西咸新区秦汉新城渭柳佳苑2014年棚户区改造住房（A地块）配套基础设施项目 | 本项目主要新建道路面积约15300平方米，绿化面积约4000平方米，给水管道8200米，排水管道4500米，供暖管道7934米，电力设施10kv开闭所1座。 | 2016 | 2018 | 4,293 | 1,720 |  |
| 西咸新区秦汉新城秦兴佳苑安居小区棚户改造住房配套基础设施项目 | 本项目主要新建道路7947.8米，管网1306.36米，电力工程1306.36米，供热管道1306.36米，天然气设施1306.36米，绿化面积20475平方米。 | 2016 | 2018 | 4,637 | 1,860 |  |
| 西咸新区秦汉新城兰池佳苑安居小区二期（A地块）棚户区改造住房配套基础设施项目 | 本项目主要新建道路面积约8500平方米，绿化面积约3000平方米，给水管道5200米，排水管道3000米，供暖管道8000米。 | 2016 | 2018 | 5,220 | 2,090 |  |
| 西咸新区空港新城幸福里棚户区改造（三期）A区基础设施配套项目 | 项目建设任务1230套，小区内电力管线34375米，供水、排水管网116471米，供气管网184437米，道路11000米及壁挂锅炉。 | 2015 | 2017 | 4,968 | 1,480 |  |
| 西咸新区空港新城幸福里棚户区改造基础设施配套项目 | 项目任务套数780套，小区内电力管沟4800米，电缆18750米，配电室3间。供水、排水管网63529米，供气管网45000米，道路宽3-7米，长度为6000米及壁挂锅炉等。 | 2013 | 2016 | 2,611 | 190 |  |
| 西咸新区空港新城幸福里棚户区改造（二期）基础设施配套项目 | 项目建设任务970套，小区内电缆21875米，供水、排水管网74118米，供气管网61479米，道路长度为7000米及壁挂锅炉。 | 2014 | 2016 | 3,083 | 260 |  |
| 西咸新区国际文化教育园中央大街项目 | 改造任务2910户。设计长度1KM，包括道路工程、综合管网工程、绿化、照明及相关配套附属设施。 | 2016 | 2018 | 5,000 | 1,500 |  |
| 西咸新区国际文化教育园文教三路项目 | 年改造任务2910户。设计长度278米，包括道路工程、综合管网工程、绿化、照明及相关配套附属设施。 | 2016 | 2018 | 1,137 | 340 |  |
| 西咸新区国际文化教育园文韵三路项目 | 改造任务2910户。设计长度819米，包括道路工程、综合管网工程、绿化、照明及相关配套附属设施。 | 2016 | 2018 | 1,650 | 500 |  |
| 西咸新区国际文化教育园文教一路项目 | 改造任务2910户。设计长度721米，包括道路工程、综合管网工程、绿化、照明及相关配套附属设施。 | 2016 | 2018 | 2,474 | 720 |  |
| 三、国有林业棚户区改造配套基础设施建设（38项） |  |  |  | 38371 | 25000 |  |
| 陕西牛背梁国家级自然保护区航天小区危旧房改造配套基础设施建设项目 | 建设雨水管网475米、雨水井12座、雨水收集口20个；建设5米宽电动伸缩门2座、门房40平方米、1.8米高栅栏围墙98延米、2.2米高砖砌围墙216延米、物业用房180平方米；敷设照明线缆486米，安装LED路灯22套；小区绿化670平方米，铺筑嵌草砖300平方米。 | 2016 | 2017 | 234 | 164 |  |
| 周至县惠林小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 给水管道890米，给水阀门井6座，污水管1150米，雨水管网1350米；换热站房120平方米等，供暖管网及管沟816米，热力装置井7座；电力设施等。 | 2016 | 2017 | 2,174 | 1,420 |  |
| 陕西省宁西林业局娄敬路等五个小区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 娄敬路生活区：安装1250KVA箱式变电站1座、低压配电柜15台，铺设高压电缆160米、低压电缆3260米、弱电电缆920米等。化工路小区：新建物业用房200平方米、门房54平方米、砖砌围墙268米等。画展街小区：铺设供水管道365米、给水阀门井；埋设污水管网418米、污水井、化粪池1座、雨水管网360米、雨水收集口20个、雨水井等。府兴巷小区：铺设给水管网175米，铺设污水管网186米等。 | 2016 | 2017 | 1,709 | 1,196 |  |
| 宝鸡市马头滩林业局五星村小区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改330户。建设雨水管网543米；增容变压器1台，配套高压配电柜4台、低压配电柜12台、低压供电电缆2935米，建设变配电室96平方米；建设院区围墙398延米、物业管理用房150平方米等。 | 2016 | 2017 | 699 | 419 |  |
| 宝鸡市辛家山林业局五星村小区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改270户。建设室外雨水管网356米；增容500KVA变压器1台（含10KV计量装置及真空断路器等），250kw发电机组1台，配套高压配电柜4台、低压配电柜11台、备用电源配电柜4台；敷设低压供电电缆3570米，建设变配电室90平方米；建设院区围墙316延米等。 | 2016 | 2017 | 676 | 463 |  |
| 陕西省太白林业局卧龙寺小区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改1077户。新建变配电室1座，铺设高压电缆640米、低压电缆9000米，购置低压配电柜8台；新建小区主干道路6000平方米、支干道路2000平方米；铺设天然气管网1300米、检查井4座；小区绿化14000平方米；新建室外照明、围墙1130米等。 | 2016 | 2017 | 1,801 | 1,260 |  |
| 陇县绿景佳苑小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改536户。新建热交换站一座135平方米，铺设供热管网3704米，阀门井62座，购置热交换设备1套；道路硬化8762平方米；安装照明路灯86盏；新建围墙510米；小区绿化10641平方米；铺设给水管网1629米、排雨水管网1629米，修建检查井212座，管沟土方基础7048米；建设物业用房180平方米。 | 2016 | 2016 | 1,095 | 632 |  |
| 陇县山水锦园小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改160户。新建小区道路610米；新建给水管道410米及水表井，新建排污管道375米及检查井，新建化粪池2座，新建雨水管道517米及雨水井；新建热力管道1294米、热交换站140平方米及设备；小区绿化2798平方米；新建电力管线434米，购置供电设备1套、配电箱3个以及路灯67个；建设围墙439延米、大门及物业用房等。 | 2016 | 2017 | 824 | 547 |  |
| 凤县金凤佳苑小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改258户。铺设燃气管3000米，新建加压房50平方米，安装加压设施1套；新建物业用房200平方米；小区绿化2000平方米。 | 2016 | 2017 | 374 | 261 |  |
| 陕西省森林公安局直属派出所太白小区、杨凌小区、天华山小区危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改184户。杨凌小区：供热管网100米；给水管网130米、污水管网190米；雨水管道140米等。天华山小区：采暖管网31米；敷设给水管网65米、污水管网45米、雨水管网25米等。太白小区：供热、供水等。终南基地：供热管网200米；供水管网175米等；终南派出所：敷设集中供暖管网500米等。 | 2016 | 2017 | 1,129 | 790 |  |
| 陕西太白山国家级自然保护区杨凌小区危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改96户。雨水管网496米；建设供热管网360米；建设门房60平方米、围墙355延米、物业用房240平方米；敷设照明线缆380米；小区绿化1980平方米，生态砖铺筑240平方米；敷设燃气主线管网380米、天然气支线管网235米等。 | 2016 | 2017 | 436 | 305 |  |
| 陕西佛坪国家级自然保护区杨凌小区危旧房改造工程配套基础设施建设项目 | 设计林业棚改72户。新建10米宽大门1座、门房45平方米，新建砖砌围墙375延米、栅栏围墙123米、物业用房198平方米；敷设照明线缆345米，安装LED路灯15套；小区绿化1460平方米。 | 2016 | 2017 | 193 | 135 |  |
| 韩城市林馨园小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改235户。建设小区混凝土道路11000平方米，普通粘土砖路面铺装4500平方米；污水管道2200米、雨水管道3000米、综合管沟3760米；地埋电力主线路570米；小区绿化15500平方米；建设小区围栏835米、路灯80盏。 | 2016 | 2017 | 1,480 | 890 |  |
| 延安市劳山林业局玉林苑小区林业棚户区（危旧房）改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改576户。新建给水管网1560米，蓄水池1座；新建雨水管网1705米，检查井41个；新建污水管网1650米，检查井96座，化粪池3座；新建电力管沟600米，电力电缆8500米，变压器2台；新建道路硬化6458平方米，绿化8482平方米，照明30盏，围墙、物业用房等。 | 2016 | 2017 | 2,011 | 1,124 |  |
| 富县林业局富林小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改260户。硬化小区道路4899平方米；架设小区电力管网1500米；新建小区给水管网950米、雨水管网450米、污水管道1030米、燃气管网1500米；小区绿化2800平方米；新建围墙、物业用房等。 | 2016 | 2017 | 1,089 | 751 |  |
| 延安市桥北林业局桥居观园小区林业棚户区（危旧房）改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改709户。铺设透水砖路面250平方米、砼道沿3048米；安装照明路灯；小区绿化14000平方米；建设电力电缆6136米；给水管道1500米、雨水管道1500米、雨水口50个、污水管道2000米；新建物业用房及门房、围墙等。 | 2016 | 2017 | 1,664 | 1,014 |  |
| 延安市黄龙山林业局宏林湾小区、福林湾小区、生态小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改980户。福林湾小区：新建给水管网2100米，硬化道路3100平方米，小区绿化10700平方米，新建围墙220延米。宏林湾小区：新建道路8523平方米，物业用房200平方米，小区绿化20277平方米，新建围墙2400延米。生态小区：供热管网859米，新建蓄水池30立方米、净化水房13平方米、检查井5座、供水管2356米，雨水管网等。 | 2016 | 2017 | 2,788 | 1,764 |  |
| 延安市桥山林业局梨园新区龙泉山庄小区危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改450户。新建给水管道678米、排污管网420米、雨水管网570米，热力管网96米、二级热力管网565米，电力设施等。 | 2016 | 2017 | 1,115 | 780 |  |
| 黄陵县龙湾新城小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改189户。铺设给水管道480米；埋设污水管586米；埋设雨水管网520米；管沟敷设热力管网，建设入口热力装置井1座、阀门井3座；电力设施等。 | 2016 | 2017 | 1,055 | 718 |  |
| 汉中市汉台区林苑小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改194户。新建小区道路1500米；建设供电线路1000米，安装变压器1台、路灯36盏；敷设排水管线3000米；敷设天然气管道2000米，购置天然气增压设备1套。 | 2016 | 2017 | 664 | 464 |  |
| 陕西长青国家级自然保护区汉中小区、华阳小区、茅坪小区危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改310户。汉中住宅小区：水泵2台及控制设备1套；新建围墙458米等。华阳生活区：建设锅炉房20平方米，安装成套供暖锅炉3台，采暖管网230米；污水管网280米等。茅坪生活区：建设锅炉房20平方米，成套供暖锅炉3台，采暖管网260米；建设围墙、门房及管理用房等。 | 2016 | 2017 | 578 | 404 |  |
| 南郑县枫林绿洲国有碑坝林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改145户。新建小区车行道4045平方米、人行道360平方米；敷设排水排污管线2165米；购置630KVA变压设备1套；敷设天然气管道800米及配套加压设备；敷设供暖管道300米，购置供热锅炉1套。 | 2016 | 2017 | 404 | 234 |  |
| 南郑县黎坪国有林场新苑小区危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改208户。新建小区道路9200平方米；绿化3000平方米；新建雨水管线390米、污水管线350米、自来水管线390米；配置变压器500千瓦、干线接入变电设施200米；铺设天然气管道500米；建设水源热泵供热系统1套。 | 2016 | 2017 | 880 | 558 |  |
| 城固县民乐家苑林业小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改204户。新建小区道路500米；埋设供水主管道1500米；埋设污水排水管1500米；埋设雨水排水管1000米；敷设高压电缆1500米，购置630KVA箱式变压器2台；埋设天然气主管道1500米；小区绿化2000平方米；安装太阳能路灯12盏；修建围墙、物业用房等。 | 2016 | 2017 | 914 | 558 |  |
| 陕西省汉西林业局贾旗寨小区、兴林小区、虎桥路小区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改521户。贾旗寨小区：敷设室外雨水管网570米、雨水井32座、雨水收集口60个；架设照明线缆460米，安装LED路灯20套、室外照明控制箱1个等。兴林小区：敷设室外雨水管网335米、雨水井16座，雨水收集口36个；敷设照明线缆395米，安装LED路灯19套、室外照明控制箱1个等。虎桥路小区：敷设室外雨水管网375米、雨水井12座、雨水收集口24个；敷设照明线缆275米，安装LED庭院灯11套等。 | 2016 | 2017 | 825 | 557 |  |
| 宁强县七里坝小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改116户。新建小区道路3500平方米；小区绿化2000平方米；新建给水管道1500米、排污管网1200米、排水检查井10座；铺设天然气管道1500米、天然气供暖管网1000米；建设围墙500延米、路灯25盏、物业用房50平方米；配置500KVA变压设备1套等。 | 2016 | 2017 | 471 | 291 |  |
| 镇巴县神鹿苑小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改167户。新建小区内道路330米，敷设给水管线465米、雨水管线893米、污水管线858米、供电线路600米、天然气管道1500米，购置变压器1台、路灯50盏。 | 2016 | 2017 | 382 | 265 |  |
| 留坝县金水湾小区、庙台子小区、营盘小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改159户。金水湾小区：道路硬化1200平方米；敷设给水管网450米、污水管网450米、雨水管网500米等。庙台子小区：道路硬化500平方米；敷设给水管网1000米、污水管网1000米、雨水管网600米等。营盘小区：道路硬化300平方米；敷设给水管网150米、污水管网150米、雨水管网200米等。 | 2016 | 2017 | 852 | 596 |  |
| 陕西省治沙研究所小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改216户。硬化小区道路9835平方米；新建小区给水管网118米、排水管网754米；架设高压电缆8824米；购置安装高区、低区、地下室换热器各1台、循环水泵各2台，铺设小区内供热管网758米；铺设天然气管网2100米；小区绿化8906平方米；新建路灯23个；新建围墙567延米、购置安装电动伸缩门3座等。 | 2016 | 2017 | 1,387 | 970 |  |
| 靖边县瑞丰园林苑小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改840户。新建给排水井133座、雨水管井285座、水泵房343平方米，敷设给水管网4047米、排水管网2429米、雨水管网4055米，给排水管网开挖土方63730立方米；硬化道路51199平方米，修建围墙800延米；敷设强电电缆23980米，安装路灯222套；绿化面积32100平方米等相关附属工程。 | 2016 | 2017 | 2,657 | 1,697 |  |
| 石泉县凤凰山小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改108户。新建给水主管道800米、给水支管道500米、阀门井10座、排污主管道500米、排污支管道600米、化粪池和检查井12座；新修拓宽小区道路205米；新建小区围墙600延米、宽12米小区大门1座；小区及道路绿化1460平方米；完善小区照明设施。 | 2016 | 2017 | 235 | 164 |  |
| 旬阳县林苑小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改257户。新建小区公共供水管网210米、公共排污管网700米；铺设供电线路170米；埋设天然气输气线路300米；硬化小区道路2423平方米；小区绿化2000平方米；新建高杆路灯14盏、小区钢制大门1套、物业用房143平方米等。 | 2016 | 2017 | 314 | 219 |  |
| 洛南县林翔小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改292户。新建小区给水管网3000米、排水管网3844米；新建小区照明设施50套；新建铁艺围墙430延米；新建物业用房115平方米等。 | 2016 | 2017 | 561 | 294 |  |
| 丹凤县林业嘉和小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改208户。新建小区内道路3314.91平方米；给排水管道3210米；安装庭院灯18个，敷设电缆1800米套；建设围墙550米、化粪池1座、检查井65个；小区绿化3624平方米，新建物业用房40平方米；敷设天然气管道150米。 | 2016 | 2017 | 1,113 | 692 |  |
| 商南县林河怡家小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改304户。小区道路硬化6000平方米，小区绿化3426平方米，购置节能灯30盏；新建小区雨水污水管网1200米、污水检查井40套、雨水检查井50套、化粪池2座、大门2座；新建围墙800延米、物业用房200平方米等。 | 2016 | 2016 | 613 | 429 |  |
| 山阳县盛林雅居小区、智林佳苑小区国有林场危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改230户。新建小区内给水管道908米、排水管道1090米，污水检查井38个、雨水检查井19个、化粪池2个、给水阀门井3座；变压器2个，新建变配电室2座及配套设备、高压线400米、低压线1270米；道路硬化4880平方米，小区绿化830平方米；铺设天然气线路1142米；供暖管线1240米等。 | 2016 | 2017 | 1,138 | 703 |  |
| 镇安县木王国有林场林安小区危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改136户。新建130立方米的蓄水池1座，配套建设供水管线457米，新建排水排污管道320米；改造高压线路2.1公里，增加200千伏变压器1台，改造低压线路2.4公里；硬化小区道路1110米；配套建设供热管道1600米等。 | 2016 | 2017 | 727 | 509 |  |
| 柞水县惠达阳光花园小区国有林场林危旧房改造配套基础设施建设项目 | 涉及林业棚改237户。新建小区道路10000平方米、入户道路3500平方米；铺设供水管道2500米、排污管3500米、雨水管2000米，新建雨水井200个、检查井176个、200平米的化粪池2个；建设供电线路2200米；铺设供暖管5000米等。 | 2016 | 2017 | 1,110 | 763 |  |
| 四、重点流域水污染防治项目（29项） |  |  |  | 121298 | 70820 |  |
| 西安市第六污水处理厂二期工程 | 污水处理能力10万吨/日。 | 2015 | 2017 | 31,972 | 3,000 |  |
| 宝塔区乡镇（川口乡、枣园镇、万花山乡）城市污水管网延伸工程 | 铺设DN500-600污水管网7.145公里。 | 2016 | 2016 | 6,427 | 6,427 |  |
| 无定河四十里铺镇重点镇饮用水源保护区截污管网项目 | 新建污水管网16.36公里。 | 2016 | 2017 | 7,122 | 7,122 |  |
| 安塞县第二垃圾填埋场工程项目 | 日处理生活垃圾20吨，总库容15.84万立方米。 | 2016 | 2016 | 1,142 | 1,142 |  |
| 兴平市西吴垃圾中转站建设项目 | 日处理垃圾200吨中转站一处，主要建设垃圾压缩车间、管理用房及配套设施等。 | 2016 | 2017 | 1,600 | 1,600 |  |
| 兴平市污泥处置项目 | 日处理规模60吨。 | 2016 | 2017 | 3,725 | 2,000 |  |
| 岐山县城污水收集管网工程 | 铺设DN500-800污水管网7.632公里。 | 2015 | 2016 | 1,442 | 1,342 |  |
| 眉县县城滨河新区污水收集管网工程 | 铺设DN400-1000污水管网21.29公里。 | 2013 | 2016 | 2,620 | 1,478 |  |
| 三原县陵前镇污水处理厂及污水管网项目 | 污水处理能力0.9万吨/日，铺设污水管网39.8公里。 | 2016 | 2017 | 5,500 | 5,500 |  |
| 兴平市马嵬驿景区污水处理项目 | 日处理规模2万吨。 | 2016 | 2017 | 6,200 | 3,000 |  |
| 韦庄镇污水处理厂配套管网项目 | 铺设配套管网23公里，其中进水管网15.5公里，出水管网7.5公里，管径DN400-1000mm。 | 2016 | 2016 | 4,691 | 4,691 |  |
| 白水县林皋镇污水处理项目 | 日处理污水0.5万吨，铺设DN800mm污水管网8公里。项目建成后，污水出水达到一级A标准，年减排COD677.125吨。 | 2016 | 2017 | 2,156 | 400 |  |
| 眉县县城生活垃圾填埋场渗滤液处理工程 | 日处理生活垃圾渗滤液50吨，采用MBR+反渗透膜工艺。 | 2015 | 2016 | 921 | 821 |  |
| 兴平市市区垃圾转运收集系统项目 | 新增转运能力260吨/日，收集能力200吨/日，新建城区生活垃圾压缩转运站1座，垃圾收集站4座。 | 2016 | 2017 | 3,200 | 3,200 |  |
| 蒲城县党睦镇生活垃圾转运站项目 | 项目建设规模为日处理生活垃圾45吨，总占地面积约2000平方米，垃圾转运工艺采取水平式垃圾压缩处理技术对垃圾进行压缩，转运至生活垃圾处理厂进行无害化处理。主要建设1个固定式垃圾压缩转运站、8辆小型垃圾收运车和54个垃圾回收箱。 | 2016 | 2016 | 900 | 900 |  |
| 蒲城县280吨/日生活垃圾转运站项目 | 项目总占地面积15000平方米，主要建设：压缩车间、管理区、传达计量区、厂区道路硬化、绿化及其它配电消防等附属设施建设，水平垃圾压缩机、垃圾转运车辆、称重计量系统等。 | 2016 | 2017 | 3,642 | 1,800 |  |
| 旬阳县城排污口收纳工程 | 污水处理厂规模近期1.5万吨/日，远期3万吨/日，铺设污水管道全长12.6km，新建钢筋砼污水提升泵站7座，修建截污井(截污槽)36座，砖砌化粪池4座（有效容积均为6m3）。污泥脱水设备绝干量为3t/d,土建改造150平方米。 | 2016 | 2016 | 2,442 | 2,442 |  |
| 安康市江南污水处理厂升级改造工程 | 建设规模日处理污水6万吨，新建辅助除磷加药间、污泥脱水机房、纤维转盘滤池及提升泵房、紫外线消毒渠、巴氏计量槽。粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉沙池、CAST生物反应池、一期鼓风机房。 | 2016 | 2017 | 7,587 | 4,552 |  |
| 安康市江北污水处理厂升级改造工程 | 建设规模日处理污水3万吨，后置加药除磷，新建矩阵二沉池及污泥回流泵房、高密度沉淀池、纤维转盘滤池及提升泵房、辅助除磷加药间、板框污泥脱水机房。 | 2016 | 2017 | 4,984 | 2,990 |  |
| 汉阴县汉阳镇污水处理工程 | 污水处理800吨/日，管网9.65公里。 | 2016 | 2017 | 1,638 | 983 |  |
| 汉阴县漩涡镇污水处理工程 | 污水处理1000吨/日，管网9.63公里。 | 2016 | 2017 | 1,835 | 1,101 |  |
| 汉滨区城东中型生活垃圾收转运项目 | 项目总建筑面积1457.8平方米，包括垃圾收集、压缩处理、转运等设施建设，日转运处理生活垃圾300吨。 | 2016 | 2017 | 1,250 | 1,250 |  |
| 紫阳县蒿坪镇污水处理厂（一期）项目 | 新建日处理污水6000m3的处理厂，敷设污水收集管网20.8km。 | 2015 | 2017 | 3,899 | 3,275 |  |
| 城固县城市生活垃圾压缩转运站工程 | 日收运生活垃圾260吨，建设垃圾转运站5座。 | 2016 | 2017 | 2,998 | 1,799 |  |
| 汉台区燕子河南段排洪排污渠改造整治工程 | 综合整治燕子河南段排洪排污渠南段一环至滨江路，全长1380米，为箱涵加盖式暗渠，全渠两侧铺设DN400混疑土排污管道2760米。 | 2015 | 2016 | 5,600 | 2,800 |  |
| 镇安县乾佑河表公铺段综合治理项目 | 修建沉淀池2处，治理河道2公里。 | 2016 | 2017 | 1,269 | 1,269 |  |
| 米粮镇垃圾处理工程建设项目 | 新建填埋库容23万立方米，日处理垃圾32吨。 | 2016 | 2017 | 1,680 | 1,080 |  |
| 丹凤县污水处理厂一级A提标改造工程 | 处理规模1万吨每天，处理水质达到一级A标准。 | 2016 | 2017 | 1,239 | 1,239 |  |
| 镇坪县污水处理厂升级改造工程 | 对日处理污水5000立方米的污水处理厂进行升级改造，改造后出水水质达到一级A标准。 | 2016 | 2017 | 1,617 | 1,617 |  |
| 五、城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目（15项） |  |  |  | 27834 | 14000 |  |
| 安康建民污水处理厂及配套管网工程项目 | 日处理量污水3万吨，配套管网工程35公里。 | 2014 | 2016 | 2,500 | 1,250 |  |
| 西安市污水处理厂污泥生物燃料生产示范项目 | 日处理污泥200吨，采用污泥干化合成制备生物燃料工艺。 | 2014 | 2016 | 2,200 | 1,100 |  |
| 渭南市临渭区崇凝镇生活污水处理厂及配套管网工程建设项目 | 日处理污水5000吨，配套12公里管网。 | 2016 | 2018 | 1,791 | 951 |  |
| 延安市延川县文安驿镇污水处理工程 | 日处理污水1000吨，铺设污水管网8.45公里。 | 2016 | 2016 | 1,000 | 500 |  |
| 韩城市芝阳镇污水处理厂 | 日处理能力为500吨及配套管网工程，采用A2/O处理工艺, 出水水质达到一级A标准。 | 2016 | 2017 | 1,160 | 580 |  |
| 宝鸡市陈仓物流园区南片区排污管网项目 | 铺设污水管网24公里。 | 2016 | 2018 | 1,200 | 600 |  |
| 铜川市污水处理厂污泥资源化处理工程 | 日处理污泥35吨，采用污泥好氧堆肥处理工艺。 | 2016 | 2017 | 980 | 588 |  |
| 咸阳市新兴纺织工业园污水处理厂配套管网建设项目 | 建设污水处理厂配套管网41291米。 | 2013 | 2017 | 4,000 | 1,600 |  |
| 西咸新区泾河新城第三污水处理厂（一期） | 日处理污水总规模4万吨/日，一期建设2万吨/日。 | 2016 | 2018 | 4,000 | 1,600 |  |
| 西安市临潼区污水处理厂二期扩建工程 | 新增日处理污水2.5万吨，污水水质达到一级A排放标准，项目建成后，总规模达到日处理城镇生活污水5万吨。年减排COD2281.3吨。 | 2015 | 2016 | 2,200 | 1,100 |  |
| 渭南市白水县杜康镇垃圾填埋场建设项目 | 日处理生活垃圾33.35吨，有效库容26万立方米。 | 2016 | 2017 | 1,639 | 1,033 |  |
| 宝鸡市凤县留凤关镇生活垃圾卫生填埋场项目 | 日处理生活垃圾21.04吨，总库容12.68万立方米。 | 2016 | 2016 | 754 | 452 |  |
| 榆林市佳县王家砭镇生活垃圾填埋场项目 | 日处理生活垃圾近期60吨，远期85吨，总库容56.7万立方米。 | 2016 | 2017 | 800 | 480 |  |
| 汉中市勉县旧垃圾场无害化治理工程 | 对17.63万吨的生活垃圾堆放点采用移库方式进行治理。 | 2016 | 2017 | 1,610 | 966 |  |
| 咸阳市兴平市城镇生活垃圾收集转运系统 | 新建垃圾中转站8座,设计各中转站日运转量50-60吨。 | 2015 | 2019 | 2,000 | 1,200 |  |
| 六、城区老工业区搬迁改造（2项） |  |  |  | 6294 | 1875 |  |
| 西安棉纺织老工业区西安市纺织城开发建设有限公司纺织企业搬迁腾退区环境整治一期项目 | 对西安棉纺织企业搬迁区内长1000米的铁路专用线两侧环境进行整治，包括老旧建筑拆迁、垃圾清运、雨污水管网及电、气等地下管网改造，绿化等环境整治。 | 2016 | 2017 | 3,104 | 930 |  |
| 西安棉纺织老工业区咸阳市纺织老工业园区陕西方圆实业集团股份有限公司400万居里钴60辐照装置搬迁建设入园项目 | 建设400万居里的辐照厂房及辅助设施补充钴源。 | 2014 | 2016 | 3,190 | 945 |  |
| 七、旅游基础设施建设（61项） |  |  |  | 12855 | 12855 |  |
| 洛川会议纪念馆 | 旧居修缮，修建排水沟渠，景区及周边绿化，垃圾场清理及危旧窑洞搬迁，标志牌、导示牌，垃圾桶等。 | 2016 | 2017 | 410 | 410 |  |
| 咸阳市旬邑县马栏革命旧址 | 旅游公路10公里；环境整治30000平方米；停车场4000平方米；供电线路3000米；供排水管线3000米；污水、垃圾处理设施各6座；旅游厕所6座；消防、安防设施各6套；排洪渠道3000米。 | 2016 | 2017 | 1,498 | 1,498 |  |
| 延安市吴起县吴起镇革命旧址 | 旅游公路10公里；步行道10000米；停车场3000平方米；供电线路1000米；污水处理设施3座；垃圾处理设施3座；旅游厕所3座；消防设施1套；展陈场馆600平方米；生态广场2100平方米。 | 2016 | 2017 | 1,530 | 1,530 |  |
| 汉中市川陕革命纪念馆 | 旅游公路5公里；道路改造1200米，步行道600米；环境整治5562平方米；停车场7230平方米；客服中心1400平方米。 | 2016 | 2017 | 1,425 | 1,425 |  |
| 咸阳市泾阳县安吴青训班革命旧址 | 旅游公路3.92公里；步行道2020米；环境整治10000平方米；停车场3000平方米；供电线路3000米；供排水管线3000米；旅游厕所3座；消防、安防设施各1套；展陈场馆500平方米。 | 2016 | 2017 | 992 | 992 |  |
| 宝鸡市陇县固关镇固关街村乡村旅游建设项目 | 新建旅游公路1400米，铺设青石6800平方米。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 宝鸡市陇县新集川镇新集川村乡村旅游建设项目 | 新建2600平方米的生态停车场、旅游公厕1座。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 宝鸡市扶风县杏林镇浪店村乡村旅游公共设施建设项目 | 新建旅游公路500米，步行道1200米，环境整治3000平方米，停车场600平方米， 旅游公厕1座，铺设供排水管线1000米。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 宝鸡市千阳县城关镇冉家沟村乡村旅游建设项目 | 旅游步道13000米。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 宝鸡市太白县咀头镇方才关村乡村旅游建设项目 | 环境整治20000平方米，停车场1670平方米。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 宝鸡市麟游县九成宫镇良舍村乡村旅游建设项目 | 环境整治9600平方米，道路硬化1000平方米。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 咸阳市永寿县永平镇裕丰村旅游基础设施建设项目 | 旅游服务中心150平方米，旅游步行道1000米，硬化村级道路1300米及道路两边绿化、亮化。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 咸阳市永寿县店头镇樊家河村旅游基础设施建设项目 | 旅游停车场700平方米，A级旅游厕所1座，旅游步道1000米。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 咸阳市长武县亭口镇亭北村乡村旅游基础设施建设项目 | 3米宽步行道1000米，停车场600平方米，仿古厕所1座。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 咸阳市淳化县铁王镇铁王村旅游基础设施建设项目 | 停车场3600平方米，旅游路400 米，新建水冲厕星级厕所1座，配套建设相关附属设施。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 咸阳市淳化县十里塬镇庄子村旅游基础设施建设项目 | 新建道路4000㎡，步行街5800㎡，环境整治670㎡，旅游厕所1座，铺设排污渠1300米，制作旅游宣传牌80个，配套建设相关附属设施。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 铜川市印台区金锁关镇何家坊村乡村旅游基础设施建设项目 | 新修建石林旅游道路宽5米，长300米,新修筑石林人行步道1000米,修建停车场2000平方米,新建10蹲位公厕2座。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 铜川市宜君县哭泉镇淌泥河村乡村旅游基础设施建设项目 | 150平方米的游客接待中心一个，建设停车场1个，建筑面积1200平方米。建设公厕2个，景区道路指示，标识牌3个。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 铜川市宜君县五里镇榆舍村旅游基础设施建设项目 | 实施巷道硬化360米；修筑护坡396立方米；新建游客接待中心1个，建筑面积150平方米；新建停车场1个，建筑面积1200平方米；公厕1个。景区道路标识、标牌2个。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 铜川市耀州区庙湾镇玉门村乡村旅游环境综合整治建设项目 | 自马栏引水明渠向东新修健身步道路基2000平方米及砌堤工程3000立方米。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 铜川市耀州区石柱镇马咀村乡村旅游基础设施建设项目 | 铺设游客休闲步道5200平方米，新建自行车道6000平方米。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 铜川市印台区广阳镇井家塬村乡村旅游基础设施建设项目 | 铺设村水泥路面1公里，修建道路两边排水沟1500米，绿化村道环境，新栽绿化树木及苗木1000余株，新建游客接待服务中心1座，休憩凉亭2座，安装导示牌2处，新建公厕1座。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 铜川市宜君县宜阳街道办牛家庄村乡村旅游基础设施建设项目 | 硬化村内水泥路1.6公里，新建1200㎡的停车场1个，公厕1个，景区道路指示，标识牌2个。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 铜川市印台区红土镇崾先村乡村旅游基础设施建设项目 | 新建游客服务接待中心1座，改造巷道1000米；修建公共厕所1座；修建樱桃园观光景观路500米。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 渭南市澄城县尧头镇尧头村乡村旅游基础设施建设项目 | 新建游览步道2000米，生态停车场2000平方米，供电线路5000米，排水管线3000米，旅游厕所2个，烟感系统等。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 渭南市合阳县甘井镇朝阳村乡村旅游富民建设项目 | 新建观光路1000米，加宽道路1500平方米，绿化3000平方米、排水2000米、硬化道路3000平方米、节水浇灌官网1500米，垃圾收集设施25个，停车场1200平方米等。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 渭南市合阳县甘井镇城后村乡村旅游富民建设项目 | 新建游客服务中心400平方米，排水1078米，公厕2座，游览步道2000米环境整治2000平方米，垃圾环境设施10座，游览步道1000米等。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 渭南市蒲城县孙镇直乐村乡村旅游提升项目 | 新建游客服务中心1600平方米等。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 渭南市蒲城县桥陵镇安王村旅游基础设施建设项目 | 沿街门前路4000平方米，给排水管线361米等。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 渭南市富平县曹村镇太白村旅游基础设施建设项目 | 停车场3500平方米，衬砌护坡640立方米，水泥硬化道路1500米，绿化300平方米等。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 延安市延长县董家芽塬村旅游基础设施建设项目 | 新建旅游公厕1座，400平米游客服务中心1座，1000平方米停车场，垃圾处理站1座，安防设施1座，消防设施1座，旅游公路改造10公里，以及环境整治等配套设施建设。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 延安市宜川县昝家山旅游新村基础设施建设项目 | 新建60平方米旅游公厕1座，120平方米游客服务中心1座，加盖板排水渠6000米，垃圾处理站2座，安防设施1座以及环境整治等配套设施建设。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 延安市宜川县羊家庄旅游示范村基础设施建设项目 | 旅游服务中心160平方米，停车场5000平方米，旅游公厕1座，排水渠3000米，垃圾处理站1座，安防设施1座以及环境整治等配套设施建设。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 榆林市子洲县马蹄沟镇蒋兴庄村（西峰寺）乡村旅游建设项目 | 建设步行道200米，旅游厕所1座140平方米，停车场1000平方米，游客服务中心250平方米。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 榆林市清涧县王宿里村民宿文化旅游基地项目基础设施建设项目 | 步行道1000米、停车场1600平方米、旅游厕所1座、游客服务中心122平方米，以及安防、消防等设施。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 榆林市横山县曹阳湾村乡村旅游基础设施建设项目 | 旅游道路2.5公里，停车场6000平方米，旅游厕所1座及配套设施。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 榆林市吴堡县张家山镇寺沟村乡村旅游建设项目 | 步行道2000米，停车场1000平方米，旅游厕所1个。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 榆林市绥德县满堂川镇郭家沟乡村旅游建设项目 | 旅游公路3公里，游客服务中心300平方米，停车场260平方米。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 榆林市佳县坑镇赤牛坬村乡村旅游建设项目 | 步行道3000米，环境整治4000平方米，旅游厕所1座，游客信息服务中心12平方米等。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 汉中市西乡县骆家坝镇骆镇村乡村旅游基础设施建设项目 | 旅游道路1公里，停车场3333平方米。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 汉中市宁强县大安镇烈金坝村旅游基础设施项目 | 环境整治1000平方米，停车场720平方米，厕所1座，步道1500平方米等。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 汉中市略阳县五龙洞镇田家坝村乡村旅游基础设施建设项目 | 旅游道路路5公里，步道1300米，环境整治6440平方米，垃圾处理设施2处。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 汉中市镇巴县泾阳街道办草坝村乡村旅游基础设施建设项目 | 拦水坝4500立方米，水处理设施1套，清水池50立方米，供水管网3000米等设施。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 汉中市佛坪县长角坝镇沙窝村游客接待中心建设项目 | 新建游客接待中心两层270平方米，建筑风貌为仿古建筑。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 汉中市略阳县龙洞镇中川坝村乡村旅游基础设施建设项目 | 旅游道路3公路，步道1200米，环境整治6027平方米，新建垃圾处理设施2处。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 汉中市洋县华阳镇红石窑村乡村旅游基础设施建设项目 | 旅游道路1.5公里，停车场1200平方米，安装路灯17盏及园区亮化、绿化。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 汉中市留坝县火烧店镇堰坎村乡村旅游基础设施建设项目 | 步行道400米、河堤60米、护岸100米，公共卫生间1座、停车场160平方米、亲水平台800平方米，以及绿化美化等。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 安康市汉滨区流水镇七里村旅游基础设施项目 | 道路2.5公里，供排水管网3000米，旅游厕所1座等设施。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 安康市汉滨区茨沟镇老庄村旅游基础设施项目 | 停车场1500平方米，道路2公里，旅游厕所1座等附属设施。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 安康市平利县城关镇龙头村旅游基础设施建设项目 | 旅客信息服务中心405平方米，停车场800平方米，A级旅游厕所1座40平方米。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 安康市旬阳县仁河口镇水泉坪村旅游基础设施建设项目 | 环形步道3.5公里，旅游厕所1座。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 安康市岚皋县四季镇月坝村旅游基础设施建设项目 | 游客信息服务中心450平方米，旅游厕所1座，供电线路500米，给排水管网500米、垃圾回收站1座及辅助设施设备等。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 安康市汉阴县城关镇三元村（大兴村）旅游基础设施建设项目 | 步行道0.8公里，游客信息服务中心405平方米，旅游厕所1座40平方米。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 安康市紫阳县向阳镇营梁村旅游基础设施建设项目 | 景观步道2000米，停车场1000平方米，旅游厕所1座，供排水管线1500米等。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 安康市白河县西营镇蔓营村旅游基础设施建设项目 | 旅游厕所1座，供排水管线1000米，垃圾处理设施1座，游客信息服务中心450平方米。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 商洛市商南县金丝峡镇太子坪村乡村游基础设施建设项目 | 旅游道路1.2公里，河堤加固、景观步道2公里，太子坪、龙骨庙生态停车场共6300平方米。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 商洛市山阳县法官镇法官庙村乡村旅游基础设施项目 | 生态河堤2200立方米，拦砂坝300立方米，周边环境综合治理21000平方米。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 商洛市镇安县云盖寺镇云镇村乡村旅游基础设施建设项目 | 旅游公路0.5公里，绿化亮化11000平方米，环境整治130000平方米，旅游厕所2座。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 商洛市商州区夜村镇何家塬村乡村旅游基础设施建设项目 | 游客服务中心1000平方米，砂石步行道2公里。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 商洛市洛南县巡检镇巡检街社区乡村旅游基础设施建设项目 | 环境整治3.5万平方米，旅游厕所1座；步行道400米，绿化、美化20000平方米。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 商洛市丹凤县棣花镇棣花村乡村旅游基础设施建设项目 | 旅游道路硬化1.1公里，旅游厕所4座，污水管网550米。 | 2016 | 2017 | 125 | 125 |  |
| 八、公共文化服务设施建设（21项） |  |  |  | 65094 | 10840 |  |
| 宝鸡市图书馆 | 建筑面积28108平方米。 | 2015 | 2018 | 23,543 | 1,460 |  |
| 宝鸡市群众艺术馆 | 建筑面积12050平方米。 | 2015 | 2018 | 6,221 | 900 |  |
| 咸阳市群众艺术馆 | 建筑面积16590平方米。 | 2015 | 2016 | 10,120 | 480 |  |
| 咸阳市图书馆 | 建筑面积17265平方米。 | 2015 | 2016 | 9,733 | 1,000 |  |
| 商洛市群众艺术馆 | 建筑面积6000平方米。 | 2015 | 2016 | 2,400 | 1,000 |  |
| 咸阳市礼泉县城区足球场地建设项目 | 11500平方米。 | 2016 | 2017 | 300 | 240 |  |
| 铜川市印台区三里洞办足球场 | 10000平方米。 | 2016 | 2017 | 400 | 240 |  |
| 延安市黄龙县足球场建设项目 | 10800平方米。 | 2016 | 2017 | 1,000 | 240 |  |
| 渭南市华州区足球场建设项目 | 7231平方米。 | 2016 | 2017 | 300 | 240 |  |
| 汉中市汉台区足球场 | 7140平方米。 | 2016 | 2017 | 480 | 240 |  |
| 安康市高新区足球场建设项目 | 11000平方米。 | 2016 | 2017 | 310 | 240 |  |
| 安康市汉滨区足球场建设项目 | 7500平方米。 | 2016 | 2017 | 310 | 240 |  |
| 宝鸡市凤县县级公共体育场田径跑道和足球场项目 | 15364平方米。 | 2016 | 2017 | 600 | 480 |  |
| 渭南市大荔县公共体育场田径跑道和足球场建设项目 | 20780平方米。 | 2016 | 2017 | 3,210 | 480 |  |
| 榆林市吴堡县公共体育场公共体育场田径跑道和足球场 | 13760平方米。 | 2016 | 2017 | 1,032 | 480 |  |
| 汉中市城固县县级公共体育场田径跑道和足球场 | 40000平方米。 | 2016 | 2017 | 995 | 480 |  |
| 安康市岚皋县公共体育场田径跑道和足球场建设项目 | 17600平方米。 | 2016 | 2017 | 600 | 480 |  |
| 商洛市商州区体育场提升改造公共体育场田径跑道和足球场 | 16283平方米。 | 2016 | 2017 | 1,140 | 480 |  |
| 铜川市印台区全民健身中心 | 4000平方米。 | 2016 | 2017 | 1,200 | 480 |  |
| 渭南市临渭区全民健身中心 | 3000平方米。 | 2016 | 2017 | 600 | 480 |  |
| 安康市高新区全民健身中心 | 4000平方米。 | 2016 | 2017 | 600 | 480 |  |
| 九、基层就业和社会保障服务设施建设项目（3项） |  |  |  | 6,196 | 1,827 |  |
| 西安市户县基层就业和社会保障服务设施建设项目 | 县级就业和社会保障服务中心建筑面积4000平方米，秦渡镇、草堂镇、大王镇、涝店镇就业和社会保障服务站建筑面积300平方米、300平方米、300平方米、300平方米。配置相关设备。 | 2016 | 2017 | 1,020 | 510 |  |
| 安康市宁陕县基层就业和社会保障服务设施建设项目 | 县级就业和社会保障服务中心建筑面积2000平方米，城关镇、江口镇、筒车湾镇、皇冠镇就业和社会保障服务站面积300平方米、300平方米、300平方米、300平方米。配置相关设施。 | 2016 | 2017 | 596 | 317 |  |
| 咸阳市长武县公共实训基地建设项目 | 新建框架结构地上7层地下1层双面楼房1栋，总建筑面积9856㎡，配套建设水电暖气等基础设施及设备购置。 | 2016 | 2017 | 4,580 | 1,000 |  |
| 十、社会福利服务体系建设（6项） |  |  |  | 3,765 | 2964 |  |
| 榆林市靖边县儿童福利院 | 建筑面积6369平方米。 | 2016 | 2017 | 1,000 | 780 |  |
| 商洛市商南县儿童福利院 | 建筑面积4100平方米。 | 2016 | 2017 | 650 | 520 |  |
| 安康市紫阳县儿童福利院 | 建筑面积4100平方米。 | 2016 | 2017 | 650 | 520 |  |
| 宝鸡市千阳县未成年人保护中心 | 建筑面积1500平方米。 | 2016 | 2017 | 325 | 260 |  |
| 咸阳市乾县未成年人保护中心 | 建筑面积3500平方米。 | 2016 | 2017 | 650 | 520 |  |
| 汉中市西乡县未成年人保护中心 | 建筑面积2450平方米。 | 2016 | 2017 | 490 | 364 |  |
| 十一、卫生计生建设项目（129项） |  |  |  | 228,235 | 90,512 |  |
| 中医局（1项） |  |  |  | 14,000 | 4,500 |  |
| 陕西中医药大学第二附属医院儿科建设项目 | 建筑面积28000平方米。 | 2016 | 2018 | 14,000 | 4,500 |  |
| 西安市（18项） |  |  |  | 12,537 | 7,811 |  |
| 西安市高陵区中医医院门诊医技综合楼建设项目 | 建筑面积12967平方米。 | 2016 | 2018 | 8,726 | 4,000 |  |
| 西安市蓝田县鹿塬中心卫生院 | 建筑面积1604平方米。 | 2016 | 2016 | 185 | 185 |  |
| 西安市户县牛东卫生院 | 建筑面积1440平方米。 | 2016 | 2016 | 350 | 350 |  |
| 西安市户县庞光卫生院 | 建筑面积2700平方米。 | 2016 | 2016 | 650 | 650 |  |
| 西安市周至县九峰镇卫生院 | 建筑面积440平方米。 | 2016 | 2016 | 110 | 110 |  |
| 西安市周至县富仁镇卫生院 | 建筑面积790平方米。 | 2016 | 2016 | 145 | 145 |  |
| 西安市周至县辛家寨镇卫生院 | 建筑面积790平方米。 | 2016 | 2016 | 190 | 190 |  |
| 西安市周至县司竹镇卫生院 | 建筑面积450平方米。 | 2016 | 2016 | 110 | 110 |  |
| 西安市周至县骆峪镇卫生院 | 建筑面积470平方米。 | 2016 | 2016 | 115 | 115 |  |
| 西安市周至县竹峪镇卫生院 | 建筑面积960平方米。 | 2016 | 2016 | 165 | 165 |  |
| 西安市周至县翠峰镇卫生院 | 建筑面积440平方米。 | 2016 | 2016 | 110 | 110 |  |
| 西安市周至县青化镇卫生院 | 建筑面积660平方米。 | 2016 | 2016 | 110 | 110 |  |
| 西安市周至县四屯镇卫生院 | 建筑面积230平方米。 | 2016 | 2016 | 85 | 85 |  |
| 西安市周至县侯家村镇卫生院 | 建筑面积390平方米。 | 2016 | 2016 | 105 | 105 |  |
| 西安市周至县陈河镇卫生院 | 建筑面积480平方米。 | 2016 | 2016 | 115 | 115 |  |
| 西安市周至县厚畛子镇卫生院 | 建筑面积850平方米。 | 2016 | 2016 | 150 | 150 |  |
| 西安市周至县王家河镇卫生院 | 建筑面积390平方米。 | 2016 | 2016 | 115 | 115 |  |
| 西安市疾病预防控制中心食品安全风险监测能力建设项目 | ____ | 2016 | 2016 | 1,001 | 1,001 |  |
| 宝鸡市（6项） |  |  |  | 7,864 | 5,650 |  |
| 宝鸡市陈仓医院门诊综合楼建设项目 | 建筑面积20000平方米。 | 2016 | 2018 | 6,000 | 4,000 |  |
| 宝鸡市陇县人民医院门诊综合楼建设项目 | 建筑面积3900平方米。 | 2016 | 2018 | 1,014 | 800 |  |
| 宝鸡市千阳县张家塬镇中心卫生院 | 建筑面积1900平方米。 | 2016 | 2016 | 400 | 400 |  |
| 宝鸡市凤县河口镇中心卫生院 | 建筑面积840平方米。 | 2016 | 2016 | 200 | 200 |  |
| 宝鸡市凤县凤州镇中心卫生院 | ____ | 2016 | 2016 | 100 | 100 |  |
| 宝鸡市凤县红花铺镇卫生院 | 建筑面积600平方米。 | 2016 | 2016 | 150 | 150 |  |
| 咸阳市（15项） |  |  |  | 67,811 | 16,187 |  |
| 咸阳市三原县中医医院门诊综合楼建设项目 | 建筑面积28320平方米。 | 2016 | 2018 | 9,108 | 4,000 |  |
| 咸阳市长武县中医医院迁改建项目 | 建筑面积17153平方米。 | 2016 | 2018 | 5,006 | 4,000 |  |
| 咸阳市永寿县店头卫生院门诊楼建设项目 | 建筑面积1500平方米。 | 2016 | 2016 | 375 | 375 |  |
| 咸阳市礼泉县裴寨卫生院 | 建筑面积1000平方米。 | 2016 | 2016 | 197 | 197 |  |
| 咸阳市礼泉县新时卫生院 | 建筑面积1000平方米。 | 2016 | 2016 | 180 | 180 |  |
| 咸阳市礼泉县药王洞卫生院 | 建筑面积916平方米。 | 2016 | 2016 | 175 | 175 |  |
| 咸阳市武功县贞元中心卫生院 | 建筑面积1920平方米。 | 2016 | 2016 | 500 | 500 |  |
| 咸阳市三原县西阳镇卫生院门诊楼建设项目 | 建筑面积800平方米。 | 2016 | 2016 | 120 | 120 |  |
| 咸阳市三原县新庄卫生院医技楼建设项目 | 建筑面积800平方米。 | 2016 | 2016 | 140 | 140 |  |
| 咸阳市三原县城关镇卫生院住院楼建设项目 | 建筑面积1200平方米。 | 2016 | 2016 | 180 | 180 |  |
| 咸阳市泾阳县龙泉乡（镇）卫生院 | 建筑面积1109平方米。 | 2016 | 2016 | 270 | 270 |  |
| 咸阳市泾阳县蒋路卫生院 | 建筑面积950平方米。 | 2016 | 2016 | 230 | 230 |  |
| 咸阳市泾阳县燕王卫生院 | 建筑面积900平方米。 | 2016 | 2016 | 225 | 225 |  |
| 咸阳市中心医院医技住院综合楼建设项目 | 建筑面积82800平方米。 | 2016 | 2018 | 50,300 | 4,790 |  |
| 咸阳市疾病预防控制中心食品安全风险监测能力建设项目 | ____ | 2016 | 2016 | 805 | 805 |  |
| 铜川市（3项） |  |  |  | 690 | 690 |  |
| 铜川市宜君县云梦乡卫生院辅助设施建设项目 | ____ | 2016 | 2016 | 250 | 250 |  |
| 铜川市宜君县西村卫生院辅助设施建设项目 | ____ | 2016 | 2016 | 220 | 220 |  |
| 铜川市太安镇中心卫生院辅助设施建设项目 | 建筑面积1160平方米。 | 2016 | 2016 | 220 | 220 |  |
| 渭南市（20项） |  |  |  | 21,880 | 14,294 |  |
| 渭南市第二医院住院综合楼建设项目 | 建筑面积32000平方米。 | 2016 | 2018 | 8,960 | 4,000 |  |
| 渭南市澄城县医院儿科综合楼建设项目 | 建筑面积7800平方米。 | 2016 | 2018 | 3,517 | 2,500 |  |
| 渭南市蒲城县医院门急诊综合楼建设项目 | 建筑面积10620平方米。 | 2016 | 2018 | 5,609 | 4,000 |  |
| 渭南市澄城县冯原镇善化卫生院 | 建筑面积700平方米。 | 2016 | 2016 | 160 | 160 |  |
| 渭南市临渭区固市镇中心卫生院 | 建筑面积1800平方米。 | 2016 | 2016 | 363 | 363 |  |
| 渭南市临渭区（经开区）辛市卫生院 | 建筑面积3500平方米。 | 2016 | 2016 | 585 | 585 |  |
| 渭南市合阳县坊镇知堡卫生院 | 建筑面积655平方米。 | 2016 | 2016 | 140 | 140 |  |
| 渭南市华阴市罗敷（镇）卫生院门诊综合楼 | 建筑面积1000平方米。 | 2016 | 2016 | 220 | 220 |  |
| 渭南市蒲城县高阳镇中心卫生院公卫楼建设项目 | 建筑面积1200平方米。 | 2016 | 2016 | 180 | 180 |  |
| 渭南市华阴市卫峪乡（镇）卫生院门楼住院综合楼 | 建筑面积600平方米。 | 2016 | 2016 | 132 | 132 |  |
| 渭南市大荔县段家卫生院门诊楼建设项目 | 建筑面积1300平方米。 | 2016 | 2016 | 238 | 238 |  |
| 渭南市华阴市北社乡（镇）卫生院住院楼 | 建筑面积500平方米。 | 2016 | 2016 | 110 | 110 |  |
| 渭南市华阴市桃下（镇）卫生院住院楼 | 建筑面积1000平方米。 | 2016 | 2016 | 220 | 220 |  |
| 渭南市大荔县范家中心卫生院门诊楼建设项目 | 建筑面积1312平方米。 | 2016 | 2016 | 269 | 269 |  |
| 渭南市临渭区（经开区）龙背镇信义卫生院 | 建筑面积1200平方米。 | 2016 | 2016 | 216 | 216 |  |
| 渭南市临渭区吝店镇凭信卫生院 | 建筑面积1000平方米。 | 2016 | 2016 | 160 | 160 |  |
| 渭南市蒲城县陈庄镇卫生院门诊楼建设项目 | 建筑面积900平方米。 | 2016 | 2016 | 135 | 135 |  |
| 渭南市蒲城县桥陵镇三合卫生院公卫楼建设项目 | 建筑面积550平方米。 | 2016 | 2016 | 120 | 120 |  |
| 渭南市蒲城县桥陵镇（坡头）卫生院门诊公卫楼建设项目 | 建筑面积600平方米。 | 2016 | 2016 | 130 | 130 |  |
| 渭南市疾病预防控制中心食品安全风险监测能力建设项目 | ____ | 2016 | 2016 | 416 | 416 |  |
| 延安市（17项） |  |  |  | 5,626 | 5,210 |  |
| 延安市洛川县中医医院门急诊综合楼建设项目 | 建筑面积7200平方米。 | 2016 | 2018 | 2,016 | 1,600 |  |
| 延安市延川县文安驿中心卫生院门诊住院综合楼建设项目 | 建筑面积1650平方米。 | 2016 | 2016 | 380 | 380 |  |
| 延安市延长县张家滩镇卫生院业务用房建设项目 | 建筑面积850平方米。 | 2016 | 2016 | 200 | 200 |  |
| 延安市延川县乾坤湾镇卫生院 | 建筑面积600平方米。 | 2016 | 2016 | 140 | 140 |  |
| 延安市子长县南沟岔乡（镇）卫生院 | 建筑面积600平方米。 | 2016 | 2016 | 120 | 120 |  |
| 延安市子长县安定乡（镇）卫生院 | 建筑面积1000平方米。 | 2016 | 2016 | 230 | 230 |  |
| 延安市安塞县砖窑湾镇卫生院建设项目 | 建筑面积1650平方米。 | 2016 | 2016 | 380 | 380 |  |
| 延安市黄陵县店头镇卫生院 | 建筑面积1450平方米。 | 2016 | 2016 | 350 | 350 |  |
| 延安市宝塔区蟠龙镇中心卫生院 | 建筑面积2700平方米。 | 2016 | 2016 | 500 | 500 |  |
| 延安市延川县关庄镇中心卫生院 | 建筑面积500平方米。 | 2016 | 2016 | 120 | 120 |  |
| 延安市延川县贾家坪镇中心卫生院 | 建筑面积640平方米。 | 2016 | 2016 | 155 | 155 |  |
| 延安市洛川县土基中心卫生院医技综合楼 | 建筑面积1000平方米。 | 2016 | 2016 | 240 | 240 |  |
| 延安市甘泉县劳山乡卫生院 | 建筑面积600平方米。 | 2016 | 2016 | 145 | 145 |  |
| 延安市黄陵县腰坪卫生院 | 建筑面积600平方米。 | 2016 | 2016 | 145 | 145 |  |
| 延安市黄陵县田庄卫生院 | 建筑面积600平方米。 | 2016 | 2016 | 145 | 145 |  |
| 延安市延长县黑家堡卫生院 | 建筑面积800平方米。 | 2016 | 2016 | 180 | 180 |  |
| 延安市黄陵县侯庄乡卫生院 | 建筑面积726平方米。 | 2016 | 2016 | 180 | 180 |  |
| 榆林市（15项） |  |  |  | 33,022 | 10,624 |  |
| 榆林市星元医院扩建项目 | 建筑面积41077平方米。 | 2015 | 2018 | 25,860 | 4,000 |  |
| 榆林市吴堡县中医院建设项目 | 建筑面积7120平方米。 | 2016 | 2018 | 2,138 | 1,600 |  |
| 榆林市神木县锦界镇卫生院 | 建筑面积1944平方米。 | 2016 | 2016 | 480 | 480 |  |
| 榆林市神木县大保当镇卫生院 | 建筑面积6372平方米。 | 2016 | 2016 | 1,500 | 1,500 |  |
| 榆林市绥德县义合镇卫生院 | 建筑面积1320平方米。 | 2016 | 2016 | 330 | 330 |  |
| 榆林市绥德县薛家峁镇卫生院 | 建筑面积1000平方米。 | 2016 | 2016 | 245 | 245 |  |
| 榆林市横山县赵石畔镇中心卫生院 | 建筑面积1122平方米。 | 2016 | 2016 | 280 | 280 |  |
| 榆林市横山县付家坪卫生院 | 建筑面积390平方米。 | 2016 | 2016 | 94 | 94 |  |
| 榆林市佳县上高寨乡卫生院 | 建筑面积710平方米。 | 2016 | 2016 | 140 | 140 |  |
| 榆林市神木县孙家岔镇卫生院 | 建筑面积2176平方米。 | 2016 | 2016 | 500 | 500 |  |
| 榆林市米脂县桃镇中心卫生院 | 建筑面积600平方米。 | 2016 | 2016 | 120 | 120 |  |
| 榆林市米脂县杜家石沟镇卫生院 | 建筑面积500平方米。 | 2016 | 2016 | 100 | 100 |  |
| 榆林市米脂县印斗镇中心卫生院改建项目 | 建筑面积600平方米。 | 2016 | 2016 | 120 | 120 |  |
| 榆林市米脂县高渠卫生院改建项目 | 建筑面积500平方米。 | 2016 | 2016 | 100 | 100 |  |
| 榆林市疾病预防控制中心食品安全风险监测能力建设项目 | ____ | 2016 | 2016 | 1,015 | 1,015 |  |
| 汉中市（11项） |  |  |  | 43,384 | 9,171 |  |
| 汉中市城固县中医医院改扩建项目 | 建筑面积25000平方米。 | 2016 | 2018 | 3,467 | 2,700 |  |
| 汉中市西乡县人民医院迁建项目 | 建筑面积84990平方米。 | 2016 | 2018 | 37,446 | 4,000 |  |
| 汉中市西乡县私渡镇卫生院 | 建筑面积650平方米。 | 2016 | 2016 | 160 | 160 |  |
| 汉中市宁强县胡家坝镇卫生院 | 建筑面积1000平方米。 | 2016 | 2016 | 186 | 186 |  |
| 汉中市略阳县白雀寺镇卫生院卫生院 | 建筑面积800平方米。 | 2016 | 2016 | 200 | 200 |  |
| 汉中市镇巴县仁村镇卫生院 | 建筑面积800平方米。 | 2016 | 2016 | 200 | 200 |  |
| 汉中市镇巴县兴隆镇卫生院 | 建筑面积750平方米。 | 2016 | 2016 | 148 | 148 |  |
| 汉中市城固县沙河营镇中心卫生院 | 建筑面积1227平方米。 | 2016 | 2016 | 279 | 279 |  |
| 汉中市城固县宝山卫生院 | 建筑面积500平方米。 | 2016 | 2016 | 110 | 110 |  |
| 汉中市城固县桔园镇中心卫生院 | 建筑面积3000平方米。 | 2016 | 2016 | 600 | 600 |  |
| 汉中市汉台区沙沿镇卫生院 | 建筑面积3161平方米。 | 2016 | 2016 | 588 | 588 |  |
| 安康市（16项） |  |  |  | 15,713 | 11,717 |  |
| 安康市汉滨区第三人民医院综合住院楼建设项目 | 建筑面积15200平方米。 | 2016 | 2018 | 6,900 | 4,000 |  |
| 安康市平利县平利县医院外科医技综合楼建设项目 | 建筑面积13000平方米。 | 2016 | 2018 | 4,000 | 3,200 |  |
| 安康市镇坪县文彩新区医院（中医院）综合楼建设项目 | 建筑面积4320平方米。 | 2016 | 2018 | 1,296 | 1,000 |  |
| 安康市汉滨区洪山镇中心卫生院 | 建筑面积1100平方米。 | 2016 | 2016 | 240 | 240 |  |
| 安康市汉滨区叶坪镇中心卫生院 | 建筑面积775平方米。 | 2016 | 2016 | 150 | 150 |  |
| 安康市汉滨区早阳镇中心卫生院 | 建筑面积600平方米。 | 2016 | 2016 | 120 | 120 |  |
| 安康市汉滨区马坪卫生院综合楼 | 建筑面积600平方米。 | 2016 | 2016 | 120 | 120 |  |
| 安康市汉滨区小关卫生院综合楼 | 建筑面积600平方米。 | 2016 | 2016 | 120 | 120 |  |
| 安康市旬阳县赵湾镇卫生院 | 建筑面积1300平方米。 | 2016 | 2016 | 260 | 260 |  |
| 安康市旬阳县仁河镇卫生院 | 建筑面积800平方米。 | 2016 | 2016 | 160 | 160 |  |
| 安康市紫阳县洄水镇中心卫生院 | 建筑面积1400平方米。 | 2016 | 2016 | 330 | 330 |  |
| 安康市紫阳县毛坝镇中心卫生院 | 建筑面积1500平方米。 | 2016 | 2016 | 300 | 300 |  |
| 安康市紫阳县高桥镇中心卫生院 | 建筑面积1500平方米。 | 2016 | 2016 | 330 | 330 |  |
| 安康市紫阳县双桥镇中心卫生院 | 建筑面积1500平方米。 | 2016 | 2016 | 300 | 300 |  |
| 安康市宁陕县旬阳坝镇卫生院 | 建筑面积600平方米。 | 2016 | 2016 | 150 | 150 |  |
| 安康市疾病预防控制中心食品安全风险监测能力建设项目 | ____ | 2016 | 2016 | 937 | 937 |  |
| 商洛市（5项） |  |  |  | 5,133 | 4,083 |  |
| 商洛市镇安县医院门诊楼建设项目 | 建筑面积15000平方米。 | 2016 | 2018 | 3,750 | 2,700 |  |
| 商洛市商州区沙河子镇中心卫生院 | 建筑面积1750平方米。 | 2016 | 2016 | 350 | 350 |  |
| 商洛市山阳县板岩镇卫生院 | 建筑面积1155平方米。 | 2016 | 2016 | 309 | 309 |  |
| 商洛市山阳县宽坪镇卫生院 | 建筑面积1375平方米。 | 2016 | 2016 | 360 | 360 |  |
| 商洛市疾病预防控制中心食品安全风险监测能力建设项目 | ____ | 2016 | 2016 | 364 | 364 |  |
| 韩城市（2项） |  |  |  | 575 | 575 |  |
| 渭南市韩城市板桥镇（薛峰）卫生院综合楼建设项目 | 建筑面积1200平方米。 | 2016 | 2016 | 300 | 300 |  |
| 渭南市韩城市桑树坪镇（王峰）卫生院综合楼建设项目 | 建筑面积1100平方米。 | 2016 | 2016 | 275 | 275 |  |
| 十二、艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（47项） |  |  |  | 10012 | 8149 |  |
| 宝鸡市（3个） | 建筑面积2970平方米，基本生活用具85套。 |  |  | 819 | 655 |  |
| 宝鸡市凤翔县柳林镇中心小学 | 建筑面积1400平方米，基本生活用具40套。 | 2016 | 2017 | 375 | 300 |  |
| 宝鸡市凤翔县汉封学校 | 建筑面积520平方米，基本生活用15套。 | 2016 | 2017 | 150 | 120 |  |
| 宝鸡市麟游县丈八镇中心小学 | 建筑面积1050平方米，基本生活用具30套。 | 2016 | 2017 | 294 | 235 |  |
| 渭南市（2个） | 建筑面积2650平方米。 |  |  | 530 | 488 |  |
| 渭南市蒲城县尧山镇翔村中心小学 | 建筑面积1600平方米。 | 2016 | 2016 | 320 | 320 |  |
| 渭南市澄城县冯原镇中心学校 | 建筑面积1050平方米。 | 2016 | 2017 | 210 | 168 |  |
| 铜川市（12个） | 建筑面积8715平方米，基本生活用具249套。 |  |  | 2507 | 2074 |  |
| 铜川市印台区陈炉中小学 | 建筑面积1050平方米，基本生活用30套。 | 2016 | 2017 | 283 | 223 |  |
| 铜川市耀州区石柱镇石柱初级中学 | 建筑面积735平方米，基本生活用具21套。 | 2016 | 2017 | 213 | 170 |  |
| 铜川市耀州区锦阳路街道寺沟初级中学 | 建筑面积1050平方米，基本生活用30套。 | 2016 | 2017 | 305 | 244 |  |
| 铜川市耀州区庙湾镇中心小学 | 建筑面积1225平方米，基本生活用具35套。 | 2016 | 2017 | 355 | 284 |  |
| 铜川市耀州区小丘镇朱村小学 | 建筑面积630平方米，基本生活用18套。 | 2016 | 2017 | 183 | 146 |  |
| 铜川市耀州区孙塬镇中心小学 | 建筑面积420平方米，基本生活用具12套。 | 2016 | 2017 | 122 | 122 |  |
| 铜川市耀州区照金镇北良小学 | 建筑面积420平方米，基本生活用具12套。 | 2016 | 2017 | 122 | 122 |  |
| 铜川市宜君县太安中学 | 建筑面积700平方米，基本生活用具20套。 | 2016 | 2017 | 203 | 162 |  |
| 铜川市宜君县彭镇中学 | 建筑面积630平方米，基本生活用18套。 | 2016 | 2017 | 183 | 146 |  |
| 铜川市宜君县五里镇中心小学 | 建筑面积630平方米，基本生活用18套。 | 2016 | 2017 | 183 | 146 |  |
| 铜川市宜君县棋盘镇中心小学 | 建筑面积805平方米，基本生活用具23套。 | 2016 | 2017 | 233 | 187 |  |
| 铜川市宜君县云梦乡中心小学 | 建筑面积420平方米，基本生活用具12套。 | 2016 | 2017 | 122 | 122 |  |
| 安康市（7个） | 建筑面积6370平方米，基本生活用具182套。 |  |  | 1146 | 917 |  |
| 安康市汉滨区双龙镇双龙初级中学 | 建筑面积805平方米，基本生活用具23套。 | 2016 | 2017 | 162 | 130 |  |
| 安康市汉滨区紫荆镇沙坝九年制学校 | 建筑面积945平方米，基本生活用具27套。 | 2016 | 2017 | 190 | 152 |  |
| 安康市汉滨区恒口镇梅子铺九年制学校 | 建筑面积735平方米，基本生活用具21套。 | 2016 | 2017 | 148 | 118 |  |
| 安康市紫阳县双安镇中心学校 | 建筑面积1225平方米，基本生活用具35套。 | 2016 | 2017 | 175 | 140 |  |
| 安康市紫阳县红椿镇中心学校 | 建筑面积1225平方米，基本生活用具35套。 | 2016 | 2017 | 200 | 160 |  |
| 安康市旬阳县白柳镇中心学校 | 建筑面积735平方米，基本生活用具21套。 | 2016 | 2017 | 131 | 105 |  |
| 安康市紫阳县高滩镇中心小学 | 建筑面积700平方米，基本生活用具20套。 | 2016 | 2017 | 140 | 112 |  |
| 汉中市（4个） | 建筑面积7522平方米。 |  |  | 1263 | 1010 |  |
| 汉中市西乡县峡口镇初级中学 | 建筑面积2202平方米。 | 2016 | 2017 | 280 | 224 |  |
| 汉中市西乡县第四中学 | 建筑面积3150平方米。 | 2016 | 2017 | 567 | 454 |  |
| 汉中市城固县上道院小学 | 建筑面积980平方米。 | 2016 | 2017 | 196 | 156 |  |
| 汉中市城固县八角小学 | 建筑面积1190平方米。 | 2016 | 2017 | 220 | 176 |  |
| 商洛市（4个） | 建筑面积3675平方米，基本生活用具105套。 |  |  | 882 | 702 |  |
| 商洛市商南县赵川镇魏家台中心小学 | 建筑面积525平方米，基本生活用15套。 | 2016 | 2017 | 126 | 100 |  |
| 商洛市洛南县保安镇中心小学 | 建筑面积1050平方米，基本生活用具30套。 | 2016 | 2017 | 252 | 200 |  |
| 商洛市柞水县瓦房口镇马家台小学 | 建筑面积525平方米，基本生活用15套。 | 2016 | 2017 | 126 | 100 |  |
| 商洛市丹凤县寺坪初级中学 | 建筑面积1575平方米，基本生活用具45套。 | 2016 | 2017 | 378 | 302 |  |
| 西安市（2个） | 建筑面积1450平方米，基本生活用40套。 |  |  | 381 | 305 |  |
| 西安市周至县哑柏镇仰天小学 | 建筑面积800平方米，基本生活用具22套。 | 2016 | 2017 | 210 | 168 |  |
| 西安市周至县哑柏镇上阳化小学 | 建筑面积650平方米，基本生活用18套。 | 2016 | 2017 | 171 | 137 |  |
| 咸阳市（5个） | 建筑面积4980平方米，基本生活用具60套。 |  |  | 905 | 733 |  |
| 咸阳市淳化县润镇中学 | 建筑面积1400平方米，基本生活用具40套。 | 2016 | 2017 | 280 | 224 |  |
| 咸阳市永寿县豆家镇中心小学 | 建筑面积1470平方米。 | 2016 | 2017 | 221 | 175 |  |
| 咸阳市永寿县监军镇美井小学 | 建筑面积360平方米。 | 2016 | 2017 | 54 | 54 |  |
| 咸阳市旬邑县马栏镇九年制寄宿学校 | 建筑面积1050平方米。 | 2016 | 2017 | 210 | 168 |  |
| 咸阳市淳化县胡家庙镇黄甫中心小学 | 建筑面积700平方米，基本生活用具20套。 | 2016 | 2017 | 140 | 112 |  |
| 榆林市（4个） | 建筑面积3675平方米，基本生活用具50套。 |  |  | 697 | 558 |  |
| 榆林市横山县赵石畔中学 | 建筑面积1050平方米。 | 2016 | 2017 | 189 | 152 |  |
| 榆林市横山县波罗凯静小学 | 建筑面积875平方米。 | 2016 | 2017 | 158 | 126 |  |
| 榆林市子洲县师家坪创新实验小学 | 建筑面积875平方米，基本生活用25套。 | 2016 | 2017 | 175 | 140 |  |
| 榆林市子洲县何家集镇中心小学 | 建筑面积875平方米，基本生活用25套。 | 2016 | 2017 | 175 | 140 |  |
| 延安市（4个） | 建筑面积3675平方米。 |  |  | 882 | 707 |  |
| 延安市宝塔区临镇中心小学 | 建筑面积805平方米。 | 2016 | 2017 | 193 | 155 |  |
| 延安市延长县七里村镇呼家川完全小学 | 建筑面积840平方米。 | 2016 | 2017 | 202 | 162 |  |
| 延安市甘泉县道镇九年制学校 | 建筑面积875平方米。 | 2016 | 2017 | 210 | 168 |  |
| 延安市富县羊泉镇中心小学 | 建筑面积1155平方米。 | 2016 | 2017 | 277 | 222 |  |
| 十三、农网改造升级工程项目 |  |  |  | 150000 | 150000 |  |
| 陕西省2016年农网改造升级工程（省电力公司） | 新建10kV线路789km，低压线路1069km；新增更换配变1295台，容量105.1MVA。户表改造43.2万户。 | 2016 | 2016 | 50,000 | 50,000 |  |
| 陕西省2016年农网改造升级工程（省地方电力公司） | 新建与改造10kV线路3184.91km，安装配变315.44MVA/2224台；新建与改造0.4kV线路4204.11km，户表改造13.83万户。 | 2016 | 2016 | 100,000 | 100,000 |  |
| 十四、易地扶贫搬迁工程（97项） | 70700套6250000平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 200000 | 200000 |  |
| 西安市合计 | 1661套154642平方米住房及配套基础设施。 |  |  | 4948 | 4948 |  |
| 蓝田县易地扶贫搬迁工程 | 1293套121970平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 3,903 | 3,903 |  |
| 周至县易地扶贫搬迁工程 | 217套20610平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 659 | 659 |  |
| 户县易地扶贫搬迁工程 | 42套3600平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 115 | 115 |  |
| 临潼县易地扶贫搬迁工程 | 36套3076平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 98 | 98 |  |
| 长安县易地扶贫搬迁工程 | 72套5386平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 172 | 172 |  |
| 宝鸡市合计 | 4974套459647平方米住房及配套基础设施。 |  |  | 14709 | 14709 |  |
| 麟游县易地扶贫搬迁工程 | 860套78265平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 2,504 | 2,504 |  |
| 陇县易地扶贫搬迁工程 | 781套82386平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 2,636 | 2,636 |  |
| 太白县易地扶贫搬迁工程 | 763套70149平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 2,245 | 2,245 |  |
| 千阳县易地扶贫搬迁工程 | 694套59648平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,909 | 1,909 |  |
| 扶风县易地扶贫搬迁工程 | 61套5784平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 185 | 185 |  |
| 凤翔县易地扶贫搬迁工程 | 221套18617平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 596 | 596 |  |
| 凤县易地扶贫搬迁工程 | 353套28920平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 925 | 925 |  |
| 眉 县易地扶贫搬迁工程 | 350套32535平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,041 | 1,041 |  |
| 岐山县易地扶贫搬迁工程 | 72套7230平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 231 | 231 |  |
| 陈仓区易地扶贫搬迁工程 | 480套45188平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,446 | 1,446 |  |
| 金台区易地扶贫搬迁工程 | 120套10682平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 342 | 342 |  |
| 渭滨区易地扶贫搬迁工程 | 85套7592平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 243 | 243 |  |
| 宝鸡高新区易地扶贫搬迁工程 | 134套12653平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 405 | 405 |  |
| 咸阳市合计 | 4696套457044平方米住房及配套基础设施。 |  |  | 14625 | 14625 |  |
| 永寿县易地扶贫搬迁工程 | 312套27926平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 894 | 894 |  |
| 彬县易地扶贫搬迁工程 | 1408套136502平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 4,368 | 4,368 |  |
| 长武县易地扶贫搬迁工程 | 294套22540平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 721 | 721 |  |
| 旬邑县易地扶贫搬迁工程 | 1400套125567平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 4,018 | 4,018 |  |
| 淳化县易地扶贫搬迁工程 | 294套53484平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,711 | 1,711 |  |
| 三原县易地扶贫搬迁工程 | 253套22775平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 729 | 729 |  |
| 泾阳县易地扶贫搬迁工程 | 177套18274平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 585 | 585 |  |
| 乾县易地扶贫搬迁工程 | 221套16701平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 534 | 534 |  |
| 礼泉县易地扶贫搬迁工程 | 307套30330平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 971 | 971 |  |
| 武功县易地扶贫搬迁工程 | 30套2946平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 94 | 94 |  |
| 铜川市合计 | 905套83055平方米住房及配套基础设施。 |  |  | 2658 | 2658 |  |
| 耀州区易地扶贫搬迁工程 | 420套41573平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,330 | 1,330 |  |
| 王益区易地扶贫搬迁工程 | 80套7826平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 250 | 250 |  |
| 印台区易地扶贫搬迁工程 | 120套10845平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 347 | 347 |  |
| 铜川新区易地扶贫搬迁工程 | 14套1139平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 36 | 36 |  |
| 宜君县易地扶贫搬迁工程 | 270套21672平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 694 | 694 |  |
| 渭南市合计 | 9400套886271平方米住房及配套基础设施。 |  |  | 28361 | 28361 |  |
| 蒲城县易地扶贫搬迁工程 | 1212套117506平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 3,760 | 3,760 |  |
| 白水县易地扶贫搬迁工程 | 2883套221292平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 7,081 | 7,081 |  |
| 合阳县易地扶贫搬迁工程 | 575套52454平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,679 | 1,679 |  |
| 富平县易地扶贫搬迁工程 | 1449套133845平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 4,283 | 4,283 |  |
| 澄城县易地扶贫搬迁工程 | 741套71577平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 2,290 | 2,290 |  |
| 大荔县易地扶贫搬迁工程 | 1079套101220平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 3,239 | 3,239 |  |
| 潼关县易地扶贫搬迁工程 | 260套22124平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 708 | 708 |  |
| 华县易地扶贫搬迁工程 | 384套37596平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,203 | 1,203 |  |
| 华阴市易地扶贫搬迁工程 | 194套18979平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 607 | 607 |  |
| 临渭区易地扶贫搬迁工程 | 1222套109679平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 3,510 | 3,510 |  |
| 延安市合计 | 10706套763171平方米住房及配套基础设施。 |  |  | 24422 | 24422 |  |
| 宝塔区易地扶贫搬迁工程 | 174套14135平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 452 | 452 |  |
| 延长县易地扶贫搬迁工程 | 1427套85639平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 2,740 | 2,740 |  |
| 延川县易地扶贫搬迁工程 | 1721套126959平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 4,063 | 4,063 |  |
| 子长县易地扶贫搬迁工程 | 1666套139340平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 4,459 | 4,459 |  |
| 安塞县易地扶贫搬迁工程 | 1301套85856平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 2,747 | 2,747 |  |
| 志丹县易地扶贫搬迁工程 | 277套19431平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 622 | 622 |  |
| 吴起县易地扶贫搬迁工程 | 643套43109平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,379 | 1,379 |  |
| 甘泉县易地扶贫搬迁工程 | 643套42639平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,364 | 1,364 |  |
| 富县易地扶贫搬迁工程 | 590套40633平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,300 | 1,300 |  |
| 洛川县易地扶贫搬迁工程 | 600套45115平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,444 | 1,444 |  |
| 宜川县易地扶贫搬迁工程 | 1229套82042平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 2,625 | 2,625 |  |
| 黄龙县易地扶贫搬迁工程 | 376套34035平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,089 | 1,089 |  |
| 黄陵县易地扶贫搬迁工程 | 58套4248平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 136 | 136 |  |
| 榆林市合计 | 4294套349571平方米住房及配套基础设施。 |  |  | 11186 | 11186 |  |
| 榆阳区易地扶贫搬迁工程 | 24套2097平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 67 | 67 |  |
| 神木县易地扶贫搬迁工程 | 120套7447平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 238 | 238 |  |
| 府谷县易地扶贫搬迁工程 | 222套15942平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 510 | 510 |  |
| 横山县易地扶贫搬迁工程 | 477套36150平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,157 | 1,157 |  |
| 靖边县易地扶贫搬迁工程 | 535套39042平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,249 | 1,249 |  |
| 定边县易地扶贫搬迁工程 | 792套76277平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 2,441 | 2,441 |  |
| 绥德县易地扶贫搬迁工程 | 353套29571平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 952 | 952 |  |
| 米脂县易地扶贫搬迁工程 | 487套37994平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,216 | 1,216 |  |
| 佳县易地扶贫搬迁工程 | 377套31089平方米住房及配套基础设施 | 2016 | 2017 | 995 | 995 |  |
| 吴堡县易地扶贫搬迁工程 | 125套9399平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 301 | 301 |  |
| 清涧县易地扶贫搬迁工程 | 388套28848平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 923 | 923 |  |
| 子洲县易地扶贫搬迁工程 | 395套35535平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,137 | 1,137 |  |
| 汉中市合计 | 7307套598337平方米住房及配套基础设施。 |  |  | 19147 | 19147 |  |
| 镇巴县易地扶贫搬迁工程 | 1004套92815平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 2,970 | 2,970 |  |
| 西乡县易地扶贫搬迁工程 | 1175套91749平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 2,936 | 2,936 |  |
| 宁强县易地扶贫搬迁工程 | 846套75373平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 2,412 | 2,412 |  |
| 略阳县易地扶贫搬迁工程 | 755套71722平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 2,295 | 2,295 |  |
| 洋县易地扶贫搬迁工程 | 755套63172平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 2,022 | 2,022 |  |
| 勉县易地扶贫搬迁工程 | 462套28902平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 925 | 925 |  |
| 留坝县易地扶贫搬迁工程 | 117套9652平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 309 | 309 |  |
| 佛坪县易地扶贫搬迁工程 | 205套16304平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 522 | 522 |  |
| 城固县易地扶贫搬迁工程 | 1047套77198平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 2,470 | 2,470 |  |
| 南郑县易地扶贫搬迁工程 | 633套49309平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,578 | 1,578 |  |
| 汉台区易地扶贫搬迁工程 | 289套22142平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 709 | 709 |  |
| 安康市合计 | 18732套1776628平方米住房及配套基础设施。 |  |  | 56852 | 56852 |  |
| 汉滨区易地扶贫搬迁工程 | 7529套767139平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 24,548 | 24,548 |  |
| 汉阴县易地扶贫搬迁工程 | 1006套92815平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 2,970 | 2,970 |  |
| 石泉县易地扶贫搬迁工程 | 1125套90700平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 2,902 | 2,902 |  |
| 宁陕县易地扶贫搬迁工程 | 489套39638平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,268 | 1,268 |  |
| 紫阳县易地扶贫搬迁工程 | 2295套222323平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 7,114 | 7,114 |  |
| 岚皋县易地扶贫搬迁工程 | 1037套94352平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 3,019 | 3,019 |  |
| 平利县易地扶贫搬迁工程 | 985套86145平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 2,757 | 2,757 |  |
| 镇坪县易地扶贫搬迁工程 | 822套62070平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,986 | 1,986 |  |
| 旬阳县易地扶贫搬迁工程 | 2426套224636平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 7,188 | 7,188 |  |
| 白河县易地扶贫搬迁工程 | 1019套96810平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 3,098 | 3,098 |  |
| 商洛市合计 | 6717套610375平方米住房及配套基础设施。 |  |  | 19532 | 19532 |  |
| 商州区易地扶贫搬迁工程 | 587套58364平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,868 | 1,868 |  |
| 洛南县易地扶贫搬迁工程 | 1216套125007平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 4,000 | 4,000 |  |
| 丹凤县易地扶贫搬迁工程 | 265套24654平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 789 | 789 |  |
| 商南县易地扶贫搬迁工程 | 1678套119638平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 3,828 | 3,828 |  |
| 山阳县易地扶贫搬迁工程 | 1307套120886平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 3,868 | 3,868 |  |
| 镇安县易地扶贫搬迁工程 | 1199套116620平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 3,732 | 3,732 |  |
| 柞水县易地扶贫搬迁工程 | 465套45206平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 1,447 | 1,447 |  |
| 韩城市易地扶贫搬迁工程 | 1309套111250平方米住房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 3560 | 3560 |  |
| 十五、物流业转型升级项目（3项） |  |  |  | 76000 | 16200 |  |
| 白水县三联果业有限责任公司白水三联果业苹果冷链物流中心建设项目 | 建设苹果低温冷藏库2栋，新建苹果分拣包装车间3000平方米，配套建设信息化中心、质量监测检测中心等。 | 2015 | 2017 | 6,500 | 2,300 |  |
| 陕西新贸物流配送连锁有限责任公司农产品批发市场及物流配送中心二期转型升级项目 | 总建筑面积160100平方米，建设农产品批发交易区。 | 2016 | 2018 | 45,800 | 8,500 |  |
| 咸阳龙腾九洲物流有限公司陕西龙腾九洲物流基地建设项目 | 总建筑面积72600平方米，建设仓储中心、配送中心、产品加工中心、物流信息交易中心等。 | 2015 | 2018 | 23,700 | 5,400 |  |
| 十六、县级综合档案馆建设项目（18项） |  |  |  | 9,289 | 4,989 |  |
| 高陵区档案馆 | 扩建建筑面积3746平方米，改造734平方米。 | 2016 | 2017 | 756 | 256 |  |
| 千阳县档案馆 | 扩建建筑面积1834平方米，改造946平方米。 | 2016 | 2017 | 405 | 205 |  |
| 永寿县档案馆 | 建筑面积3403平方米，其中改造767平方米。 | 2016 | 2017 | 547 | 247 |  |
| 华县档案馆 | 建筑面积3550平方米。 | 2014 | 2016 | 675 | 375 |  |
| 宜川县档案馆 | 建筑面积4120平方米，其中改造445平方米。 | 2016 | 2018 | 725 | 225 |  |
| 西乡县档案馆 | 建筑面积2970平方米，其中改造1160平方米。 | 2016 | 2017 | 414 | 214 |  |
| 绥德县档案馆 | 扩建建筑面积3231平方米。 | 2014 | 2016 | 614 | 214 |  |
| 镇坪县档案馆 | 建筑面积2067平方米，其中改造面积321平方米。 | 2016 | 2017 | 351 | 251 |  |
| 蓝田县档案馆 | 建筑面积3484平方米，其中改造1407平方米。 | 2015 | 2017 | 479 | 279 |  |
| 凤县档案馆 | 扩建建筑面积3286平方米，改造898平方米。 | 2016 | 2017 | 678 | 278 |  |
| 旬邑县档案馆 | 建筑面积2952平方米，改造943平方米。 | 2016 | 2017 | 438 | 238 |  |
| 合阳县档案馆 | 建筑面积3337平方米，其中改造1060平方米。 | 2016 | 2017 | 496 | 196 |  |
| 富县档案馆 | 建筑面积4184平方米，其中改造816平方米。 | 2016 | 2018 | 689 | 289 |  |
| 宁强县档案馆 | 扩建建筑面积1500平方米。 | 2009 | 2017 | 285 | 185 |  |
| 陇县档案馆 | 扩建建筑面积2266平方米，改造1106平方米。 | 2016 | 2017 | 497 | 297 |  |
| 太白县档案馆 | 扩建建筑面积1226平方米，改造1050平方米。 | 2016 | 2016 | 296 | 296 |  |
| 凤翔县档案馆 | 扩建建筑面积3081平方米，改造663平方米。 | 2016 | 2017 | 625 | 625 |  |
| 渭城区档案馆 | 建筑面积1829平方米。 | 2016 | 2017 | 319 | 319 |  |
| 十七、新闻出版广播影视基础设施项目（32项） |  |  |  | 4,750 | 3,800 |  |
| 周至县广播电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 太白县广播电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 永寿县广播电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 耀州区广播电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 澄城县广播电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 白水县广播电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 富平县广播电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 延川县广播电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 子洲县电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 横山县广播电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 佳县电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 勉县广播电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 留坝县广播电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 南郑县广播电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 汉阴县广播电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 紫阳县广播电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 平利县广播电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 白河县广播电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 商南县广播电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 山阳县广播电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 柞水县广播电视台制播能力建设工程项目 | 购置采集、编辑、播出和演播室设备，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，满足一个频道的高清化采编播需求。 | 2016 | 2017 | 195.50 | 156.40 |  |
| 秦岭电视发射台基础设施建设工程项目 | 维修机房1000平方米；维修道路6公里。 | 2016 | 2017 | 55.00 | 44.00 |  |
| 太白县广播电视发射台基础设施建设工程项目 | 维修机房120平方米；建护坡96米；围墙160米；供水管道4560米，排污系统改造。 | 2016 | 2017 | 90.90 | 72.72 |  |
| 宝鸡市蟠龙广播电视发射台基础设施建设工程项目 | 维修机房280平方米、宿舍600平方米；院内硬化1100平方米；围墙261米、护坡60米；供水管道1100米，排污渠300米，水箱50立米。 | 2016 | 2017 | 82.00 | 65.60 |  |
| 旬邑县广播电视发射台基础设施建设工程项目 | 改扩建发射机房150平方米；院内硬化240平方米。 | 2016 | 2017 | 35.00 | 28.00 |  |
| 省广播电视台第三发射台基础设施建设工程项目 | 维修机房1343平方米、宿舍1410平方米、食堂280平方米；维修道路950米；维修围墙1700米；水井1口。 | 2016 | 2017 | 107.60 | 86.08 |  |
| 耀州区广播电视发射台基础设施建设工程项目 | 240米围墙加高1米，粉刷。 | 2016 | 2017 | 11.00 | 8.80 |  |
| 靖边县广播电视发射台基础设施建设工程项目 | 改造机房100平方米；院落硬化2800平方米；围墙加高加固340米；机井1口，水塔1座，水泵1台，电缆等配件。 | 2016 | 2017 | 99.30 | 79.44 |  |
| 米脂县广播电视发射台基础设施建设工程项目 | 道路500米，院落硬化500平方米；新建围墙120米；水井1口，蓄水池1个，附属抽水设施。 | 2016 | 2017 | 62.00 | 49.60 |  |
| 志丹县广播电视发射台基础设施建设工程项目 | 院落回填硬化120平方米；维修围墙80米、粉刷200米。 | 2016 | 2017 | 6.00 | 4.80 |  |
| 吴起县广播电视发射台基础设施建设工程项目 | 285平米机房屋顶防水处理；院落硬化3600平方米；维修围墙450米；新建集雨窖1个。 | 2016 | 2017 | 37.70 | 30.16 |  |
| 安康广播转播台基础设施建设工程项目 | 维修机房460平方米；院内硬化2600平方米。 | 2016 | 2017 | 58.00 | 46.40 |  |
| 十八、养老服务体系建设(13项目) |  |  |  | 13,898 | 11,332 |  |
| 宝鸡市扶风县社会福利中心综合楼 | 21000平方米。 | 2016 | 2017 | 4,100 | 3,290 |  |
| 铜川市王益区福居养护院 | 8387平方米。 | 2016 | 2017 | 1,800 | 1,468 |  |
| 安康市岚皋县社会福利院供养楼 | 9300平方米。 | 2016 | 2017 | 1,800 | 1,490 |  |
| 商洛市洛南县石门镇夕阳乐园养老服务中心公寓楼 | 15000平方米。 | 2016 | 2017 | 2,700 | 2210 |  |
| 渭南市合阳县光荣院 | 5000平方米。 | 2016 | 2017 | 1,000 | 882 |  |
| 榆林市靖边县海则滩镇敬老院 | 1950平方米。 | 2016 | 2017 | 390 | 362 |  |
| 汉中市汉台区铺镇区域敬老院 | 1625平方米。 | 2016 | 2017 | 325 | 180 |  |
| 安康市汉滨区吉河区域敬老院 | 3750平方米。 | 2016 | 2017 | 800 | 690 |  |
| 咸阳市永寿县永兴路社区日间照料中心 | 1120平方米。 | 2016 | 2017 | 220 | 160 |  |
| 铜川市印台区印台街道办事处顺金社区日间照料中心 | 750平方米。 | 2016 | 2017 | 213 | 160 |  |
| 延安市宜川县丹州街道办三阳湾社区老年人日间照料中心 | 750平方米。 | 2016 | 2017 | 150 | 120 |  |
| 榆林市佳县螅镇日间照料中心 | 800平方米。 | 2016 | 2017 | 200 | 160 |  |
| 汉中市开发区南区街道办事处综合社区日间照料中心 | 1500平方米。 | 2016 | 2017 | 200 | 160 |  |
| 十九、义务教育学校建设（66项） | 校舍建筑面积133827平方米，运动场地建筑面积107256平方米。 |  |  | 30126 | 30126 |  |
| 宝鸡市小计（3个） | 校舍建筑面积11500平方米。 |  |  | 2875 | 2300 |  |
| 宝鸡市千阳县西新小学 | 校舍建筑面积7000平方米。 | 2016 | 2017 | 1,750 | 1,400 |  |
| 宝鸡市眉县第二实验小学 | 校舍建筑面积3300平方米。 | 2016 | 2017 | 825 | 660 |  |
| 宝鸡市凤翔县城关镇竞存中心小学 | 校舍建筑面积1200平方米。 | 2016 | 2017 | 300 | 240 |  |
| 咸阳市小计（9个） | 校舍建筑面积8988平方米，运动场地建筑面积16300平方米。 |  |  | 1920 | 1534 |  |
| 咸阳市礼泉县南坊镇水平小学 | 校舍建筑面积800平方米,运动场地建筑面积4500平方米。 | 2016 | 2017 | 185 | 148 |  |
| 咸阳市礼泉县烽火镇中心小学 | 校舍建筑面积100平方米,运动场地建筑面积4800平方米。 | 2016 | 2017 | 140 | 112 |  |
| 咸阳市淳化县方里镇夕阳中心小学 | 校舍建筑面积1690平方米。 | 2016 | 2017 | 169 | 135 |  |
| 咸阳市武功县普集镇付家堡小学 | 校舍建筑面积900平方米。 | 2016 | 2017 | 200 | 160 |  |
| 咸阳市乾县城关高仁学校 | 校舍建筑面积1828平方米。 | 2016 | 2017 | 331 | 264 |  |
| 咸阳市彬县炭店东务小学 | 校舍建筑面积120平方米，运动场地建筑面积7000平方米。 | 2016 | 2017 | 185 | 148 |  |
| 咸阳市兴平市赵村镇初级中学 | 校舍建筑面积1500平方米。 | 2016 | 2017 | 300 | 240 |  |
| 咸阳市三原县西邓小学 | 校舍建筑面积1200平方米。 | 2016 | 2017 | 240 | 192 |  |
| 咸阳市泾阳县高庄镇高庄小学 | 校舍建筑面积850平方米。 | 2016 | 2017 | 170 | 135 |  |
| 铜川市小计（2个） | 校舍建筑面积4908平方米。 |  |  | 1170 | 936 |  |
| 铜川市印台区频阳逸夫小学 | 校舍建筑面积3708平方米。 | 2016 | 2017 | 930 | 744 |  |
| 铜川市宜君县太安镇中心小学 | 校舍建筑面积1200平方米。 | 2016 | 2017 | 240 | 192 |  |
| 渭南市小计（3个） | 校舍建筑面积11272平方米。 |  |  | 2254 | 1803 |  |
| 渭南市蒲城县双酒小学 | 校舍建筑面积4270平方米。 | 2016 | 2017 | 854 | 683 |  |
| 渭南市白水县白水小学 | 校舍建筑面积4002平方米。 | 2016 | 2017 | 800 | 640 |  |
| 渭南市临渭区双王初级中学 | 校舍建筑面积3000平方米。 | 2015 | 2017 | 600 | 480 |  |
| 延安市小计（8个） | 校舍建筑面积20811平方米,运动场地建筑面积17300平方米。 |  |  | 5024 | 4008 |  |
| 延安市宝塔区川口乡中心小学 | 校舍建筑面积2500平方米,运动场地建筑面积1500平方米。 | 2016 | 2017 | 503 | 402 |  |
| 延安市宝塔区杜甫川小学 | 校舍建筑面积3952平方米。 | 2016 | 2017 | 711 | 568 |  |
| 延安市延长县城西小学 | 校舍建筑面积3479平方米。 | 2016 | 2017 | 835 | 668 |  |
| 延安市子长县稍木则沟小学 | 校舍建筑面积2880平方米。 | 2016 | 2017 | 576 | 460 |  |
| 延安市子长县杨家园则中心学校 | 校舍建筑面积3840平方米，运动场地建筑面积2000平方米。 | 2016 | 2017 | 838 | 670 |  |
| 延安市志丹县保安中学 | 运动场地建筑面积9600平方米。 | 2016 | 2017 | 336 | 260 |  |
| 延安市洛川县凤栖镇初级中学 | 校舍建筑面积2700平方米。 | 2016 | 2017 | 780 | 624 |  |
| 延安市洛川县土基镇中心小学 | 校舍建筑面积1460平方米，运动场地建筑面积4200平方米。 | 2016 | 2017 | 445 | 356 |  |
| 榆林市小计（10个） | 校舍建筑面积23510平方米,运动场地建筑面积31256平方米。 |  |  | 5041 | 3972 |  |
| 榆林市横山县赵石畔中学 | 校舍建筑面积1500平方米。 | 2016 | 2017 | 225 | 180 |  |
| 榆林市横山县波罗中学 | 校舍建筑面积1500平方米。 | 2016 | 2017 | 300 | 240 |  |
| 榆林市横山县响水中学 | 校舍建筑面积800平方米。 | 2016 | 2017 | 144 | 115 |  |
| 榆林市米脂县第一中学 | 运动场地建筑面积22000平方米。 | 2016 | 2017 | 800 | 640 |  |
| 榆林市子洲县三川口镇西庄小学 | 校舍建筑面积1546平方米,运动场地建筑面积5240平方米。 | 2016 | 2017 | 388 | 310 |  |
| 榆林市子洲县砖庙镇九年一贯制学校 | 校舍建筑面积2564平方米,运动场地建筑面积4016平方米。 | 2016 | 2017 | 504 | 403 |  |
| 榆林市神木县第十一小学 | 校舍建筑面积4300平方米。 | 2016 | 2017 | 860 | 688 |  |
| 榆林市神木县锦界第二小学 | 校舍建筑面积8800平方米。 | 2016 | 2017 | 1,320 | 996 |  |
| 榆林市佳县朱家洼中心小学 | 校舍建筑面积1000平方米。 | 2016 | 2017 | 200 | 160 |  |
| 榆林市佳县通镇中心小学 | 校舍建筑面积1500平方米。 | 2016 | 2017 | 300 | 240 |  |
| 汉中市小计（13个） | 校舍建筑面积23260平方米。 |  |  | 4386 | 3484 |  |
| 汉中市南郑县汉山办事处王家山小学 | 校舍建筑面积2000平方米。 | 2016 | 2017 | 400 | 320 |  |
| 汉中市南郑县圣水中学 | 校舍建筑面积2000平方米。 | 2016 | 2017 | 400 | 320 |  |
| 汉中市城固县二里小学 | 校舍建筑面积1600平方米。 | 2016 | 2017 | 300 | 220 |  |
| 汉中市城固县新原小学 | 校舍建筑面积980平方米。 | 2016 | 2017 | 160 | 128 |  |
| 汉中市城固县沙河营小学 | 校舍建筑面积500平方米。 | 2015 | 2017 | 130 | 100 |  |
| 汉中市城固县龙白九年制学校 | 校舍建筑面积980平方米。 | 2016 | 2017 | 196 | 156 |  |
| 汉中市洋县戚氏镇中心小学 | 校舍建筑面积1500平方米。 | 2016 | 2017 | 300 | 240 |  |
| 汉中市洋县马畅初级中学 | 校舍建筑面积700平方米。 | 2016 | 2017 | 200 | 160 |  |
| 汉中市西乡县第六中学 | 校舍建筑面积1500平方米。 | 2016 | 2017 | 300 | 240 |  |
| 汉中市西乡县城北街道办事处中心学校 | 校舍建筑面积3000平方米。 | 2016 | 2017 | 600 | 480 |  |
| 汉中市宁强县铁锁关镇初级中学 | 校舍建筑面积3000平方米。 | 2016 | 2017 | 600 | 480 |  |
| 汉中市略阳县荣程中学 | 校舍建筑面积3000平方米。 | 2016 | 2017 | 600 | 480 |  |
| 汉中市镇巴县泾洋初中 | 校舍建筑面积2500平方米。 | 2016 | 2017 | 200 | 160 |  |
| 安康市小计（14个） | 校舍建筑面积17985平方米，运动场地建筑面积35800平方米。 |  |  | 4375 | 3499 |  |
| 安康市第二中学（初中部） | 运动场地建筑面积16000平方米。 | 2016 | 2017 | 400 | 320 |  |
| 安康市汉滨区关家镇小关初级中学 | 校舍建筑面积1000平方米。 | 2016 | 2017 | 200 | 160 |  |
| 安康市汉滨区恒口镇草庵九年制学校 | 校舍建筑面积1850平方米,运动场地建筑面积4000平方米。 | 2016 | 2017 | 470 | 376 |  |
| 安康市汉滨区石转镇石转九年制学校 | 运动场地建筑面积6700平方米。 | 2016 | 2017 | 168 | 134 |  |
| 安康市汉滨区双溪镇双溪九年制学校 | 校舍建筑面积1310平方米。 | 2016 | 2017 | 262 | 209 |  |
| 安康市汉阴县凤台小学 | 校舍建筑面积1875平方米。 | 2016 | 2017 | 375 | 300 |  |
| 安康市石泉县曾溪镇中心小学 | 校舍建筑面积1000平方米,运动场地建筑面积2600平方米。 | 2016 | 2017 | 250 | 200 |  |
| 安康市宁陕县太山庙中学 | 校舍建筑面积1000平方米，运动场地建筑面积2000平方米。 | 2016 | 2017 | 250 | 200 |  |
| 安康市紫阳县斑桃镇中心小学 | 校舍建筑面积2000平方米，运动场地建筑面积4500平方米。 | 2016 | 2017 | 500 | 400 |  |
| 安康市岚皋县城关镇六口小学 | 校舍建筑面积2100平方米。 | 2016 | 2017 | 375 | 300 |  |
| 安康市平利县长安镇中心小学 | 校舍建筑面积1200平方米。 | 2016 | 2017 | 250 | 200 |  |
| 安康市镇坪县钟宝镇中心小学 | 校舍建筑面积1250平方米。 | 2016 | 2017 | 250 | 200 |  |
| 安康市旬阳县桐木镇中心学校 | 校舍建筑面积1900平方米。 | 2016 | 2017 | 375 | 300 |  |
| 安康市白河县麻虎镇中心小学 | 校舍建筑面积1500平方米。 | 2016 | 2017 | 250 | 200 |  |
| 商洛市小计（4个） | 校舍建筑面积11593平方米,运动场地建筑面积6600平方米。 |  |  | 3081 | 2464 |  |
| 商洛市洛南县城关镇官桥河小学 | 校舍建筑面积3360平方米,运动场地建筑面积3000平方米。 | 2016 | 2017 | 930 | 744 |  |
| 商洛市丹凤县商镇老君小学 | 校舍建筑面积1700平方米。 | 2016 | 2017 | 425 | 340 |  |
| 商洛市商州区金陵寺镇中心小学 | 校舍建筑面积1500平方米。 | 2016 | 2017 | 360 | 288 |  |
| 商洛市商南县第六小学 | 校舍建筑面积5033平方米,运动场地建筑面积3600平方米。 | 2016 | 2017 | 1,366 | 1,092 |  |
| 二十、职业教育产教融合工程（11项） | 建筑面积83383平方米，购置设备数量3369台（套、件）。 |  |  | 26568 | 20000 |  |
| 商洛市山阳县职业教育中心综合实训基地及设备购置 | 建筑面积5400平方米，购置设备数量347台（套、件）。 | 2016 | 2017 | 2,060 | 1,648 |  |
| 汉中市城固县职教中心实训楼 | 建筑面积11540平方米。 | 2016 | 2017 | 3,091 | 2,000 |  |
| 宝鸡铁路司机学校城市轨道交通实训中心 | 建筑面积6000平方米，购置设备数量30台（套、件）。 | 2016 | 2017 | 2,300 | 1,840 |  |
| 咸阳市乾县职业教育中心实训楼 | 建筑面积5438平方米。 | 2016 | 2017 | 1,360 | 1,072 |  |
| 延安市洛川县职业中等专业学校实训基地 | 建筑面积11500平方米。 | 2016 | 2017 | 2,300 | 1,840 |  |
| 商洛市柞水县职业教育中心技能实训基地及购置设备 | 建筑面积7000平方米，购置设备数量500台（套、件）。 | 2016 | 2017 | 2,500 | 2,000 |  |
| 渭南市澄城县职业教育中心综合实训楼 | 建筑面积8340平方米。 | 2016 | 2017 | 2,500 | 2,000 |  |
| 商洛市镇安县职教中心实训基地及购置设备 | 建筑面积8000平方米，购置设备数量500台（套、件）。 | 2016 | 2017 | 3,000 | 2,000 |  |
| 西安市高陵区职教中心连动大棚食堂生态基地体育馆图书馆工程 | 建筑面积8900平方米。 | 2016 | 2017 | 2,000 | 1,600 |  |
| 咸阳市彬县职业教育中心专业实训基地、省级职业技能竞赛场地 | 建筑面积4065平方米，购置设备数量1236台（套、件）。 | 2016 | 2017 | 2,877 | 2,000 |  |
| 咸阳市永寿县职业教育中心实训楼及购置设备 | 建筑面积7200平方米，购置设备数量756台（套、件）。 | 2016 | 2017 | 2,580 | 2,000 |  |
| 二十一、殡葬服务体系建设（4项） | 24400平方米。 |  |  | 2850 | 2100 |  |
| 汉中市汉台区殡仪馆 | 9100平方米。 | 2016 | 2017 | 450 | 180 |  |
| 安康市镇坪县殡仪馆 | 5300平方米。 | 2016 | 2017 | 800 | 640 |  |
| 商洛市商南县殡仪馆 | 5000平方米。 | 2016 | 2017 | 800 | 640 |  |
| 商洛市山阳县殡仪馆 | 5000平方米。 | 2016 | 2017 | 800 | 640 |  |
| 二十二、机场建设项目(2项) |  |  |  | 314240 | 55000 |  |
| 延安机场迁建工程 | 飞行区等级4C，新建一条长3000米的跑道，8000平方米的航站楼及配套设施。 | 2013 | 2017 | 169,740 | 24,000 |  |
| 安康机场迁建工程 | 飞行区等级4C，新建一条长2600米的跑道，5500平方米的航站楼及配套设施。 | 2015 | 2018 | 144,500 | 31,000 |  |

第二类

陕西省2016年城镇基础设施专项建设基金项目表

单位：亿元

| 项目名称 | 建设内容及规模 | 开工 时间 | 建成 时间 | 总投资 | 基金安排额度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计（687项） |  |  |  | 15322.65 | 461.80 |  |
| 2015年四批合计（358项） |  |  |  | 11225.45 | 215.80 |  |
| 2015年第一批（38项） |  |  |  | 3727.87 | 52.39 |  |
| - 一、轨道交通等城市基础设施建设（7项） |  |  |  | - 596.16 | - 9.90 |  |
| - 西安市地下综合管廊建设项目 | - 近期建设102公里，远期共建设180公里地下综合管廊。 | - 2015.11 | - 2017.11 | - 50.29 | - 1.20 |  |
| - 西咸新区沣西新城综合管廊(二期)项目 (PPP项目) | - 建设通过相关道路的电力、通信、给水、再生水、供热、燃气等管线，在南洋大道、兴信路、新元路、信息一路等16条道路的单侧或双侧铺设综合管廊，总长约60公里。 | - 2015.01 | - 2025.12 | - 75.00 | - 1.00 |  |
| - 延安市新区北区中央环线综合管廊工程 | - 全长5.87公里，包括电力仓、管道仓、监控中心及管廊等。 | - 2015.01 | - 2018.11 | - 3.40 | - 0.50 |  |
| - 咸阳市兴平市集中热力有限公司中心城区东区集中供热项目 | - 利用兴化股份公司余热建设热源厂和供热管网，供热规模达到475万平米，到2020年集中供热普及率约27%。 | - 2015.06 | - 2017.09 | - 3.12 | - 0.20 |  |
| - 西安地铁1号线二期 | - 新建后卫寨至森林公园地铁6.3公里，设4座车站。 | - 2015.10 | - 2019.09 | - 25.35 | - 2.00 |  |
| - 西安地铁4号线 | - 新建西安北客站至航天新城地铁35.2公里，设车站29座。 | - 2014.05 | - 2018.12 | - 251.60 | - 4.00 |  |
| - 西安地铁5号线一期 | - 新建和平村至纺织城火车站地铁25.36公里，共设车站21座。 | - 2015.10 | - 2020.09 | - 187.40 | - 1.00 |  |
| - 二、中西部铁路等重大基础设施（4项） |  |  |  | - 2766.42 | - 13.00 |  |
| - 延安机场 | - 新建1条长3000米、宽45米的跑道，6个机位站坪，8000平米民航航站楼以及相应配套的办公、生产生活辅助设施。 | - 2013.06 | - 2017.12 | - 16.97 | - 1.00 |  |
| - 安康机场 | - 新建一条长2600米、宽45米跑道，新建5500平方米航站楼及配套设施。 | - 2015.09 | - 2018.12 | - 14.45 | - 2.00 |  |
| - 蒙西至华中地区铁路 | - 新建铁路330公里。 | - 2015.07 | - 2019.11 | - 1930.00 | - 8.00 |  |
| - 银川至西安铁路 | - 新建客运专线618公里（陕西段170公里）。 | - 2015.11 | - 2019.12 | - 805.00 | - 2.00 |  |
| - 三、民生改善等建设工程（18项） |  |  |  | - 240.61 | - 20.31 |  |
| - 中国电信陕西公司中小城市（县）基础网络完善工程 | - 进行中小城市基础网络建设，涉及榆林、延安、商洛、安康、汉中5个地市共48县。 | - 2015 | - 2017 | - 7.37 | - 1.11 |  |
| - 中国电信陕西公司“宽带乡村”工程 | - 进行行政村光缆及FTTH等网络建设，涉及榆林、延安、商洛、安康、汉中5个地市共53个区县。 | - 2015 | - 2017 | - 17.67 | - 2.65 |  |
| - 陕西煤业化工集团彬长矿区大佛寺区域采煤沉陷区搬迁项目 | - 搬迁2249户，建设面积27.54万平方米。 | - 2015.10 | - 2018.01 | - 10.79 | - 1.62 |  |
| - 陕西煤业化工集团彬长矿区文家坡区域采煤沉陷区搬迁 | - 搬迁734户，建设面积8.99万平方米。 | - 2015.10 | - 2018.01 | - 3.52 | - 0.53 |  |
| - 陕西煤业化工集团彬长矿区胡家河区域采煤沉陷区搬迁 | - 搬迁1664户，建设面积20.38万平方米。 | - 2015.10 | - 2018.01 | - 7.98 | - 1.20 |  |
| - 陕西煤业化工集团彬长矿区孟村区域采煤沉陷区搬迁 | - 搬迁2228户，建设面积27.29万平方米。 | - 2015.10 | - 2018.01 | - 10.69 | - 1.61 |  |
| - 陕西煤业化工集团彬长矿区小庄区域采煤沉陷区搬迁 | - 搬迁2355户，建设面积28.85万平方米。 | - 2015.10 | - 2018.01 | - 11.30 | - 1.70 |  |
| - 榆林市神木县石窑店生态环境综合治理项目 | - 对石窑店采煤沉陷区和火烧隐患区5715亩进行剥离回填治理，治理结束后栽植40780株杨树、52.5万株沙柳、42.94万株紫穗槐、24.3万株沙棘，播种沙蒿786.4公斤、沙打旺268公斤。 | - 2015.09 | - 2017.09 | - 24.93 | - 3.00 |  |
| - 西安临潼度假区整体棚户区改造设项目 | - 征收土地4428.13亩；拆除房屋面积29.3万平方米；总建筑面积25.9万平方米；公用及基础配套设施建设，占地面积1356.63亩。 | - 2015.09 | - 2018.09 | - 31.40 | - 1.10 |  |
| - 咸阳市碱滩村新村棚户区改造项目 | - 采取购置安置，计划购置28.8万平方米／2880套。 | - 2015.08 | - 2017.06 | - 10.90 | - 0.70 |  |
| - 西咸新区空港幸福里棚户区改造(三期)B区 | - 总建筑面积约20万平方米，建设棚户区套数1448套。 | - 2015.1 | - 2018.12 | - 13.65 | - 0.60 |  |
| - 榆林市神木县旧城棚户区（环城路）改造项目 | - 1.征收拆迁工作；2.安置房及配套商业建设；3.道路、绿化、给排水、消防等配套设施建设。 | - 2015.08 | - 2018.12 | - 14.60 | - 0.70 |  |
| - 铜川市新区任家庄片区棚户区改造项目 | - 拆迁600户1800人，新建安置区117500平方米。 | - 2015.09 | - 2017.08 | - 4.19 | - 0.50 |  |
| - 安康中心城市西坝片区棚户区改造（一期）项目 | - 政府收购存量商品房对棚户区改造户进行货币化安置。 | - 2015.12 | - 2016.12 | - 13.74 | - 0.70 |  |
| - 延安市宝塔区柳林沟棚户区改造及配套设施项目 | - 项目建设用地3198687平方米，征迁安置面积86089平方米。配套城市停车场、城市供热、供水、供气、排污等基础设施。 | - 2015.01 | - 2018.01 | - 8.30 | - 0.60 |  |
| - 宝鸡市金台区新东岭城市综合体棚户区改造三期项目 | - 拆迁1139户，新建安置房34.5万平米。 | - 2015.01 | - 2017.12 | - 12.29 | - 0.70 |  |
| - 渭南市高新区张东张西棚户区改造项目 | - 新建张东棚户区改造小区，总建筑面积175439平方米。 | - 2015.01 | - 2017.12 | - 10.30 | - 0.70 |  |
| - 西咸新区沣东新城后围寨村（后卫·馨佳苑）棚户区改造 | - 项目总占地面积约160.09亩，规划总建筑面积51.56万平米；其中地上建设内容主要包括住宅楼、商业用房地下车库、人防、设备用房、幼儿园等。 | - 2015.01 | - 2016.09 | - 27.00 | - 0.60 |  |
| - 四、增强制造业核心竞争力等转型升级项目（9项） |  |  |  | - 124.67 | - 2.80 |  |
| - 西安国际陆港投资发展集团有限公司“一带一路”西安港综合物流园区 | - 总建筑面积约13万平米，建设公路港物流区、西安铁路集装箱中心站综合服务区、西安港跨境电子商务创业区等。 | - 2015.09 | - 2018.12 | - 20.00 | - 0.50 |  |
| - 西部机场集团航空地勤（西安）有限公司咸阳机场国际快件监管中心 | - 建设国际快件监管中心1.5万平方米，完善中国邮政EMS及其他快递企业的国际快件集疏散功能。 | - 2015.06 | - 2017.11 | - 1.79 | - 0.25 |  |
| - 陕西省空港保税区投资有限公司陕西西咸保税物流中心 | - 总建筑面积13.1万平方米，建设多层立体仓库、3座单层仓库、国际商品保税仓库、卡口、室外工程等配套设施。 | - 2015.03 | - 2017.12 | - 10.45 | - 0.50 |  |
| - 陕西商山物流有限公司商山物流园（二期） | - 设计年货运量近期为400万吨，远期为1000万吨，续建建铁路站（线）两条、新增集装箱办理站、公路运输站（场）、仓储区2.39万平方米，建设公共信息服务平台及2.3万平方米海关（口岸）、商检设施。 | - 2015.4 | - 2017.12 | - 3.50 | - 0.30 |  |
| - 杨凌工业园区建设投资有限公司杨凌示范区综合物流园 | - 依托杨凌铁路货运站，建设公铁联运综合物流园区。 | - 2015.10 | - 2020.12 | - 14.45 | - 0.20 |  |
| - 汉中市汉台区汉江产业园建设投资开发有限公司汉中褒河物流园区基础设施建设项目 | - 建设基地运输、仓储、加工配送、信息等现代物流公路港基础设施。 | - 2014.06 | - 2020.05 | - 2.86 | - 0.25 |  |
| - 咸阳北塬新城发展集团有限公司丝绸之路公路港 | - 总建筑面积约1695000平方米，建设公路货运枢纽型物流园区。 | - 2015.04 | - 2017.09 | - 45.17 | - 0.30 |  |
| - 西安国际陆港投资发展集团有限公司西安港公路枢纽项目 | - 总建筑面积719100平方米,建设零担货运作业场地、物资转运作业区、堆场及信息发布中心、仓库等。 | - 2015.04 | - 2018.12 | - 22.45 | - 0.30 |  |
| - 陕西西瑞(集团)有限责任公司陕西西瑞粮油食品仓储物流加工基地 | - 建设总仓容20万吨的平房仓、3万吨油脂存储罐、1000米铁路专用线、粮油物流交易中心等。 | - 2012.08 | - 2018.11 | - 4.00 | - 0.20 |  |
| 2015年第二批（133项） |  |  |  | 1033.23 | 54.97 |  |
| - 一、棚户区改造等民生改善建设（71项） |  |  |  | - 488.99 | - 37.17 |  |
| - 西安丝路国际博览中心棚户区（城中村）改造项目 | - 西安浐灞生态区丝绸之路会展区棚户区（城中村）改造项目，2015年改造任务0套，2016年改造任务8919套，拆迁面积292万平方米。安置房占地面积340亩，新建面积94.5万平方米。 | - 2015.12 | - 2018.12 | - 64.00 | - 3.60 |  |
| - 西安市曲江新区西安大华纱厂生活区棚户区一期改造项目 | - 项目拟对改造范围内的大华纱厂生活区棚户区及周边零星土地实施征用、收回和房屋拆迁安置工程，拆迁总建筑面积约13.22万平方米，新建安置房占地约50亩，新建安置房总建筑面积约18.52万平方米。 | - 2015.09 | - 2017.03 | - 11.13 | - 1.20 |  |
| - 西咸新区秦汉新城秦兴佳苑棚户区改造住房建设项目 | - 总建筑面积574831平方米，共24栋3217套住宅，同时配建幼儿园及其他配套建筑物。 | - 2015.10 | - 2018.12 | - 15.29 | - 1.00 |  |
| - 宝鸡市渭滨区赵家庄村城中村改造项目 | - 2015年改造任务290户，拆迁面积82362平方米，项目占地44.92亩，新建面积118328.7平方米。 | - 2015.10 | - 2016.12 | - 2.59 | - 0.20 |  |
| - 延安市宝塔区枣园棚户区改造项目 | - 项目建设用地280569平方米，征迁安置面积89370平方米。拆迁518户，新建道路1207米，污水管道5394米，天然气4106米，雨水管网5700米。 | - 2015.10 | - 2018.10 | - 5.23 | - 0.40 |  |
| - 汉中市兴元新区天汉大道以西片区棚户区改造项目 | - 项目建设内容包括：改造范围内的房屋拆迁和新建安置区工程。拆迁3517户，拆迁面积842462平方米；新建总建筑面积为617213平方米，其中住宅建筑面积571782平方米，配套等。 | - 2015.9 | - 2018.5 | - 30.93 | - 0.70 |  |
| - 汉中市兴元新区北片区棚户区改造项目 | - 建设内容包括：改造范围内的拆迁房屋和新建安置区工程以及购置在建安置房。拆迁2414户，拆迁房屋总建筑面积约63.4万平方米；新建约安置区总建筑面积约28.01万平方米，其中住宅建筑面积25.94万平方米，配套公房建筑面积20.7万平方米；购置在建安置住房面积19.41万平方米。 | - 2015.9 | - 2018.8 | - 21.56 | - 1.80 |  |
| - 商洛市商南县关家沟片区棚户区改造 | - 拆迁总占地面积414亩，征收1108户3878人，拆迁总面积121913.24㎡，新建安置区占地面22030㎡，安置房建筑面积43731㎡ | - 2015.10 | - 2017.09 | - 5.78 | - 0.40 |  |
| - 安康中心城市东坝片区棚户区改造（二期）工程 | - 政征收改造范围内土地面积约783亩。征收房屋1500户，拆除房屋建筑面积21.88万㎡。规划建设安置房总面积14.36万㎡及道路、水电、管网、环卫、燃气、通讯、公共服务等基础设施。 | - 2015.12 | - 2018.12 | - 16.86 | - 1.00 |  |
| - 韩城市龙门新村棚户区改造项目 | - 2015年改造任务2360套，拆迁面积47.2万平方米。项目占地149亩，新建面积385690平方米及水、电、路、气、暖等基础设施。 | - 2015.3 | - 2017.5 | - 16.20 | - 1.20 |  |
| - 铜川市新区丁沟儒柳片区棚户区改造项目 | - 征收棚户区151000平方米，购置存量房103675平方米，搬迁安置棚户区居民329户。 | - 2015.1 | - 2017.6 | - 2.93 | - 0.40 |  |
| - 渭南市临渭区朝阳大街安置小区项目 | - 建筑工程，给水、雨水、消防、道路、绿化、燃气、污水、电力、电讯、热力等室外配套设施。 | - 2015.9 | - 2017.9 | - 3.80 | - 0.50 |  |
| - 宝鸡市陈仓区千渭社区棚户区改造项目 | - 2015年改造任务2430户，拆迁面积534600平方米。政府回购安置房468000平方米、3900套。 | - 2015.9 | - 2016.6 | - 16.50 | - 1.00 |  |
| - 杨凌示范区杨陵区秦丰新型社区 | - 占地300亩，规划总建筑面积22.8万平方米。其中地上建筑面积22万平方米，地下建筑面积8000平方米。容积率1.10，绿化率30%。总户数为1485户。 | - 2015.8 | - 2018.12 | - 9.20 | - 0.60 |  |
| - 榆林市保障性安居工程建设有限公司滨水西岸（原建安路小区）棚户区改造项目 | - 2015年改造户数1846户，拆迁面积126000㎡。总占地面积193864㎡（290.8亩），新建总建筑面积366602平方米。 | - 2016.3 | - 2019.12 | - 16.61 | - 1.00 |  |
| - 渭南市富平县上官新社区二期城市棚户区改造项目 | - 新建1500套24.5万平方米。 | - 2016.3 | - 2018.12 | - 5.85 | - 0.50 |  |
| - 渭南市富平县皂角城市棚户区改造项目 | - 新建400套62378平方米。 | - 2016.3 | - 2018.12 | - 2.35 | - 0.20 |  |
| - 商洛市市区黄沙桥片区棚户区（二期）改造项目 | - 项目总占地284亩，其中国有土地84亩，集体土地200亩。本项目涉及到拆迁户数835户。 | - 2015.12 | - 2018.06 | - 8.25 | - 0.60 |  |
| - 商洛市洛南县南沟社区城市棚户区改造 | - 棚户区道路、安置房、铺设给排水管网。 | - 2015.10 | - 2018.10 | - 3.00 | - 0.20 |  |
| - 咸阳市彬县城区棚户区改造项目 | - 2015年改造目标任务2100套（2016年我县计划改造棚户区1800户），2015年我县实施棚户区改造项目10个共2953户，其中在城区拟实施彬西新城、平林路、城关北街南街村及刘家湾4处棚户区改造共计1796户，拆迁面积22.1万平方米，拟建安置房1989套，占地约200亩，建筑面积23.4万平方米，其中彬西新城建设安置房893套，建筑面积109388㎡；平林路建设安置房320套，建筑面积38000㎡；刘家湾建设安置房226套，建筑面积26770㎡；城关北街南街村建设安置房550套，建筑面积60000㎡。 | - 2015.10 | - 2017.12 | - 5.44 | - 0.40 |  |
| - 安康市石泉县2015年度棚户区改造项目 | - 包括红花南片区、江南片区、新桥片区、一完小片区、后柳镇、熨斗镇、饶峰镇棚户区改造，新建和改造安置房共计1500户拆迁面积187904平方米，其中新建安置房900户72000平方米，货币化安置补偿600户。 | - 2015.9 | - 2017.9 | - 2.52 | - 0.20 |  |
| - 宝鸡市岐山县蔡家坡经开区水寨村棚户区改造项目 | - 2015年改造任务508户，拆迁面积1.84561万平方米。安置房回购1016套，安置房回购面积为97700平方米。 | - 2015.11 | - 2017.6 | - 3.76 | - 0.20 |  |
| - 榆林市榆阳区榆阳煤矿采煤沉陷区综合治理项目 | - 1. 道路及下水道工程：宽9m长11.6km道路及下水道改造。2. 人畜钦水工程：建井150m深井8孔、60000m输水管路。3. 农田水利工程：建设高效农田2600亩、机井69孔、灌溉渠24520m。4. 供电工程：农灌供电水泵及电机69套、人畜钦水深井提升泵及电机8套、供电线道改造17.8km,道路照明4km。5. 房屋（沉陷区搬迁及修缮）:搬迁21户，房屋加固维修610间。6. 绿化：田间防护林264亩，11.6Km道路绿化。 | - 2015.12 | - 2017.9 | - 1.70 | - 0.18 |  |
| - 韩城市采煤沉陷区生态修复与农业重建项目 | - 1. 沉陷区地质灾害调查与监测面积92km²，四等GPS控制测量，三等水准测量，1∶5000地形图绘制，1∶5000地质灾害调查，监测桩建设。 2. 沉陷区毁坏土地复垦，面积22.06万亩，其中其中恢复耕地面积0.45万亩，恢复园地面积10.55万亩，恢复林地面积4.32万亩，恢复草地面积5.20万亩，城镇、村面积1.54万亩。 3. 沉陷区群众灾后农业重建配套房3650套。 | - 2015.9 | - 2017.9 | - 19.00 | - 2.00 |  |
| - 渭南市澄合矿务局合阳公司安阳煤矿首采区西部采煤沉陷区搬迁项目 | - 小郭村、刘家庄村、大郭村三村整体搬迁及征地、村镇建设配套设施等。 | - 2015.10 | - 2018.12 | - 7.87 | - 0.94 |  |
| - 渭南市白水县采煤沉陷区生态修复与农业重建及公路改造项目 | - 沉陷区地质灾害调查与监测面积76平方公里，毁坏土地复垦19.06万亩，群众灾后农业重建配套房2958套，建筑面积130891.5㎡。公路改造全长45公里。 | - 2015.9 | - 2018.8 | - 8.96 | - 0.94 |  |
| - 渭南市白水县西固镇采煤沉陷区搬迁安置项目 | - 拆迁1656户，拆迁面积2649600㎡，新建安置房828套，总建筑面积109296㎡，小区道路、绿化、亮化、排水管网等工程。 | - 2015.2 | - 2018.1 | - 7.10 | - 0.70 |  |
| - 渭南市白水县雷牙镇沉陷区搬迁安置项目 | - 拆迁户数576户，拆迁面积92160㎡，新建安置小区总建筑面积38016㎡。建设8栋6层的168套安置住房34560㎡，配套建设小区道路、绿化、亮化、排水管网等工程建设。 | - 2015.1 | - 2018.9 | - 2.50 | - 0.25 |  |
| - 渭南市白水县城关镇沉陷区搬迁安置项目 | - 拆迁户数520户，拆迁面积88400㎡，新建安置260户，总建筑面积37180㎡。其中，9栋5层的安置房33800㎡，配套建小区道路、绿化、亮化、排水管网等工程。 | - 2015.1 | - 2018.9 | - 3.04 | - 0.20 |  |
| - 渭南市白水县采煤沉陷区综合治理 | - 项目总建筑面积28398.53平方米，住院楼6446.37平方米，门诊综合楼8836.92平方米，急救中心2278.53平方米，食堂750平方米。 | - 2016.3 | - 2017.4 | - 1.60 | - 0.16 |  |
| - 榆林市神木县店塔沉陷区堤岸、排洪水利工程 | - 1. 寨峁河堤及道路工程碾房湾村新建河堤2km，道路全长3.2公里，道路宽度12m。2. 店塔镇镇区排洪工程项目规划新建涵洞5个，4×4米混凝土箱涵2千米，及配套排洪设施。 - 3. 项目规划新建橡皮坝3座，长度6公里，渠道汇水控制面积100平方公里。 4.项目新建5公里护岸工程护岸2.5米起底。新建护岸长800米，2.2米起底，80公分收顶。 | - 2016.3 | - 2017.7 | - 1.88 | - 0.20 |  |
| - 榆林市府谷县涌鑫矿业安山煤矿采煤沉陷区综合治理 | - 地面房屋搬迁211户，采空区补偿及治理28343亩，道路维修12公里，过沟开采长度2500米，宽度10-80米。 | - 2015.9 | - 2018.6 | - 3.33 | - 0.35 |  |
| - 咸阳市彬县火石咀矿区采煤沉陷区搬迁项目 | - 该项目占地383.4亩，计划搬迁1926户，新建总建筑面积273675.6㎡，容积率0.91%。 | - 2015.10 | - 2020.10 | - 9.76 | - 1.03 |  |
| - 咸阳市彬县下沟、水帘洞矿区采煤沉陷区搬迁项目 | - 该项目占地605.9亩，计划搬迁985.1户，新建总建筑面积92.1%㎡，容积率0.91%。 | - 2015.10 | - 2020.10 | - 9.96 | - 1.00 |  |
| - 咸阳市彬县雅店矿区采煤沉陷区搬迁项目 | - 该项目占地392.7亩，计划搬迁2442户，新建总建筑面积250500㎡，容积率0.35%。 | - 2015.10 | - 2020.10 | - 9.53 | - 1.33 |  |
| - 咸阳市彬县陈家坪矿区采煤沉陷区搬迁项目 | - 该项目占地1416.3亩，计划搬迁2723户，新建总建筑面积262200㎡，容积率0.28%。 | - 2015.9 | - 2020.9 | - 9.80 | - 1.03 |  |
| - 商洛市洛南县兑山煤炭有限责任公司采煤沉陷区综合治理项目 | - 对四个矿井2000亩沉陷区，进行综合治理，其中搬迁安置100户，维修受损公路10公里，复垦耕地1000亩，矿山环境治理和生态恢复1000亩。 | - 2015.11 | - 2017.10 | - 2.00 | - 0.28 |  |
| - 榆林市神木县孙家岔避险安置工程 | - 1. 刘城腰山194人避险安置新房，给排水管网配套、供暖供电设施；2. 神树塔奥包塔小组移民搬迁；3. 原沙渠煤矿井田面积3.622平方公里，井田范围有92户265人急需搬迁安置；4. 原井塔煤矿采空柠条塔村，需避险搬迁安置；5. 华亿精洗煤厂周边土地塌陷和厂区办公楼塌陷补偿。 | - 2015.9 | - 2017.11 | - 0.77 | - 0.08 |  |
| - 中国铁塔陕西省分公司西安市等11地市中小城市基础网络完善工程（铁塔） | - 2015-2017年，陕西铁塔公司预计总投资55.36亿元，计划建设（含新建和改造）54672个通信铁塔，通过区域内移动通信铁塔及配套设施建设满足县乡无线宽带网络覆盖需求。 | - 2015.7 | - 2017.12 | - 55.36 | - 4.24 |  |
| - 咸阳市咸阳纺织集团控股秦越纺织有限公司搬迁入园、实施产业升级技术改造项目 | - 项目占地约203亩，新建标准化厂房、办公及其他配套设施约95800平方米。形成新增棉纺纱锭93888锭，喷气织机438台。 | - 2015.4 | - 2016.4 | - 10.00 | - 1.00 |  |
| - 榆林市神木县大柳塔矿区市政改造工程项目 | - 新建和改造镇区给水管网5600米、排水管网6500米，基础道路改造9公里，部分基础实施建设和改造工程等项目。 | - 2015.9 | - 2016.6 | - 0.80 | - 0.10 |  |
| - 榆林市神木县大柳塔镇区东过境线及敏盖兔至何家塔河堤换工程 | - 新建河堤8.4km，道路全长17公里，道路宽度17.5m，设计速度40km/h。北起大柳塔镇南小区顺接现有河滨路，南至何家塔大桥，沥青混凝土路面。 | - 2016.3 | - 2018.7 | - 1.58 | - 0.16 |  |
| - 宝鸡市高新区污水处理厂提标改造工程 | - 对高新区污水处理厂一期5万吨/天污水进行提标改造，改造后的出水水质达到一级A标准。 | - 2015.9 | - 2015.12 | - 0.45 | - 0.06 |  |
| - 宝鸡市高新区科技新城西片区污水处理工程 | - 日处理污水1万吨，铺设污水管网26.756KM。 | - 2015.9 | - 2016.12 | - 0.84 | - 0.11 |  |
| - 韩城市金城污水处理厂及配套管网建设项目 | - 设计处理能力4000吨/日（远期8000吨/日）污水处理厂一座及配套管网。 | - 2015.10 | - 2016.10 | - 0.36 | - 0.05 |  |
| - 韩城市西庄镇污水处理厂及配套管网建设项目 | - 建设处理能力为500吨/日污水处理厂一座及配套管网。 | - 2015.10 | - 2016.10 | - 0.11 | - 0.02 |  |
| - 西咸新区沣东新城太平河、皂河截污工程 | - 太平河双侧治理，管径DN500-1500，长度约52km；皂河单侧治理，管径DN800-1000，长度约8公里。 | - 2015.10 | - 2018.12 | - 3.20 | - 0.10 |  |
| - 咸阳市礼泉县城段水环境综合治理项目 | - 建设生态浮岛面积约20亩，水体增氧工程约300亩，并配套相应的太阳能和面源污染拦截工程，并在滩涂地两侧岸边增加生态防护工程等附属工程。 | - 2015.9 | - 2017.3 | - 0.88 | - 0.13 |  |
| - 安康市汉阴县城污水管网建设项目 | - 新建县城规划区污水管道49.2公里，其中d400管道25公里，d500-800管道11公里，d1000管道13.2公里。 | - 2015.11 | - 2018.11 | - 0.50 | - 0.05 |  |
| - 安康市紫阳县城镇污水处理工程 | - 新建洞河、焕古、蒿坪、汉王集镇和县城江南新区、任河嘴新区污水处理厂，配建污水管网20公里。 | - 2015.10 | - 2017.10 | - 2.00 | - 0.20 |  |
| - 安康市石泉县汉江水质保护体系垃圾处理场项目 | - 新建生活垃圾填埋场6个，新增垃圾处理能力165吨/日，新建石泉县县城餐厨垃圾处理工程，日处理20吨餐厨垃圾；新建石泉县县城建筑垃圾处理场，建设库容30万立方米。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 1.94 | - 0.20 |  |
| - 安康市石泉县汉江水质保护体系污水处理厂项目 | - 新建污水处理厂6个，新增污水处理规模近期0.93万m³/d，远期1.67万m³/d，建设石泉县污水处理厂提标改造工程，设计处理规模为日处理污水1万吨，污水排放由一级B标准提高至一级A标准。建设石泉县红花污水提升泵站项目，日提升污水1万吨。 | - 2015.9 | - 2017.12 | - 1.43 | - 0.10 |  |
| - 安康市高新区建民污水处理厂及配套管网 | - 污水处理厂3万m3/d，配套市政污水管网35公里，污水厂总服务面积约26km2。 | - 2015.9 | - 2018.9 | - 3.70 | - 0.40 |  |
| - 安康市石泉县汉江流域水污染防治综合体系项目 | - 主要建设内容包括汉江水源地保护、中水回收利用、养殖废弃物综合利用、库区清淤及综合利用等。 | - 2015.12 | - 2017.9 | - 3.70 | - 0.26 |  |
| - 延安市污水厂扩容工程 | - 扩容污水处理厂规模达到7万立方米/日。 | - 2015.7 | - 2016.5 | - 0.69 | - 0.06 |  |
| - 安康市恒口示范区污水处理工程 | - 新建污水处理厂一座，近期日处理能力20000立方米；远期为30000立方米/日，排水管网总长度90.754千米。 | - 2015.3 | - 2017.3 | - 1.74 | - 0.10 |  |
| - 安康市恒口示范区生活垃圾处理工程 | - 生活垃圾卫生填埋场总用地83239平方米，库容150.53万立方米，平均垃圾填埋量240吨/日；恒口新区垃圾房11座，恒口农村垃圾房81座，大同镇转运站2座。 | - 2015.3 | - 2017.3 | - 0.92 | - 0.10 |  |
| - 榆林市神木县大柳塔矿区污水处理厂 | - 废水收集面积为5.7k㎡，污水管道31.24km，污水处理能力1.0万m³/d。 | - 2015.9 | - 2016.06 | - 0.52 | - 0.06 |  |
| - 榆林市神木县柠条塔工业园区污水处理厂 | - 污水处理厂规模为1000m³／天，处理工艺为A／A／O。 | - 2015.9 | - 2016.7 | - 0.07 | - 0.01 |  |
| - 榆林市神木县燕家塔工业园区污水处理厂 | - 入厂道路、污水管网、预沉调节池及泵房、生化池及泵房等，设计规模5000m3/d。 | - 2015.9 | - 2016.7 | - 0.29 | - 0.03 |  |
| - 榆林市神木县燕家塔工业园区垃圾填埋场 | - 土方工程、防渗工程、渗滤液收集及处理工程、道路工程等，总库容132.1万立方米。 | - 2015.9 | - 2016.7 | - 0.34 | - 0.05 |  |
| - 咸阳市三原县清河湿地城区段建设项目 | - 对清河湿地城区段进行综合整治，长1.8公里，治理总面积45公顷。 | - 2015.9 | - 2016.12 | - 1.50 | - 0.11 |  |
| - 宝鸡市千阳县千河流域千阳段水污染防治项目 | - 生物治理面积2500亩,铺设污水收集管道25公里。 | - 2016.3 | - 2016.5 | - 0.50 | - 0.07 |  |
| - 汉中市城固县柳林镇（汉中航空智慧新城）污水处理厂及配套管网工程 | - 建设污水处理厂一座，日处理污水3万吨，远期达到6万吨，配套建设污水管网63.7公里，其中近期建设29.8公里。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 1.60 | - 0.22 |  |
| - 商洛市丹凤县城污水管网扩建工程 | - 铺设龙驹126.8公里，管径≥300mm。 | - 2015.12 | - 2016.12 | - 1.60 | - 0.08 |  |
| - 山阳县镇区生活垃圾填埋场 | - 新建高坝、法官、中村、漫川4个镇区垃圾收集系统、垃圾填埋厂及附属设施，共设计库容155.32万m³，处理规模近期25-40吨/天,远期30-45吨/天等。 | - 2015.12 | - 2017 | - 0.81 | - 0.11 |  |
| - 山阳县镇区污水处理厂 | - 新建高坝、法官、中村、漫川4个镇区垃圾收集系统、垃圾填埋厂及附属设施，共设计库容155.32万m³，处理规模近期25-40吨/天,远期30-45吨/天等。 | - 2016.2 | - 2017 | - 0.28 | - 0.04 |  |
| - 安康市旬阳县2016年集镇生活垃圾处理场及集镇垃圾中转站 | - 小河镇、双河镇、神河镇等二十二镇垃圾中转站。 | - 2016 | - 2017 | - 18.09 | - 0.73 |  |
| - 延安市甘泉县污水处理厂提标改造工程 | - 对现有日处理能力为0.3万吨，污水处理设施进行升级改造。 | - 2015.5 | - 2016.9 | - 0.13 | - 0.02 |  |
| - 宝鸡市扶风县渭河流域--七星河综合治理工程 | - 治理流域39公里，面积1135公顷，建设湿地696公顷，改造提升县城垃圾处理场、污水处理厂，提高中水利用率。 | - 2015.2 | - 2017.2 | - 3.80 | - 0.20 |  |
| - 安康市汉阴县月河流域水污染综合治理项目 | - 63处生活污水处理系统；14个垃圾填埋场建防洪、垃圾渗滤液导排系统；38个畜禽养殖场建畜禽养殖污染物处理系统；建50道拦砂坝及10000平方米的水生植物。 | - 2014.4 | - 2017.1 | - 0.70 | - 0.05 |  |
| - 二、轨道交通等城市基础设施建设（61项） |  |  |  | - 356.53 | - 15.80 |  |
| - 地铁6号线一期工程 | - 铺设于高新区，起于规划中的国铁南客站，止于劳动南路站，全长20.13公里，均为地下线，设15座车站，其中换乘站7座，设侧坡车辆段并新建主变电一座。 | - 2016.3 | - 2020.3 | - 130.90 | - 2.00 |  |
| - 西安浐灞生态区综合管廊一期建设项目 | - 包含电力、电信、给水、再生水、热力等管线的市政综合管廊，长度约为9.3公里。 | - 2015.10 | - 2017.12 | - 4.50 | - 0.40 |  |
| - 安康高新区飞地经济园区综合管廊 | - 综合管廊7.56公里，内容包含了城市地下用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道。 | - 2015.10 | - 2017.1 | - 5.55 | - 0.40 |  |
| - 西咸新区西咸国际文化教育园地下综合管廊工程 | - 建设地下综合管廊干线、支线总长约20公里，缆线沟总长约60.5公里。 | - 已开工 | - 2017.12 | - 11.00 | - 0.45 |  |
| - 西安市雨水管网2015-2018年新建改建工程 | - 新建改造雨水管网516公里，管径d500-4000mm，提升泵站3座，调蓄池一座调蓄容积8500立方米。 | - 2015.12 | - 2018.9 | - 38.83 | - 1.00 |  |
| - 西安市第五水厂迁建工程 | - 新建处理能力15万吨/日的地下水净水厂。 | - 2016.2 | - 2018.12 | - 2.22 | - 0.10 |  |
| - 西安市热力总公司雁东集中供热天然气锅炉房项目 | - 拆除锅炉房原灰渣池后，分二期建设3台116MW燃气热水锅炉，一期建设2台116MW燃气热水锅炉，二期建设1台116MW燃气热水锅炉。 | - 2015.9 | - 2016.9 | - 1.31 | - 0.20 |  |
| - 西安浐灞生态区利用再生水集中供热体系一期建设项目 | - 再生水源热泵供热站建设，是利用水源热泵技术，汲取西安市第三污水厂二级出水中的低位热能，向周边区域建筑群供热。该项目包括再生水源热泵站和区域主管网的建设。供热建筑面积约为170万平方米。 | - 2015.9 | - 2016.11 | - 1.90 | - 0.10 |  |
| - 咸阳市主城区截流干管扩容工程 | - 新建排水管网8.3公里。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 1.80 | - 0.27 |  |
| - 渭南经济技术开发区渭南市渭北新区雨水管网工程 | - 新建D300道路收水管23.9公里,D800-D2500雨水管网67.7公里,街坊收水管5公里，新建雨水排水明渠2.1公里,建设排雨泵站3座。 | - 2015.10 | - 2018.10 | - 4.67 | - 0.30 |  |
| - 渭南市澄城县县城雨水管网工程 | - 新建雨水管网54.4公里，配套建设雨水检查井1118座，双箅雨水口1843座。 | - 2015.10 | - 2017.11 | - 0.99 | - 0.10 |  |
| - 延安市子长县供水工程 | - 工程设计水处理规模为3万立方米/日，输水管道6.6公里。 | - 2015.11 | - 2018.11 | - 1.15 | - 0.15 |  |
| - 榆林市神木县供热工程 | - 新建老龙池供热站，配套一级管网和换热站；新建呼台供热站，配套一级管网和换热站，新建李家阴湾供热站。 | - 2015.9 | - 2016.7 | - 1.25 | - 0.18 |  |
| - 汉中市兴元新区城市供水建设项目 | - 新建输水管网5.787公里，配水管网131.567公里，规模为14.5万吨/日的加压泵站一座。 | - 2015.9 | - 2018.08 | - 3.50 | - 0.40 |  |
| - 安康市平利县城镇供水更新改造项目 | - 新修水库一座，总库容221.5万立方米；新建县城第二水源拦水溢流重力坝、取水枢纽、净化水厂各一座，输水管道19公里；安装20套高层加压设备，改造升级110公里集镇供水管道。 | - 2015.11 | - 2017.10 | - 7.40 | - 0.40 |  |
| - 杨凌示范区陕西华电杨凌热电工程配套热网项目 | - 陕西华电杨凌一期2×350MW供热机组最大供热面积可满足1100万㎡供暖面积。本期工程（一期）供热面积为762.6762万㎡。 | - 2015.9 | - 2015.11 | - 3.45 | - 0.20 |  |
| - 宝鸡市高新区南客站片区集中供热项目 | - 新建2台70mw热水锅炉，新建10.54km一级管网和21座水-水换热站。 | - 2015.9 | - 2016.1 | - 2.14 | - 0.10 |  |
| - 宝鸡市岐山县蔡家坡经开区城区集中供热工程 | - 铺设蒸汽管道14.9公里，热水管道6.6公里，新建热水交换站2座，热水加压站2座，跨河铺设供热管道的桁架桥1座；新增环保设施，改造35吨锅炉2座、75吨锅炉1座，新增供热面积300万平方米。 | - 2015.10 | - 2017.12 | - 1.40 | - 0.10 |  |
| - 咸阳市泾阳县城区排水工程项目 | - 新建排水主干管14.49公里，排水干管51.87公里。 | - 2015.12 | - 2018.12 | - 2.10 | - 0.20 |  |
| - 咸阳市三原县西郊水库净水厂 | - 日供水能力3万吨。 | - 2015.10 | - 2017.12 | - 1.00 | - 0.10 |  |
| - 咸阳市彬县集中供热建设项目 | - 建设供热站1座，热交换站23座，铺设热力管网34公里。 | - 2015.10 | - 2017.11 | - 3.70 | - 0.35 |  |
| - 榆林市横山县西南新区二期市政供排水工程 | - 新建七条市政供水工程和排水工程。供水工程沿道路敷设，设计长度16259m。 | - 2015.9 | - 2015.12 | - 1.23 | - 0.18 |  |
| - 榆林市靖边县西新区供水工程 | - 新建水源井28眼，3万吨/日的配水厂1座，铺设输水管道40.4公里。 | - 2016.3 | - 2017.12 | - 1.45 | - 0.22 |  |
| - 安康市石泉县县城备用水源建设项目 | - 二水厂日供水规模1万吨，铺设输水管9.58公里。三水厂日供水规模0.3万吨，供水管道2公里。 | - 2015.12 | - 2017.3 | - 1.35 | - 0.10 |  |
| - 咸阳市礼泉县城区供热管网工程 | - 供热面积71.6万平方米，新建管网23公里。 | - 2015.5 | - 2017.6 | - 0.80 | - 0.10 |  |
| - 咸阳市北区集中供热有限公司西片集中供热工程 | - 新建3×75T/H锅炉和1×35T/H锅炉，铺设供热主干管5.92公里,热力站20座。 | - 2015.8 | - 2015.12 | - 1.46 | - 0.20 |  |
| - 铜川市锦绣新城集中供热建设项目 | - 一号供热站安装52台燃气模块化供热机组，二号供热站50台2.8MW燃气模块化锅炉；新建供热管道总长度7.1公里。 | - 2015.7 | - 2016.10 | - 3.11 | - 0.32 |  |
| - 商洛市柞水县县城管网铺设和管网改造升级 | - 改造供水管网40公里。 | - 2015.2 | - 2016.9 | - 0.80 | - 0.10 |  |
| - 韩城市城市供热工程 | - 建设2*116MW+4*70MWG锅炉，近期建设2*116MW锅炉，铺设供热管网23公里。 | - 2015.4 | - 2017.12 | - 4.30 | - 0.20 |  |
| - 西咸新区沣东新城红光大道、车城西路等七条供热管道项目 | - 铺设热力管道14.61公里。 | - 2015.03 | - 2017.12 | - 1.67 | - 0.10 |  |
| - 宝鸡市高新区高新三期及千渭片区供水管网工程 | - 新建管道124.56公里，新建供水服务中心2处，新建调度中心1处及调度监控系统1套与部分检测设备。 | - 2015.2 | - 2017.6 | - 2.05 | - 0.30 |  |
| - 宝鸡市凤翔县城集中供热项目 | - 建设输汽蒸汽管道28.7公里，汽-水换热站1座，水-水换热站53座，热水主管道24.8公里，新建20蒸吨调压锅炉一台，新建1.2万平米7层供热综合服务楼一座。 | - 2015.6 | - 2018.8 | - 4.80 | - 0.33 |  |
| - 商洛市商南县第二水厂建设项目 | - 建设取水枢纽、输水管道、隧洞、水处理厂等，水厂占地50亩，管线20.571公里，隧洞13.78公里。 | - 2015.1 | - 2017.11 | - 1.11 | - 0.10 |  |
| - 西咸新区空港新城地下雨水管网 | - 建设雨水管网333.18公里，管径为D500mm-D3000mm。 | - 2015.1 | - 2018.12 | - 18.78 | - 0.30 |  |
| - 略阳县紫光热力有限公司汉中市略阳县城区集中供热项目 | - 1. 以大唐略电1×33万千瓦热电联产机组汽轮机抽汽为热源，建设换热首站1座、二级换热站 79 座、一级供热管道23.511×2公里的自动控制供热系统，供热面积292.5万平方米； 2. 二级供热管网建设和280万平方米城区既有建筑供热系统改造工程。 | - 2015.1 | - 2017.1 | - 2.60 | - 0.42 |  |
| - 西安市污水管网2015-2018年新建改建工程 | - 新建改造污水管网363公里，管径d400-2600mm。 | - 2015.12 | - 2018.9 | - 20.07 | - 0.30 |  |
| - 西安市第五污水处理厂二期工程 | - 日处理污水20万吨。 | - 2015.9 | - 2017.6 | - 6.15 | - 0.20 |  |
| - 西安市第六污水处理厂二期工程 | - 日处理污水10万吨。 | - 2015.9 | - 2016.6 | - 3.20 | - 0.20 |  |
| - 西安市第十污水处理厂二期工程 | - 日处理污水4万吨。 | - 2015.9 | - 2016.6 | - 1.01 | - 0.10 |  |
| - 咸阳市东风路雨污分流改造 | - 新建DN800-DN1800污水管网4.35公里。 | - 2015.12 | - 2016.12 | - 0.54 | - 0.10 |  |
| - 咸阳市彬县塬区污水处理厂 | - 在4镇各建设污水处理厂一座，总处理规模3万吨/日,污水管网15公里。 | - 2015.11 | - 2017.12 | - 2.00 | - 0.12 |  |
| - 宝鸡市高新区污水处理厂二期工程 | - 日处理污水5万吨。 | - 2015.9 | - 2017.12 | - 1.22 | - 0.12 |  |
| - 渭南市蒲城县城南污水处理厂及管网建设项目 | - 近期处理规模为3万吨/日,远期处理规模为6万吨 /日，铺设污水管网39.02公里。 | - 2015.4 | - 2016.4 | - 1.38 | - 0.16 |  |
| - 富平县县城第二污水处理厂及管网工程 | - 处理规模1万吨/日，铺设污水管网24.621公里。 | - 2016.3 | - 2017.6 | - 0.57 | - 0.10 |  |
| - 延安市姚店污水处理厂 | - 日处理污水5万吨，铺设污水主管网24.9公里。 | - 2015.08 | - 2016.12 | - 3.61 | - 0.20 |  |
| - 西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂 | - 日污水处理污水10万吨。 | - 2015.3 | - 2016.6 | - 3.57 | - 0.12 |  |
| - 西咸新区泾河新城第三污水处理厂 | - 项目总规模4万吨/日，一期建设2万吨/日。 | - 2015.9 | - 2016.12 | - 0.60 | - 0.10 |  |
| - 汉中市兴元新区污水管网项目 | - 建设污水管网121.3公里。 | - 2015.9 | - 2018.8 | - 2.53 | - 0.38 |  |
| - 咸阳市兴平市城镇生活垃圾收集转运系统 | - 建设垃圾转运站8座，各中转站运转量50-60吨/天。 | - 2015.9 | - 2017.9 | - 0.72 | - 0.10 |  |
| - 咸阳市乾县城镇垃圾处理设施及转运系统项目 | - 新建小型垃圾处理场4座、垃圾转运站20座、公厕75座，购置环卫车辆67辆。 | - 2015.10 | - 2017.12 | - 2.17 | - 0.10 |  |
| - 宝鸡市麟游县城镇生活垃圾卫生填埋场项目 | - 总库容30-60万立方米的垃圾填埋场6座。 | - 2015.9 | - 2017.9 | - 0.92 | - 0.10 |  |
| - 宝鸡市岐山县蔡家坡污水处理厂二期扩建工程 | - 日处理污水4万吨。 | - 2015.9 | - 2017.9 | - 1.10 | - 0.10 |  |
| - 宝鸡市蟠龙新区污水处理厂及配套管网工程 | - 日处理污水3万吨，铺设污水管网16.49公里。 | - 2015.12 | - 2017.6 | - 1.23 | - 0.10 |  |
| - 杨凌示范区第二污水处理厂 | - 日处理污水5万吨。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 0.93 | - 0.10 |  |
| - 陕西省2015年城镇配电网建设改造专项工程项目（国网陕西省电力公司） | - 新建或改造升级陕西省10个地市的城镇配电网及其配套工程，共222个子项目。其中：110千伏工程项目2项，新建和改造110千伏变电站1座，新增变电容量10万千伏安，线路6.5公里。 10千伏工程项目220项，新建和改造10千伏线路840公里、低压线路345公里；新建、更换配变960台，配变容量25万千伏安。 新建电动汽车充电站21座，充电桩120台。 | - 2015 | - 2016 | - 8.00 | - 1.20 |  |
| - 陕西省延安地区2015年城镇配电网建设改造专项工程项目（陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司） | - 2015年新开工项目规模，新建级陕西省延安地区的城镇配电网及其配套工程，其中：电缆沟及电力管道全长近5.5KM；四座110KV高塔铁塔迁移；6KM110KV架空外线；23KM10KV电力电缆；110KV变电站一座，容量为3*50MVA，占地面积0.2ha；10kv开闭所4座；10KV开关站最大转供容量不宜超过180-240平方米；箱式变电房8座，变压器容量为1000KVA及以下。 | - 2015.7 | - 2016 | - 1.00 | - 0.10 |  |
| - 陕西省西安市浐灞生态区输、配电网改造项目（西安浐灞生态管理委员会） | - 10KV、35KV、110KV架空线缆落地改造，以及10KV配电网的环网化改造。 | - 2015.7 | - 2017 | - 3.00 | - 0.08 |  |
| - 陕西省旅游集团“中国延安圣地河谷文化旅游中心区金延安板块”城市停车场工程项目 | - 2015年新建陕西省延安市圣地河谷文化旅游中心区金延安板块停车场、库工程。其中：车场规划建筑面积约112600平方米，约4500位。按每平米造价2000元算，投资约2.252亿元。 | - 2015.11 | - 2018.10 | - 2.25 | - 0.10 |  |
| - 汉中市兴元新区城市停车场建设项目 | - 包含五处停车场建设工程，所有停车场均采用地上一层，地下二层，新建停车位3434个，建筑面积约192250平方米。规划用地73.3亩。 | - 2015.11 | - 2017.12 | - 7.08 | - 0.70 |  |
| - 西安市浐灞生态区立体停车场项目 | - 浐灞生态区充电式停车场项目建设内容包含土建、照明、景观绿化、充电设备、安防设备等相关建设内容；充电式停车楼共计3座，共设约3000个车位,项目占地面积共21000平方米，建筑面积共99000平方米，1号停车楼，2号停车楼、3号停车楼各占地7000平方米、建筑面积33000平方米；项目总投资4.5亿，1号停车楼，二号停车楼、3号停车楼各需投资1.5亿元。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 4.50 | - 0.30 |  |
| - 宝鸡市高新区城市立体智能停车库 | - 项目占地4000㎡，建筑面积30000㎡。主要建设立体停车位600个，及其附属配套设施；立体停车库场地拆迁改造及平整；建设立体停车库消防、亮化、电力增容、污水管网等工程；建设立体停车库智能管理系统。 | - 2015.11 | - 2016.6 | - 0.90 | - 0.05 |  |
| - 三、中西部铁路等重大基础设施（1项） |  |  |  | - 187.70 | - 2.00 |  |
| - 阳平关至安康增建二线项目 | - 线路起自宝成铁路阳平关站，终至襄渝铁路安康站，全长329.1公里。 | - 2015 | - 2020 | - 187.70 | - 2.00 |  |
| 2015年第三批（73项） |  |  |  | 3911.74 | 67.17 |  |
| - 一、棚户区改造等民生改善建设（32项） |  |  |  | - 115.23 | - 9.03 |  |
| - 西安市曲江新区自强东路火车站北广场周边棚户区一期改造项目 | - 2015年改造任务2046户，拆迁面积约13.59万平方米，新建安置房占地约51亩，新建安置房总建筑面积约18.72万平方米。 | - 2015.11 | - 2018.4 | - 11.13 | - 0.80 |  |
| - 宝鸡市高新区郭家崖村棚户区改造项目 | - 2015年改造任务1022户，建筑面积为21.38万平方米。 | - 2015.11 | - 2020.12 | - 7.67 | - 0.53 |  |
| - 西咸新区沣东新城聚驾庄村（六合家园一期）棚户区改造 | - 2015年改造任务575户。项目总占地面积约60.55亩，该项目涉及575户聚驾庄村被拆迁户，规划总建筑面积为171950㎡，涉及棚改住宅面积为124940㎡，共1310套。目前安置楼处于土方开挖、桩基支护阶段。 | - 2015.1 | - 2018.12 | - 9.00 | - 0.50 |  |
| - 西咸新区泾河新城瀛洲新苑棚户区改造项目 | - 2015年改造任务1054户，总建筑面积26.68万平米，其中建设棚户区安置用房14.36万平米。 | - 2015.11 | - 2017.12 | - 5.92 | - 0.30 |  |
| - 西咸新区秦汉新城兰池佳苑安居小区二期（A地块）棚户区改造住房项目 | - 2015年改造任务1800户。秦汉新城兰池佳苑安居小区二期（A地块）棚户区改造住房项目总占地约112亩，主要建设棚户区改造住房1345套及小区内水、电、气、暖等内容，主要安置卓所村、良善村、东阳村、左排村共4个村，拆迁占地面积约459.04亩，拆迁建筑面积约164609平方米，共836户，2813人。 | - 2015.12 | - 2018.11 | - 6.84 | - 0.47 |  |
| - 汉中市汉中亿丰置业有限公司国际商贸城棚户区改造项目 | - 2015年改造任务500户，拆迁10万平方米，新建125000平方米。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 4.86 | - 0.15 |  |
| - 咸阳市泾阳县泾干湖周边棚户区改造 | - 2015年改造任务1600户。六栋高层住宅楼，总建筑面积180596.3平方米.其中：住宅154309平方米，改造户数1600户。 | - 2015.11 | - 2017.1 | - 7.50 | - 0.52 |  |
| - 商洛市洛南县华阳老街棚户区改造 | - 拆迁276户，拆迁面积28428平方米，配套综合管网、燃气、道路、绿化等。 | - 2016.1 | - 2018.12 | - 3.00 | - 0.30 |  |
| - 延安市子长县安定棚户区改造一期工程 | - 2015年改造任务303户，该项目涉及拆迁户303户，共拆除建筑面积28600㎡，规划新建7栋6层砖混居民住宅楼225套，建筑面积23287㎡，老城区修建二层住宅21440㎡，总建筑面积44727㎡。 | - 2016.3 | - 2017.3 | - 2.19 | - 0.23 |  |
| - 安康市恒口示范区2015年城市棚户区改造项目 | - 征收房屋1300户，安置点总占地面积180亩，拆除房屋建筑面积20.3万㎡；规划建设四个安置区，共建设安置住房总建筑面积17.6万㎡，配套建设经营性用房2.2万㎡。 | - 2015.1 | - 2017.1 | - 7.98 | - 0.45 |  |
| - 渭南市华阴市罗敷镇敷水街棚户区改造项目 | - 占地150亩，总建设面积约11.6万平方米，拟对171户居民进行拆迁安置，并配套建设社区道路、给排水、绿化、亮化等基础设施。 | - 2015.12 | - 2017.1 | - 1.20 | - 0.17 |  |
| - 韩城市河渎城中村改造项目 | - 2015年改造任务1252套，拆迁面积26.7万平方米。项目占地176.62亩，新建面积195134平方米及水、电、路、气、暖等基础设施。 | - 2015.2 | - 2017.2 | - 7.71 | - 0.33 |  |
| - 汉中市勉县武侯大道北片城市棚户区改造项目 | - 2015年任务150户。拆除危旧房207户，建设安置房39554平方米362套、地下车库3818平方米、配套公租房8000平方米、配套建设、道路、绿化、给排水、消防等附属设施、电力等辅助设施。 | - 2015.7 | - 2017.9 | - 2.81 | - 0.30 |  |
| - 铜川市新区高家村片区棚户区（一期）改造项目 | - 2015年改造任务350户。征收棚户区70000平方米，购置73125平方米，安置350户。 | - 2015.1 | - 2017.6 | - 3.11 | - 0.35 |  |
| - 商洛市山阳县东城区棚户区改造项目 | - 2015年建设任务717户。拆迁总面积92929平方米，拆迁户数717户，用地面积334亩，安置房建筑面积113533平方米。 | - 2015.1 | - 2017.6 | - 3.83 | - 0.30 |  |
| - 安康市污泥处理厂工程 | - 100吨/日、处理工艺、污泥深度脱水+污泥好氧堆肥。 | - 2015.11 | - 2017.12 | - 0.59 | - 0.08 |  |
| - 安康市平利县城镇垃圾填埋场工程 | - 新建10座垃圾填埋场，总处理规模240吨，其中：第二垃圾填埋场，日处理垃圾60吨，西河、长安等9镇垃圾处理场，日处理垃圾20吨。 | - 2015.10 | - 2017.12 | - 3.80 | - 0.40 |  |
| - 安康市平利县镇级污水处理厂工程 | - 新建广佛、老县、长安、八仙镇污水处理厂，日处理污水19000m³。 | - 2015.10 | - 2017.12 | - 3.00 | - 0.30 |  |
| - 安康市白河县集镇垃圾污水处理设施建设项目 | - 新建中厂、构扒垃圾压缩转运站2座，卡子、茅坪、宋家、双丰、西营、仓上、冷水、麻虎生活垃圾填埋场8处；新建中厂、构扒污水管网，卡子、茅坪、宋家、双丰、西营、仓上、冷水、麻虎污水处理厂8处。 | - 2015.11 | - 2017.10 | - 6.50 | - 0.91 |  |
| - 安康市旬阳县蜀河等11重点镇污水处理厂项目 | - 蜀河镇、关口镇、吕河镇、小河镇、甘溪镇、神河镇、赤岩镇、棕溪镇、双河镇、段家河镇、构元镇。 | - 2016.30 | - 2017.80 | - 2.68 | - 0.38 |  |
| - 安康市岚皋县重点镇生活污水处理厂建设项目 | - 涉及3个镇3处污水处理厂，处理能力达到2800m³/d，配套管网27.5千米和入场道路等附属设施，排放标准达到一级A。 | - 2016.30 | - 2018.40 | - 0.48 | - 0.07 |  |
| - 安康市岚皋县重点镇生活垃圾填埋场建设项目 | - 涉及7个镇7处垃圾填埋场，总库容为60万m³，日处理能力为84t，处理年限为15年。 | - 2016.30 | - 2018.40 | - 0.56 | - 0.08 |  |
| - 安康市石泉县汉江水质保护体系垃圾处理场项目 | - 新建生活垃圾填埋场6个，新增垃圾处理能力165吨/日。新建石泉县县城餐厨垃圾处理工程，日处理20吨餐厨垃圾；新建石泉县县城建筑垃圾处理场，库容30万方。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 1.94 | - 0.04 |  |
| - 安康市恒口示范区污水处理工程 | - 新建污水处理厂一座，近期日处理能力20000立方米；远期为30000立方米/日，排水管网总长度90.754千米。 | - 2015.30 | - 2017.30 | - 1.74 | - 0.14 |  |
| - 安康市恒口示范区生活垃圾处理工程 | - 生活垃圾卫生填埋场总用地83239平方米，库容150.53万立方米，平均垃圾填埋量240吨/日；恒口新区垃圾房11座，恒口农村垃圾房81座，大同镇转运站2座。 | - 2015.30 | - 2017.30 | - 0.92 | - 0.03 |  |
| - 咸阳市三原县清河流域三原段综合整治项目 | - 对清河流域三原段进行综合整治，建设污水处理站及污水收集管网；垃圾无害化填埋场及渗滤液收集设施，并对清河河道环境进行整治；工业企业污水处理设施进行提标改造等。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 2.04 | - 0.28 |  |
| - 渭南市渭北新区再生水利用工程 | - 占地面积11.6亩，项目建成后将是渭南市渭北新区一个污水资源化的供水项目。一期建设供水能力为2×104 m³/d，配水管网敷设31.8公里。 | - 2015.11 | - 2017.10 | - 0.55 | - 0.08 |  |
| - 韩城市芝川镇污水处理厂及配套管网建设项目 | - 建设处理能力为2500吨/日（远期5000吨/日）污水处理厂一座及配套管网。 | - 2015.11 | - 2016.10 | - 0.30 | - 0.04 |  |
| - 延安市子长县污水收集管网系统建设改造工程 | - 采用箱涵式方法建设河道污水收集主管网，拟采用全钢筋混凝土建设（全长7.5公里）。 | - 2015.12 | - 2017.11 | - 0.70 | - 0.09 |  |
| - 延安市黄龙县乡镇垃圾填埋场工程建设项目 | - 城区和每个乡镇各建设垃圾填埋场一座及配套设施，共建库容为91.875万立方米。其中城区40.2万立方米，白马滩镇7万立方米，瓦子街镇7万立方米，界头庙镇8.4万立方米，崾崄乡4.375万立方米，三岔镇7万立方米，圪台乡8.4万立方米，项目总投资1.23亿元。 | - 2016.5 | - 2017.5 | - 1.23 | - 0.17 |  |
| - 延安市黄龙县城区垃圾中转站建设项目 | - 3座中转站，每座800万元，每座配套车辆：一辆大型运输车，每辆50万元和其他附属基础设施。 | - 2016.6 | - 2016.12 | - 0.26 | - 0.04 |  |
| - 西咸新区沣东新城太平河、皂河截污工程 | - 太平河段南起科技七路（西安高新区西南郊污水处理厂尾水排放口）北至六村堡立交太平河入皂口。皂河段南起昆明路，北至六村堡立交。涉及污水截流改造总长39.5公里，项目施工工艺采用管道敷设建成后将不占用地面土地资源。建设内容及规模：太平河双侧治理，管径DN500-1500，长度约52km；皂河单侧治理，管径DN800-1000，长度约8km。 | - 2015.10 | - 2017.60 | - 3.20 | - 0.20 |  |
| - 二、轨道交通等城市基础设施建设（15项） |  |  |  | - 278.46 | - 5.70 |  |
| - 西安市地铁5号线一期工程 | - 长25.36公里，车站21座。 | - 2015.11 | - 2020.9 | - 187.40 | - 0.80 |  |
| - 陕西省西咸新区沣东新城中俄丝路创新园供水管网工程 | - 计划建设覆盖沣东新城科统区的供水管网，给水管道管径DN300-DN1400，总长度约80公里。 | - 2015.10 | - 2020.12 | - 20.00 | - 0.70 |  |
| - 西咸新区秦汉新城集中供热管网项目 | - 含渭北综合服务区等区域供热管网建设，近期供热面积960万平方米。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 3.79 | - 0.40 |  |
| - 西安市西南郊水厂工程(一期) | - 建设总规模为100万吨/日的水厂，一期规模为40万吨/日，分为两阶段建设，第一阶段为20万吨/日。 | - 2015.12 | - 2017 | - 13.25 | - 0.60 |  |
| - 宝鸡市高新区雨水管网工程 | - 铺设DN600-1350雨水管道111.2公里。 | - 2015.11 | - 2017.12 | - 5.79 | - 0.30 |  |
| - 渭南市中心区供水北水厂工程一期项目 | - 日供水10万吨净水厂一座、加压泵站一处、城区配水管网54.7公里。 | - 2015.11 | - 2016.12 | - 5.51 | - 0.30 |  |
| - 西咸新区泾河新城污水管网建设项目 | - 主要建设泾河新城原点大道、高泾大道、泾河大道、茶马大道、华晨大道、正阳大道、茯茶小镇、FC-1区、崇文塔景区、崇文保障房及泾干镇、崇文镇、永乐镇、高庄镇区域等泾河新城市政污水管网总计490公里，管径d400mm-d2000mm。 | - 2015.11 | - 2017.12 | - 20.30 | - 1.00 |  |
| - 榆林市横山县城区供水工程 | - 新建取水泵站一座，新建净化水厂一座，加压泵站二座，铺设输配水管37.02km，供水规模1.95万m³/d。 | - 2015.4 | - 2016.6 | - 2.54 | - 0.30 |  |
| - 商洛市镇安县乡镇供水工程 | - 在米粮、西口、云镇、月河等乡镇新建水厂5座，解决11.85余万人饮水问题。 | - 2015.11 | - 2017.12 | - 1.57 | - 0.20 |  |
| - 秦汉新城渭北旅游综合服务区公共停车场 | - 占地约8.3万平方米。 | - 2015.11 | - 2017.11 | - 4.15 | - 0.40 |  |
| - 安康市汉滨区对外立体停车库 | - 对外立体停车库1200个。 | - 2015.12 | - 2016.1 | - 0.60 | - 0.10 |  |
| - 咸阳市第一人民医院地下停车场 | - 面积2.487万㎡，车位397个。 | - 2016.3 | - 2018.2 | - 2.00 | - 0.10 |  |
| - 延安城市停车场 | - 面积77224平方米，停车位1190个。 | - 2016.3 | - 2017.9 | - 3.28 | - 0.20 |  |
| - 汉中市兴元新区城市停车场 | - 五处城市停车场，车位3434个。 | - 2015.11 | - 2018.10 | - 7.08 | - 0.20 |  |
| - 商洛市商州区地下停车场 | - 占地1.77万平方米。 | - 2015.12 | - 2016.12 | - 1.20 | - 0.10 |  |
| - 三、铁路等重大基础设施（22项） |  |  |  | - 3476.23 | - 50.59 |  |
| - 西安至铜川城际铁路 | - 线路全长110公里。 | - 2015 | - 2020 | - 205.00 | - 1.00 |  |
| - 榆林市郭神铁路专用线 | - 新建25.45公里铁路专用线。 | - 2015 | - 2018 | - 14.96 | - 1.00 |  |
| - 咸阳市大佛寺煤矿铁路专用线 | - 专用线全长4.478公里。 | - 2016 | - 2016 | - 3.95 | - 0.45 |  |
| - 蒙西至华中铁路煤运通道 | - 全长1806.5公里。 | - 2015 | - 2020 | - 1930.40 | - 10.00 |  |
| - 银川至西安铁路项目 | - 全长272公里。 | - 2015 | - 2019 | - 823.00 | - 2.00 |  |
| - 宝鸡过境凉泉至苟家岭高速公路 | - 新建高速公路17公里。 | - 2015.12 | - 2018.12 | - 26.70 | - 2.00 |  |
| - 山阳至柞水县高速公路 | - 新建高速公路80公里。 | - 2015.1 | - 2018.6 | - 80.00 | - 3.00 |  |
| - 榆蓝线蒲城至黄龙高速公路 | - 新建高速公路81公里。 | - 2015.3 | - 2017.12 | - 62.50 | - 8.75 |  |
| - 包茂线黄陵至延安高速公路 | - 新建高速公路199公里。 | - 2015.1 | - 2016.1 | - 200.80 | - 16.80 |  |
| - 宝鸡市陈仓区大水川灵宝峡旅游开发建设项目 | - 1.大水川旅游专线工程及外部交通码大公路53公里。包括建设桥梁10座、水坝7处,加固河堤21.6公里。2.给排水管网150公里；电力管网、通讯管网66.3公里；太阳能发电站1座；旅游厕所20座，安装垃圾箱等环卫设施若干套；停车场7处，大中小车位1624个，总占地面积65600平方米；登山栈道、人行步道20公里；实施绿化，亮化工程。3.游客综合服务中心,标识系统、导游解说系统、智慧景区系统。 | - 2015.11 | - 2018.06 | - 22.60 | - 0.60 |  |
| - 咸阳市礼泉县袁家村4A级景区基础设施建设项目 | - 建设旅游景区道路、给排水工程、客运中心、智能化生态停车场、消防防灾工程、星级卫生间、“智慧旅游”网络化和标示体系建设等工程及其附属设施。 | - 2015.11 | - 2017.11 | - 1.57 | - 0.21 |  |
| - 咸阳市三原县清河沿岸人文景区建设项目 | - 永清门入口广场、宏道书院史馆、书香广场，沿街建筑立面仿明清建筑风貌改造、沿河北岸步行道路、建设生态停车场、园林景观打造、驳岸栈道、道路、给排水、路灯、景观亮化、改造装饰新古龙桥、南北桥口仿古城门、二道城门、水门、恢复南北桥们石戟门、三处庙亭、温公祠、药王洞等。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 2.06 | - 0.28 |  |
| - 榆林市横山县波罗旅游小城镇建设项目 | - 新建无定河大桥一座；怀远大道至波罗古堡一级公路旅游专线11公里，拓宽波罗至二十磕道路5.3公里，波罗旅游文化广场1600平方米；沿无定河岸挡墙，地面硬化、管网建设及电力通讯光缆地埋等。对主街道两侧门面房进行仿古改造13000余平方米；街道路面拓宽改造，硬化道路1750米，宽9米，铺设马路砖、路灯、给排水、给排水及管网以及电力通讯光缆地埋等工程。 | - 2015.12 | - 2018.12 | - 3.10 | - 0.40 |  |
| - 汉中兴元新区汉文化旅游景区基础设施建设项目 | - 汉中兴元新区汉文化旅游景区周边道路、桥梁等基础设施建设。其中包括：道路工程、桥梁工程、渡口工程、码头工程、道路照明及绿化工程。道路共57条，总长103.6公里，沿道路安装照明设施，建设绿化带及其他配套设施。 | - 2015.12 | - 2018.11 | - 45.00 | - 1.00 |  |
| - 商洛市商州区大溪谷·生态公园·国际生态园项目 | - 以生态旅游、山水文化观光、休闲度假于一体的生态旅游区。主要建设游客接待中心15800平方米，信息中心12600平方米，人工湖3座16500平方米，砌排水沟8.5公里，山坡砌石及喷护35000平方米，旅游道路11公里（路宽7.8米），登山台阶路1万平方米，道路泥浆30000米，排污化粪池5座，污水处理设施，绿化面积5.6万平方米等。 | - 2015.12 | - 2019.12 | - 4.84 | - 0.40 |  |
| - 延安市圣地河谷文化旅游中心区金延安板块旅游基础设施建设项目 | - 主要建设内容为旅游公用设施和园区基础设施两大部分。其中园区基础设施包含道路8.24公里12条，全长113.6米的金延安大桥，总长113.88米的金延安南桥及景观绿化、园区标示标志牌，路灯等亮化工程。旅游公用设施包含游客服务中心、钟鼓楼广场、12大博物馆、老教堂、大戏台、老邮局、新华书店等内容。 | - 2015.11 | - 2018.10 | - 13.50 | - 0.50 |  |
| - 西咸新区秦汉新城西汉帝陵观光旅游道路项目 | - 秦汉新城西汉帝陵观光旅游道路工程位于秦汉新城区域内，西起汉武帝茂陵，东至阳陵，全长约48公里，道路红线宽度50m，两幅路，双向6车道，带路两侧绿化等。 | - 2015.11 | - 2018.12 | - 20.44 | - 0.48 |  |
| - 榆林市佳县白云山旅游基础设施建设项目 | - 旅游公路3公里、停车场2个10500平方米、上水管线1万米、消防灌溉管线5000米、1000平方米蓄水池1个及设备、污水泵站1座、垃圾处理设施、客服中心4000平方米、堤坝加固1000米、景区800亩及道路两侧绿化、亮化及附属设施等。 | - 2016.30 | - 2017.11 | - 2.33 | - 0.32 |  |
| - 宝鸡市凤县美丽乡村旅游基础设施项目 | - 加快全县20个生态旅游村水、电、路、环卫等基础设施建设，打造文化旅游体验区、休闲观光体验区、特色生态体验区、特色文化体验区等。 | - 2016.30 | - 2018.20 | - 1.00 | - 0.14 |  |
| - 安康未来水世界景区 | - 由未来水世界、沐尚温泉、明清仿古街区、百匾堂等景点及基础配套设施构成。总建筑面积30万余平方米。新建游客服务中心7500平方米、道路5公里、人行步道6公里、河堤3公里、AAA级厕所4个；新建停车场37500平方米，停车泊位2000个、绿化面积136000平方米，配套建设旅游标识、给排水管网、供配电、消防安防等基础设施。 | - 2015.11 | - 2018.12 | - 5.28 | - 0.40 |  |
| - 安康市平利县天书峡景区开发项目 | - 景区道路72千米，游步道、栈道、马帮石道68千米，桥涵800米；通讯基站3座，移动光缆30千米，供电线路26千米，变压器6台；天书崖壁梳理2处；引水隧道930米，拦水坝2座，人工湖6000平方米，1200米沿河游步道并仿生处理；生态停车场5处6000平方米，景区游客服务中心及服务配套设施等。 | - 2015.11 | - 2017.12 | - 3.30 | - 0.46 |  |
| - 汉中市略阳县五龙洞国家森林公园景区综合开发项目 | - 1. 五龙谷景区：10公里旅游步道及配套设施，纸厂遗址等景点。2. 青龙沟景区：5公里旅游步道及配套设施，青龙洞等景点。3. 白龙沟景区：15公里旅游步道及配套设施，石塔景点。4. 三佛寺景区：配套设施。5. 氐羌民俗村景区：公园大门及游客中心、氐羌演艺广场、休闲广场、生态停车场。6. 核桃坪服务区旅游带：接待中心等配套设施。 7. 中川坝污水处理系统。8. 景区安全饮水：景区水源的保护、供水设施建设和维护。 | - 2016.30 | - 2020.12 | - 3.90 | - 0.40 |  |
| - 四、增强制造业核心竞争力等转型升级项目（4项） |  |  |  | - 41.83 | - 1.85 |  |
| - 陕西融港物流管理有限公司秦汉新城空地一体化高科技型现代物流项目 | - 总建筑面积达100000平方米，建设标准化商品储备、货场、辅助设施、网络配送系统、电子交易平台等。 | - 2015.11 | - 2017.11 | - 3.98 | - 0.35 |  |
| - 陕西省空港综合保税区投资有限公司西咸空港国际冷链物流仓储转运中心 | - 建筑面积10万平米,建设2座储存中转冷链仓库、2座储存配送冷库、1座食品生鲜加工厂房，1座西北冷链物流企业总部基地。 | - 2015.12 | - 2018.20 | - 7.50 | - 0.50 |  |
| - 榆林海荣物流有限公司榆林陆港口岸海荣物流园区项目 | - 建设海关监管区、仓储物流区、综合服务区等，建设万吨铁路大列专用线三条、5000吨大列站台六个、10000吨储煤仓3个。 | - 2013.40 | - 2017.11 | - 10.35 | - 0.50 |  |
| - 西安国际陆港保税物流投资建设有限公司西安综合保税区（现代物流园区） | - 建筑面积465000平方米，包括综合保税区综合信息平台、165000平方米仓库、加工制造厂房等。 | - 2015.11 | - 2018.12 | - 20.00 | - 0.50 |  |
| 2015年第四批（114项） |  |  |  | 2552.62 | 41.28 |  |
| - 一、棚户区改造等民生改善建设（51项） |  |  |  | - 255.83 | - 17.23 |  |
| - 西咸新区沣东新城斗门集中安置区一期(沣滨村、落水村)棚户区改造项目(2016年棚改计划) | - 2016年改造任务1472户。该项目安置沣滨村、落水村共2个村共计1472户村民。项目总占地面积约90.4亩，规划总建筑面积24.8万㎡；建设内容主要包括安置楼、小区内道路、人防、设备用房及配套管网设施等，同时包含村民宅基地拆除。 | - 2016.3 | - 2020.50 | - 35.01 | - 0.86 |  |
| - 西咸能源金贸中心沣太花园棚户区改造项目 | - 2015年任务，项目主要对秦都八家村、南关村947户居民进行整村征迁，拆迁总面积约113万平方米。项目总占地面积约75亩，含1656套安置房，规划总建设面积203373平方米，项目位于现八家村，北临镐京中路，南临沣太六路，西临上林路，东接太平河。 | - 2015.12 | - 2018.60 | - 7.55 | - 0.40 |  |
| - 宝鸡高新区磻溪镇杨家店村棚户区改造（一期）项目 | - 2015年改造任务678户，建筑面积为17.09万平方米。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 5.17 | - 0.20 |  |
| - 咸阳市永寿县2015年城区城市棚户区改造项目 | - 2015年棚户区改造任务800户新建建筑面积276276㎡，共39栋11层、其中住宅262838.67㎡，商业10677.33㎡，公共配套设施2760.00㎡，住宅总套数2684套（拆迁安置房285套）。 | - 2016.5 | - 2018.12 | - 6.35 | - 0.20 |  |
| - 商洛市丹凤县商山片区棚户区改造项目 | - 2016年计划，拆迁户数：520户，占地面积：886m²。 | - 2016.6 | - 2019.5 | - 3.64 | - 0.10 |  |
| - 安康市石泉县2016年度棚户区改造项目 | - 包括体育场片区、向阳片区好汉坡、大唐电厂南片区棚户区改造，一期共计新建和改造780户，总拆迁面积81900平方米，新建安置房468套37440平方米。二期为棚户区配套基础设施共计滑坡治理工程1处5000立方米，新建道路2300米，道路提升改造1000米，埋设地下管道、燃气和通讯管网10000米；绿化15000平方米，建设公共活动场地和地下停车场11000平方米。实施熨斗镇集镇西片区实施综合整治105户。 | - 2016.1 | - 2018.12 | - 2.75 | - 0.10 |  |
| - 安康市恒口示范区2015年城市棚户区改造项目 | - 征收房屋1300户，安置点总占地面积180亩，拆除房屋建筑面积20.3万㎡；规划建设四个安置区，共建设安置住房总建筑面积17.6万㎡，配套建设经营性用房2.2万㎡。 | - 2015.1 | - 2017.1 | - 7.98 | - 0.30 |  |
| - 汉台区西后城片区旧城改造项目 | - 2015年改造任务600户,拆迁54883平方米，新建安置区总建筑面积51444.38平方米（其中住宅面积41401.57平方米，商业用房2049.3平方米，地下车库及设备用房7993.51平方米）及附属配套设施。 | - 2016.3 | - 2019.2 | - 3.99 | - 0.45 |  |
| - 汉中市东关棚户区改造工程一期项目 | - 2015年改造任务，拆迁户数1747户，拆旧房面积121476㎡。新建总建筑面积101921㎡，其中安置房1276套，建筑面积为91691㎡。 | - 2015.12 | - 2017.11 | - 5.89 | - 0.10 |  |
| - 韩城市桥南新村棚户区改造项目 | - 2015年改造任务734套，拆迁面积35.23万平方米。项目占地57.06亩，新建面积124451平方米及水、电、路、气、暖等基础设施。 | - 2015.50 | - 2017.50 | - 3.43 | - 0.10 |  |
| - 延安市宝塔区黄蒿洼麻塔棚户区改造项目 | - 2015年改造任务314户，项目建设用地244.2315亩，征迁安置面积54400平方米。被征收人314户，动迁户312户，动迁人口936人。拟建停车位1502个，道路3490米，污水管道1952米，天然气827米，自来水496米，排洪渠2150米。 | - 2016.5 | - 2017.1 | - 4.72 | - 0.20 |  |
| - 西咸新区沣西新城天福和园（一期）棚户区改造项目 | - 2016年计划改造任务1305套，项目位于咸户路以东，天雄西路以北。一期规划总用地面积200亩，总建筑面积48.51万㎡，建设共约3760套。 | - 2016.6 | - 2017.12 | - 11.00 | - 0.20 |  |
| - 西咸新区秦汉新城渭柳佳苑安居小区四期A地块棚户区改造住房建设项目 | - 秦汉新城渭柳佳苑安居小区四期A地块棚户区改造住房建设项目总占地约170亩，总建筑面积约23.74万平方米，主要建设棚户区改造住房1626套。 | - 2016.5 | - 2019.12 | - 8.30 | - 0.10 |  |
| - 延安东区方塔片区棚户区改造项目 | - 2015年改造任务340户，项目占地852.9亩，拆迁340户，拆迁面积40800平方米。 | - 2015.6 | - 2017.1 | - 2.31 | - 0.20 |  |
| - 延安市安塞县沿河湾镇后街棚户区改造项目 | - 计划纳入2016年改造任务388户，拆迁户数388户，新建12栋砖混架构，每栋6层，共388套，占地40.53亩，总建筑面积38918平方米，其中安置房31134平方米，商业总面积6684平方米，公厕300平方米，小区广场800平方米，小区室外给排水、供电、电信等配套。 | - 2015.3 | - 2017.9 | - 2.22 | - 0.20 |  |
| - 宝鸡市扶风县美阳路城市棚户区改造项目 | - 2015年改造任务为200户，拆迁面积3.45万平方米。项目占地70亩，新建面积4万平方米。 | - 2015.12 | - 2016.12 | - 1.20 | - 0.10 |  |
| - 渭南市华阴市中心城区棚户区改造项目 | - 项目总占地458亩，总建筑面积约13.43万平方米，拟对中心城区辐射范围内859户居民进行拆迁安置。 | - 2016.30 | - 2018.30 | - 4.98 | - 0.15 |  |
| - 延安市富县南教场棚户区改造 | - 2015年拆迁513户，安置小区占地100亩，总建筑面积123900平方米。 | - 2015.11 | - 2017.11 | - 4.10 | - 0.10 |  |
| - 西咸新区泾河新城花李村、山西庄村棚户区改造项目 | - 2016年计划实施棚户区改造952户（花李村612户，山西庄村340户），安置房建筑面积31584平米，占地面积56亩，总投资9.282亿元。 | - 2016.3 | - 2018.12 | - 9.28 | - 0.54 |  |
| - 延安市吴起县2016年棚户区改造项目 | - 2016年计划纳入改造任务735户，其中实物安置400户，货币补偿安置335户，新建安置住房400套，建筑面积48000平方米。 | - 2016.4 | - 2018.7 | - 4.40 | - 0.30 |  |
| - 榆林市横山县魏墙采煤沉陷区综合治理项目 | - 对横山县魏墙采煤沉陷区（包括：张家洼煤矿、魏墙煤矿、石马坬煤矿），5906亩进行生态环境治理，治理结束后形成林地2563亩，草地2482亩，基本农田861亩；栽植34654株杨树、栽植紫花苜蓿1456公斤、56880株紫穗槐、沙打旺2671.2公斤，修建矿区道路6.6公里。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 3.43 | - 0.48 |  |
| - 榆林市神木县晶元清洁发展有限公司青草界采煤沉陷区生态修复综合治理及接续产业发展项目 | - 对采煤沉陷区地表进行回填、压实、土壤改良、植被恢复，形成40000亩可利用地，为后续产业发展提供充足土地；修建道路28KM，实施采空区10KM通水工程，架设电路8KM，通水通电；采空区塌陷治理工程，滑坡治理2公里；裂缝治理2万亩；废弃房屋清理工程；对土壤进行改良，植被恢复；发展种养殖循环经济，引进新兴产业；采空区地质灾害检测与防控能力建设,建设接续产业发展项目。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 2.20 | - 0.30 |  |
| - 咸阳市旬邑县煤矿采空沉陷区治理项目 | - 搬迁安置群众1228户，新修农村道路22公里，农村电网18.6公里，维修学校4所5000平方米，复垦土地6000亩。并对已闭坑的百子煤矿进行恢复治理。 | - 2015.11 | - 2018.10 | - 2.14 | - 0.30 |  |
| - 咸阳市永寿县采煤沉陷区搬迁项目 | - 项目占地78.13亩，搬迁500户，建筑面积58000平方米。 | - 2016.3 | - 2017.12 | - 1.18 | - 0.16 |  |
| - 咸阳市彬县陈家坪矿区采煤沉陷区恢复治理项目 | - 恢复治理15.92平方公里。对矿区内供电线路、供水管网及镇村公路恢复治理及维修；对地表裂隙、塌陷、崩塌、滑坡等灾害治理；对耕地、林地、草地治理；村庄旧址整理；矿区环境监测；煤矸石治理、土地复垦、含水层监测等。 | - 2015.12 | - 2018.12 | - 1.69 | - 0.25 |  |
| - 咸阳市彬县拜家河矿区采煤沉陷区治理 | - 恢复治理11.98平方公里。对矿区内供电线路、供水管网及镇村公路恢复治理及维修；对地表裂隙、塌陷、崩塌、滑坡等灾害治理；对耕地、林地、草地治理；村庄旧址整理；矿区环境监测；煤矸石治理、土地复垦、含水层监测等。 | - 2015.12 | - 2018.10 | - 1.46 | - 0.20 |  |
| - 咸阳市彬县下沟、水帘洞矿区采煤沉陷区治理 | - 恢复治理56.39平方公里。对矿区内供电线路、供水管网及镇村公路恢复治理及维修；对地表裂隙、塌陷、崩塌、滑坡等灾害治理；对耕地、林地、草地治理；村庄旧址整理；矿区环境监测；煤矸石治理、土地复垦、含水层监测等。 | - 2015.12 | - 2020.12 | - 3.96 | - 0.55 |  |
| - 咸阳市彬县火石咀矿区采煤沉陷区治理 | - 恢复治理49.76平方公里。对矿区内供电线路、供水管网及镇村公路恢复治理及维修；对地表裂隙、塌陷、崩塌、滑坡等灾害治理；对耕地、林地、草地治理；村庄旧址整理；矿区环境监测；煤矸石治理、土地复垦、含水层监测等。 | - 2015.12 | - 2020.8 | - 3.42 | - 0.48 |  |
| - 渭南市澄城县尧头镇采煤沉陷区综合治理项目 | - 复垦庄基3000院，约2900亩;复耕土地16000亩;道路22.5千米、水利渠道25.5千米、供水管道18千米;矿区生态修复255000平方米；封山育林1500亩（合100公顷）。 | - 2015.10 | - 2017.12 | - 1.37 | - 0.19 |  |
| - 韩城市采煤沉陷区生态修复与农业重建项目 | - 1. 沉陷区地质灾害调查与监测面积92km²，四等GPS控制测量，三等水准测量，1∶5000地形图绘制，1∶5000地质灾害调查，监测桩建设。 2. 沉陷区毁坏土地复垦，面积22.06万亩，其中其中恢复耕地面积0.45万亩，恢复园地面积10.55万亩，恢复林地面积4.32万亩，恢复草地面积5.20万亩，城镇、村面积1.54万亩。 3. 沉陷区群众灾后农业重建配套房3650套。 | - 2015.11 | - 2017.9 | - 19.00 | - 0.66 |  |
| - 中国联通陕西省LTE无线网络工程（第四批） | - 本工程拟新建LTE FDD基站2667个；室内覆盖楼宇749栋，室分信源646套；以及以上基站的传输接入配套。 | - 42339.00 | - 2016年 | - 2.93 | - 0.44 |  |
| - 中国电信股份有限公司陕西分公司2016年城域网扩容工程 | - 西安城域网出口新增两个核心节点，配置单机400G平台机框，出口路由器扩容100GE板卡、10GE板卡；新增MSE设备29台；IDC网络扩容；网络安全系统、信息安全系统、DPI系统扩容。 | - 2016年 | - 2017年 | - 1.57 | - 0.24 |  |
| - 中国电信股份有限公司陕西分公司2016年4G无线网建设工程 | - 农村地区800M专项覆盖，市区CA部署及室内深度覆盖，新建改造基站7639站（套），新增载扇21950个。 | - 2016年初 | - 2016年下半年 | - 11.79 | - 1.77 |  |
| - 陕西陕煤铜川矿业公司独立工矿区改造搬迁项目 | - 1. 家属区水电表更换1.97万户、上下水改造3810户、管线敷设24公里等；2. 矿区道路改造10.39公里；3. 家属区更换箱式变压器32台，电缆75292米；4. 更换8台燃煤锅炉，锅炉房1650m2；5. 天然气供气安装：供应3700户，气站2座；6. 砌筑护坡3790立方米；7. 小区活动广场7507平方米，商贸市场及物业房2940平方米，屋面改造92608平方米，旧房加固定20000平方米，老年活动中心改造620平方米；8. 住宅区绿化1439万平方米；9. 建设工业遗址公园：服务中心450平方米,展示8373平方米。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 6.45 | - 0.50 |  |
| - 榆林市陕西中能煤田有限公司榆阳煤矿独立工矿区搬迁改造项目 | - 供电：100kV架空线路31.5km、110/10kV变电站2座；道路：进场道路8.83km、矿区道路26.08km及照明设施；采暖及给排水：锅炉房2座、锅炉6台及热力管网，给排水系统，污水处理站2座。 | - 2015.11 | - 2016.12 | - 5.98 | - 0.50 |  |
| - 榆林市神木县高家堡镇移民搬迁项目 | - 高家堡移民搬迁共300户，新建居民安置楼10栋，配套建设水泥街道，安装路灯，街道绿化，排水管道等公共基础设施。 | - 2015.11 | - 2017.50 | - 3.50 | - 0.49 |  |
| - 榆林市神木县锦界工业园区市政道路改造工程 | - 对锦界镇园区内道路进行黑色化及改造，人行道实施改造工程及绿化、建设与道路配套的排水、照明等基础设施工程。 | - 2015.12 | - 2017.80 | - 0.73 | - 0.10 |  |
| - 榆林市神木县大柳塔独立工矿区市政综合改造项目 | - 大柳塔独立工矿区市政道路改造工程项目包括柠条塔、燕家塔、永兴小区道路改造工程、赵家梁工业大道亮化工程、东兴路、新晨路、建设路、创业路西段工程和科技二路南段道路、快速通道项目，管网改造工程包括排洪渠延伸工程、污水管网及煤气管道工程等基础设施和移民搬迁项目包括新建固体废物填埋场、新建安置居民房42575平米，并对安置区及快速道路两侧荒山进行绿化治理。 | - 2016.30 | - 2018.80 | - 5.47 | - 0.77 |  |
| - 汉中市城市污水处理厂污泥无害化、资源化处置工程 | - 采用污泥堆肥处理工艺，新建污泥处理发酵厂房、筛分车间、生产管理用房、地磅房及门卫用房等设施规模280吨/日。 | - 2015.12 | - 2016.11 | - 0.67 | - 0.10 |  |
| - 安康市中心城市东坝片区排水防涝（污水管网）工程 | - 新建d400-d1200mm污水管道17.12公里，新建污水提升泵站1座。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 1.17 | - 0.16 |  |
| - 安康市石泉县集镇污水管网建设项目 | - 新建全县集镇污水管网63公里。 | - 2016.5 | - 2017.11 | - 0.76 | - 0.11 |  |
| - 安康市旬阳县集镇生活垃圾处理场及集镇垃圾中转站 | - 建设小河镇等二十镇395平方米垃圾处理场建设及二十二镇垃圾中转站。 | - 2015.11 | - 2017 | - 18.09 | - 1.07 |  |
| - 安康市石泉县汉江水质保护体系污水处理厂项目 | - 建设江南、后柳、喜河、熨斗、池河、两河、饶峰、迎丰、中池、云雾山、曾溪11个沿江重点镇污水处理厂项目。总建设规模日处理1.22万吨污水，新建管网48.18公里以及泵房、道路硬化、设备购置安装等配套设施建设。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 1.94 | - 0.10 |  |
| - 汉中市南郑县城雨污分流管网改造工程 | - 改造建设县城四条街道雨污分流管网4公里，建设大河坎雨污分流管网1.4公里。 | - 2016.3 | - 2017.5 | - 0.72 | - 0.11 |  |
| - 榆林市定边县污水处理厂扩建工程 | - 新建日处理2万吨污水工程，日处理50吨污泥好氧堆肥设施，以及47.5千米的再生水回用管网及泵站工程。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 1.99 | - 0.11 |  |
| - 榆林市横山县城镇污水管网项目 | - 位于横山县城区，雨水管道总长85431米，污水管道总长88802米，芦河东岸排污管涵总长3697.56米。 | - 2015.12 | - 2018.3 | - 4.40 | - 0.40 |  |
| - 西安浐灞生态区浐河雁鸣湖段（东月路—南三环）水污染防治及生态恢复重建综合整治提升 | - 项目总用地面积约30.2万平方米，其中水域面积约13万平方米。 | - 2015.11 | - 2016.12 | - 3.30 | - 0.41 |  |
| - 宝鸡市渭河北岸截污干管工程 | - 铺设污水管网39.071公里。 | - 2016.6 | - 2017.12 | - 2.95 | - 0.44 |  |
| - 陕西省西咸新区沣东新城太平河局部水域治理项目 | - 项目占地面积540亩，包括长1.2km综合治理工程。 | - 2016.5 | - 2017.10 | - 2.70 | - 0.30 |  |
| - 西咸新区北区污水处理厂 | - 近期污水处理规模2.5万吨/日，远期污水处理规模6万吨/日，再生水2万吨/日。 | - 2016.3 | - 2018.12 | - 3.00 | - 0.44 |  |
| - 西咸国际文化教育园生态污水处理厂 | - 本项目占地面积为45亩，建设生态污水处理厂，处理规模为2.0万m3/d，污水处理规模近期0.5万m3/d，远期2.0万m3/d。 | - 2016.1 | - 2017.3 | - 1.60 | - 0.20 |  |
| - 二、轨道交通等城市基础设施建设（43项） |  |  |  | - 347.83 | - 14.65 |  |
| - 西安市地铁5号线一期工程 | - 线路西起和平村站，东至纺织城火车站，全长25.36公里，共设车站21座。 | - 2015.11 | - 2020.09 | - 187.40 | - 5.00 |  |
| - 西安市临潼区西安渭北工业区(临潼现代工业组团)综合管廊一期项目 | - 一期范围为渭水二路（秦王西路-秦王东路），总长约3.5km。 | - 2015.11 | - 2017.11 | - 2.16 | - 0.30 |  |
| - 西咸国际文化教育园地下综合管廊工程项目 | - 建设地下综合管廊干线支线总长约20公里，缆线沟总长约60.5公里。 | - 2015.6 | - 2017.12 | - 11.00 | - 0.50 |  |
| - 渭南市澄城县城区集中供热项目热网工程 | - 建设一级热网与热分配站，管网总长度约28.312km，建设热分配站63座。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 2.70 | - 0.20 |  |
| - 咸阳市永寿县集中供热项目 | - 供热站规模4×28MW 热水锅炉，最大供热能力约为112MW。铺设一级供热管网5.6公里。 | - 2015.11 | - 2016.9 | - 1.63 | - 0.20 |  |
| - 陕西省西咸新区沣东新城物流产业园排水管网工程 | - 该工程覆盖整个物流产业园区区域，主要由17号雨水泵站、调蓄池和雨水管网组成，其中17号雨水泵站设计流量34.6m³/s，占地25亩。 | - 2015.1 | - 2020.12 | - 20.00 | - 0.37 |  |
| - 宝鸡市麟游县集中供热锅炉节能及供热管网改造项目 | - 对麟游县城2座供热站5台燃煤锅炉进行节能、环保技术改造。对32000米老旧供热管网及供热设施全部进行更新改造。 | - 2016.4 | - 2017.6 | - 2.46 | - 0.20 |  |
| - 宝鸡市渭滨区茵香河片区集中供热项目 | - 建设换热站5座，铺设热力管网27km，建设加压泵站1座。 | - 2016.3 | - 2017.12 | - 1.05 | - 0.10 |  |
| - 安康市恒口示范区供水工程 | - 日供水能力4.5万立方米的供水厂一座，新建配水管网42.6千米。 | - 2016.1 | - 2017.1 | - 4.70 | - 0.40 |  |
| - 西咸新区沣西新城核心区排水管网项目 | - 项目主要为沣西新城核心区城市道路铺设排水管网120余公里。 | - 2015.11 | - 2017.12 | - 6.00 | - 0.30 |  |
| - 宝鸡市滨河大道排水管网建设工程 | - 铺设教育东路至清水河段排水D1500主管道9400m、茵香河段D800支管道900m。 | - 2015.6 | - 2016.6 | - 1.50 | - 0.20 |  |
| - 榆林市府谷县新府山供热项目 | - 集中供热面积283万平米，主要包括安装3×58MW高温热水锅炉，供热能力174MW，锅炉为循环硫化床锅炉；热源厂向外铺设热水直埋管网 55KM，供热半径11KM，管径DN800；配套建设办公楼、锅炉房、空压站等设施。 | - 2015.11 | - 2017.11 | - 2.80 | - 0.10 |  |
| - 咸阳市乐育路区域道路排水改造项目 | - 对乐育路等5条道路排水改造，新建雨水管道4680米、排水管道3920米。 | - 2015.11 | - 2016.11 | - 1.07 | - 0.15 |  |
| - 延安新区东区排水工程项目 | - 铺设排水管网主干道长12公里，管径D800-D1000mm；管网次干道长22公里，管径D400-D600mm。 | - 2016.2 | - 2017.12 | - 2.32 | - 0.20 |  |
| - 商洛市洛南县县城供水及水厂改扩建 | - 改建引水井1座，新建10000立方调蓄池1座，净水车间1座，加药消毒间、综合设备间各1座，2000立方清水池2座，558平方米的综合办公楼1幢及其他附属设施，设计供水规模2.5万m3/d铺设管道7343米，同时建设检查井、砼压力表井等配套设施。 | - 2016.3 | - 2017.12 | - 1.70 | - 0.20 |  |
| - 渭南市高新区集中供热项目 | - 近期建设总规模为1×29MW+6×70MW水煤浆锅炉房，远期增加3台70MW水煤浆热水锅炉。 | - 2016.3 | - 2016.12 | - 7.19 | - 0.20 |  |
| - 渭南市渭北新区中心水厂及配水管网建设项目 | - 拟新建日处理能力5万立方米的净水厂一座，占地30亩，分期建设，本次建设一期供水能力3万立方米/d，占地20亩，预留10亩作为二期建设用地，配水管网铺设DN200-DN800供水管网57.075km。 | - 2016.3 | - 2018.3 | - 0.93 | - 0.13 |  |
| - 渭南市白水县城北区域集中供热项目 | - 该项目供热区域包含：富卓农业生态园区、杜康工业园区、东环南路、电厂西路以及延伸老城区管网，主要完成内容为热源改造，敷设热力管网23公里，建设小区换热站25座，供热覆盖面积170万平方米。 | - 2016.4 | - 2019.1 | - 1.12 | - 0.16 |  |
| - 延安新区东区供热工程项目 | - 建设供热厂1座，铺设供热主干道长12公里，供热次干道22公里。 | - 2016.2 | - 2017.12 | - 1.01 | - 0.14 |  |
| - 延安市子长县供热扩建工程 | - 新建热源两处，新建交换站6座15万平方米 | - 2016.3 | - 2018.10 | - 1.11 | - 0.13 |  |
| - 陕西省西咸新区空港新城地下雨水管网 | - 建设雨水管网管径为D500mm-D3000mm,333.18公里。 | - 2016.1 | - 2018.12 | - 18.78 | - 0.30 |  |
| - 榆林市横山县榆林西南新区三期市政供排水工程 | - 新建苏榆路等28条市政供水工程和排水工程。 | - 2015.12 | - 2016.12 | - 7.03 | - 0.20 |  |
| - 渭南市潼关县集中供热项目 | - 新建1座锅炉房：29MW+2×46MW 高效煤粉工业热水锅炉；新建102 座水水换热站；新建22.7km 一级热水管网。 | - 2016.4 | - 2016.12 | - 1.60 | - 0.20 |  |
| - 咸阳市淳化县集中供热项目 | - 新建城区供热站及二级换热站55座，铺设供热管道主干线10.37公里及其辅助设施等。 | - 2016.3 | - 2016.12 | - 1.20 | - 0.10 |  |
| - 榆林市神木县店塔供热工程 | - 供热工程分三期进行，首站工程投资约4000万元，一期工程二级管网管线总长6万米，新建换热站6座，建成后总供热面积300万平方米，管线总长144.53千米。 | - 2015.9 | - 2017.7 | - 2.05 | - 0.20 |  |
| - 韩城市城市供热工程 | - 建设2*116MW+4*70MWG锅炉，近期建设2*116MW锅炉，铺设供热管网23公里。 | - 2015.4 | - 2017.12 | - 4.30 | - 0.20 |  |
| - 安康市恒口示范区雨水管网工程 | - 新建长70.19千米的雨水管网，总投资1.1亿元。 | - 2016.1 | - 2017.1 | - 1.10 | - 0.15 |  |
| - 咸阳市兴平市集中热力有限公司中心城区东区集中供热项目 | - 利用兴化股份公司余热建设热源厂和供热管网，供热规模达到475万平米，到2020年集中供热普及率约27%。 | - 2015.06 | - 2017.9 | - 3.12 | - 0.20 |  |
| - 安康市中心城市东坝片区排水防涝（雨水管网）工程 | - 新建雨水箱涵1755米，新建d500-d2400mm雨水管道15845米。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 1.18 | - 0.17 |  |
| - 西咸新区沣西新城雨水提升泵站及雨水管网项目 | - 项目主要建设沣西新城核心区雨水泵站和雨水管网。其中，雨水泵站2个（渭河2号泵站、白马河泵站），核心区雨水管网。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 8.40 | - 0.30 |  |
| - 陕西省2015年城镇配电网建设改造专项工程项目（国网陕西省电力公司） | - 新建或改造升级陕西省10个地市的城镇配电网及其配套工程，共36个子项目。其中：10千伏工程项目36项，新建和改造10千伏线路105公里、低压线路40公里；新建、更换配变110台，配变容量2.75万千伏安。 | - 2016.1 | - 2016.12 | - 1.00 | - 0.15 |  |
| - 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区电力迁改综合工程(西咸新区城建投资集团有限公司) | - 330kV热沣线：新建同塔双回约5.3km，单回路约1.5km，拆除原热沣I线3公里、热沣II线3.03公里。330kV沣草线：新建同塔双回约1.95公里，拆除原沣草I、II线约1.81公里。110kv沣机线新建电缆走径约5.5公里，拆除老线路约4.2公里。 | - 2015.9 | - 2016.12 | - 1.90 | - 0.27 |  |
| - 陕西省西咸新区沣东新城红光大道10KV配电网工程（西安沣东市政工程建设有限公司） | - 建设红光大道电力管沟总长约18公里，采用双侧布置,尺寸1.8mx2.0m；管沟敷设10kV电力电缆线路月80公里（单回）。 | - 2015.9 | - 2017.6 | - 9.00 | - 0.40 |  |
| - 渭南市主城区新能源汽车充电基础设施建设项目（渭南市产业投资开发集团公司） | - 渭南主城区充电桩建设项目，充电站场8座，充电塔2座，路边停车位200个，地面停车位500个，地下停车位500个。 | - 2016.2 | - 2016.12 | - 3.00 | - 0.40 |  |
| - 西咸新区沣西新城新能源汽车充电站(一期)项目（陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司） | - 项目主要在沣西新城建设27座充电站、300个充电桩；主要分布在白马河路与沣景路十字西北角、沣渭大道与康定路十字东北角等17处，建成后将实现年出售电力9000万kwh，提供电动汽车充电位500个，每日可为2500辆电动汽车提供充电服务。120 | - 2015.12 | - 2016.12 | - 3.30 | - 0.26 |  |
| - 西咸新区沣西新城总部核心商务区 公共停车场项目 | - 占地面积240亩，建筑面积约16万平方米，主要建设地上生态停车场和地下停车场，共计8000个车位。 | - 2015.11 | - 2017.12 | - 5.10 | - 0.50 |  |
| - 渭南市民公园停车场 | - 总占地面积约为145亩。地下建筑内容包括停车场（不少于2000辆停车位）等。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 4.90 | - 0.20 |  |
| - 西咸新区沣东新城2016年公共停车场 | - 新建斗门水库区域生态机械停车场、新建农博园停车场、政务大厅停车场、昆明池停车场、三桥商圈停车场、文化商务区停车场、建章路停车场6个停车场，停车场约1900个。 | - 2016.5 | - 2018.12 | - 2.50 | - 0.20 |  |
| - 汉中市南一环西段区域城市停车场 | - 南一环西段区域城市停车场项目位于汉中市南一环路西段与荔枝路十字东南角，共规划地下停车场14477平方米。 | - 2016.4 | - 2017.9 | - 1.02 | - 0.10 |  |
| - “中国延安圣地河谷文化旅游中心区金延安板块”城市停车场 | - 车场规划建筑面积约112600平方米，约4500位。 | - 2016.3 | - 2018.1 | - 2.25 | - 0.30 |  |
| - 渭南市高新区城市排水管网建设工程 | - 新建DN400-DN800mm城市排水管网22公里。 | - 2015.12 | - 2018 | - 1.50 | - 0.20 |  |
| - 渭南市西区污水处理二期配套管网工程 | - 铺设DN400-1500mm污水管网61公里。 | - 2015.12 | - 2017 | - 1.00 | - 0.12 |  |
| - 渭南市临渭区老城区城东停车场项目 | - 项目占地40亩，规划建设地下两层现代化停车场及给排水、雨水等配套设施，建筑面积55000平方米，共2000个车位。 | - 2016.3 | - 2017 | - 2.75 | - 0.35 |  |
| - 三、铁路等重大基础设施（18项） |  |  |  | - 1940.16 | - 8.60 |  |
| - 蒙西至华中地区铁路煤运通道 | - 线路全长1806.5公里。其中，陕西境内321.5公里。 | - 2015 | - 2020 | - 1710.00 | - 2.00 |  |
| - 108国道禹门口黄河大桥（收费一级公路） | - 新建陕晋跨黄河大桥，全长约4.45公里，引线长约2.796公里。采用六车道一级公路技术标准建设。 | - 2015.11 | - 2018.5 | - 8.50 | - 1.00 |  |
| - 银昆高速坪坎至汉中高速公路 | - 建设路基、桥隧、交通工程及沿线设施，路线全长约88公里。 | - 2015.1 | - 2017.1 | - 147.90 | - 1.00 |  |
| - 宝鸡市凤翔东湖风景名胜区基础设施建设项目 | - 建设东湖风景名胜区游客服务中心300平方米，南大门700平方米，中心广场8000平方米，生态停车场12000平方米，环湖路4500米，绿化、亮化等50000平方米，供排水6.5公里，安监及其它附属基础设施等。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 1.20 | - 0.15 |  |
| - 汉中市南郑县乡村旅游建设项目 | - 建设乡村道路59公里，公厕1050平方米，停车场10处，观景台、观景点30处，标识标牌49面，门楼4座，集散广场2处等旅游基础配套设施。 | - 2015.11 | - 2017.5 | - 2.20 | - 0.30 |  |
| - 商洛市商州区江山风景区开发建设项目 | - 景区道路24.4公里，停车场40000平方米，游步道10.3公里，景区旅游信息咨询服务中心1100平米，广场4000平方米，游客中心2300平米，供水管网12公里，拦水坝、截渗池、蓄水池共20个，供电线路改造3.9公里，高压线路6.2公里，低压线路12公里，增加变压器800KVA，配便室3处，埋设电缆10.3公里，垃圾填埋场1个，污水处理厂1个，实施雨污分流工程埋设雨污水管网10千米，配备垃圾收集装运设施，架设基站6个，改造旧通讯线路4千米，布置无线WiFi网络信号，道路绿化12.4公里，景点绿化12处20000平方米，道路亮化12.4公里，安装太阳能路灯2400盏，安装景观灯600个，埋设线缆4千米，河道生态治理20.8公里，景区标识、标牌、导览图、提示牌等1200个，景观桥14座，环保厕所6个，移动厕所4个等。 | - 2015.12 | - 2019.12 | - 4.94 | - 0.30 |  |
| - 咸阳市彬县侍郎湖景区开发建设项目 | - 拓宽环湖公路及路边绿化2.8公里，扩建下湖公路及护路护坡2.5公里，环山公路3公里，上山踏步5公里，旅游线路加宽33公里，供水、供电、排污工程，3000KVA变电站1座，80m3/h污水处理厂1座及景区给排水工程，日处理能力20吨的垃圾处理厂1座，生态停车场2个30000平米，游客服务中心1500平方米，环湖配套设施、码头、水上栈道600米等，拓展基地20000平方米，丝绸之路房车营地、自驾游营地20000平米，吊桥240米，40米高观光塔1座，监控、消防、安全设施等。 | - 2016.3 | - 2018.11 | - 9.80 | - 0.40 |  |
| - 咸阳市永寿县生态旅游环线道路建设项目 | - 串联3A级景区黄土地华夏窑洞民俗村、占地2万亩云集生态园、翠屏山景区、文化旅游名镇永平镇、武陵寺塔、槐树林山庄、东仪永寿农庄、颐和生态园等景区景点二级旅游道路56公里，生态廊道景观建设18公里，及排水绿化等相关配套设施。 | - 2016.3 | - 2017.5 | - 2.75 | - 0.20 |  |
| - 韩城市城隍庙古街旅游基础设施建设项目 | - 景区道路4300米（宽度设计为6.0米，兼作消防车道），供水管道2200米，雨水管道2400米，排污管道1800米，供电6000米，通讯线路2200米，停车场 4554 平米，游客服务中心2500平米，夜间照明、绿化等室外景观。 | - 2015.12 | - 2018.5 | - 4.29 | - 0.30 |  |
| - 宝鸡市扶风县法门寺景区综合服务区旅游基础设施建设项目 | - 新建法门大道、景区西路、慈航南路、普渡路、敦煌路、五台路、峨眉路、九华路、普陀路和灵山路10条景区道路15550米，排水管网15550米，供水管网15550米，雨污管网15550米，人行漫道及绿化等相关配套设施。 | - 2016.6 | - 2020.12 | - 6.26 | - 0.30 |  |
| - 渭南市古柏行景观恢复工程（南段）建设项目 | - 景区道路工程275000平方米，步行街石板路20000平方米，滨水步道40000平方米，环保厕所5处250平方米，服务中心10000平方米，生态停车场20000平方米，给水管网6公里，排水管网6.5公里，露营基地、房车、自驾车营地20000平方米，电气工程（供电、弱电、安防3项），河道整治及开发（河堤修复7000米、橡胶坝2处、景观桥3座），绿化景观工程（植被保护20亩、侧柏栽植2500棵、小品景观工程153000平方米）等。 | - 2016.3 | - 2019.3 | - 7.06 | - 0.30 |  |
| - 延安市黄龙县无量山景区生态旅游基础设施建设项目 | - 修建游客接待中心4处建筑面积5000平方米，生态停车场4座占地面积3万平方米，公厕14座建筑面积3640平方米，车行道路43公里，人行步道27公里，观景台12处，木栈道3公里，绿化面积20万平方米，亮化道路30公里，水电管线28公里及护坡挡墙等。 | - 2016.3 | - 2017.11 | - 2.85 | - 0.30 |  |
| - 榆林市靖边县龙洲丹霞地貌景区建设项目 | - 景区道路5.8公里，步行道10公里，环湖电瓶车道5公里；水上丹霞停车场建筑面积5100平方米，管理服务中心2000平方米；排污、垃圾处理600平方米，供水供电设施500平方米、公厕500平方米，码头8座；陆上丹霞游客服务中心8000平方米，停车场6000平方米，排污、垃圾处理500平方米，供水供电设施400平方米、公厕500平方米，自驾车营地15000平方米等。 | - 2016.2 | - 2018.11 | - 3.70 | - 0.30 |  |
| - 安康市瀛湖大坝旅游服务区建设项目 | - 游客码头区改造1623平方米，生态停车场22640平方米，观光游步道3980平方米，游客服务中心改造1200平方米，配套建设水电、绿化、消防、环保、安全等设施。 | - 2016.3 | - 2016.12 | - 1.10 | - 0.15 |  |
| - 商洛市山阳县漫川古镇景区基础设施建设项目 | - 景区田园旅道26公里，迎宾大道1.2公里，拓宽改造提升经济区法漫道路6公里，修建电瓶车道1公里，人行步道10公里；新建一级游客集散中心1处9000平方米，游客集散广场11887平方米，停车场37486平方米，配套建设景区供水工程及古镇引水入街项目，实施供电线路空改地埋5千米，建垃圾填埋场10万平方米，污水处理厂5000平方米、湿地露营地及绿化亮化等工程。 | - 2016.3 | - 2019.3 | - 9.08 | - 0.50 |  |
| - 西咸新区秦汉新城万古秦风景区旅游基础设施项目 | - 主要建设景区内主干路网20公里、步行道40公里、停车场6个、公共卫生间15个、供水供电设施5座、游客信息服务中心6个，以及消防设施、治安岗亭、应急救援设施等。 | - 2016.4 | - 2019.6 | - 9.50 | - 0.50 |  |
| - 延安市黄陵县黄帝文化中心建设项目 | - 主要建设泾河新城崇文塔、中华人民共和国大地原点、茯茶小镇、乐华旅游景区的观光道路36公里，人行慢道50公里，给水管网36公里，雨水管网36公里，污水管网36公里，电力管线36公里，道路绿化面积0.75平方公里，停车场3万平方米，游客服务中心1万平方米，便桥1座，污水处理设施3套等配套设施。 | - 2015.12 | - 2018.12 | - 3.91 | - 0.30 |  |
| - 汉中市南郑县大汉山旅游基础设施项目 | - 总建筑面积22535平方米，由地面广场、下沉式入口、建筑主体、地面绿化、停车场等组成。主要分为陈列区、藏品区、办公区、公共服务区等工程。 | - 2015.7 | - 2017.11 | - 5.12 | - 0.30 |  |
| - 四、增强制造业核心竞争力等转型升级项目（2项） |  |  |  | - 8.80 | - 0.80 |  |
| - 西安沣东城建开发有限公司陕西省西咸新区沣东新城物流产业园区智慧仓储集散中心项目 | - 建筑面积8万平米，包括配送中心区5万平米、物流中心区1.5万平米、公路联运中心区1.5万平方米及配套基础设施。 | - 2016.3 | - 2018.12 | - 5.80 | - 0.50 |  |
| - 陕西盛嘉物流有限公司宝鸡市眉县综合物流园区二期项目 | - 新建十万吨储煤仓库及自动受煤系统，新建停车场、火车站台，新建农产品、机电类、建材类等产品的仓储区。 | - 2016.2 | - 2017.12 | - 3.00 | - 0.30 |  |
| 2016年合计（329项） |  |  |  | 4097.19 | 246.00 |  |
| 2016年第一批（128项） |  |  |  | 2089.46 | 82.84 |  |
| - 一、棚户区改造等民生改善建设（61项） |  |  |  | - 345.19 | - 30.60 |  |
| - 西安市莲湖区土门四村城中村改造一期项目 | - 项目总占地面积332亩，其中安置楼占地面积121亩，改造区域共涉及1333户，共4120人，规划总建筑面积约36.35万平方米。 | - 2016.3 | - 2019.30 | - 15.70 | - 1.00 |  |
| - 西安国际港务区贺韶村棚户区改造项目 | - 本项目拆迁区总占地面积148926㎡（223.39亩），拆迁建筑面积201050㎡，新建安置区占地面积63189㎡（94.78亩），新建建筑为安置房，新建总建筑面积221160㎡。整治后可出让面积133333㎡（200亩）。拆迁安置户数1398户，其中实物安置838户，货币安置560户，涉及安置人数3880人，其中实物安置2328人，货币安置1552人。 | - 2016.6 | - 2018.12 | - 14.70 | - 0.80 |  |
| - 西咸新区沣东新城沣科花园二期（冯党村、跃进村、和平村）棚户区改造项目(2016年棚改计划) | - 该项目涉及冯党村、跃进村、和平村被拆迁户数3006户，涉及村组拆迁面积为661320㎡。选址位于科源路以东，科统一路以北，科统三路以南；规划总用地约151亩。分为四个地块建设。安置小区总建筑面积51.77万平方米，主要建设内容包括住宅、商业配套、地下车库和物业用房等。 | - 2016.3 | - 2018.12 | - 25.13 | - 1.90 |  |
| - 西咸新区沣东新城车张村棚户区改造项目(2016年棚改计划) | - 项目改造户数共计755户，项目总占地面积约48.16亩，规划总建筑面积13.2万㎡；建设内容主要包括住宅楼，地下车库、人防、设备用房等工程内容，同时包含村民宅基地拆除。 | - 2016.5 | - 2020.80 | - 14.65 | - 1.50 |  |
| - 宝鸡市凤翔县2015年棚户区改造项目 | - 2015年改造任务563户、88761.8平方米，总建筑面积8.9万平方米。 | - 2015.3 | - 2017.20 | - 1.84 | - 0.21 |  |
| - 宝鸡市凤县双石铺镇棚户区改造项目 | - 计划纳入2016年改造任务325户、5.5385万平方米，总建筑面积5.5385万平方米。 | - 2015.1 | - 2016.12 | - 1.57 | - 0.22 |  |
| - 宝鸡市千阳县2016年城关片区城市棚户区改造建设项目 | - 计划纳入2016年改造任务1012户、16.192万平方米，总建筑面积22万平方米。 | - 2016.6 | - 2019.12 | - 5.62 | - 0.80 |  |
| - 咸阳市长武县北大街棚户区改造项目 | - 项目占地总面积152011.67平方米，拆除居民房屋664户91632平方米。 | - 2016.4 | - 2018.12 | - 6.00 | - 0.84 |  |
| - 咸阳市新兴纺织工业园纺南城棚户区改造项目 | - 2015年改造任务2406户，拆迁棚户区47.76万平方米，新建安置设施64.69万平方米。项目占地270.90亩。 | - 2016.3 | - 2018.10 | - 21.56 | - 0.70 |  |
| - 渭南市澄城县乐楼精进寺塔区域棚户区改造项目 | - 拆迁720户，拆迁面积86400平方米，货币化安置360户，实物安置360户，安置面积44064平方米。 | - 2016.4 | - 2018.80 | - 4.07 | - 0.60 |  |
| - 咸阳市城投公司咸阳高新区华家寨村区域棚户区改造项目 | - 华家寨村区域华家寨、王家村计划改造557户1985人，村民住宅拆迁建筑面积42.8万平方米拆迁占地面积310亩。 | - 2016.6 | - 2017.12 | - 5.01 | - 0.70 |  |
| - 铜川市印台区二运司片区棚户区改造项目（一期） | - 项目总建筑面积54982平方米，改造501户。 | - 2016.6 | - 2017.12 | - 2.15 | - 0.21 |  |
| - 渭南市华县瓜坡镇棚户区改造项目 | - 拆迁2313户。建筑面积458348平方米；新建新区安置房1154套，建筑面积155010平方米。配套基础设施包括公共用房、道路硬化、给排水、绿化、照明、安保等工程。 | - 2016.3 | - 2019.30 | - 9.89 | - 0.80 |  |
| - 渭南市蒲城县城南新区洞耳棚户区改造项目 | - 本项目拆迁后可得净地面积为694亩，总建筑面积169691 ㎡。其中：居住占地 86.5亩，建筑面积 29854㎡；商业占地 93.4亩，建筑面积 48476 ㎡；私营企业占地431亩，建筑面积91361㎡；其他占地101亩（道路）。项目安置方式为货币安置。 | - 2016.3 | - 2018.12 | - 4.82 | - 0.40 |  |
| - 渭南市经开区棚户区东区改造项目（二期） | - 拆迁安置1100户，安置区建设占地面积为65.3亩，总建筑面积为90750平方米，其中住宅建筑面积72600平方米。 | - 2016.6 | - 2019.60 | - 8.79 | - 0.75 |  |
| - 延安市宝塔区甘谷驿棚户区改造项目 | - 2015年改造任务918户.项目占地541.02亩，拆迁918户，征迁安置面积93200平方米，拟建停车位733个，道路8660米，排水、雨水6700米，给水4200米，天然气5000米。 | - 2016.5 | - 2017.10 | - 5.22 | - 0.70 |  |
| - 安康市水电三局张岭片区棚户区改造三期项目 | - 计划纳入2016年棚改任务1000户，实际拆迁1000户，拆除6.3万㎡。项目占地45亩，新建9万㎡，配套水、电、路、气等基础设施。 | - 2016 | - 2018.00 | - 12.00 | - 1.30 |  |
| - 汉中市市本级东关棚户区改造工程一期项目 | - 拆迁户数1747户，拆旧房屋面积121476㎡。新建总建筑面积101921㎡，其中安置房1276套，建筑面积91691㎡，公建、基础配套设施建筑面积10230㎡。 | - 2016.4 | - 2018.12 | - 5.89 | - 0.70 |  |
| - 安康市汉滨区五里镇朝阳棚户区改造项目 | - 改造650户棚户区，拆迁面积119418平方米，项目占地面积112亩，新建面积156308.05平方米，配套设施水、电、路。 | - 2016.3 | - 2018.10 | - 4.00 | - 0.46 |  |
| - 汉中市勉县和平路西段（以南）片区城市棚户区改造一期项目 | - 一期拆迁居民630户，拆迁建筑面积5.6万m3。 | - 2016.3 | - 2017.12 | - 1.80 | - 0.25 |  |
| - 西咸新区秦汉新城渭柳佳苑安居小区四期A地块棚户区改造住房建设项目 | - 秦汉新城渭柳佳苑安居小区四期A地块棚户区改造住房建设项目总占地约170亩，总建筑面积约23.74万平方米，主要建设棚户区改造住房1626套。 | - 2016.5 | - 2019.12 | - 8.30 | - 0.80 |  |
| - 西咸新区泾河新城花李村、山西庄村棚户区改造项目（2016年棚户区改造计划项目） | - 实施棚户区改造952户（花李村612户，山西庄村340户），安置房建筑面积31584平米，占地面积56亩，总投资9.282亿元。 | - 2016.3 | - 2018.12 | - 9.28 | - 0.35 |  |
| - 商洛市商州区通江路东侧棚户区 | - 2015年计划，拆迁268户，回购安置房建筑面积53000万㎡。拆迁面积7.2万平方米，腾空用地107.4亩，建设道路、排水、管网等。 | - 2015.4 | - 2017.30 | - 2.60 | - 0.36 |  |
| - 延安市甘泉县鳖盖峁区棚户区改造项目 | - 计划纳入2016年改造任务700户，拆迁面积51000㎡，安置房建筑面积64260㎡。 | - 2016.6 | - 2018.60 | - 1.93 | - 0.27 |  |
| - 安康市汉阴县城关镇西坛棚户区改造项目 | - 改造632户，占地面积31902㎡,总建筑面积54759㎡。 | - 2016.5 | - 2018.12 | - 4.50 | - 0.43 |  |
| - 延安市宝塔区河庄坪棚户区改造项目 | - 2015年改造任务526户。项目建设用地331.31亩，征迁526户，征迁安置面积97857平方米，拟建停车位1500个，道路3027米，雨水、污水管道6054米，供暖3027米，天然气3027米。 | - 2016.5 | - 2017.10 | - 5.53 | - 0.50 |  |
| - 商洛市十号信箱片区棚户区改造项目（一期） | - 本项目为2015年计划。项目拆迁范围总占地面积为155亩，涉及到拆迁户数723户，其中货币补偿373户，实物安置350户；拆迁建筑面积72070平方米。项目拟建设安置房占地面积32.25亩，建设安置房350套，安置房总建筑面积43000平方米，安置住宅面积35605平方米，公共配套建筑面积7395平方米。项目最终可腾空出让土地140亩。 | - 2016.3 | - 2017.12 | - 2.81 | - 0.39 |  |
| - 铜川王益区铜盛（新川水泥厂）片区棚户区改造项目（一期） | - 总建筑面积62222平方米，改造453户。 | - 2016.5 | - 2018.12 | - 1.98 | - 0.20 |  |
| - 商洛市丹凤县商镇老君棚户区改造项目 | - 2015年计划，拆迁728户，拆迁房屋10.92万平方米，建设安置房11.47万平方米及附属配套设施。 | - 2016.3 | - 2018.11 | - 4.17 | - 0.50 |  |
| - 西安临潼度假区枣园村、洞北村及杨寨村、韩峪村棚户区（城中村）改造项目 | - 2015年改造任务1831户（2016年计划改造任务518户），拆迁面积32.2万平方米。项目占地291亩，新建面积43.27万平方米。配套水电气暖。 | - 2015.1 | - 2017.12 | - 26.90 | - 1.40 |  |
| - 渭南市经开区马渡城市棚户区改造项目 | - 拆迁安置700户，安置区建设项目占地面积为45.5亩，总建筑面积为57741.55平方米，其中安置用房建筑面积46200平方米。 | - 2015.10 | - 2018.10 | - 5.58 | - 0.70 |  |
| - 西咸新区空港新城空港幸福里棚户区改造(三期)A区项目 | - 项目规划用地面积约99亩，总建筑面积约21万平方米，建设棚户区套数1528套。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 9.70 | - 0.50 |  |
| - 韩城市桥南新村棚户区改造项目 | - 2015年改造任务734套，拆迁面积35.23万平方米。项目占地57.06亩，新建面积124451平方米及水、电、路、气、暖等基础设施。 | - 2015.5 | - 2017.50 | - 3.43 | - 0.38 |  |
| - 铜川市印台区陈炉污水垃圾处理设施及污水管网工程建设项目 | - 项目新建给排水管网10km，包括给水管网、污水管网、雨水管网。同时随管网建设园区道路10km，其中主干道长3.2km，道路红线宽25m；次道路长3.6km，红线宽20m；支路长3.2km，红线宽14m。 | - 2016.6 | - 2018.3 | - 2.03 | - 0.11 |  |
| - 韩城市采煤沉陷区搬迁安置项目 | - 建设住宅楼房七栋，规划净用地面积123395平方米，建筑总面积215000平方米，其中住宅部分建筑面积为210000平方米，公共用房建筑面积5000㎡。设置2000个地下停车位，其面积约为66000平方米。建设室外配套工程包括水、电、道路、绿化、室外管网等。 | - 2016.3 | - 2018.1 | - 7.75 | - 1.16 |  |
| - 榆林市神木县采煤沉陷区新村综合市政工程 | - 供热管网、给水支线、电力管沟（线）及通信工程，新村至店塔段供水、供热、电力等管网工程；杨业大街延伸段及西环路东侧等道路节点绿化、道路绿化、亮化工程。 | - 2016.3 | - 2017.8 | - 1.25 | - 0.18 |  |
| - 陕西省渭南市澄城县惠安苑东区采煤沉陷区安置房建设项目 | - 设计总建筑面积290931㎡。建设6层砖混结构楼房30栋，18层框剪结构楼房6栋，建成安置房2245套。 | - 2016.3 | - 2018.3 | - 7.39 | - 0.80 |  |
| - 咸阳市彬县大佛寺煤矿采煤沉陷区综合治理项目 | - 重点防治区33.64平方公里；次重点防治区23.99平方公里；一般防治区34.48平方公里；裂缝填充、耕地治理、林园地治理、草地治理，村庄旧址整理，公路维修。 | - 2015.1 | - 2018.1 | - 1.22 | - 0.18 |  |
| - 宝鸡广电网络传媒有限责任公司“宽带乡村”及“应急广播”项目 | - 涉及宝鸡市全区101乡镇，1434个行政村，计划新增乡镇机房OLT设备36台，新建宽带接入设备7005台，架设杆路、建设光缆线路2660.65KM,新建市级智能管控中心平台1套，新建县级智能管控中心平台9套。 | - 2016年 | - 2019年 | - 2.27 | - 0.32 |  |
| - 韩城市经开区玉镜大街东延段道路建设工程 | - 道路全长2500m,红线宽度为40m,主要建设内容包括路面工程、给排水、电气综合管沟及照明灯。 | - 2016.1 | - 2017.2 | - 1.10 | - 0.17 |  |
| - 西安市纺织城开发建设有限公司西安棉纺织老工业区搬迁腾退区环境整治项目 | - 沿棉纺织企业搬迁区内铁路专用线两侧，宽约30米长4000米范围，进行环境整治。包括老旧建筑拆迁、垃圾清运、水电气等管网改造及市政公用道路及基础设施建设。 | - 2016.3 | - 2018.12 | - 5.00 | - 0.50 |  |
| - 汉中市兴元新区重点流域水污染防治项目 | - 项目建设内容包括对兴元新区流域水质进行综合治理，确保区域内水质达到Ⅲ类标准，符合排放标准排入汉江。重点进行坡面治理、水土保持、林塘堰整治、排洪沟治理、生态修复、垃圾污水收集治理、水保小型污水处理系统等建设工程及措施。新建20套生活污水处理设施及污水管网，新建5座垃圾中转站。新增湖滨生态滤带10万㎡，建设人工湿地1.6万㎡、生态护坡4.8万㎡，建设生物浮岛20万㎡，新增林、草地10万㎡，对湖（库）上游8条小支沟（总长度约60km）进行水生态修复，建设生态护坡3.5万㎡，建设生物滤坝16座等设施。 | - 2016.5 | - 2019.4 | - 2.71 | - 0.27 |  |
| - 汉中市勉县江南城市污水处理厂及配套管网工程 | - 污水处理厂设计日处理污水能力近期2万吨，厂外配套管网总长为21.4km，其中污水主干管5.6km，污水干管7.5km，污水支管8.3km，服务面积达到5.95平方公里。 | - 2016.06 | - 2017.12 | - 1.38 | - 0.11 |  |
| - 商洛市商丹园区建设开发公司工业污水处理厂项目 | - 建设污水处理厂1座，主要处理构筑物包括进水控制井、提升泵房、沉砂池、氧化沟、终沉池、消毒间、中水回用间、污泥回流泵间、污泥脱水机房，主要建筑物包括机修间仓库、综合楼、食堂、锅炉房浴室等，以及厂外供电线路、给水管线、道路，占地180亩。 | - 2016.3 | - 2018.2 | - 3.50 | - 0.53 |  |
| - 商洛市洛南县保安污水处理及管网工程 | - 新建日处理污水2.46万吨，其中一期建设日处理污水2000吨。配套建设雨污分流管网20公里。 | - 2016.5 | - 2017.12 | - 3.00 | - 0.42 |  |
| - 咸阳市三原高新技术产业开发区排水主管道工程 | - 建设高新技术产业开发区排水主管道，全长12.08公里，其中，污水主干管为d500-d1800钢筋砼管10.15公里，截污干管为d1200钢筋砼管1.93公里，设计污水非标井100个；新建污水提升泵站1座。 | - 2016.5 | - 2018.5 | - 1.52 | - 0.21 |  |
| - 渭南市富平县城南污水处理厂工程 | - 建设日处理3万吨污水处理厂一座，铺设污水管网9.9公里。 | - 2016.3 | - 2017.6 | - 0.96 | - 0.14 |  |
| - 咸阳市泾阳县云阳镇生活污水处理工程项目 | - 建设日处理污水1万吨，铺设管网总长32公里。 | - 2016.6 | - 2017.12 | - 0.70 | - 0.10 |  |
| - 延安市子长县城市污水处理厂二期扩容、提标改造工程 | - 在现有构建物和原处理技术基础上，在终沉池与紫外线消毒渠之间依次添加中间提升池、曝气生物滤池、循环澄清池、滤布滤池等设施设备，使处理后的出水水质达到一级A标准。 | - 2016.3 | - 2017.11 | - 0.60 | - 0.09 |  |
| - 宝鸡市陈仓区虢镇污水处理厂提标改造工程 | - 日处理污水5万立方米，主要建设深度处理提升泵房（兼调节池）、磁混凝澄清池、曝气生物滤池、加药间、紫外线消毒渠等。 | - 2016.3 | - 2017.12 | - 0.78 | - 0.11 |  |
| - 榆林市佳县王家砭镇污水处理厂 | - 日处理近期1万吨，远期2万吨。 | - 2016.3 | - 2017.5 | - 1.45 | - 0.21 |  |
| - 渭南市渭北新区污水归集工程 | - 铺设DN300-DN500排水管网49.389km，配套的检查井、预留接入接口等。 | - 2016.1 | - 2018.2 | - 1.04 | - 0.16 |  |
| - 宝鸡市岐山县五丈原污水管网工程项目 | - 铺设污水管网99480米。 | - 2016.6 | - 2018.6 | - 0.97 | - 0.14 |  |
| - 咸阳市长武县污水处理厂建设项目 | - 日处理污水1万吨。 | - 2016.3 | - 2017.12 | - 0.97 | - 0.15 |  |
| - 咸阳市永寿县污水处理改扩建暨中水回用项目 | - 建设污水二级处理及深度处理设施，污泥二级处理建(构)筑物和配套d500-d800mm污水管道3.22km。新建加压泵站1座，输配水管道6.5公里，新建2000吨调蓄池2座。 | - 2016.2 | - 2017.12 | - 1.05 | - 0.16 |  |
| - 西咸新区沣东新城沣东南污水处理厂及其污水管网工程 | - 总规模为20万吨/天，占地240亩，承担着3900公顷范围内建设初期的污水处理功能，包括污水处理、污泥处理及附属建构筑物，采用A/A/O生物处理工艺，出水水质达到一级A标准。污水管网总长度约80km。 | - 2016.5 | - 2020.12 | - 18.00 | - 1.00 |  |
| - 咸阳市武功县武功镇漆水河湿地工程 | - 占地面面积450亩，其中水域面积160亩，河滩整治、绿化及其它设施面积290亩，建设内容包括河道清淤、湿地建设等。 | - 2016.3 | - 2017.12 | - 1.30 | - 0.20 |  |
| - 西咸新区泾河水资源治理工程 | - 拟将水资源综合治理、河道大堤内湿地、两岸绿化生态进行全面规划，全长17.5km，主要建设大堤内湿地2729亩，其中建设湿地水质净化区105亩、游赏区1065亩和生态恢复区1559亩，建设两岸水资源保护绿地总面积13199亩,并在泾河两岸建设污水处理厂两座。 | - 2016.5 | - 2017.12 | - 11.16 | - 1.00 |  |
| - 安康市石泉县汉江流域水污染防治综合体系项目 | - 主要建设内容包括汉江水源地保护、中水回收利用、养殖废弃物综合利用、库区清淤及综合利用等。 | - 2016.01 | - 2017.9 | - 3.70 | - 0.26 |  |
| - 延安市污水处理厂扩容工程 | - 扩容污水处理厂规模达到7万立方米/日。 | - 2015.7 | - 2016.5 | - 0.87 | - 0.07 |  |
| - 榆林市横山县城镇污水管网项目 | - 位于横山县城区，雨水管道总长85431米，污水管道总长88802米，芦河东岸排污管涵总长3697.56米。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 4.40 | - 0.26 |  |
| - 二、轨道交通等城市基础设施建设（55项） |  |  |  | - 436.28 | - 23.55 |  |
| - 西安市地铁5号线一期工程 | - 全长25.36公里，共设车站21座，车辆段、停车场各一处，设主变电站2座。 | - 2015年11月 | - 2020年9月 | - 187.40 | - 6.00 |  |
| - 西安沣京工业园集中供热管网工程项目 | - 总供热面积为1056.9万平方米，实现工业总供热量411.1t/h。新建市政热力管网长度约31公里（双管总长62公里）、新建汽—水换热站84座（换热站不在本次工程计算之列）。 | - 2016.1 | - 2016.12 | - 2.75 | - 0.39 |  |
| - 宝鸡市千阳县城区排水管网工程项目 | - 铺设排水管道48.05公里。 | - 2016.3 | - 2017.8 | - 0.69 | - 0.10 |  |
| - 宝鸡市千阳县县城集中供热工程项目 | - 建设4座供热中心，安装7台锅炉，建设4座热力站，铺设供热主管网7.2公里，二级管网19.8公里。 | - 2016.3 | - 2017.12 | - 1.05 | - 0.15 |  |
| - 宝鸡市龙山雅居保障性住房小区外配套供热工程 | - 一期：1×64MW+1×116MW热水锅炉，及其附属设施；新建一级管网4.8km；换热站39座。 二期：4台116MW热水锅炉。 | - 2016.3 | - 2017.12 | - 3.46 | - 0.30 |  |
| - 宝鸡市棚户区改造配套集中供热项目 | - 配套管网敷设13km，新建换热站20座。 | - 2016.3 | - 2017.10 | - 1.34 | - 0.20 |  |
| - 宝鸡市姜城神农片区集中供热工程 | - 新建22.344km一级热水管网和39座换热站。 | - 2016.3 | - 2017.11 | - 1.17 | - 0.17 |  |
| - 宝鸡市金河尚居及五星村保障性住房小区外配套集中供热工程 | - 1×90MW热水锅炉；新建一级管网2.95km；换热站21座。 | - 2016.3 | - 2017.10 | - 1.24 | - 0.18 |  |
| - 渭南市澄城县城区集中供热项目热网工程 | - 建设一级热网与热分配站，管网总长度约28.312km，主干管管径DN1200mm, 两条输配干线的管径均为DN1000mm，建设热分配站63座。 | - 2016.3 | - 2018.3 | - 2.70 | - 0.18 |  |
| - 渭南市西区中北部供热管网工程 | - 新建DN60-500mm热力管网35.18公里及配套设施。 | - 2016.3 | - 2018.6 | - 2.40 | - 0.36 |  |
| - 渭南市校园地（水）源热泵集中供热/供冷工程项目 | - 建设规模35万平方米：用地源热泵技术为学校集中供热项目包。 | - 2016.3 | - 2018.3 | - 1.05 | - 0.14 |  |
| - 渭南市华阴市城区热网工程 | - 铺设全程为13.92公里的热力管网。 | - 2016.3 | - 2018.6 | - 1.52 | - 0.22 |  |
| - 渭南市渭北新区雨水管网工程 | - 新建D300道路收水管23.9Km,D800-D2500雨水管网67.7Km,街坊收水管5 Km，新建雨水排水明渠2.1Km,合计98.7 Km，建设排雨泵站3座。 | - 2016.1 | - 2019.2 | - 4.67 | - 0.40 |  |
| - 延安新区供热工程（一期） | - 热源厂占地约85亩，铺设供热管网89.6公里，管径DN200～DN1200。 | - 2016.3 | - 2017.5 | - 10.90 | - 1.53 |  |
| - 延安新区供水工程（一期） | - 拟建四座加压泵站，其中杨家岭二级加压站规模为2万m³/d，水源为北关水厂。共敷设DN110-DN630供水主管道88.26km。 | - 2016.3 | - 2017.5 | - 1.50 | - 0.20 |  |
| - 汉中市兴元新区城市供水建设项目 | - 新建输水管网5787m，管径为DN1600m，新建配水管网131567.81m，管径为DN200-800mm；新建规模为14.5万m3/d的加压泵站一座。 | - 2016.3 | - 2018.8 | - 3.50 | - 0.12 |  |
| - 汉中航空智慧新城供水供水工程 | - 扩建千山水厂，增扩建规模为3万m3/d（设计规模达到5万m3/d），新建文川河西岸水厂，新建规模为1.5万m3/d,新建汉江河北岸水厂，新建规模为0.7万m3/d。 | - 2016.6 | - 2017.12 | - 6.88 | - 0.80 |  |
| - 安康东坝片区排涝泵站工程 | - 新建泵站1座，抽排能力22立方米每秒。 | - 2016 | - 2016 | - 1.42 | - 0.20 |  |
| - 西咸新区空港新城地下雨水管网 | - 建设雨水管网管径为D500mm-D3000mm,333.18公里。 | - 2016.3 | - 2018.12 | - 18.78 | - 0.40 |  |
| - 泾阳县张家山泉群供水项目 | - 工程主要包括泉水收集及预处理工程、输水管道工程，工程规模：8.0万m³/d。 | - 2016.3 | - 2017.3 | - 2.38 | - 0.30 |  |
| - 商洛市洛南县城区集中供热项目 | - 在城西设置1座供热站、城中设置1座供热站，对县城城区居住和办公设施实施集中供热，供热总面积350万㎡，覆盖县城面积12.5平方公里。 | - 2016.5 | - 2016.11 | - 2.80 | - 0.39 |  |
| - 榆林市府谷县新府山供热项目 | - 集中供热面积283万平米，主要包括安装3×58MW高温热水锅炉，供热能力174MW，锅炉为循环硫化床锅炉；热源厂向外铺设热水直埋管网 55KM，供热半径11KM，管径DN800。 | - 2016.03 | - 2017.11 | - 2.80 | - 0.30 |  |
| - 榆林市横山县榆林西南新区三期市政供排水工程 | - 新建苏榆路等28条市政供水工程和排水工程。 | - 2016.3 | - 2017.12 | - 7.03 | - 0.60 |  |
| - 宝鸡市陈仓区虢镇陇海铁路道北地区供排水及供热基础设施建设项目 | - 铺设供水管网12156米、排水管网21076米、供热管道10538米。 | - 2015.12 | - 2018.11 | - 2.70 | - 0.30 |  |
| - 安康市江北水厂提质扩能工程（水厂及配套管网） | - 扩建净水厂5万吨/日，净水厂规模达到8万吨/日，延伸供水配套管网135公里。 | - 2015.1 | - 2017.12 | - 2.64 | - 0.39 |  |
| - 西咸新区沣东新城物流产业园排水管网工程 | - 该工程覆盖整个物流产业园区区域，主要由17号雨水泵站、调蓄池和雨水管网组成，其中17号雨水泵站设计流量34.6m³/s，占地25亩。 | - 2015.1 | - 2020.12 | - 20.00 | - 0.40 |  |
| - 西咸新区沣西新城核心区排水管网项目 | - 项目主要为沣西新城核心区城市道路铺设排水管网120余公里。 | - 2015.11 | - 2017.12 | - 6.00 | - 0.40 |  |
| - 韩城市城市供热工程 | - 建设2*116MW+4*70MWG锅炉，近期建设2*116MW锅炉，铺设供热管网23公里。 | - 2015.4 | - 2017.12 | - 4.30 | - 0.24 |  |
| - 延安新区东区污水处理项目 | - 规模为2万立方米/日。铺设排污管道34公里，并配套垃圾处理设施。 | - 2016.6 | - 2018.12 | - 1.09 | - 0.13 |  |
| - 榆林市神木县新村垃圾填埋场项目 | - 占地面积5682m2，服务年限30年。最大垃圾日处理能力200吨/d，同时修建配套道路2000m。 | - 2016.5 | - 2016.11 | - 0.70 | - 0.10 |  |
| - 西咸新区西咸新区第一污水处理厂 | - 处理能力为10万吨/天，一期规模为5万吨/天，同时配套建设污水管网50.8公里，管径为DN400-DN1600。 | - 2016.6 | - 2016.12 | - 4.76 | - 0.30 |  |
| - 西安市周至县集贤产业园区污水管网工程 | - 拟建污水主干管6.961千米，污水干管27.308千米，污水支管54.141千米。 | - 2016.4 | - 2017.3 | - 1.34 | - 0.12 |  |
| - 西安市周至县集贤产业园区污水处理厂工程 | - 拟建日处理污水2万吨的污水处理厂。 | - 2016.3 | - 2017.2 | - 0.91 | - 0.10 |  |
| - 咸阳市永寿县垃圾转运收集系统项目 | - 永寿县七个镇区购买垃圾桶54600个、垃圾箱384个、建设小型垃圾压缩站44个、垃圾运输车辆56辆、建设垃圾场8处、公厕（含环卫工人休息室）33座。 | - 2016.02 | - 2018.02 | - 1.47 | - 0.10 |  |
| - 陕西省西咸新区沣东新城汉溪湖及湖光山色污水处理站及配套管网建设项目 | - 日处理污水2万立方米/天，主要建成进配电间、脱水机房及加药间、贮泥池、沉泥池、生物转盘池及各种配套管网等。 | - 2016.6 | - 2018.5 | - 1.50 | - 0.10 |  |
| - 陕西省西咸新区空港新城地下污水管网 | - 建设污水管网管径为D400mm-D1650mm,285.27公里。 | - 2016.3 | - 2018.12 | - 9.32 | - 0.30 |  |
| - 陕西省西咸新区泾河新城第二污水处理厂 | - 日处理生活污水8万吨/日。 | - 2016.5 | - 2017.12 | - 2.00 | - 0.30 |  |
| - 西安市第五污水处理厂二期工程 | - 日处理污水20万吨。 | - 2016 | - 2017 | - 6.15 | - 0.30 |  |
| - 延安市姚店污水处理厂 | - 5万立方米/日，主管网24.9公里。 | - 2015.8 | - 2017.1 | - 3.60 | - 0.10 |  |
| - 陕西省西咸新区沣东新城中俄丝路创新园污水管网工程 | - 覆盖面积3900公顷的污水管网工程，污水管网总长度约80km。 | - 2015.1 | - 2020.12 | - 20.00 | - 0.30 |  |
| - 延安市污水收集系统管网延伸工程 | - 共6段管网总长度14.08公里，检查井346座，截流闸18座。 | - 2016.3 | - 2016.7 | - 0.78 | - 0.10 |  |
| - 韩城市城市新能源汽车充电设施建设项目（韩城市城市建设投资开发有限责任公司） | - 在城市建成区建设2座充电站，每座充电站建设25个充电桩，同时在17个公园分别建设充电桩设施。 | - 2016.2 | - 2016.12 | - 0.80 | - 0.12 |  |
| - 西咸新区沣东新城新能源汽车充电基础设施工程（沣东市政工程建设有限公司） | - 在沣东新城城市广场、后围寨立交、宜家建设3座立体充电塔（1200个充电车位），地面充电站10个（500个充电车位）分布于石化大道、三桥新街、富裕路、沣泾大道等城市主干道，同时在公交场站、公共停车场、大型商场超市停车场、居民小区、汽车客运站、新能源汽车4S店，以及具备条件的加油站等场所建设充电桩2000个。 | - 2016.5 | - 2017.12 | - 7.00 | - 0.70 |  |
| - 西咸新区沣东新城科源东路公共停车场电动汽车充电基础设施建设项目（沣东地产有限公司） | - 项目位于沣东新城核心区域内。项目位于红光路以北，科源东路以东。总占地10亩，项目拟建成1230个充电桩位。 | - 2016.6 | - 2017.3 | - 1.00 | - 0.10 |  |
| - 城市配电网建设改造（包括充电桩建设）专项工程项目（普天新能源（西安）有限公司） | - 2015-2017年充电基础设施网络建设投资10.8亿元，建设19740个充电桩。 | - 2016.1 | - 2017.12 | - 10.80 | - 0.81 |  |
| - 西咸新区沣西新城智慧沣西项目 (PPP项目) | - 采购网络设备、安全设备、服务器、存储设备、平台软件共计2500台（套），搭建信息服务云平台。采购视频监控设备、城际热点设备、交通感应设备，无线AP设备等共计7000套，搭建智慧城市物联网络；建设一个600平方米智慧城市指挥调度中心。 | - 2015.12 | - 2018.3 | - 5.00 | - 0.6 |  |
| - 西咸新区沣西新城数字社区项目 | - 项目包括智慧社区云平台系统1套、光纤环路100公里，光纤到户设备22928户，社区免费WIFI热点1200个，智能道闸和门禁系统6套，覆盖沣西新城康定和园、天福和园等小区及新城范围内商业住宅、写字楼、公园、商业街道等公共场所。 | - 2015.12 | - 2017.12 | - 2.00 | - 0.3 |  |
| - 陕西省西咸新区沣东新城中俄丝路创新园排水管网工程 | - 该工程排水管道管径DN500-DN3000，总长度约80公里，包含4#\5#2座雨水泵站。已完成敷设科源一路雨水管道1km，正在积极推进4#雨水泵站和其他路段管道的征地拆迁工作。 | - 2016.3 | - 2020.12 | - 20.00 | - 1.00 |  |
| - 秦汉新城渭北综合服务区供水工程 | - 该项目位于秦汉新城渭北综合服务区内，全长150公里，主要建设供水管网等相关配套设施。 | - 2016.3 | - 2018.5 | - 2.60 | - 0.30 |  |
| - 秦汉新城渭北综合服务区排水工程 | - 该项目位于秦汉新城渭北综合服务区内，全长150公里。主要建设排水管网等相关配套设施。 | - 2016.3 | - 2018.5 | - 3.00 | - 0.40 |  |
| - 秦汉新城周陵新兴产业园区供水工程 | - 该项目位于秦汉新城周陵新兴产业园区域内，全长约78公里。主要建设供水管网等相关配套设施。 | - 2016.3 | - 2018.5 | - 2.80 | - 0.30 |  |
| - 秦汉新城周陵新兴产业园区排水工程 | - 该项目位于秦汉新城周陵新兴产业园区域内，全长约78公里。主要建设排水管网等相关配套设施。 | - 2016.3 | - 2018.5 | - 3.60 | - 0.30 |  |
| - 秦汉新城城市生活垃圾处理系统项目 | - 项目拟建设秦汉新城中心区压缩式垃圾转运站1座，生活垃圾收集站9座，生活垃圾填埋场1处，渗滤液处理场1处，日收集处理垃圾300吨，总占地面积约170余亩。 | - 2016.3 | - 2018.12 | - 3.50 | - 0.30 |  |
| - 秦汉新城污水主干管网工程 | - 秦汉新城区域内污水排放管网干管，服务范围为秦汉新城渭河北岸，总面积约为30平方公里，干管管径d400-d2400mm，管道总长约为50公里。 | - 2016.5 | - 2019.12 | - 13.98 | - 0.40 |  |
| - 渭南市白水县白水小学和彭衙幼儿园建设项目（原南井头矿子弟学校整体搬迁） | - 项目占地46亩，其中白水小学占地面积37.68亩，彭衙幼儿园占地面积8.32亩。总建筑面积29320.31平方米。 | - 2016.3 | - 2016.8 | - 1.50 | - 0.21 |  |
| - 三、铁路等重大基础设施（10项） |  |  |  | - 1289.99 | - 27.59 |  |
| - 银川至西安铁路客运专线 | - 618公里。 | - 2015 | - 2020 | - 805.12 | - 5.00 |  |
| - 阳平关至安康增建二线项目 | - 329.1公里。 | - 2014 | - 2019 | - 187.70 | - 4.00 |  |
| - 银昆高速宝鸡至坪坎高速公路 | - 建设路基、桥隧、交通工程及沿线设施，路线全长约74公里。 | - 2016.6 | - 2020.12 | - 134.64 | - 6.2 |  |
| - 银昆高速坪坎至汉中高速公路 | - 建设路基、桥隧、交通工程及沿线设施，路线全长约88公里。 | - 2015.1 | - 2017.1 | - 147.90 | - 10.4 |  |
| - 渭南市大荔县沙苑景区道路基础设施建设项目 | - 拟对景区内主干道路进行改建，并配套管网及亮化等设施。道路全长25.55公里，路面为沥青混凝土。 | - 2016.3 | - 2017.7 | - 1.23 | - 0.17 |  |
| - 汉中市洋县金沙湖景区开发建设项目 | - 旅游道路7000米，亲水栈道、步道、自行车道10420米，多功能服务中心5000平方米，大门1座，停车场2处12000平方米，文化广场9620平方米，游船码头2处3890平方米，景观改造28000平方米，休息平台10处等设施。 | - 2016.3 | - 2017.9 | - 1.56 | - 0.21 |  |
| - 安康市京康现代农业开发有限公司牛蹄景区旅游基础设施项目 | - 游客服务中心3处20000平方米、新建停车场3个30000平方米、停车泊位1000个、AAA级厕所30个、观景平台10处）；景区旅游环道42公里、观光步道56公里、台阶40公里、栏杆扶手80公里、景观河堤20公里；给排水工程建设4.6万平方米等基础设施。 | - 2016.3 | - 2019.12 | - 2.20 | - 0.30 |  |
| - 安康市汉滨区茨沟镇峡谷漂流、亲水乐园生态休闲旅游度假区项目 | - 建设峡谷漂流及水上乐园：全长4.2公里，修建改造旅游公路7公里，游客服务中心1万平方米，300个车位，人行步道6公里，环山环湖景观步道8公里、景观天桥2座、景观码头800平方米、景观亭台10个、星级旅游厕所5个、沿河绿化美化修整10公里、配套翻板式钢筋混凝土拦水坝1处、橡皮坝1处及供电5杆公里、供排水管网10公里、旅游标识系统及环保消防设施等。 | - 2016.1 | - 2018.12 | - 1.60 | - 0.22 |  |
| - 陕西省西咸新区西汉帝陵旅游基础设施项目 | - 主要在延陵、安陵、长陵、渭陵分别建设公共卫生间各8个、游客服务中心4个12000平方米、旅游道路4.8公里、多媒体放映室4个6400平方米、管理用房各8间、停车场4个16000平方米等，以及相关配套基础设施。 | - 2016.5 | - 2018.5 | - 3.00 | - 0.42 |  |
| - 商洛市丹凤县商於古道文化旅游产业发展投资公司商於古道棣花文化旅游景区基础设施建设项目 | - 景区道路15公里，自行车道16公里、景区环道37公里、步行道11.28公里，跨江悬索桥一座168米；生态河堤8166米，拦河坝2座，生态停车场3个25725㎡,930个停车位，游客中心2个3750㎡；百花广场、清风广场占地5826㎡；景区绿化300000㎡；配套棣花文化旅游区500000㎡地下管网及花海项目灌溉系统建设。 | - 2016年3 | - 2017.12 | - 5.04 | - 0.70 |  |
| - 四、增强制造业核心竞争力等转型升级项目（2项） |  |  |  | - 18.00 | - 1.10 |  |
| - 子长县工业园区开发有限责任公司延安市子长县工业园区现代物流园基础设施建设项目 | - 建设铁路专用线、物流区、仓储库房、商品交易、办公区、冷储室、停车场等，购置货运设备、信息处理设备。 | - 2016.3 | - 2019.11 | - 13.00 | - 0.60 |  |
| - 西安爱菊粮油工业集团有限公司“一带一路”放心粮食物流工程（二期）项目 | - 国内建设：5万吨存储油罐、油脂成品中转库、米、面、油脂、蔬菜、干货批发交易中心等设施。哈萨克斯坦建设：铁路专用线、2万吨成品油罐区等设施。 | - 2016.3 | - 2018.1 | - 5.00 | - 0.50 |  |
| 2016年第二批（201项） |  |  |  | 2007.74 | 163.16 |  |
| - 一、棚户区改造等民生改善建设（141项） |  |  |  | - 995.55 | - 100.37 |  |
| - 陕西省汉中市汉中市艺邦置业有限责任公司“竹园阳光城”棚户区改造项目 | - 该项目主要对江南东路以南、冷水路以西、将军巷以东、东昌街以北棚户区实施改造，拆迁安置262户，总建筑面积22万平方米（安置房3.03万平方米），配套建设幼儿园、小区道路、变配电、交配电、给排水、绿化、亮化、消防、安防、人防及垃圾收集等相关辅助设施。 | - 201512 | - 2017 | - 5.7 | - 0.79 | - 未审核完 |
| - 陕西省汉中市汉中市嘉宸房产棚户区改造项目 | - 总计拆迁214户、20100平方米，拟新建商住楼、安置楼总建筑面积180400.59平方米及配套设施。 | - 201407 | - 2017 | - 4.8 | - 0.70 | - 未审核完 |
| - 陕西省汉中兴元汉文化国家旅游休闲度假区棚户区改造一期建设项目 | - 该项目已纳入2015年陕西省棚户区改造计划，计划改造任务3002户。 | - 201405 | - 2016 | - 23.4777 | - 1.05 | - 未审核完 |
| - 陕西省西安市曲江新区自强东路火车站北广场周边棚户区二期改造项目 | - 2016年改造任务1400户，拆迁面积约13.85万平方米，新建安置房占地约57亩，新建总建筑面积约15.15万平方米。 | - 201606 | - 2019 | - 9 | - 0.45 | - 未审核完 |
| - 陕西省西安国际港务区深渡村城改项目 | - 项目拆迁区位于西安国际港务区，属于西安灞桥区新合街道办下属的深渡村。深渡村位于北三环以北，灞河以东，港务大道西侧，地铁三号线附近。项目拆迁区总占地面积86420.65㎡（129.63亩），拆迁建筑面积132500㎡，整治后可出让面积76056.1㎡（114.08亩）。拆迁安置户数664户，其中实物安置398户，货币补偿266户。涉及安置人数2667人，其中实物安置1736人，货币补偿931人。 | - 201501 | - 201712 | - 8.03 | - 0.32 | - 未审核完 |
| - 陕西省宝鸡市渭滨区茵香河区域棚户区改造（茵香水镇）项目 | - 总投资10.5亿元，其中资本金2.1亿元，其他资金8.4亿元。安置区总面积148780平方米，其中安置类商业36970平方米、安置类居住93500平方米，公益性公建18310平方米。 | - 201605 | - 2018 | - 10.5 | - 1.47 |  |
| - 陕西省汉中市汉台区莲花池区域棚户区改造项目 | - 拆迁1400户221250平方米，新建安置房1156套，总建筑面积110132平方米。 | - 201602 | - 2018 | - 12.518 | - 1.75 |  |
| - 陕西省汉中市汉台区梁州路区域棚户区改造项目 | - 拆迁1400户252501平方米，新建安置房1353套143199平方米。 | - 201407 | - 2017 | - 8.482 | - 1.19 |  |
| - 宝鸡市建工花园（东尚天誉）棚户区改造项目 | - 项目占地81亩，拆迁居民640户，新建七栋楼，总建筑面积18.7万平方米。主要建设33层住宅楼4栋、30层商住楼1栋（其中商业2层）、16层商住楼1栋（其中商业3层），主要用于安置返迁户；30层商业综合体1栋（其中商业4层）；并建设其他配套建筑。 | - 201604 | - 2018 | - 1.936 | - 0.27 | - 未审核完 |
| - 宝鸡市扶风绿盛城建有限责任公司扶风县法门镇三驾村、南佐村城中村改造项目 | - 征收拆除房屋70000平方米，涉及三驾村张家组、南佐村南东组，共计400户，安置方式采取货币化安置。 | - 201605 | - 2018 | - 2 | - 0.28 |  |
| - 陕西省咸阳高新区西里村、柏里村棚户区改造项目 | - 项目涉及西里、柏里村，共992户，总拆迁面积48.11万平方米，总拆迁占地面积730亩。 | - 201606 | - 2018 | - 12.5159 | - 0.7800 |  |
| - 陕西省宝鸡市高新区磻溪镇杨家店村棚户区改造（二期） | - 杨家店村棚户区拆迁户数420户（含凤鸣村110户），拆迁占地面积约280亩，拆迁房屋类型主要为住宅，拆迁总建筑面积约75600平方米。项目的主要内容是对二期改造范围的420户（含凤鸣村98户）、1471人进行安置。项目安置仅考虑住宅部分。 | - 201606 | - 2019 | - 2.2641 | - 0.31 | - 未审核完 |
| - 陕西省咸阳市礼泉县中山西街棚户区改造盛世家园二期项目 | - 项目占地面积28154平方米，总建筑面积86086平方米，其中商业建筑面积16386平方米，住宅69300平方米，物业400平方米。 | - 201604 | - 2018 | - 2.23 | - 0.31 |  |
| - 陕西省铜川市印台区玉华村片区棚户区改造项目 | - 拆迁棚户区（城中村）6084万平方米，342户。新建安置小区建筑面积90000平方米，其中安置住房68500平方米，经济发展房20550平方米，公共服务配套用房950平方米，共安置搬迁户342户。 | - 201603 | - 2018 | - 2.632 | - 0.52 | - 未审核完 |
| - 陕西省渭南市蒲城县平路庙棚户区改造项目 | - 该项目拟拆迁下寨村，平路村，晋王村1、2、5、6、7组，柳家村3、4组，拆迁涉及村民住宅1580户，拆迁面积381466m2。其中790户采取实物安置，790户采取货币安置。棚户区规划建设安置小区1个，用地面积142400m2（213.60亩），总建筑面积137700.90m2。 | - 201606 | - 2019 | - 15.2 | - 2.00 |  |
| - 陕西省渭南市白水县文化小区棚户区改造项目 | - 该项目涉及拆迁区域面积10.887亩，拆迁户数128户，搬迁人口448人，拆迁建筑面积10200平方米。本项目安置占地6.13亩，总建筑面积14293.33平方米，其中安置住房96套，套型建筑面积111.67平方米，总建筑面积11613.33平方米，商业配套建筑面积2680平方米。 | - 201503 | - 2016 | - 0.96 | - 0.13 |  |
| - 陕西省西安市曲江新区自强东路北侧火车站北广场周边棚户区一期改造项目 | - 2016年改造任务1050户，拆迁面积约10.34万平方米，新建安置房占地约43亩，新建总建筑面积约11.36万平方米。 | - 201606 | - 2019 | - 6.68 | - 0.33 | - 未审核完 |
| - 陕西省西安市曲江新区自强东路北侧火车站北广场周边棚户区二期改造项目 | - 2016年改造任务1336户，拆迁面积约13.16万平方米，新建安置房占地约55亩，新建总建筑面积约14.46万平方米。 | - 201606 | - 2019 | - 8.5 | - 0.42 | - 未审核完 |
| - 陕西省西咸新区沣东新城斗门集中安置区一期(沣滨村、落水村)棚户区改造项目 | - 改造任务1472户。该项目安置沣滨村、落水村共2个村共计1472户村民。项目总占地面积约90.4亩，规划总建筑面积24.8万㎡；建设内容主要包括安置楼、小区内道路、人防、设备用房及配套管网设施等，同时包含村民宅基地拆除。 | - 201605 | - 2020 | - 35.01 | - 3.00 | - 未审核完 |
| - 陕西省延安市宝塔区东关街片区棚户区改造项目 | - 总占地34.24亩，涉及被征收户420户，拆迁面积41178.03平方米，新建地下停车场、公厕、铺装道路、绿化治理及景观照明等。 | - 201604 | - 2017 | - 4.3839 | - 0.61 | - 未审核完 |
| - 陕西省西安市高新区城中村集中安置小区创汇社区A、F区项目 | - 本项目拆迁总面积为1236180 m2，新建建筑占地面积为653亩，新建总建筑面积为1438713 m2，其中安置房建筑面积为1237293 m2，安置房套数为14219套，拆迁安置补偿协议户数为4936户。项目总投资478266万元，其中：资本金183266万元，由高新管委会财政资金支付，银行贷款295000万元，全部为国开行贷款.。 | - 201310 | - 2016 | - 47.8266 | - 2.00 | - 未审核完 |
| - 陕西省延安西北局革命旧址周边棚户区改造项目 | - 总占地64.1812亩，房屋征收户378户，拆迁面积49619.58平方米，新建地下停车场、公厕、铺装道路、绿化治理及景观照明等。 | - 201604 | - 2017 | - 4.5943 | - 0.64 | - 未审核完 |
| - 陕西省韩城市金城办东营晨钟片区棚户区改造项目 | - 该项目搬迁涉及拆除房屋930户，搬迁区域建筑面积126,108.42㎡。项目安置小区共规划新建10栋楼1,253套住宅，总建筑面积165,823.00㎡（其中：住宅面积134,118.00㎡，幼儿园2,500㎡，独立地下车库29,205㎡），配套设施幼儿园及独立地下车库面积占总建筑面积19.12%。 | - 201512 | - 2017 | - 9.0038 | - 1.00 | - 未审核完 |
| - 陕西省汉中市堂宏广场棚户区改造一期建设项目 | - 拆迁1376户，拆迁总建筑面积118341平方米。新建安置住房及商业配套设施用房总建筑面积75502平方米。 | - 201406 | - 2017 | - 6.276 | - 0.88 |  |
| - 陕西省安康市岚皋县县城兴隆街片区棚户区改造项目 | - 该项目已列入2016年度棚户区改造计划，主要实施棚户区改造300户，拆除原有建（构）筑物19098.41平方米；新建建筑物总建筑面积58417.38平方米(含地下面积)，其中新建安置房360套、总建筑面积37867.48平方米，农贸市场15305平方米，地下公共停车场5244.9平方米（车位131个）；配套建设小区内道路、给排水、供电、绿化、亮化等附属工程。 | - 201609 | - 2019 | - 5 | - 1.00 | - 未审核完 |
| - 陕西省安康市汉滨区石梯镇双村村棚户区改造项目 | - 改造133户棚户区，拆迁面积25815平方米，项目占地面积27亩，新建面积12944平方米，配套设施水、电、路。 | - 201606 | - 2019 | - 0.8212 | - 0.11 | - 未审核完 |
| - 陕西省安康市平利县杨家梁棚户区改造项目 | - 建成2000户，完成道路、管网、给排水、亮化绿化等基础设施。 | - 201506 | - 2017 | - 9 | - 1.00 | - 未审核完 |
| - 陕西省商洛市商州区行政中心北侧棚户区改造 | - 项目占地141亩，总建筑面积23.5万平方米。 | - 201507 | - 2017 | - 6.1 | - 0.85 | - 未审核完 |
| - 陕西省西咸新区秦汉新城秦兴佳苑棚户区改造住房建设项目 | - 项目规划总用地面积约为300亩，总建筑面积574831平方米，共24栋3217套住宅，同时配建幼儿园及其他配套建筑物。 | - 201511 | - 2018 | - 15.29 | - 1.00 | - 未审核完 |
| - 陕西省西咸新区秦汉新城秦韵佳苑安居小区一期（B地块）棚户区改造住房建设项目 | - 总占地面积约105亩，总建筑面积约190580平方米。 | - 201504 | - 2018 | - 6.42 | - 0.50 | - 未审核完 |
| - 陕西省渭南市富平县上官新社区城市棚户区改造项目 | - 该项目占地75.53亩，总建筑面积169811.6平方米，其中安置用房145179.7平方米，公共建筑面积1512平方米，地下车库及设备用房23119.9平方米。 | - 201412 | - 2017 | - 3.7274 | - 0.40 | - 未审核完 |
| - 陕西省韩城市芝川镇“四村”棚户区改造项目 | - 项目用地150.45亩，新建棚改房728套66877平方米。项目分一号区、二号区和三号区进行建设（其中一号计划建设496套47249平方米；二号区计划建设128套10253平方米； 三号区计划建设104套9375平方米）。该住宅建筑类型为多层砖混结构。 | - 201501 | - 2017 | - 2.3943 | - 0.36 | - 未审核完 |
| - 陕西省西咸新区沣东新城新常村、太平村（润馨怡园）棚户区改造项目 | - 项目包括新常村、太平村的整村拆除工作共计1056户，同时还将进行安置楼建设。安置小区总建筑面积约138000㎡，地上总建筑面积117300㎡;地下建筑面积20700㎡。 | - 201605 | - 2019 | - 16.96 | - 2.00 | - 未审核完 |
| - 陕西省西咸新区沣东新城西柏梁村棚户区改造项目 | - 该项目涉及西柏梁村550户拆迁户，项目总占地面积约26.34亩，规划总建筑面积7.2万㎡；建设内容主要包括安置楼、小区内道路、人防、设备用房及配套管网设施等。同时包含村民宅基地拆除。 | - 201606 | - 2019 | - 8.88 | - 1.00 | - 未审核完 |
| - 陕西省西咸新区沣东新城西坡、杜家村（芊域阳光二期）棚户区改造项目 | - 安置西坡、杜家村两村合计230户，拆迁面积48000平方米。项目净用地面积约37亩，规划总建筑面积约13万㎡，建设内容主要包括安置楼，地下车库、人防、设备用房等。 | - 201603 | - 2018 | - 4.3 | - 0.60 | - 未审核完 |
| - 陕西省汉中市市本级东关棚户区改造工程二期项目 | - 改造拆迁面积143000平方米，拆迁2100户，采取就地和异地安置，新建总建筑面积10.19万平方米，其中安置房建筑面积9.17万平方米，公建配套及商业建筑面积1.02万平方米。配套建设棚户区内道路、给排水、绿化、照明、公厕、垃圾中转站等设施。 | - 201601 | - 2020 | - 8.2073 | - 1.00 | - 未审核完 |
| - 陕西省渭南市经开区马渡城市棚户区改造项目 | - 拆迁安置700户，安置区占地45.5亩。总建筑面积57741.55㎡，其中住宅建筑面积46200㎡，商业建筑面积5010㎡，幼儿园建筑面积2911.55㎡，地下车库建筑面积3620㎡。 | - 201606 | - 2019 | - 5.5869 | - 0.12 | - 未审核完 |
| - 陕西省商洛市商南县关家沟片区棚户区改造项目 | - 项目拆迁面积414亩，总建筑面积：121913平方米。建设内容包括高层安置房5栋，多层安置房2栋，共建设保障性安置住房416套。 | - 201603 | - 2017 | - 5.7797 | - 0.40 | - 未审核完 |
| - 陕西省西安市澄城县澄泉广场、雅安园棚户区改造项目 | - 总拆迁面积38400平方米，共涉及拆迁户数164户，购买安置房进行货币安置58户，纯货币安置40户，建设安置房安置66户。 | - 201605 | - 2018 | - 1.6788 | - 0.23 |  |
| - 陕西省商洛市商南县富家沟棚户区改造项目 | - 建筑总面积：14600㎡，其中新建安置房面积12400㎡，配套商业用房面积2200㎡。 | - 201510 | - 2017 | - 1.736 | - 0.24 | - 未审核完 |
| - 陕西省汉中市汉台区望江路南段棚户区改造项目 | - 拆迁250户57203平方米。新建安置楼、商住楼54535平方米及配套设施。 | - 201608 | - 2018 | - 2.227 | - 0.31 |  |
| - 陕西省西咸新区沣东新城沣科花园二期（冯党村、跃进村、和平村）棚户区改造项目 | - 该项目涉及冯党村、跃进村、和平村被拆迁户数3006户，涉及村组拆迁面积为661320㎡。规划总用地约151亩。分为四个地块建设。安置小区总建筑面积51.77万平方米，主要建设内容包括住宅、商业配套、地下车库和物业用房等。 | - 201605 | - 2018 | - 25.13 | - 1.50 | - 未审核完 |
| - 陕西省商洛市商州区西新社区棚户区改造项目 | - 项目拆迁面积241200平方米，新建面积69680平方米。 | - 201607 | - 2017 | - 7 | - 0.90 |  |
| - 陕西省商洛市商州区贺咀片区棚户区改造项目 | - 拆迁群众463户，拆迁面积16.43万平方米，腾空用地331.7625目。 | - 201607 | - 2017 | - 4.7 | - 0.60 |  |
| - 陕西省商洛市商州区北新街东片区棚户区改造 | - 项目占地453.45亩，总建筑面积14.34万平方米。 | - 201506 | - 2017 | - 5.13 | - 0.70 | - 未审核完 |
| - 陕西省宝鸡市凤县原氮肥厂旧址棚户区改造（丰禾佳苑）项目 | - 拆迁户数400户，搬迁面积1.2万平方米。用地面积1.4万平方米，原址新建框架结构、建筑面积5万平方米400套。 | - 201608 | - 2019 | - 1.2 | - 0.17 | - 未审核完 |
| - 陕西省商洛市商州区杨峪河片区棚户区（一期）改造 | - 拆迁面积70万平方米，总建筑面积19.7万平方米，项目总占地210亩。 | - 201506 | - 2017 | - 7.2 | - 1.00 | - 未审核完 |
| - 陕西省商洛市洛南县柏槐城市棚户区改造项目 | - 拆迁237户，面积25260平方米。总建筑面积28000平方米。配建停车场、道路、管网等配套基础设施。 | - 201606 | - 2017 | - 3 | - 0.42 | - 未审核完 |
| - 陕西省商洛市洛南县华西小区城市棚户区改造项目 | - 拆迁270户，面积25736平方米。总建筑面积30000平方米。配建停车场、道路、管网等配套基础设施。 | - 201606 | - 2017 | - 3.5 | - 0.4900 |  |
| - 陕西省咸阳市北塬新城发展集团有限公司双照村区域棚户区改造项目 | - 2015年改造任务1193户，拆迁面积24.03万平方米。总建筑面积38.3万平方米，其中住宅建筑面积30.88万平方米，商业建筑面积1.24万平方米，配套设施建筑面积6.18万平方米。 | - 201609 | - 2018 | - 11.87 | - 1.50 | - 未审核完 |
| - 陕西省延长石油集团材料公司（精密西区）棚户区改造项目 | - 规划总用地面积32.82亩，改造范围涉及515户，规划新建总建筑面积98393平方米，其中地下建筑面积13615平方米，地上建筑面积84778平方米。在规划用地上新建建筑面积中，拟安置面积40519平方米，配套开发商品房44259平方米。 | - 201605 | - 2018 | - 4.53 | - 0.90 | - 未审核完 |
| - 陕西省宝鸡市陈仓区虢镇西门片区棚户区改造项目 | - 项目共拆除陈仓公安分局、秦兴纺织片区居民348户，拆迁面积25224.31平方米。拟在秦兴纺织片区新建6栋框剪结构住宅楼对拆迁的348户进行异地安置，建筑面积25224.31平方米。 | - 201512 | - 2017 | - 1.668 | - 0.23 |  |
| - 陕西省宝鸡市陇县北贤巷及水银河片区棚户区改造项目 | - 2016年拆迁安置410户，拆迁面积5.33万平方米，计划新建安置房205套，总建筑面积2.665万平方米；纯货币安置205户。 | - 201606 | - 2018 | - 2.0701 | - 0.28 |  |
| - 陕西省渭南市卤阳湖开发区物流区棚改项目 | - 项目占地153亩，总拆迁1538户，共建安置房923套，总建筑面积14.34万平方米，货币安置615户。 | - 201606 | - 2019 | - 5.6 | - 0.78 |  |
| - 陕西省渭南市蒲城县城南新区双酒棚户区改造项目 | - 安置区占地 120 亩，新建总建筑面积 96859 ㎡（含社区小学及幼儿园 3600 ㎡、社区服务中心 810 ㎡，社区活动中心 600 ㎡，社区物管用房 1350 ㎡）。 | - 201605 | - 2017 | - 4.7532 | - 0.65 | - 未审核完 |
| - 陕西省榆林市滨水西岸棚户区改造项目 | - 总占地面积：193864㎡；改造户数：1846户；新建面积：190610㎡。 | - 201507 | - 2016 | - 13.8051 | - 0.93 | - 未审核完 |
| - 陕西省榆林市府谷县人民东路片区棚户区改造项目 | - 2015年改造户数500户。拆迁面积111868.17平米，占地面积17.83公顷,配套建设相关附属实施。 | - 201603 | - 2018 | - 11.2788 | - 1.00 |  |
| - 陕西省渭南市渭南市蒲城县东风街城市棚户区改造项目 | - 征迁范围为东起迎宾路西至漫泉路，道路宽度30米范围内的房屋及建筑物，拆迁面积为94950平方米，拆迁村民住宅450户，其中350户货币安置，其余100户安置于泰安小区。 | - 201606 | - 2018 | - 3.15 | - 0.44 |  |
| - 陕西省榆林市靖边县芦河片区棚户区改造项目 | - 改造285户，建筑面积22.877万平方米，占地87.18亩。 | - 201608 | - 2019 | - 5.7 | - 0.80 | - 未审核完 |
| - 陕西省渭南市卤阳湖开发区棚户区改造一期项目 | - 项目改造范围包括卤阳新村九个小组，改造户数857户，拆迁面积12.43万平方米。建设成套住宅1250套，总建筑面积21.23万平方米,新建安置楼建筑面积14.92万平方米。 | - 201606 | - 2018 | - 3.1 | - 0.43 |  |
| - 陕西省延安市甘泉县西门坪片区棚户区改造工程（二期） | - 新建地上三十一层至三十三层，地下一层住宅楼六栋；地上三至二十五层，地下一层写字楼一栋；地上三层、地下一层临街商业门面房两栋；总规划占地面积32629.2平方米，总建筑面积222280平方米，其中住宅建筑面积123849平方米，商业建筑面积18290平方米，写字楼建筑面积47024平方米，地下建筑面积33117平方米。 | - 201605 | - 2019 | - 5.1 | - 0.71 |  |
| - 陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡西星村棚户区改造项目 | - 2015年改造任务为570户，拆迁面积为197600平方米，安置房回购为1140套，安置房回购面积为130900平方米。 | - 201606 | - 2018 | - 4.55 | - 0.64 |  |
| - 陕西省渭南市蒲城县槐院棚户区改造项目 | - 项目征迁范围为东起人民路（达仁片区以南北达仁巷为界），西至重泉路，南起东风街沿街，北至延安街范围内土地上的房屋及建筑物，拆迁涉及居民住宅300户，拆迁面积64000平方米（折合96.09亩）。本项目安置方式全部采用货币补偿安置。 | - 201607 | - 2017 | - 1.8 | - 0.25 |  |
| - 陕西省延安市宝塔区丁泉砭路棚户区改造项目 | - 总占地24.87亩，涉及被征收户389户，拆迁面积39317.52平方米，新建地下停车场、公厕、铺装道路、绿化治理及景观照明灯工程。 | - 201604 | - 2017 | - 3.6537 | - 0.50 | - 未审核完 |
| - 陕西省渭南市高新区中部棚户区改造项目 | - 实施周家、麻李、灵阳3个村城中村改造，拆迁952户52.36万平方米，新建安置小区10.17万平方米。 | - 201606 | - 2020 | - 9.2 | - 1.00 | - 未审核完 |
| - 陕西省渭南市经开区东区城市棚户区改造项目（二期） | - 拆迁安置1100户，安置区建设用地65.3亩，总建筑面积90750平方米。 | - 201606 | - 2019 | - 8.7889 | - 1.00 |  |
| - 陕西省渭南市高新区郑家小区二期棚户区改造项目 | - 改造郑家棚户区居民180户，新建安置用房1.23万平方米。 | - 201606 | - 2018 | - 1.53 | - 0.18 | - 未审核完 |
| - 陕西省安康市东坝棚户区改造（一期）工程 | - 拟征收居民房屋397户，企事业单位5户，征收房屋建筑面积约8.5万㎡。规划建设安置房总面积12.6万㎡及道路、水电、管网、环卫、燃气、通讯、公共服务等基础设施。 | - 201507 | - 2018 | - 6.66 | - 1.33 | - 未审核完 |
| - 陕西省西咸新区泾河新城焦村城改项目2#地块安置房（含焦村城改项目） | - 项目位于泾河新城崇文镇2#地块，总建筑面积37.89万平方米，建设内容包括17栋安置房。 | - 201608 | - 2019 | - 16.7 | - 2.00 | - 未审核完 |
| - 陕西省延安市黄陵县张寨片区棚户区改造项目 | - 总建筑面积28000平方米，住宅26200平方米（共209套），商业1800平方米及室外工程、亮化、绿化等配套设施。 | - 201603 | - 2018 | - 1.3 | - 0.18 | - 未审核完 |
| - 陕西省咸阳市高新区两寺渡东村、中村、西村 棚户区改造项目 | - 本项目涉及两寺渡东村、中村、西村，共1326户，总拆迁面积58.34万平方米，拆迁占地面积803亩。 | - 201607 | - 2018 | - 16.6469 | - 1.00 |  |
| - 陕西省咸阳高新区留印新村棚户区改造项目 | - 项目涉及留印村4316人1273户的拆迁安置，总拆迁面积76.39万平方米，拆迁占地面积825亩。项目安置区占地面积139.8亩，规划新建安置房总面积31.04万平方米，其中住宅面积25.69万平方米，配套设施建筑面积5.35万平方米。项目建成后，可解决2256套，4170人的住房困难问题。 | - 201606 | - 2018 | - 13.2568 | - 0.83 |  |
| - 陕西省咸阳市北塬新城发展集团有限公司直堡村区域棚户区改造项目 | - 改造任务1373户，拆迁面积27.5万平方米，总建筑面积41.48万平方米。 | - 201609 | - 2018 | - 12.86 | - 1.80 | - 未审核完 |
| - 陕西省延安市革命纪念馆周边棚户区改造项目 | - 总占地46.9亩，涉及被征收户194户，拆迁面积27981.43平方米，拟恢复山体植被，铺装道路、绿化治理及景观照明等工程。 | - 201604 | - 2017 | - 2.0893 | - 0.29 | - 未审核完 |
| - 陕西省渭南市高新区南部棚户区改造项目 | - 实施庙南、庙北2个村棚户区改造，拆迁4211户59.67万平方米，新建安置小区9.5万平方米。 | - 201606 | - 2020 | - 10.4 | - 1.00 | - 未审核完 |
| - 陕西省渭南市澄城县北入城口、阳庄六组棚户区改造项目 | - 总拆迁面积65602.48平方米，共涉及拆迁户数338户，采用货币安置与建设安置房安置相结合的办法，其中，选择购买安置房进行货币安置的121户，纯货币安置82户，选择建设安置房安置的135户。 | - 201605 | - 2018 | - 2.53 | - 0.35 |  |
| - 陕西省渭南市澄城县阳庄八组、杨家庄、长宁街东六路棚户区改造项目可行性研究报告的批复 | - 总拆迁面积94932平方米，共涉及拆迁户数275户，货币安置户数158户，其中购买存量商品房进行货币安置90户，支付现金进行货币安置98户，建设安置房安置117户。 | - 201605 | - 2018 | - 2.5 | - 0.35 |  |
| - 陕西省渭南市华州区城区棚户区改造项目 | - 拆迁住房500户，货币化安置500户。 | - 201606 | - 2017 | - 2.15 | - 0.30 |  |
| - 陕西省渭南市蒲城县解放路城市棚户区改造项目 | - 征迁范围为解放路南北段建设范围内的房屋及建筑物，拆迁面积为27153平方米，拆迁村民住宅224户。 | - 201606 | - 2018 | - 1.344 | - 0.18 | - 未审核完 |
| - 陕西省宝鸡市岐山县城2016年棚户区改造项目 | - 购置存量房306套32986.8㎡；剩余300户居民纯货币安置。 | - 201605 | - 2016 | - 1.6154 | - 0.22 | - 未审核完 |
| - 陕西省安康市高新区现代物流园棚户区改造项目 | - 购置安置付家河保障房，安置房建筑面积51609㎡，经营与管理用房4400 ㎡；新建安置房位于规划平阳路东侧，建设11#、12#楼两栋高层住宅楼，均为26层，项目占地面积15666.67㎡（折合23.5亩），总建筑面积52197㎡。 | - 201605 | - 2018 | - 3.0531 | - 0.60 | - 未审核完 |
| - 陕西省汉中市旭泰房地产开发有限公司工业品批发市场棚户区改造项目 | - 2015年改造任务430户，拆迁17327平方米，新建77650平方米。 | - 201504 | - 2017 | - 2.1 | - 0.29 | - 未审核完 |
| - 陕西省咸阳市新兴纺织工业园纺南城棚户区改造项目 | - 拆迁棚户区47.76万平方米，新建安置设施64.69万平方米。项目占地270.90亩。 | - 201603 | - 2018 | - 21.56 | - 2.30 | - 未审核完 |
| - 陕西省西咸新区空港新城幸福里棚户区改造(三期)B区 | - 总建筑面积约20万平方米，建设棚户区套数1448套。 | - 201508 | - 2018 | - 9.1 | - 0.67 |  |
| - 陕西省西咸新区空港新城幸福里棚户区改造（三期）A区 | - 项目总建筑面积约21万平方米，包括：住宅楼、地下车库等功能设施。 | - 201412 | - 2017 | - 9.7 | - 0.86 |  |
| - 陕西省汉中市西乡县东关城市棚户区改造项目 | - 本项目拆迁600户，迁移居民约1920人，600户全部为实物安置，共涉及拆迁面积124000㎡，其中属于集体土地上拆迁面积71920㎡，需新建安置房71920㎡，属于国有土地上拆迁面积约52080㎡，需新建安置房57288㎡。 | - 201508 | - 2017 | - 6.1175 | - 0.45 | - 未审核完 |
| - 陕西省铜川市黄堡工业园区国有企业棚户区改造项目 | - 项目规划建设用地2.87公顷，规划总建筑面积56380㎡及其他基础配套设施建设。 | - 201605 | - 2017 | - 1.65 | - 0.23 | - 未审核完 |
| - 陕西省咸阳市苏家堡村区域（三期）棚户区改造项目 | - 本项目采取购置安置，计划购置19.97万平方米/1832套。苏家堡村区域渭城区东郭村、西郭村、黄家寨村、李家寨村计划改造874户3328人，村民住宅拆迁建筑面积73.99万平方米，拆迁占地面积706亩。 | - 201601 | - 2018 | - 7.87 | - 1.00 | - 未审核完 |
| - 陕西省延安市宝塔区前锁崖棚户区改造项目 | - 总占地面积147.3855亩，征迁面积24540.21平方米，征迁176户。 | - 201606 | - 2017 | - 2.94 | - 0.40 | - 未审核完 |
| - 陕西省延安市宝塔区李渠棚户区改造项目 | - 总占地面积183.795亩，征迁面积106474.3平方米，征迁817户。 | - 201505 | - 2017 | - 6.62 | - 0.90 | - 未审核完 |
| - 陕西省延安市师范路东侧棚户区改造项目 | - 总占地29.488亩，涉及被征收户344户，拆迁面积35606.92平方米，拟建地下停车场、公厕、铺装道路、绿化治理及景观照明等工程。 | - 201604 | - 2017 | - 3.2377 | - 0.45 | - 未审核完 |
| - 陕西省韩城市龙门新村棚户区改造项目 | - 项目占地7.68万平方米，新建12栋2360套38.57万平方米。 | - 201505 | - 2017 | - 16.1989 | - 2.00 | - 未审核完 |
| - 陕西省西安市临潼区零口街办王庙城中村改造 | - 建设规模为11.1712万平方米。 | - 201506 | - 2017 | - 3.34 | - 0.46 | - 未审核完 |
| - 陕西省杨凌示范区杨陵区杨村中心社区棚改房 | - 本工程占地262亩，建筑面积44.6万平方米，全部为安居房。 | - 201604 | - 2017 | - 10.6 | - 1.48 |  |
| - 陕西省宝鸡市陇县东大街中段棚户区改造项目 | - 2016年改造任务206户，拆迁面积1.7822万平方米，项目用地15亩；新建安置房103套，总建筑面积1.236万平方米，纯货币安置103户。 | - 201606 | - 2017 | - 1.1 | - 0.15 | - 未审核完 |
| - 陕西省西咸新区泾河新城瀛洲新苑棚户区改造项目（2015年棚户区改造计划项目） | - 项目位于泾河新城沣泾大道以南，项目用地为101.6亩，规划建筑面积26.6万平方米，地下建筑5.3万平方米，临街商业及物业3.04万平方米，幼儿园0.27万平方米，建筑内容包括11栋27—33层安置房，拟计划安置共计1958户棚户区改造村民。 | - 201512 | - 2017 | - 5.92 | - 0.80 | - 未审核完 |
| - 陕西省西咸国际文化教育园棚户区改造（一期） | - 该项目总用地面积约88472平方米（约133亩），安置棚户区改造户1275户（改造面积51万平方米），总建筑面积约40万平方米，地上约33万平方米，地下月7万平方米。项目建设包括13栋高层住宅，1所幼儿园，1座活动中心。 | - 201410 | - 2017 | - 14.5 | - 2.03 | - 未审核完 |
| - 陕西省汉中市勉县鸭儿塘片区二期城市棚户区改造项目 | - 拆迁居民950户，拆迁面积125000平方米，全部采用货币化安置。 | - 201609 | - 2018 | - 5.1769 | - 1.0300 |  |
| - 陕西省渭南市华县柳枝镇柳馨家园棚户区改造建设项目 | - 柳馨家园棚户区改造项目拆迁450户，全部货币安置，总建筑面积54000平方米，项目计划总投资2.1亿元。 | - 201606 | - 2017 | - 2.1 | - 0.25 |  |
| - 陕西省安康中心城市高井片区棚户区改造项目 | - 征收改造范围内土地面积约428亩。拟征收房屋344户，征收房屋建筑面积约5.46万㎡，规划建设安置房总建筑面积8.36万㎡及其它公用配套设施。 | - 201512 | - 2018 | - 3.5289 | - 0.71 | - 未审核完 |
| - 陕西省西安市临潼火车站棚户区改造项目 | - 拆迁建筑面积136480平方米，安置房总建筑面积205600平方米，住宅建筑面积192600平方米，公建13000平方米。新建安置房2152套（安置1204户），货币安置800户。 | - 201509 | - 2018 | - 10.12 | - 1.02 | - 未审核完 |
| - 陕西省延安市黄陵县梨园新区片区棚户区改造项目 | - 总建筑面积43715平方米，260套住宅及室外工程、亮化、绿化等配套设施。 | - 201605 | - 2017 | - 1.4 | - 0.19 | - 未审核完 |
| - 陕西省西安市高新区城中村集中安置小区兴隆鑫苑安置新村项目 | - 本项目拆迁总面积为658852 m2，新建建筑占地面积为181180.7 m2，新建总建筑面积为653009.3m2，其中安置房建筑面积为533127.2 m2，安置房套数为4546套，拆迁安置补偿协议户数为2788户。项目总投资257499万元，其中：资本金78499万元，由高新管委会财政资金支付，银行贷款179000万元，全部为国开行贷款。 | - 201509 | - 2018 | - 25.749 | - 2.00 | - 未审核完 |
| - 陕西省宝鸡市蟠龙新区秦邑苑和汧西小区棚户区改造项目 | - 拟采取货币化安置方式，购置限价商品房建筑面积约16.09万平方米，作为棚户区安置用房，配套建设商业、地下及室外工程等内容。 | - 201506 | - 2017 | - 4.22 | - 0.31 |  |
| - 陕西省汉中市勉县联盟路以北片区城市棚户区改造项目 | - 陕西省勉县勉阳办事处联盟路以北、金牛大道以南、东西以定军山大道40米红线内。征迁253户，拆迁建筑面积22816平方米，全部采用货币化安置。 | - 201605 | - 2018 | - 0.7302 | - 0.11 |  |
| - 陕西省西安市航空基地北屯社区安置房项目（一期） | - 实施航空基地靳家村、北屯村城中村改造，改造区域总面积1076亩，共1186户；安置小区建设占地127亩，总建筑面积27.9059万平方米。 | - 201604 | - 2019 | - 12.75 | - 1.70 | - 未审核完 |
| - 陕西省宝鸡市陈仓区虢镇东门十字棚户区改造二期 | - 陈仓区东门十字棚户区改造二期项目由宝鸡秦建城市建设开发有限公司建设，主要建设内容为对陈仓区东堡村的棚户区进行改造，总用地76亩，拆迁户数156户，拆迁面积18720平方米。拆迁居民全部通过购置紫竹苑保障性住房小区存量房，异地安置到紫竹苑保障性住房小区，购置保障房156套，购置面积为18720㎡。 | - 201605 | - 2017 | - 0.8333 | - 0.11 |  |
| - 陕西省宝鸡市眉县常兴镇常兴社区棚户区改造项目 | - 项目涉及征迁安置棚户区居民1170户，拆迁建筑面积16.38万平方米，货币安置棚户区居民1170户。 | - 201605 | - 2017 | - 4.869 | - 0.68 | - 未审核完 |
| - 陕西省咸阳市城投公司咸阳高新区东南坊棚户区改造项目 | - 本项目区域内拆迁面积74.88万平方米，拆迁占地897亩。规划用地90.8亩，规划净用地77.8亩，计划改造1070户4279人，总建筑面积19.02万平方米。 | - 201606 | - 2018 | - 9.57 | - 1.20 | - 未审核完 |
| - 陕西省咸阳市碱滩村新村棚户区改造项目 | - 本项目涉及碱滩村区域碱滩村、李家堡村、西耳村、任家咀村村民1214户4804人，拆迁建筑面积66.63万平方米，拆迁占地面积386亩，该项目采取购置安置，计划购置28.8万平方米/2880套。 | - 201606 | - 201812 | - 18.08 | - 1.40 | - 未审核完 |
| - 陕西省渭南市白水县彭衙路片区棚户区改造项目 | - 拆迁面积501600平方米，2188户，占地754.1亩。 | - 201606 | - 2018 | - 13.06 | - 1.83 |  |
| - 陕西省延安市宝塔区高坡棚户区改造项目 | - 总占地面积53.97亩，征迁面积28771.28平方米，征迁179户。 | - 201607 | - 2018 | - 1.2304 | - 0.17 | - 未审核完 |
| - 陕西省韩城市采煤沉陷区新兴新康搬迁安置项目 | - 建设住宅楼房10栋，规划净用地面积81940.41平方米，建筑总面积361994.77平方米，其中住宅部分建筑面积为356994.77平方米，公共用房建筑面积5000㎡。 | - 201606 | - 2018 | - 9.88 | - 1.77 | - 未审核完 |
| - 渭南市蒲城县采煤沉陷区避险搬迁安置建设项目 | - 该搬迁安置项目涉及采煤沉陷区内12个村，共864户，3450人。项目规划安置用地48.7亩，总建筑面积为93770平方米。 | - 201606 | - 2018 | - 2.99 | - 0.59 |  |
| - 宝鸡市麟游县煤矿采煤沉陷区综合治理项目 | - 对北马坊煤矿等采煤沉陷区土地进行复垦治理，治理土地26936亩，搬迁沉陷区群众410户1640人，配套建设水、电、路等公共服务设施，并对周围进行植树、种草、复垦，恢复生态环境。 | - 201605 | - 2017 | - 2.1549 | - 0.43 |  |
| - 陕西省铜川市印台区陈炉陶瓷工业园区综合服务体系建设项目 | - 1. 综合服务中心总建筑面积28000平方米。2. 紫砂研发推广中心占地总面积17亩建筑总体结构以仿明清式风格为主。3. 拟建设40万平方米标准化生产厂房，占地100亩，主要用于矿料存放分拣、配制泥料，以及企业租赁批量生产等。 | - 201608 | - 2018 | - 4.8 | - 0.67 |  |
| - 陕西省渭南市白水县林皋镇采煤沉陷区高效农田与公路改造建设项目 | - 沉陷区地址灾害调查与监测面积106.6平方公里；毁坏土地复垦面积16.06万亩；沉陷区公路改造全长59千米。 | - 201605 | - 2018 | - 5.5323 | - 0.77 | - 未审核完 |
| - 陕西省韩城市经济技术开发区建设投资有限公司二纬路、七纬路、三经路、七经路道路建设工程建设项目 | - 总占地376.68亩，四条道路全长6573米，其中二纬路1348米、七纬路2602米、三经路1514米、七经路1109米。主要建设内容包括道路、给排水、电力、电信、照明、供热、燃气、交通及绿化等工程。 | - 201604 | - 2016 | - 3.1616 | - 0.63 | - 未审核完 |
| - 宝鸡市金台区硖石镇六川河、硖石河流域综合治理项目 | - 该项目主要建设金台区硖石镇六川河、硖石河流域堤防、堤顶道路工程，河道清淤工程，绿化工程，亮化工程，人工湿地工程等。 | - 201605 | - 2018 | - 1.86 | - 0.26 |  |
| - 宝鸡市金台区金陵河流域综合治理项目 | - 1. 宝十桥至秦家河大桥：修建堤防3.44公里, 建设金陵河2号橡胶坝、跌水坝。新征地150亩，建设河床整理、廊桥、金陵五桥、堤顶道路、退水渠桥梁、八里沟排污和绿化、亮化工程等。2. 秦家河大桥至周家庄村段：新建河堤14公里；在小城镇规划范围内修建堤路结合工程2公里；安装路灯200盏；堤面绿化，建设湿地公园30亩，修建拦河坝1座；建设金陵河以东坡面绿化带长7公里，栽植侧柏、油松、女贞等常绿树种。 | - 201603 | - 2019 | - 3 | - 0.42 |  |
| - 陕西省安康市高新区付家河、冉家河河道治理项目 | - 本项目付家河河道综合治理约6公里河道清淤、垃圾处理、河岸基础处理、水土保持、生态护坡、防洪生态护堤建设，截污干管铺设约5公里，节制阀建设9座。冉家河河道综合治理约5公里河道清淤、垃圾处理、河岸基础处理、水土保持、生态护坡、防洪生态护堤建设，截污干管铺设约4.5公里，节制阀建设6座。 | - 201606 | - 2019 | - 1.665 | - 0.23 |  |
| - 陕西省西咸新区沣东新城中俄丝路创新园污水管网工程 | - 建设覆盖面积3900公顷的污水管网工程，污水管网总长度约80km。 | - 201606 | - 2020 | - 20 | - 0.60 | - 未审核完 |
| - 宝鸡市高新区污水管网工程 | - 污水管道全长95.7公里；管径DN600-1350。 | - 201605 | - 2018 | - 2.4312 | - 0.30 | - 未审核完 |
| - 西咸新区泾河新城茯茶镇地下雨水管网工程 | - 建设茯茶镇区域内地下雨水管网工程，建设雨水管网管径为D50mm-D150mm，约106.45公里。 | - 201608 | - 2019 | - 6 | - 0.50 |  |
| - 西咸新区泾河新城茯茶镇污水主干管网工程 | - 建设茯茶镇区域内污水主干管网工程，建设污水管网管径为D300mm，约23.25公里。 | - 201608 | - 2019 | - 6.5 | - 0.50 |  |
| - 陕西省西咸新区沣东新城沣东南污水处理厂及其污水管网工程 | - 总规模为20万吨/天，占地240亩，承担着3900公顷范围内建设初期的污水处理功能，包括污水处理、污泥处理及附属建构筑物，采用A/A/O生物处理工艺，出水水质达到一级A标准。配套污水管网总长度约80km。 | - 201605 | - 2020 | - 18 | - 0.10 |  |
| - 陕西省安康未来水世界景区项目 | - 总建筑面积30万余平方米，由未来水世界、沐尚温泉、明清仿古街区、百匾堂等景点及基础配套设施构成。新建游客服务中心7500平方米、道路5公里、人行步道6公里、河堤3公里、AAA级厕所4个；新建停车场37500平方米，停车泊位2000个、绿化面积136000平方米，配套建设旅游标识、给排水管网、供配电、消防安防等基础设施。 | - 201604 | - 2018 | - 5.28 | - 0.00 |  |
| - 韩城市韩城隍庙古街旅游基础设施建设项目 | - 景区道路4300米（宽度设计为6.0米，兼作消防车道），供水管道2200米，雨水管道2400米，排污管道1800米，供电6000米，通讯线路2200米，停车场 4554 平米，游客服务中心2500平米，夜间照明、绿化等室外景观。 | - 201512 | - 2018 | - 4.29 | - 0.30 | - 未审核完 |
| - 陕西省安康市汉滨区鱼姐河生态旅游景区一期基础设施建设项目 | - 旅游道路13公里，改建景区道路29公里，步道20公里,以及路灯、绿化等，旅客服务中心3处18000平方米；停车场4处6000平方米，生态厕所15座，滑翔伞起落场5000平方米；汽车营地3500平方米，三条河道治理12公里，集散广场2处7000平方米，管理用房4处1200平方米，给水管道30公里，排水管道26公里，污水处理站2处，供电及通信电缆各40公里，以及废弃矿山植被恢复、环境整治、标识、垃圾处理等配套设施。 | - 201605 | - 2019 | - 3.94 | - 0.35 | - 未审核完 |
| - 豳州驿十里生态观光长廊建设项目 | - 游客接待中心2600㎡，园区道路12公里，园区支路10公里，给水管网18公里，排水管网12公里，高压线路6公里，低压线路8公里，200K安装VA变压器2台，100KVA变压器2台，护栏17公里，闭路视监控系统1套，闭路线路18KM，监控机房3座200㎡，室内消防栓600个，室外消防栓200个，消防管网8000M，解说系统1套，标识牌600个、指示牌500个、展示牌20个，管理用房400㎡，停车场6座8000㎡，停车位1000个，公厕公厕30个（其中，三星级公厕5个，二类公厕25个，共设蹲位210个），容量200万吨垃圾填埋场1处等设施。 | - 201605 | - 2020 | - 1.52 | - 0.20 |  |
| - 陕西省汉中市洋县印象洋州朱鹮景区建设项目 | - 改建道路长5公里，新建道路2.5公里，步道4.8公里，游客服务中心21315平方米，生态停车场4处停车位285个，立体停车场1座停车位715个，演艺广场、戏台7800平方米，主题广场45305平方米，景观桥4座，廊桥3座，码头2处，拦水坝1座，滑道1套，绿化55050平方米，护坡砌护7100平方米，公共厕所12座，移动公厕4个，压缩式垃圾中转站1座，喷泉7处，休闲观景亭35座，污水处理系统1套，综合管线（给排水、排污、电力电讯）7.5公里，以及消防、视频监控、垃圾、休闲座椅、标识牌、道路两侧路灯、绿化等配套设施。 | - 201604 | - 2018 | - 8.66 | - 0.45 | - 未审核完 |
| - 岐山周文化景区旅游基础设施建设项目 | - 扩建旅游道路10KM，卫生间25个2500㎡，停车场20000㎡，游客服务中心5000㎡，集散广场4个17000㎡，供电10KM、10KV专线;排污管道10KM；供水管网5KM，电力线路改造2.5KM；景区绿化、亮化配套提升15万㎡；环境治理4.5万㎡等设施。 | - 201606 | - 2018 | - 3.17 | - 0.30 | - 未审核完 |
| - 陕西省宝鸡市凤县古凤州文化旅游基础设施项目 | - 道路30.4公里，厕所24座，游客服务中心3个1.5万㎡，停车场、广场41200m2，5500m3/d水厂1座，排污管网49.6公里，排水管网43.1公里，燃气管网26.9公里，绿化132800m2，环境整治162200m2，人行景观桥3座，以及医疗救护点、路灯、景观灯、火灾报警、消防设施、标识牌、应急救援设施、供电、通讯、垃圾处理等配套设施。 | - 201606 | - 2018 | - 7.22 | - 0.50 |  |
| - 陕西省延安市黄龙县多彩黄龙旅游开发基础设施建设项目 | - 道路6公里，步道9.8公里，游客接待中心2处6300平方米，生态停车场14处7470平方米，垃圾回收点10处，公厕22座，休闲凉亭25处506平方米，垃圾回收处理设施10处；景观平台5处1149平方米，移动式水冲厕所5座，垃圾回收处理设施6处，绿化美化面积1760000平方米；园林景观10处，生态停车场10处5140平方米，景观凉亭16处2400平方米，彩色透水步道3条，垃圾及污水处理设施10处，公厕10座，以及火灾报警、消防设施、标识牌、应急救援设施等配套设施。 | - 201603 | - 2016 | - 2.87 | - 0.25 |  |
| - 陕西省安康市平利县美丽乡村建设芍药谷生态环保园项目 | - 景区道路12公里，步道6公里，芍药谷游客中心4800平方米，生态停车场2个5720平方米，51延米高索桥1座，仿生古桥2座，入口综合服务中心7300平方米，生态广场4处15200平方米，龙潭服务中心7500平方米；旅游厕所2A级6个900平方米、A级12个1200平方米、普通26个2080平方米，蓄水池6个，景观廊亭12座15000平方米，以及绿化、环境整治、标示牌、给排水、供电、消防、垃圾污水处理设施等。 | - 201502 | - 2020 | - 6.45 | - 0.40 | - 未审核完 |
| - 陕西省榆林市横山县李自成故里旅游基础设施建设项目 | - 游客信息服务中心5000平方米；旅游公路24公里，步行道18000米，以及路灯、绿化等；木栈道8000米；安全护栏6000米；旅游厕所10座1500平方米；停车场9000平方米，停车场管理用房80平方米；环境整治65000平方米；供电线路25000米；供水管线9000米，排污管线11000米，配污水处理设施1座；垃圾填埋场1座，垃圾转运站1座；护坡挡墙18处；以及火灾报警、消防、安防监控设施、标识牌、应急救援设施等配套设施。 | - 201605 | - 2018 | - 2.92 | - 0.25 |  |
| - 陕西省渭南市蒲城县槐院里历史文化街区配套设施建设项目 | - 停车场3处，建设面积11000平方米；游客服务中心1座，建筑面积2000平方米；供排水管线7.6公里；供水管网9.4公里；排水管沟网8.6公里；安装旅游配套标识系统150个；环境绿化9000平米，以及,消防、安防、救援等配套设施。 | - 201606 | - 2018 | - 3.94 | - 0.30 |  |
| - 陕西省商洛市柞水溶洞景区旅游基础设施建设项目 | - 景区公路40公里及绿化亮化，停车场72497平方米，游客服务中心11400平方米，人行步道及防护设施90500米，登山观光木栈道、廊桥、隧道3690米，大门1座、房车营地1座，高空索道4.5公里，污水处理厂1座，水塔1座，蓄水坝1座；公用厕所30座，绿化美化85000平方米，移动厕所30处；供水管道27870米，排水管道26200米，供电线路30000米，光缆30000米，防火通道13000米，紧急救援通道1000米，垃圾处理站4个，垃圾桶4000个等，以及消防、视频监控、垃圾、休闲座椅、标识牌等配套设施。 | - 201605 | - 2019 | - 8.26 | - 0.40 | - 未审核完 |
| - 咸阳市永寿县滨河小镇旅游基础设施建设项目2 | - 改建永店路至樊家河渔庄段四级旅游道路20公里；新建旅游停车场820㎡（其中包含120㎡的AAA级旅游厕所）；新建樊家河村中心广场2000㎡（其中包含广场的绿化、亮化及健身器材等）； 樊家河渔庄外围绿化亮化，建造观景平台200㎡及游客休憩2处。 | - 201606 | - 2017 | - 1.2 | - 0.17 |  |
| - 商於古道武关古城文化旅游景区基础设施建设项目 | - 新建及改造景区路网64.55公里；武关大桥150米；生态河堤7600米、拦河坝2座；、生态停车场3个占地60000㎡,2300个停车位；旅游公厕9个735㎡；游客中心2个4700㎡；污水处理厂1座，占地面积1350㎡，配套雨污水管网25公里，供水管网27公里，电力设施改造15公里；景区绿化、亮化配套提升，总绿化面积约为358400㎡；环境治理面积457000㎡等基础设施。 | - 201607 | - 2019 | - 7.34 | - 0.50 | - 未审核完 |
| - 陕西省渭南市澄城县尧头窑(二期)基础设施建设项目 | - 道路9000米，改造7.5米景区入口道路1000米，遗址核心区步道4000米，游览步道30000米，生态停车场3处25000平方米，公共厕所8处1000平方米，生态景观平台2处，给水管网10000米，排水管网18000米，50吨二级污水处理站1座，以及消防、标识牌、照明设施等配套设施。 | - 201605 | - 2018 | - 3.8 | - 0.30 |  |
| - 二、重大水利工程等三农建设（2项） |  |  |  | - 51.8925 | - 3 |  |
| - 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司中小城市（县）基础网络完善项目 | - 项目计划总投资198525万元，其中：建设资产投资174696万元、建设期利息18929万元、流动资金4900万元。其中：外部融资资金115200万元，主要用于业务平台建设、管线敷设等费用的投资。其余资金通过企业自筹解决。贷款偿还资金来源于公司经营产生的利润及经营过程中固定资产折旧产生的资金。 | - 201604 | - 2020 | - 19.8525 | - 1.00 | - 未审核完 |
| - 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司“宽带乡村”项目 | - 项目计划总投资320400万元，其中：建设资产投资284600万元、建设期利息26900万元、流动资金8900万元。其中：银行贷款187700万元，主要用于业务平台建设、管线敷设等费用的投资。其余资金通过企业自筹解决。贷款偿还资金来源于公司经营产生的利润及经营过程中固定资产折旧产生的资金。 | - 201604 | - 2020 | - 32.04 | - 2.00 | - 未审核完 |
| - 三、轨道交通等城市基础设施建设（39项） |  |  |  | - 576.1601 | - 30.5 |  |
| - 西安市地铁4号线工程 | - 线路北起于西安北客站，南止于航天新城，全长35.2公里，均为地下线，设车站29座，其中换乘站11座，设车辆段、停车场、控制中心各一处。 | - 201405 | - 2018 | - 251.6 | - 10.00 | - 未审核完 |
| - 西安市地铁1号线二期工程（西咸新区段） | - 西起森林公园，东至后卫寨，线路沿世纪大道布设，全长6.093km，共设4座车站，均为地下站，其中西咸新区段长约4km，设三个站点，分别为上林路站、沣东路站和森林公园站，张家村站为换乘站，与规划12号线换乘。按近期规模扩建既有灞河停车场、西咸车辆段，并利用已建成的1号线一期工程环城西苑主变电站供电。 | - 201510 | - 2019 | - 25.35 | - 4.00 | - 未审核完 |
| - 西咸新区沣西新城综合管廊项目（二期） | - 综合管廊用途为容纳通过相关道路的电力、通信、给水、再生水、供热、燃气等管线，总投资75亿元，在南洋大道、兴信路、新元路、信息一路等16条道路的单侧或双侧铺设综合管廊，总长约125公里。 | - 201510 | - 2025 | - 75 | - 2.00 | - 未审核完 |
| - 宝鸡市蟠龙新区西坪大道、崇雅大道及龙腾路地下综合管廊建设项目 | - 新建综合管廊位于西坪大道、崇雅大道及龙腾路道路红线范围内地下，综合管廊长15.06公里，断面尺寸为1.8m（宽）×2.0m（高），钢筋混凝土结构。入廊管线包括通信、交通信号、电力电缆、路灯电缆及有线电视电缆等。 | - 201507 | - 2016 | - 5.0512 | - 0.50 |  |
| - 陕西省渭南市卤阳湖开发区城市供水项目 | - 主要建设党睦—卤阳湖水厂输水管线1.7公里、开发区5万立方米水厂一座,供水管网40公里，管径DN100-400mmPE管。 | - 201606 | - 2018 | - 3.2 | - 0.24 |  |
| - 宝鸡市扶风县自来水公司扶风县县城供水及法门镇区供水项目 | - 新建10000立方米水厂二座，5000立方米蓄水池二座，敷设PEDN315-PEDN110供水管网71.3公里。 | - 201605 | - 2018 | - 2.2 | - 0.30 |  |
| - 西咸新区沣西新城核心区排水管网项目 | - 排水管网120余公里。 | - 201512 | - 2017 | - 6 | - 0.60 | - 未审核完 |
| - 宝鸡市岐山县蔡家坡中心城区雨污水管网改扩建工程 | - 将现有部分合流制排水管线改造为雨水管线，同时新建污水管网32千米，雨水管线30千米。 | - 201605 | - 2018 | - 4.2 | - 0.28 |  |
| - 宝鸡市金台区金河镇供排水设施建设项目 | - 1. 敷设DN100-DN350的球墨铸铁管供水管网总长80公里。2. 敷设DN300-DN1000的钢筋混凝土管排水管网45公里。 | - 201605 | - 2017 | - 1.3 | - 0.18 |  |
| - 宝鸡市岐山县北部城乡供水及管网建设项目 | - 孔头沟水库作为水源主要解决京当镇、 蒲村镇、 益店镇、 故郡镇、 凤鸣镇 5个镇近 10 万群众的用水问题； 祁家沟水库作为水源主要解决京当镇、青化镇2个镇2 万群众的用水问题。 | - 201512 | - 2018 | - 0.9356 | - 0.13 |  |
| - 宝鸡市岐山县县城排水管网建设项目 | - 采用雨污分流制，敷设雨水管道22050m；敷设污水管道20490m，并配套相应的雨水井，检查井等。 | - 201606 | - 2018 | - 1.0699 | - 0.14 |  |
| - 宝鸡市凤翔县城及柳林镇供水工程 | - 新建浮船式取水泵站1座，新建加压泵站2座，新建净水厂1座，铺设输水管线19.842公里，其他附属工程。 | - 201510 | - 2018 | - 2.17 | - 0.15 |  |
| - 宝鸡市眉县县城滨河文化产业新区排水管网项目 | - 管道总长43831米；其中雨水管道总长24184米，配套雨水检查井618座，雨水口1528座，八字型排水口5座，一字型排水口一座；污水管道总长19647米，配套建设污水检查井651座。 | - 201606 | - 2018 | - 1.2717 | - 0.17 |  |
| - 西咸新区秦汉新城塬北综合服务区供排水工程 | - 全长50公里。 | - 201605 | - 2020 | - 4 | - 0.26 | - 未审核完 |
| - 宝鸡市扶风绿盛城建有限责任公司扶风县老城区燃气集中供热改造项目 | - 在县城老区建设燃气集中供热锅炉32台，供热装机容量为34.7MW，供热负荷为32.80MW，配套建设DN100-DN300供热管网16.8km，解决供热面积54.8万㎡。 | - 201605 | - 2018 | - 1.2 | - 0.16 |  |
| - 咸阳市北区集中供热有限公司西片集中供热工程二期项目 | - 建设一座总容量为520MW（5×90MW+1×100t/h）的锅炉房、配套辅机设备及其配套管网设施。 | - 201604 | - 2017 | - 5.2 | - 0.30 | - 未审核完 |
| - 陕西省延安市黄龙县第二水源供水工程 | - 新建输水管线、水厂、配水管线及附属建筑物，新建管网31.93km。 | - 201605 | - 2017 | - 0.8246 | - 0.11 |  |
| - 华阴市城市排水工程 | - 雨水管网31.176KM，污水管道2.1KM,新建雨水泵站一座等。 | - 201604 | - 2018 | - 0.7107 | - 0.10 | - 未审核完 |
| - 大唐延安热电厂“上大压小”热电联产配套热网工程 | - DN1200一级热水管网及DN300分支管网共9.7KM。 | - 201603 | - 2017 | - 2.16 | - 0.30 | - 未审核完 |
| - 空港新城地下雨水管网 | - 建设雨水管网管径为D500mm-D3000mm,333.18公里。 | - 201501 | - 2018 | - 18.78 | - 0.80 |  |
| - 宝鸡市眉县城区供水项目 | - 建设日供水量9000M3的水厂一座，铺设供水管网31.5公里，建设2000M2综合服务中心大楼一栋。 | - 201606 | - 2018 | - 0.7809 | - 0.11 |  |
| - 宝鸡市凤县县城雨水管网收集工程 | - 拟在凤县县城、凤州镇及凤留关镇主要道路敷设D300-D1600钢筋混凝土雨水管道121614m，D300雨水口连接管18246m，设置砖砌检查井3041座，砖砌偏沟式雨水口6082座。 | - 201604 | - 2018 | - 2.2608 | - 0.31 |  |
| - 陕西省西咸新区沣东新城中俄丝路创新园排水管网工程 | - 该工程排水管道管径DN500-DN3000，总长度约80公里，包含4#\5#2座雨水泵站。已完成敷设科源一路雨水管道1km，正在积极推进4#雨水泵站和其他路段管道的征地拆迁工作。 | - 201603 | - 2020 | - 20 | - 0.40 | - 未审核完 |
| - 宝鸡市眉县科技工业园给排水工程建设项目 | - 项目拟新建给水干管25485米，在眉兴大道新建起口取水井，在眉兴大道与元桥路交汇处东南方修建一处供水能力为10000m³/d的水厂，水厂总面积5800平方米，新建排水干道53660米，其中污水管道27580米，雨水管道26080米。 | - 201605 | - 2018 | - 1.0433 | - 0.14 |  |
| - 咸阳市泾阳县城区排水（雨水）工程 | - 新建钢筋砼排水主干管14.49千米，排水干管51.87千米，管径DN400-2000。 | - 201505 | - 2018 | - 2.1 | - 0.11 |  |
| - 汉中市佛坪县城雨污水干支管工程项目 | - 新建城区雨水管道26.43公里管径d400-600，改造4.85公里，新建截排洪沟9.12公里，排水暗沟及自然排水沟治理3.07公里，配套建检查井、雨水口等附属设施；新建城区污水管道18.99公里，管径d300-800,改造0.95公里,配套建设检查井等附属设施。 | - 201606 | - 2017 | - 0.9771 | - 0.13 | - 未审核完 |
| - 宝鸡市国金中心地下停车场建设项目 | - 建设车位2566个，地面停车124个，地下停车2442个。 | - 201606 | - 2017 | - 7.2578 | - 1.01 | - 未审核完 |
| - 宝鸡市高新区城市停车场 | - 其中建设用地74.218亩，车位800个。 | - 201502 | - 2018 | - 1.898 | - 0.27 | - 未审核完 |
| - 西咸国际文化教育园静态交通枢纽 | - 建设地下停车场2层，约2000个机动车停车位。 | - 201609 | - 2017 | - 1.5 | - 0.28 | - 未审核完 |
| - 陕西省安康市高新区核心区地面停车场及地下车库项目 | - 其中地面停车场61.8亩，车位数1370个。 | - 201508 | - 2017 | - 4.45 | - 0.85 | - 未审核完 |
| - 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区核心起步区建设项目 | - 项目总占地400亩，总建筑面积106万平米。起步区内将建设丝绸之路世贸中心、西咸丝路大厦、西咸能源大厦、西咸商务中心、西咸大厦5栋主体建筑；建设地下停车场10万平米，共设3000个车位。 | - 201606 | - 2018 | - 90.6 | - 2.00 | - 未审核完 |
| - 陕西省韩城市海绵城市南区雨洪水蓄积利用工程 | - 项目蓄积区占地面积730亩。建设人口湖400亩，水深5米，雨水、中水收纳能力133.3万平方米，配套建设周边基础设施。 | - 201605 | - 2016 | - 4.4 | - 0.80 | - 未审核完 |
| - 西咸新区沣西新城智慧学镇配套基础设施工程 | - 依托中国西部科技创新港建设智慧学镇市政配套工程，建设城市停车场面积约12万平方米；电网系统，包括4个10KV开闭所建设及10KV电力网。 | - 201606 | - 2020 | - 9.85 | - 1.00 | - 未审核完 |
| - 陕西省渭南市卤阳湖开发区天然气管线工程 | - 项目分三期建设7个调压站和210公里供气道。 | - 201606 | - 2019 | - 3.7 | - 0.51 |  |
| - 中国历史文化名镇尧头镇基础设施建设项目 | - 该项目拟用地占18亩项目总建筑面积7000平方米，改造道路19120米，铺设给排水管网21810米，新建停车场12000平方米，建设公共厕所6座1000平方米，建设蓄水池2座，400吨/日污水处理站1座，垃圾转运站6处，配套建设绿化、强弱电、消防等铺助设施。 | - 201605 | - 2017 | - 2.2482 | - 0.31 |  |
| - 安康市平利县长安镇特色镇建设项目 | - 项目规划面积6750亩，主要以长安集镇为核心区域，覆盖高峰、中坝、梁桥和高原4个行政村，以“一轴、两带、两大门户、三大片区”空间布局为基础，兴建生态旅游特色镇基础设施、服务设施及产业建设基础设施。 | - 201601 | - 2018 | - 3.8 | - 0.57 | - 未审核完 |
| - 铜川市印台区陈炉古镇新镇区一期基础设施建设项目 | - 新建耀瓷文化传承体验基地5000平方米，改造特色民宿7000平方米，铺设给水管网4086米，排水管网8172米；电力电信工程综合管涵2631米、电力电缆2631米、弱电电缆5261米；供暖管网2631米；燃气管网2631米，新建停车场2000平方米。 | - 201608 | - 201712 | - 0.79 | - 0.11 |  |
| - 宝鸡市岐山县凤鸣镇基础设施建设项目 | - 主要包括供水、排水、供电、供暖、燃气工程建设，以及南大街地下综合管廊工程和环卫设施工程建设。 | - 201606 | - 2018 | - 2.6803 | - 0.37 |  |
| - 宝鸡市麟游县九成宫历史文化古镇建设项目 | - 提升改造镇区基础设施及公共旅游服务设施，配套停车场、住宿、环卫等设施，新建游客接待中心一座；对老县城明清建筑整体改造100户，修建仿古式门楼1个、戏楼1座、仿古街道2公里，配套小吃作坊30间，安装消防设施30套，打造民俗文化一条街，建成具有历史特色的小镇。 | - 201606 | - 2018 | - 3.6 | - 0.50 |  |
| - 四、交通能源等重大基础设施（6项） |  |  |  | - 208.1056 | - 18.8 |  |
| - 银川至西安铁路 |  |  |  | - 0 | - 5.00 | - 未审核完 |
| - 蒙西至华中地区铁路煤运通道项目-榆林统万 |  |  |  | - 0 | - 4.00 | - 未审核完 |
| - 蒙西至华中地区铁路煤运通道项目-陕煤 |  |  |  | - 0 | - 6.00 | - 未审核完 |
| - 靖边至神木集运铁路-陕煤 | - 线路全长232.7公里。 | - 201607 | - 2020 | - 193.6556 | - 1.50 | - 未审核完 |
| - 靖边至神木集运铁路-榆林运销 |  |  |  | - 0 | - 1.50 | - 未审核完 |
| - 安康机场迁建工程 | - 新建一条2600米长的跑道、5500平方米的航站楼及配套设施。 | - 201512 | - 2018 | - 14.45 | - 0.80 |  |
| - 五、增强制造业核心竞争力等转型升级项目（13项） |  |  |  | - 176.028 | - 10.49 |  |
| - 西咸国际文化教育园路网一期 | - 包含科技路1.9公里（规划红线60米），沣柳路1.4公里（规划红线30～40米），中央大街2.5公里（规划红线30米）。总投资8.8亿元。 | - 201412 | - 2017 | - 8.8 | - 0.50 | - 未审核完 |
| - 西咸新区秦汉新城周陵新兴产业园基础路网项目 | - 该项目主要在周陵新兴产业园区修建周公大道、天健一、二、三路、周礼四路、周鼎二路等8条道路，总长度约为13.76公里。 | - 201609 | - 2019 | - 10.79 | - 0.90 | - 未审核完 |
| - 西咸新区秦汉新城正阳大桥建设项目 | - 路线总长度2841.261米，其中主线道路长555.761米，渭河特大桥（主桥）长2285.5米。 | - 201412 | - 2017 | - 8.31 | - 0.70 | - 未审核完 |
| - 陕西省西咸新区沣东新城中俄丝路创新园•西成客运专线阿房宫站交通枢纽及干线连接工程 | - 该工程包含的沣泾大道、站前二路、站东二路，其中沣泾大道南起昆明三十三路，北至科统路段全长约10km，红线宽度100m，双向十四车道，并设置BRT快速公交系统，向南过西汉高速后与户县相连，向北跨越西宝高速后将秦汉新城、空港新城有机的连成了一个整体。 | - 201405 | - 2020 | - 20 | - 1.60 | - 未审核完 |
| - 西咸新区能源金贸中心沣泾大道南段项目 | - 项目建设西咸新区纵贯南北的主干道--沣泾大道南段。项目北起世纪大道,南至沣东新城界，道路总长8公里，道路红线宽100米，设计标准为城市主干路，设计速度为近期60km/h，远期80km/h。项目包含地下管廊8公里，其中包含雨水、污水、供水、供电、通讯、热力、天然气等市政管线。 | - 201606 | - 2016 | - 7.5 | - 0.90 | - 未审核完 |
| - 咸阳市北塬新城发展集团有限公司丝绸之路公路港 | - 总建筑面积1695000平方米，建设公路货运枢纽型物流园区。 | - 201504 | - 2018 | - 45.17 | - 1.00 | - 未审核完 |
| - 西安温州纺织服装产业园临潼物流园 | - 项目规划用地面积70亩，建筑面积5万m2；信息中心规划总占地面积10亩，建筑面积1.5万m2；仓储区，规划占地面积25亩，其中仓库建筑面积为2.0万m2；交易区规划占地面积5亩，建筑面积为7000m2。 | - 201605 | - 2018 | - 2.1614 | - 0.32 | - 未审核完 |
| - 陕西省榆林市榆林陆港口岸海荣物流园区项目 | - 建设海关监管区、仓储物流区、综合服务区等，建设万吨铁路大列专用线三条、5000吨大列站台六个、10000吨储煤仓3个。 | - 201404 | - 2018 | - 10.35 | - 0.80 | - 未审核完 |
| - 陕西省榆林市靖边县公铁联运物流中心 | - 建成年运量500万吨大型现代化仓储、铁路公路运输；正辅铁路运输线11条，总长12.117公里的站台，占地637亩，建筑面积37000平方米。 | - 201601 | - 2018 | - 6 | - 0.80 | - 未审核完 |
| - 陕西省西安市丝绸之路经济带西安港国际采购中心 | - 项目总建筑面积33万平米,主要建设展示交易采购中心建筑面积6万平米，办公区域建筑面积13万平米，酒店建筑面积10万平米，国际会议中心建筑面积4万平米。 | - 201607 | - 2018 | - 35 | - 1.10 |  |
| - 陕西省安康市高新区金鑫远航实业发展有限公司天一汽车现代物流园建设项目 | - 项目规划总用地面积105亩，总建筑面积17万平方米，建设包含物流仓储区5万平方米、新车仓储3万平方米、汽配物流3万平方米、二手车仓储2万平米、物流停车场3万平方米。配套服务设施1万平方米。 | - 201509 | - 2018 | - 4.4966 | - 0.67 |  |
| - 陕西省杨凌工业园区建设投资有限公司杨凌示范区综合物流园项目 | - 占地面积1551亩，建筑总面积1142200平方米，其中，仓储区325200平方米，商贸展销物流区706000平方米，商务配套区111000平方米，道路及停车场441787平方米，绿化区域188747平方米。 | - 201506 | - 2020 | - 14.45 | - 0.80 |  |
| - 陕西省延安市洛川县西部农资农产品现代物流中心 | - 建设涵盖采购、生产、仓储、包装、运输及配送全苹果产业链的现代物流中心，项目占地面积71327平方米，规划建筑面积65000平方米。 | - 201603 | - 2017 | - 3 | - 0.40 | - 未审核完 |

第三类

陕西省2016年城镇基础设施重点计划项目表

单位：万元

| 项目名称 | 建设内容及规模 | 开工 时间 | 建成 时间 | 总投资 | 2016年 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（223个） |  |  |  | 145429962 | 16314842 |  |
| 一、续建项目合计（106个） |  |  |  | 89298114 | 14319156 |  |
| （一）基础设施保障能力建设工程（27项） |  |  |  | 38567100 | 7770000 |  |
| 西安至成都客运专线（陕西境） | 新建客运专线340公里。 | 2010 | 2017 | 4800000 | 800000 |  |
| 宝鸡至兰州客运专线（陕西境） | 新建客运专线45公里。 | 2012 | 2017 | 550000 | 100000 |  |
| 西安至银川客运专线（陕西境） | 新建双线164公里，礼泉至茂陵西平增二线20公里。 | 2015 | 2019 | 2400000 | 200000 |  |
| 大岭铺至安康东铁路 | 新建双线铁路35公里。 | 2014 | 2017 | 280000 | 80000 |  |
| 西安火车站改扩建 | 新增站房面积5.2万平方米及相关配套工程，进行东站改造，窑村至新丰镇增二线。 | 2014 | 2018 | 1030000 | 300000 |  |
| 阳平关至安康复线 | 增建第二线352公里。 | 2014 | 2018 | 1760000 | 300000 |  |
| 蒙西至华中铁路（陕西境） | 新建双线铁路321公里。 | 2015 | 2019 | 4040000 | 800000 |  |
| 西安铁路枢纽配套工程 | 新建客运专线调度所，动车维修基地，大型养路机械维修基地。 | 2011 | 2016 | 560000 | 100000 |  |
| 地方铁路支专线 | 新建神木-靖边、神木-瓦塘、朱盖塔-大保当等地方铁路专支线300公里。 | 2015 | 2022 | 3000000 | 300000 |  |
| 黄陵至延安高速公路（北段） | 新建高速公路90公里。 | 2013 | 2016 | 1260000 | 400000 |  |
| 汉中至陕川界高速公路（喜神坝至省界段） | 新建高速公路10公里。 | 2010 | 2016 | 100000 | 80000 |  |
| 罗敷至韦庄高速公路 | 新建高速公路54公里。 | 2012 | 2016 | 420000 | 80000 |  |
| 坪坎至汉中高速公路 | 新建高速公路89公里。 | 2013 | 2018 | 1400000 | 450000 |  |
| 蒲城至黄龙高速公路 | 新建高速公路80公里。 | 2013 | 2018 | 630000 | 250000 |  |
| 宝鸡至坪坎高速公路 | 新建高速公路74公里。 | 2015 | 2020 | 1370000 | 400000 |  |
| 柞水至山阳高速公路 | 新建高速公路80公里。 | 2015 | 2018 | 720000 | 300000 |  |
| 吴起至定边高速公路 | 新建高速公路92公里。 | 2015 | 2018 | 830000 | 300000 |  |
| 宝鸡过境高速公路 | 新建高速公路17公里。 | 2015 | 2018 | 270000 | 80000 |  |
| 全省干线公路 | 建设干线公路3000公里，包括县城过境公路、改造拥堵和重要路段、以及沿黄公路、瓶颈路段、国防公路、红色旅游公路等。 | 2015 | 2020 | 5000000 | 1300000 |  |
| 延安机场迁建 | 新建航站楼8000平方米、跑道2800×45米及配套设施。 | 2014 | 2017 | 200000 | 40000 |  |
| 安康机场迁建 | 新建航站楼6000平方米、跑道2800米×45米及配套设施。 | 2015 | 2018 | 150000 | 60000 |  |
| 全省通用机场 | 新建丹凤、神木、靖边、韩城、富平、航空基地等15个通用机场。 | 2015 | 2020 | 250000 | 30000 |  |
| 西安地铁3号线 | 新建国际港务区至鱼化寨地铁39.15公里，车站26座。 | 2012 | 2016 | 1983096 | 280000 |  |
| 西安地铁4号线 | 新建航天城至草滩地铁35.2公里，车站29座。 | 2014 | 2018 | 2516258 | 320000 |  |
| 西安地铁1号线（二期） | 新建三桥至咸阳沣东地铁6.09公里，车站4座。 | 2015 | 2019 | 367646 | 20000 |  |
| 西安地铁5号线（一期） | 新建和平村至纺织城火车站地铁25.36公里，车站21座。 | 2015 | 2020 | 1780100 | 150000 |  |
| 西安北客站至机场铁路 | 新建城际轨道交通线路27.8公里。 | 2011 | 2018 | 900000 | 250000 |  |
| （二）现代服务业发展工程（29项） |  |  |  | 10296495 | 1068005 |  |
| 西安国际港务区基础设施工程（一期） | 建设主干道八条、次干道十一条、支路十条；5万吨/日污水处理厂一座，污水管网51.11公里；铺设各类口径供水排水管道93.58公里。 | 2009 | 2019 | 898000 | 71500 |  |
| 西安华南城（三期） | 总建筑面积68.39万平方米，建设五金机电市场、汽配汽摩城等。 | 2013 | 2017 | 286000 | 106000 |  |
| 天士力（陕西）医药物流中心 | 建筑面积7.3万平方米，主要建设办公用房、交易中心、物流配送中心等。 | 2014 | 2017 | 66000 | 36000 |  |
| 西安综合保税区 | 建设围网、卡口、仓储、生产加工区、集装箱堆场等。 | 2009 | 2017 | 200000 | 9000 |  |
| 京东西北电子商务基地 | 建筑面积约35万平方米，仓储建筑面积约31万平方米。 | 2015 | 2020 | 180000 | 30000 |  |
| 国美西北电子商务运营中心 | 建筑面积9.2万平方米，承担国美集团线上、线下销售商品城市配送、区域分拨、干线枢纽的物流职能。 | 2015 | 2017 | 26000 | 12500 |  |
| 苏宁西北地区电子商务运营中心 | 建设集电子商务、采购结算、数据中心、物流配送等服务为一体的地区电子商务运营中心。 | 2014 | 2018 | 100000 | 30000 |  |
| 西安浐灞金融商务区 | 建筑面积400万平方米，建设金融服务核心区、总部商务区、金融产业孵化基地和综合配套设施等。 | 2009 | 2020 | 3000000 | 80000 |  |
| 高陵中小企业创业基地 | 建筑面积96.7万平方米，包括中小企业创业示范园和聚集中小企业工业园。 | 2013 | 2018 | 210000 | 30000 |  |
| 西安广汇城企业总部基地 | 建筑面积约110万平方米，建设广汇集团第二总部和广汇汽车、能源总部等。 | 2014 | 2018 | 400000 | 60000 |  |
| 咸阳宝湾国际物流园 | 建设集仓储、配送、转运、展示、交易、结算、售后服务于一体的现代化高标准物流园区。 | 2014 | 2016 | 80000 | 30000 |  |
| 咸阳汽车商贸物流园 | 建设汽配城、汽车4S店、园区道路、广场等。 | 2013 | 2018 | 2050000 | 100000 |  |
| 商洛必康医药产业园（二期） | 建设1万吨医药中间体生产线、6万平方米仓储物流园、30万亩药源基地；迁建西安必康嘉隆制药等3家企业。 | 2014 | 2016 | 200000 | 30000 |  |
| 洋县有机产业园 | 土地整理、园区道路、电力、给排水、绿化、有机产业管理中心大楼等基础配套设施建设。 | 2011 | 2018 | 215000 | 18000 |  |
| 普洛斯空港物流园 | 建设道路、仓库、给排水等基础设施，建成国际标准的综合性项目园区。 | 2015 | 2018 | 110000 | 30000 |  |
| 岐山普宁国际服装商贸产业园 | 建设3至10个品牌服装生产厂家，零售大厦、服装批发街、综合服务中心、商务中心等。 | 2015 | 2018 | 200000 | 20000 |  |
| 宝鸡高端石油装备产业园（二期） | 建筑面积80万平方米，一期、二期为标准化厂房区，三期为创新产业区，四期为科技研发中心及专家公寓，五期为商业及办公为主的核心商务区。 | 2014 | 2017 | 100000 | 36000 |  |
| 靖边公铁联运物流中心 | 新建年吞吐量为500万吨货物运输场线，生产、生活、办公设施2万平方米，道路、管网等配套项设施。 | 2015 | 2017 | 60000 | 5000 |  |
| 西北金属物流园 | 建筑面积91万平方米,建设交易大厦、库房、堆场、金属结算中心、电子商务中心等。 | 2011 | 2017 | 240000 | 18000 |  |
| 陕西国家广告产业园 | 建筑面积37万平方米，建设企业总部聚集区、广告博物馆等。 | 2014 | 2017 | 188000 | 50000 |  |
| 铜川美鑫西北耐物流园 | 一期建设年吞吐量220万吨铁路专用线及配套设施，二期建设年吞吐量500至800万吨物流园。 | 2015 | 2018 | 81000 | 8000 |  |
| 渭南经开区申华汽车博展园（一期） | 建筑面积33万平方米，新建48家4S店、驾校（考场）、汽车综合展厅及其它配套设施。 | 2014 | 2016 | 99695 | 33000 |  |
| 榆阳煤炭物流园区 | 建设年吞吐3000万吨，静态储煤60万吨的煤炭物流基地和其他辅助设施。 | 2013 | 2018 | 84000 | 10000 |  |
| 欧亚创意设计园（一期） | 建设欧亚国际、思普瑞、中铁十四局等总部办公、陕西数字出版基地等总部科研、文化创意产业办公大楼。 | 2012 | 2020 | 420000 | 50000 |  |
| 丝路国际梦工场（一期） | 建设创意产业孵化基地、办公用房及商业配套等。 | 2015 | 2017 | 42000 | 18000 |  |
| 延安利源物流园区配套设施 | 建设农副产品冷链库房配送基地、零担城市配送基地、电子商务信息平台及办公基地、汽车配件、瓷砖卫浴、五金交电配送基地等。 | 2015 | 2020 | 155680 | 20005 |  |
| 西安软件研发基地（二期） | 建筑面积42.3万平米，建设13栋多层，4栋高层，3栋小高层办公楼及配套设施。 | 2014 | 2017 | 200650 | 77000 |  |
| 陕西西咸保税物流中心 | 建筑面积13.1万平米，主要建设多层立体仓库、单层仓库、国际商品保税仓库、卡口、室外工程等配套设施。 | 2014 | 2016 | 104470 | 30000 |  |
| 安康国际天贸物流城 | 建设互联网履约中心、线上交易中心、线下展贸中心、智能物流中心和网商园配套服务中心等。 | 2014 | 2017 | 300000 | 20000 |  |
| （三）文化产业与民生改善工程(32项） |  |  |  | 29535313 | 3527600 |  |
| 基本公共服务体系建设工程 | 包括基本教育保障工程、劳动就业服务保障工程、社会保险保障服务、基本社会服务保障工程、基本医疗卫生保障工程、公共文化体育、残疾人基本公共服务、基本住房保障等8大工程。 | 2015 | 2020 | 6010000 | 1458000 |  |
| 广电基础设施建设工程 | 包括陕西广播电视发展基地、陕西宽带广电项目、陕西智慧政务项目、陕西广播电视台全媒体云平台建设项目等。 | 2016 | 2020 | 1102000 | 220000 |  |
| 省属高水平大学建设工程 | 建筑面积27.39万平方米，建设教学楼、实验楼、生活设施等。 | 2011 | 2016 | 300000 | 60000 |  |
| 第四军医大学医教研综合园区 | 建设医疗保健中心、康复医疗中心、新药研发中心及医用植物园、科研中心、教学中心、体育中心、生态小区、万人大礼堂、大型图书馆等。 | 2014 | 2018 | 500000 | 100000 |  |
| 西安理工大学新校区（三期） | 建筑面积约48万平方米，建设学生公寓、学生食 堂、教学科研设施、青年教师公寓等。 | 2015 | 2020 | 132000 | 10000 |  |
| 西安美术学院长安国际艺术城 | 建筑面积30万平方米，包括教学、展览、艺术交流等建设。 | 2012 | 2016 | 160000 | 30000 |  |
| 西安建筑科技大学新校区 | 建筑面积63万平方米，主要建设教学、实验、图书馆、学生生活设施等。 | 2010 | 2017 | 253000 | 50000 |  |
| 西安科技大学高新学院创业产业基地 | 建设创新孵化综合服务配套设施。 | 2015 | 2018 | 91505 | 11600 |  |
| 陕西建筑工程职业学院教育实验实训基地 | 建设教学、实验、实训场所及学生公寓和配套设施等。 | 2013 | 2017 | 25000 | 11000 |  |
| 西安汽车科技职业学院新校区 | 建筑面积30万平方米，包括教学楼、体育馆、图书馆等建设。 | 2014 | 2017 | 70000 | 20000 |  |
| 关中—天水经济区防震减灾体系建设 | 防震减灾综合基地建设、地震监测预测基础工程、震灾防御基础探测工程、地震应急救援系统建设和防震减灾公共服务系统建设。 | 2011 | 2015 | 19400 | 2000 |  |
| 陕西沣东新城医院 | 建筑面积31万平方米，建设门诊医技楼、妇儿中心、心血管中心、骨科及康复中心、肿瘤中心、综合楼、国际诊疗中心等。 | 2015 | 2018 | 310000 | 45000 |  |
| 秦汉万通立体城市健康城 | 建筑面积约50万平米，主要建设智慧健康医疗教育与研究创新基地、国际医疗中心、健康养生服务中心、国际医疗健康产业交易基地等板块。 | 2015 | 2020 | 450000 | 30000 |  |
| 市级文化体育中心及渭河沿岸运动健身长廊 | 陕西大剧院、延安大剧院、陕西文化艺术博物院、宝鸡跳水游泳馆、咸阳大剧院、渭南文化艺术中心、汉中市体育中心、商洛市体育中心及渭河沿岸运动健身设施等。 | 2013 | 2018 | 800000 | 300000 |  |
| 陕西省第二图书馆 | 建设图书阅览室、藏书室、数字化服务间、报告厅、音乐厅、培训中心、配送中心等。 | 2015 | 2018 | 80000 | 35000 |  |
| 咸阳市民文化活动中心 | 建筑面积15.5万平方米，包含科技馆、图书馆、档案馆、群艺非遗馆、规划展览馆、防震减灾科普馆、青少年宫、妇女儿童活动中心、多功能影剧院。 | 2013 | 2017 | 120000 | 38000 |  |
| 陕西省群众文化艺术中心 | 建设戏曲曲艺剧场、排练厅、培训中心、论坛报告厅、非遗展演厅、数字化服务厅等。 | 2015 | 2018 | 35200 | 20000 |  |
| 咸阳市颐福阁老年公寓建设 | 建筑面积13.5万平方米，建设老年病医院、居家养老大厦、老年绿色餐厅、老年活动中心等。 | 2015 | 2020 | 63000 | 10000 |  |
| 延安圣地河谷文化旅游中心 | 建筑面积38.7万平方米，包括延河堤防治理2.7公里、景观雕塑群、游客服务中心等。 | 2013 | 2017 | 616600 | 50000 |  |
| 宝鸡石鼓文化城 | 建筑面积约31.37万平方米，A区打造文化古玩艺术街区、特色餐饮；B区以博物馆、大型音乐厅、图书馆为主体；C区涵盖高端精品购物中心等。 | 2012 | 2017 | 260000 | 50000 |  |
| 商於古道文化景区 | 丹凤棣花民俗文化体验区、商镇商鞅改革和四皓养生文化体验区、武关军事文化体验区。 | 2014 | 2017 | 560000 | 60000 |  |
| 商洛美丽乡村 | 建设全国美丽乡村10个，秦岭美丽乡村100个。 | 2015 | 2020 | 1500000 | 250000 |  |
| 南郑大汉山旅游综合开发 | 建设上下山道路、登山步道、观景台、供排水、环卫及旅游休闲度假设施等。 | 2015 | 2025 | 163500 | 10000 |  |
| 洋县华阳景区 | 建设秦岭“四大国宝”园、珍稀植物园、延长旅游度假村、景区污水管网及污水处理项目、红色旅游设施等。 | 2008 | 2017 | 61800 | 18000 |  |
| 西部电影集团总部基地 | 建筑面积14万平方米，建设西部电影集团总部大楼、西部数字影视制作中心、电影频道编播中心及演播大厅等。 | 2015 | 2017 | 100000 | 10000 |  |
| 汉中兴元生态旅游示范区建设 | 建设以两汉三国历史文化为核心的中华汉城和三国城等主题公园、会展中心、体育运动中心、学校、医院等。 | 2012 | 2022 | 12872000 | 300000 |  |
| 西乡县车行景观廊桥暨中式滨水风情街文化旅游开发 | 建筑面积约12万平方米，在牧马河建设车行景观廊桥，在桥头南北两岸沿河各建设450米中式滨水风情街。 | 2015 | 2017 | 49308 | 26000 |  |
| 大荔东府水乡同州里建设 | 建设一条集餐饮、休闲、文化、生态为一体的新中式风格的综合性街区。 | 2015 | 2018 | 60000 | 20000 |  |
| 汉中两汉三国文化景区 | 整合古汉台、拜将坛、饮马池三遗址，建立群落式市级博物馆及仿古文化旅游街区。 | 2013 | 2019 | 600000 | 20000 |  |
| 汉长安城遗址文化景区 | 遗址区内拆迁安置、未央宫遗址申遗、文物的保护展示、汉代路网水系恢复、景区整体环境提升及设丝绸之路文化广场等工程。 | 2015 | 2025 | 1860000 | 160000 |  |
| 汉唐帝陵旅游开发工程 | 交通道路建设，游客服务中心、标识体系、停车场等服务设施建设。 | 2014 | 2016 | 111000 | 50000 |  |
| 秦始皇陵文化景区 | 秦陵综合博物馆、文物科技保护中心、秦陵内外城垣展示、秦俑馆大门工程、秦俑一号坑展厅整体提升改造、二三号坑展厅中央空调及设备中心等。 | 2014 | 2017 | 200000 | 53000 |  |
| （四）城镇化推进工程（13项） |  |  |  | 10368672 | 1809411 |  |
| 西安东城丝路商贸中心 | 建设西安日报社印务中心、高速集团机械化总部、大明宫（灞桥）购物广场及穆将王村、五星村整体改造等。 | 2012 | 2017 | 1000000 | 120000 |  |
| 西安东城半坡国际广场 | 建筑面积154万平方米，主要进行堡子村及永丰村整体改造、大华国际广场、美晟国际金融街区及配套基础设施建设。 | 2011 | 2017 | 600000 | 100000 |  |
| 西安汉都新苑工程 | 建筑面积217万平方米，建设居民安置楼及配套设施。 | 2014 | 2017 | 916500 | 150000 |  |
| 西安立丰国际广场 | 建筑面积40.8万平方米，建设内容包括商业、住宅、办公等。 | 2015 | 2019 | 150000 | 30000 |  |
| 宝鸡新东岭城市综合体 | 建设商业及住宅，总建筑面积310万平方米。 | 2012 | 2017 | 2050000 | 150000 |  |
| 铜川新区美佳华商业广场 | 建筑面积16.7万平方米，建设大型城市商业综合体。 | 2014 | 2017 | 45000 | 13000 |  |
| 延安旧城改造工程 | 建设南门广场等37个子项目。 | 2013 | 2018 | 1192671 | 207511 |  |
| 延安新区基础设施工程 | 路网及管道工程、垃圾处理，绿化等。 | 2013 | 2017 | 3265801 | 839310 |  |
| 泾阳县集中供热工程 | 建设规模为4×116MW链条热水锅炉及相关环保配套设施，及配套输热管道等设施。 | 2015 | 2018 | 230000 | 38571 |  |
| 渭南抽黄供水工程 | 年净供水总量12125万立方米，新建蒲石沉沙池及供水泵站、北湾调蓄池及供水泵站，输水管线39.27公里。 | 2014 | 2017 | 176600 | 44900 |  |
| 陕南亿丰国际商贸城 | 建设安置楼、写字楼、精品百货、大型购物商城、时尚步行街、休闲娱乐等功能为一体的高端城市综合体。 | 2014 | 2017 | 300000 | 50000 |  |
| 铜川南市区集中供热工程 | 对铜川新区、耀州区和坡头工业园区进行集中供热，配套建设供热主干管网62公里，供热面积约1650万平方米。 | 2015 | 2018 | 68000 | 20000 |  |
| 西安城市交通综合改善工程 | 利用亚行贷款进行路桥完善、行人通行安全、综合交通设施、环保、交通管理系统、能力建设等六个子项目。 | 2008 | 2017 | 374100 | 46119 |  |
| （五）生态环境工程（5项） |  |  |  | 530534 | 144140 |  |
| 秦岭生态和生物资源保护工程 | 开展迁地保护区专类园、路网、科研科普基础设施建设；就地保护区植被恢复、保护站及相关基础设施建设。 | 2008 | 2017 | 34586 | 6000 |  |
| 沣河综合治理工程 | 建设防洪、水面、景观等三个项目，长度约5.5公里，设计标准为100年一遇洪水。 | 2015 | 2017 | 111500 | 21000 |  |
| 西咸新区第一污水处理厂 | 日处理能力10万吨，其中一期第一阶段工程日处理能力2.5万吨。 | 2015 | 2016 | 14540 | 9540 |  |
| 汉中一江两岸滨江生态公园 | 建设水力自控翻板坝、堤防、生态栈道、滩地水系；水岸整治7820米、新建道路12.8公里、绿化33.6万平方米、景区亮化6公里。 | 2013 | 2017 | 54308 | 7600 |  |
| 大唐延安发电厂“上大压小”热电联产工程 | 建设2×35万千瓦亚临界燃煤空冷供热机组。 | 2012 | 2017 | 315600 | 100000 |  |
| 二、新开工项目合计（47个） |  |  |  | 13244000 | 1895686 |  |
| （一）基础设施保障能力建设工程（9项） |  |  |  | 5786000 | 575000 |  |
| 绥德至延川高速公路 | 新建高速公路88公里。 | 2016 | 2018 | 1050000 | 150000 |  |
| 平利至镇坪高速公路 | 新建高速公路85公里。 | 2016 | 2018 | 1100000 | 40000 |  |
| 宝鸡机场扩建 | 扩建航站楼6000平方米、跑道2600米×45米及配套设施。 | 2016 | 2018 | 80000 | 10000 |  |
| 榆林机场扩建 | 建设一条长2800米跑道和10000平方米航站楼。 | 2016 | 2018 | 210000 | 30000 |  |
| 西安地铁6号线（一期） | 新建南客站至劳动南路地铁20公里，车站15座。 | 2016 | 2019 | 1309000 | 90000 |  |
| 西安至临潼市域轨道线 | 新建纺织城至秦汉大道地铁25.1公里，车站15座。 | 2016 | 2019 | 1500000 | 100000 |  |
| 西安秦汉大道临潼段 | 长约10.4公里，规划红线宽度100米，双向八车道，道路呈东西向，工程内容包括道路、桥梁及相关市政配套设施。 | 2016 | 2017 | 248000 | 90000 |  |
| 西安港务区铁路物流集散中心 | 新建普货货场和配套仓储等设施。 | 2016 | 2017 | 200000 | 50000 |  |
| 华能铁路专用线工程 | 建设年吞吐量560万吨铁路专用线及配套设施。 | 2016 | 2019 | 89000 | 15000 |  |
| （二）现代服务业发展工程（10项） |  |  |  | 2071600 | 250456 |  |
| 西安丝路国际会展中心 | 土地征收与拆迁安置、基础设施、展览中心、会议中心及配套设施建设等。 | 2016 | 2020 | 1000000 | 40000 |  |
| 中国邮政西安邮件处理中心 | 建设中国邮政干线运输集散中心、西安邮件处理中心、西北仓储物流中心、国际邮件互换局、跨境电子商务中心等。 | 2016 | 2018 | 100000 | 20000 |  |
| 西安高新区军民融合园 | 建筑面积约32万平方米，包含孵化器、研发中心、工程中心、实验与检验中心及配套生活综合服务区。 | 2016 | 2018 | 200000 | 50000 |  |
| “一带一路”西安港冷链监管查验服务基地 | 建筑面积约2.3万平米，建设冷库、办公用房及配套设施。 | 2016 | 2017 | 22000 | 17296 |  |
| 西安港跨境电子商务创业园 | 建筑面积为5.36万平方米，建设商品展示区和高层办公区等。 | 2016 | 2017 | 36600 | 20160 |  |
| 燃气产业研发与孵化基地 | 建筑面积11万平方米，建设产业孵化、技术研发与生产调度中心、燃气产品服务与贸易中心等。 | 2016 | 2018 | 68000 | 15000 |  |
| 温州（西安）纺织服装产业园 | 建筑面积35.2万平方米,建设纺织面料区、服装加工区、鞋帽区、辅料饰品区等。 | 2016 | 2017 | 85000 | 55000 |  |
| 汉中滨江新区企业总部基地 | 新建21万平方米企业办公生活用房，6.5万平方米绿化及基础配套设施；打造为各类企业提供高效、多能、全方位的中枢式经营、发展、管理基地。 | 2016 | 2017 | 60000 | 13000 |  |
| 安康今东现代物流园 | 建设线上交易中心、仓储加工中心、信息配送中心、停车区等物流配送相关设施。 | 2016 | 2017 | 50000 | 10000 |  |
| 西安领事馆区 | 分为馆舍区、外事文化区、丝路商务区三大功能区，馆舍区划分为统建馆及自建馆，可承载25个国家领事馆及外事大厦等设施。 | 2016 | 2020 | 450000 | 10000 |  |
| （三）文化产业与民生改善工程（16项） |  |  |  | 3076000 | 596000 |  |
| 双一流大学建设工程 | 支持创建5所、培育5所高校进入全国一流大学行列，在学科评估、科研奖项、教学成果、领军人才等方面取得国家级标志性成果。 | 2016 | 2020 | 500000 | 100000 |  |
| 非省会城市高校基本建设工程 | 学校教学、学科、实验实训及学生生活设施建设。 | 2016 | 2020 | 250000 | 50000 |  |
| 省属高校艺术馆建设工程 | 新建或改建省属公办高等学校艺术馆。 | 2016 | 2020 | 110000 | 22000 |  |
| 西北大学基础设施建设和省部共建工程 | 重点学科建设、创新人才培养、校内公共服务设施建设等。 | 2016 | 2020 | 80000 | 16000 |  |
| 陕西艺术职业学院新校区 | 建设教学楼、图书馆、美术馆、剧场、音乐厅体育场等。 | 2016 | 2017 | 70000 | 3000 |  |
| 中小学体育场地建设工程 | 改造中小学校“土操场”、“水泥操场”，为在学校没有一块标准足球场地的县（区）在学校建设一块标准足球场。 | 2016 | 2020 | 150000 | 20000 |  |
| 县城以上城区中小学建设工程 | 推进县城以上城区中小学建设，每年支持新建、改建、扩建50所小学和50所初中。 | 2016 | 2020 | 300000 | 60000 |  |
| 陕南移民搬迁安置学校及幼儿园建设工程 | “十三五”期间拟规划配套建设小学76个、中学55个、幼儿园226个。 | 2016 | 2020 | 160000 | 10000 |  |
| 职业教育产教融合工程 | 建成行业特色鲜明、办学优势突出的10所特色高职学校、5所特色技师学院、30所特色中等职业学校（含10所技工学校）。 | 2016 | 2020 | 200000 | 40000 |  |
| 古都丝路演艺基地 | 以丝路文化为主线，开发一大两小剧场群，集民俗旅游、餐饮及非物质文化遗产活态传承展演为一体。 | 2016 | 2019 | 70000 | 10000 |  |
| 丝路国际中心 | 丝路动漫、文化创意、影视服务、丝路学术交流、丝路文博、丝路演艺等。 | 2016 | 2020 | 280000 | 30000 |  |
| 大唐丝绸之路风情小镇 | 建设有移民安置区、旅游购物区、旅游宾馆区、唐马球表演区、传统小吃加工作坊区、民间工艺作坊区、唐佛教文化展览区、乾州老街区等。 | 2016 | 2019 | 125000 | 30000 |  |
| 黄河壶口文化景区 | 4D影院、黄河壶口瀑布游客中心、观瀑舫等。 | 2016 | 2018 | 136000 | 15000 |  |
| 华夏文化旅游综合体 | 建设集大型演艺、海空馆、动感影院、游园景区、商业景区等业态为一体的大型文化旅游综合体。 | 2016 | 2018 | 280000 | 50000 |  |
| 宝鸡大水川灵宝峡景区开发 | 总规划面积80平方公里，开发大水川灵宝峡景区。 | 2016 | 2020 | 226000 | 100000 |  |
| 陇县秦源文化产业园 | 建设服务区、休闲商业区、旅游度假区、居住配套区，配套建设景观水面5号坝桥工程和秦源大桥。 | 2013 | 2018 | 139000 | 40000 |  |
| (四)城镇化推进工程（10项） |  |  |  | 2274400 | 457230 |  |
| 延安中心城区水环境综合治理工程 | 规划在延河、南川河、西川河城区段进行防洪工程、水环境治理、河道水景观建设等。 | 2016 | 2020 | 85000 | 23730 |  |
| 西咸新区丝绸之路风情城 | 包括慈善文化园、丝路情景购物公园、沙河古桥遗址公园、丝路风情小镇、丝绸之路民俗风情园、丝路国际旅游云数据产业园等项目。 | 2016 | 2020 | 500000 | 30000 |  |
| 延安扶贫避灾移民搬迁工程 | 实施扶贫避灾搬迁5万户17.5万人，其中城镇人口12555户43943人，农村人口37445户131058人。 | 2016 | 2018 | 787500 | 262500 |  |
| 西安兴隆社区安置工程（二期） | 建筑面积149万平方米的群众安置住房及其他基础设施建设。 | 2016 | 2018 | 110000 | 30000 |  |
| 西咸沣东新城海绵城市建设工程 | 主要内容包括道路人行道、停车场、广场的透水铺装及下凹式绿地、道路雨水沉砂池、一体化排水检查井、生物滞留带、雨水调蓄池等设施。 | 2016 | 2018 | 180000 | 5000 |  |
| 西咸新区特拉福德中心 | 建筑面积约53万平方米，建设集商业、酒店、影视文化体验为一体的城市综合体。 | 2016 | 2017 | 190000 | 38000 |  |
| 西安时代奥特莱斯中心 | 建筑面积约12万平米，建设集国际高端品牌、运动户外品牌和食肆餐饮以及休憩区、停车场在内的国际一流名品折扣店。 | 2016 | 2017 | 50000 | 20000 |  |
| 沣西新城干热岩供热工程 | 干热岩供热建筑面积400万平米。 | 2016 | 2018 | 100000 | 25000 |  |
| 商洛秦岭飞行小镇 | 建设航空飞行功能区、航空飞行服务区及产品加工贸易区三大功能区45个子项目。 | 2016 | 2020 | 221900 | 12000 |  |
| 汉中天汉古镇 | 建筑面积5.94万平方米，建设仿古商铺、儿童活动中心、影院、酒店、社区服务中心及公共设施等。 | 2016 | 2017 | 50000 | 11000 |  |
| （五）生态环境工程（2项） |  |  |  | 36000 | 17000 |  |
| 汉中航空智慧新城污水处理厂 | 一期日处理污水4万吨，远期可达日处理污水8万吨，建设综合楼、一体化氧化沟、变配电室、消毒池、消毒车间、污泥池和鼓风机房等。 | 2016 | 2018 | 16000 | 7000 |  |
| 华电杨凌热电联产粉煤灰及脱硫石膏生产线 | 建设年产30万吨超细粉煤灰生产线；1亿块粉煤灰蒸压砖生产线；9万吨脱硫石膏造粒生产线。 | 2016 | 2018 | 20000 | 10000 |  |
| 三、前期项目合计（70个） |  |  |  | 42887848 | 100000 |  |
| （一）基础设施保障能力建设工程（19项） |  |  |  | 32032400 | 100000 |  |
| 西安至包头高铁（陕西境） | 线路总长700多公里。 | 2016 | 2020 | 11600000 | 100000 | 开西安至延安段 |
| 西安至重庆高铁（陕西境） | 新建双线铁路230公里。 | 2018 | 2022 | 3200000 |  |  |
| 西安至武汉高铁（陕西境） | 新建双线铁路200公里。 | 2017 | 2021 | 3000000 |  |  |
| 延安经绥德至太原高铁（陕西境） | 新建双线铁路150公里。 | 2017 | 2021 | 1800000 |  | 开延安至绥德段 |
| 西安咸阳机场至阎良铁路 | 新建城际轨道交通线路60公里。 | 2018 | 2021 | 550000 |  |  |
| 西安至韩城城际铁路 | 新建城际轨道交通线路200公里。 | 2017 | 2021 | 2400000 |  |  |
| 澄城至韦庄高速公路 | 新建高速公路38公里。 | 2017 | 2019 | 280000 |  |  |
| 合阳至铜川高速公路 | 新建高速公路130公里。 | 2017 | 2020 | 1250000 |  |  |
| 旬邑至陕甘界高速公路 | 新建高速公路23公里。 | 2017 | 2019 | 250000 |  |  |
| 京昆线蒲城至涝峪口公路改扩建 | 改扩建高速公路135公里。 | 2017 | 2020 | 1080000 |  |  |
| 延长至黄龙高速公路 | 新建高速公路154公里。 | 2017 | 2020 | 1590000 |  |  |
| 西乡至镇巴高速公路 | 新建高速公路49公里。 | 2017 | 2020 | 570000 |  |  |
| 府谷机场 | 新建航站楼5000平方米、跑道2800×45米及配套设施。 | 2018 | 2020 | 100000 |  |  |
| 定边机场 | 新建航站楼5000平方米、跑道2800×45米及配套设施。 | 2018 | 2020 | 100000 |  |  |
| 西安地铁5号线（二期） | 新建中国西部科技创新港至和平村地铁20.1公里，车站13座。 | 2017 | 2021 | 952100 |  |  |
| 西安地铁6号线（二期） | 新建劳动南路至纺织城地铁20公里，车站15座。 | 2017 | 2021 | 1430000 |  |  |
| 秦岭北麓旅游轨道交通工程 | 新建旅游轨道200公里，西安至翠华山、西安至太平峪、西安至太白山3条支线。 | 2017 | 2021 | 600000 |  |  |
| 安康石泉喜河-合溪-后柳旅游环线建设 | 公路全长50.8公里。 | 2017 | 2019 | 37000 |  |  |
| 延安城区轨道交通工程 | 轨道交通1号线一期工程线路全长约19.08公里，其中高架线15.38公里，地下线3.7公里，全线设16座车站。 | 2020 | 2023 | 1243300 |  |  |
| （二）现代服务业发展工程（10项） |  |  |  | 1061200 |  |  |
| 当当网西北电子商务产业园 | 建设数字出版基地、电子商务物流基地、当当网西北总部、当当大学以及配套设施。 | 2017 | 2019 | 100000 |  |  |
| 丝路经济带国际农业合作和技术创新中心 | 组织召开丝绸之路经济带农业发展论坛、国际会议、农业大学交流等活动，开展国际化农业技术培训和推广，将杨凌示范区建成丝绸之路经济带农业合作和技术创新中心。 | 2017 | 2018 | 100000 |  |  |
| 中央储备粮汉中直属库仓容建设工程 | 新建平房仓储备区、储备油罐区（食用植物油）和综合办公区，配套建设电力变配电设施、机械库等附属工程。 | 2017 | 2020 | 25200 |  |  |
| 宝鸡空港物流园 | 建设以空港物流服务、信息金融服务、货物中转服务为一体的现代空港物流园区。 | 2017 | 2020 | 100000 |  |  |
| 铜川冷链物流园 | 建设水果深加工的研发、生产、商贸、电子商务、冷链物流及仓储等。 | 2017 | 2018 | 150000 |  |  |
| 延安青化砭物流园 | 年储存能力2000万吨物流园。 | 2017 | 2018 | 120000 |  |  |
| 秦巴中药材仓储物流中心 | 新建仓储配送中心、电子商务中心、中药材粗加工中心、办公楼及相关配套设施。 | 2017 | 2018 | 56000 |  |  |
| 安康高新区综合物流产业园 | 建设总部大厦、信息中心、电商产业园、供应链金融中心、公共仓储货运中心、大型停车厂等。 | 2017 | 2019 | 50000 |  |  |
| 杨凌生物医药专业化园区 | 建设生物科技研发区、医药产业区、综合商业行政区、养生常照区、学术教育区等。 | 2017 | 2020 | 150000 |  |  |
| 泾河新城西部核心物流基地 | 建设企业总部基地、商务交易中心、信息交流中心、大型城市通用仓库和特种仓库、铁路专用线及基础配套设施等。 | 2017 | 2019 | 210000 |  |  |
| （三）文化产业与民生改善工程（27项） |  |  |  | 4395600 |  |  |
| 榆林学院新校区 | 建筑面积30万平方米，教学楼、学生宿舍等设施建设。 | 2017 | 2019 | 70000 |  |  |
| 延安大学新校区 | 建筑面积约40万平方米，包括教室、实验室、图书馆等建设。 | 2017 | 2019 | 300000 |  |  |
| 中航工业教育集团职业大学 | 新建一所职业培训大学，建筑面积30万平方米。 | 2017 | 2018 | 50000 |  |  |
| 西安丝路文博书苑 | 建筑面积222.8万平米，主要建设内容包括丝路书香风情小镇、丝绸之路国际文化交流中心等。 | 2017 | 2018 | 142500 |  |  |
| 少华山森林公园密林谷和少华峰景区 | 少华山景区索道、旅游步道、景区建设等。 | 2017 | 2019 | 100000 |  |  |
| 华阴西岳庙文化公园 | 建设岳庙东街、西岳庙公园保护区、关帝庙、东岳庙、太华山门、民俗文化中心等。 | 2017 | 2020 | 150000 |  |  |
| 华阴一河两岸整体开发工程 | 包含长涧河水利工程综合治理、魏长城遗址保护与开发、城市西部新区生态保护与开发。 | 2017 | 2020 | 100000 |  |  |
| 安康高新区莲花湾生态休闲养生中心 | 新建集科研、商务、办公、旅游、居住等为一体的综合性生态休闲区。 | 2017 | 2019 | 350000 |  |  |
| 商州秦岭客家源产业工程 | 建设客家文化展示、围龙屋酒店、郭家祠堂、客商民俗街、采摘体验园区、健康养老、休闲旅游等。 | 2017 | 2019 | 100000 |  |  |
| 商南丹江画廊旅游区开发工程 | 建设集游船码头、古驿道、风车长廊、景观隧道、秦文化摩崖石刻、自行车绿道等为一体的旅游观光区。 | 2017 | 2020 | 100000 |  |  |
| 延安红色文化产业基地 | 项目内容为“信仰之光”主题馆、红色动漫影视城、红色教育基地和培训基地、商住项目及大剧院管理5部分。 | 2017 | 2020 | 500000 |  |  |
| 中国耀瓷民俗风情街 | 新建耀州窑陶艺文化商业街、民俗风情商业街、地方饮食文化商业街、民俗文化主题公园等。 | 2017 | 2019 | 200000 |  |  |
| 铜川全域旅游丝路慧谷 | 打造以智慧旅游产业和智慧城市建设为核心，推动文化旅游全域发展和城市建设综合提升的智慧产业园区。 | 2017 | 2019 | 500000 |  |  |
| 安康秦巴区域中医诊疗中心 | 新建门诊综合楼22000平方米，住院楼63000平方米，门诊楼7600平方米，门房50平方米，地下建筑1600平方米。 | 2017 | 2019 | 109900 |  |  |
| 国家分子医学转化科学中心 | 建设分子诊断、分子影像及个体化治疗等分子医学3个转化研究平台和配套分子医学临床检测中心、等9个功能中心。 | 2017 | 2020 | 90000 |  |  |
| 秦汉新城医疗中心 | 位于秦汉新城健康产业集群，建筑面积约25万平方米。 | 2017 | 2019 | 150000 |  |  |
| 文化信息枢纽工程 | 文化艺术资源数字化信息化，对接文化资源信息共享工程，建设国风秦韵网络宣传链。 | 2017 | 2021 | 30000 |  |  |
| 中国秦腔博物馆 | 秦腔历史展厅、秦腔资料馆、秦腔演出剧场、排练场、培训中心等。 | 2017 | 2020 | 20000 |  |  |
| 陕西艺术美术创意培训基地 | 建设各类艺术人才培训、提升用设施，艺术研究用房及设备等；国、油、版、雕等美术类别的创作、培训、展示基地。 | 2017 | 2021 | 52900 |  |  |
| 陕西非物质文化遗产活态博览苑 | 全省107个县非物质文化遗产活态展示、展演。 | 2017 | 2020 | 280000 |  |  |
| 普诺综合体医疗中心 | 建设整形美容专科医疗中心、口腔征聊中心、心血管及老年病诊疗中心三个中心医院。 | 2017 | 2019 | 150000 |  |  |
| 沣西新城德尚医院 | 建设医院门诊大楼、医技大楼、住院部、检测中心、种植牙治疗中心、研发培训中心及其他配套等。 | 2017 | 2018 | 92000 |  |  |
| 陕西省第四人民医院东扩工程 | 新建门诊、内科住院楼、教学楼，共6万平方米。 | 2017 | 2019 | 56500 |  |  |
| 秦汉新城养老住区建设工程 | 建设康复医疗中心、老年照护中心、高端“两代居”住宅、康复中心等。 | 2017 | 2020 | 209800 |  |  |
| 北京中医药大学孙思邈学院 | 建筑面积20万平方米，建设教学楼及相关配套设施。 | 2017 | 2020 | 72000 |  |  |
| 西乡县米仓山生态旅游开发建设 | 实施自然风光旅游景区开发，红色精品旅游线路开发，民俗文化特色休闲度假开发，配套建设基础设施。 | 2017 | 2021 | 200000 |  |  |
| 安康汉水丝源产业园 | 建设水上漂流、水上活动综合体，度假休闲旅游、老安康文化纪念馆、健康养老等。 | 2017 | 2021 | 220000 |  |  |
| （四）城镇化推进工程（7项） |  |  |  | 1316253 |  |  |
| 延安城区地下综合管廊建设工程 | 新建包含给水、热力、电力、通讯等设施的综合管廊35.16公里。 | 2017 | 2020 | 401637 |  |  |
| 延河延安城区段综合整治工程 | 在延河、南川河、西川河城区段进行防洪工程、水环境治理、河道水景观建设。 | 2017 | 2021 | 83116 |  |  |
| 大荔朝邑古镇及湿地资源保护工程 | 朝邑湿地恢复保护及开发，恢复重建朝邑古城一条街、闫敬铭纪念馆、规划并启动建设金龙寺景区等。 | 2017 | 2019 | 216000 |  |  |
| 西部（杨凌）养生健康城 | 建设综合服务、康体疗养、游憩休闲、养生度假、生态休闲等五大板块。 | 2017 | 2019 | 200000 |  |  |
| 安康高新区飞地经济园区综合管廊工程 | 建设城市地下用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道。 | 2017 | 2019 | 55500 |  |  |
| 三原清河食品工业园供热中心 | 建设供热中心一座及市政供热干管，设计供热能力为200吨/小时。 | 2017 | 2019 | 60000 |  |  |
| 西咸茯茶小镇（二期） | 由茯茶文化产业园、商业展示区、优美小镇及双赵村改造项目四部分构成。 | 2017 | 2020 | 300000 |  |  |
| （五）生态环境工程（7项） |  |  |  | 4082395 |  |  |
| 合阳煤制天然气及热电联产工程 | 年产40亿立方米煤制天然气及热电联产项目。 | 2017 | 2019 | 2400000 |  |  |
| 华能陕西秦岭发电有限公司“上大压小”工程（五期） | 建设2×66万千瓦国产高效超超临界机组。 | 2017 | 2020 | 458395 |  |  |
| 卤阳湖生态湿地建设工程 | 建设5平方公里的景观水面、17.2平方公里湿地保护区和34.9平方公里的生态保护区。 | 2017 | 2020 | 300000 |  |  |
| 汉江汉中平川段水生态系统保护与修复工程 | 河流地貌形态保护与修复；水质维护与改善；湿地保护与生物多样性促进；水土保持；河流生态监测。 | 2017 | 2021 | 759000 |  |  |
| 汉中市生活垃圾焚烧发电站 | 建设日处理垃圾1500吨的焚烧发电项目，其中：一期日处理垃圾500吨，二期日处理垃圾1000吨。 | 2017 | 2020 | 90000 |  |  |
| 安康白石河流域重金属污染治理工程 | 实施白石河流域东坝、西坝、四新河段废渣筛分，渗滤液处置，废渣堆生态恢复，管理区及场外工程等。 | 2017 | 2021 | 57500 |  |  |
| 南水北调中线引水工程核心水源区人工影响天气作业基地及天气雷达系统建设工程 | 建设飞机人影增雨作业保障基地、飞机作业系统、人工增雨作业指挥中心、多普勒天气雷达站、雷达数据处理楼等。 | 2017 | 2021 | 17500 |  |  |

第四类

陕西省2016年城镇基础设施PPP项目表

| 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计（576个) |  | 51671923.44 |  |
| 一、交通设施（94个） |  | 19897602.71 |  |
| - 咸阳市兴平市旅游经济环线工程 | - 二级公路全长80公里，路面宽12米，双向二车道。 | - 42000 |  |
| - 咸阳市兴平市科技四路南延工程 | - 项目北起科技四路，南至西宝中线，全长4200米，规划红线宽50米，三块板结构，路面采用沥青混凝土。 | - 17000 |  |
| - 咸阳市旬邑县西平铁路旬邑煤炭铁路专用支线建设项目 | - 线路总长59.5km，一期彬县至旬邑38.47km，二期旬邑至马栏21.03km。 | - 2370000 |  |
| - 咸阳市永寿县马坊沟桥及连接线新建工程 | - 项目路线全长3.013公里，特大桥1座长1316米。 | - 13746 |  |
| - 咸阳市礼泉县G312礼泉县城过境公路工程项目 | - 改线的G312礼泉县城过境段路线起于G312与昭陵旅游公路交叉处，途经井泉村、西皋村、坡上村、大寒村、张孟村、陈靳村，终点止于G312与关中环线交叉处，路线全长12.231公里。按照一级公里标准实施，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。 | - 28300 |  |
| - 宝鸡市眉县-太白-平砍高速公路项目 | - 该项目新建双向六车道高速公路110.89公里。 | - 1362000 |  |
| - 宝汉高速陕西省凤县段与十天高速甘肃省界高速连接线项目 | - 该项目位于凤县河口镇宝汉高速核桃坝互通式立交，途径河口镇、凤州镇、双石铺镇，止于陕甘交界处杨家店（最终与十天高速两当连接线相接）。项目线路估算全长60公里，设计标准为双向四车道，设计速度80公里/小时。 | - 800000 |  |
| - 宝鸡市凤翔县长青铁路有限公司铁路专用线项目 | - 凤翔长青铁路有限公司铁路专用线主要供煤化工区原材料和产品运输，与宝中线接轨，货运全国各地。项目建成后，初期货运量379万吨，近期货运量762万吨。线路全长6.895公里，建货物交换站一个，尽头式装卸场一个。 | - 73800 |  |
| - 宝鸡市陈仓区大水川灵宝峡景区开发码大公路工程 | - 该项目路线全长47.884公里，其中景区外公路新改建公路30.91公里，设计标准为三级公路，路基、路面宽度为8.5-10米，全线为沥青混凝土路面；景区內16.974公里，设计标准为旅游公路，路基宽度6.5米，路面宽度为6米，全线为沥青混凝土路面。 | - 35000 |  |
| - 宝鸡市关中环线眉县至岐山段公路项目 | - 法绛汤高速与太白山旅游景区景观大道交叉以东约3公里处向西经至岐山县城东接关中环线法门寺至岐山段，全长约58.5公里，双向四车道一级公路，路基宽度24.5米。全线主要构筑物有：大中桥6065米/25座；隧道371米/1座；立体交叉2处；服务区及养护工区2处；收费站1处。 | - 189000 |  |
| - 宝鸡市绛帐至汤峪公路改扩建工程 | - 路线起点位于连霍高速太白山收费站接法绛高速，沿旧路至终点汤峪大道，全长15公里，双向四车道一级公路。全线主要构筑物有：加宽渭河大桥1座，改造1处互通式立交。 | - 37800 |  |
| - 宝鸡南站客运枢纽项目 | - 拟征地约80亩，总建筑面积14000平方米，硬化场地2000平方米。是《宝鸡国家公路运输枢纽总体规划》的一级汽车客运站，本项目建设由场地设施、建筑设施和基本设备、智能设备组成。 | - 12000 |  |
| - 宝鸡市中国西凤酒城快速干道 | - 新修一级公路6公里，双向六车道，用于连接西凤酒城、西凤大道和宝平高速连接线。 | - 17719 |  |
| - 渭南市区悬挂式单轨示范线工程 | - 在渭南市区内新建示范线工程，示范线采用悬挂式单轨模式，工程正线长度约16.52公里。工程推荐线路南北向线段先后沿仓程路、朝阳大街和前进路布线，终点为渭南火车站。东西向线段从乐天大街和仓程路十字向西沿乐天大街、渭清路、东风大街、崇业路和胜利大街布线，终点为高新区车辆段（维修中心）。具体线路走向在可行性研究中进一步优化。 | - 260900 |  |
| - 渭南市华山景区悬挂式单轨示范性工程 | - 在华山景区新建示范性工程，示范线采用悬挂式单轨模式，项目新建正线总长度5.9公里。工程推荐线路起自华山生态广场南侧，沿陇海线和G310之间布线，向西沿陇海线铁路自终点瓮峪口。具体线路走向在可行性研究中进一步优化。 | - 70000 |  |
| - 渭南市华山北站至游客中心轨道交通项目 | - 该项目线路起自华山北站站前广场，沿华岳大道向南布设至游客中心，途中设车站5座（华山北站、岳庙街十字、东岳路十字、长城路十字、华山游客中心），全长5.2公里。 | - 93600 |  |
| - 渭南市富平至耀州红色旅游公路工程 | - 项目起点位于富平县刘集镇曹管村顺接现有的旧路，路线向西经大张村、王寮镇纳衣坊、南坡杨家、南社仁里村、庄里镇北索村后跨石川河大桥再经觅子十八坊、梅家坪镇，终点位于富耀界接G210，路线全长47公里，采用二级公路技术标准设计，沥青砼路面，路基宽12米。 | - 45421 |  |
| - 西安至铜川城际铁路（铜川段）项目 | - 新建正线线路27.4 km，主要工程包括：路基、桥涵、隧道、轨道、电力及电力牵引供电、房屋等。 | - 626000 |  |
| - 铜川新区至照金铁路项目 | - 新建正线线路21.74 km，主要工程包括：路基、桥涵、隧道、轨道、电力及电力牵引供电、房屋等。 | - 135000 |  |
| - 铜川市耀州区惠塬工业园区第二通道道路改建项目 | - 新建道路17.3公里，一级沥青混凝土路面。 | - 待定 |  |
| - 延安绕城一级公路项目 | - 延安绕城一级公路全长109.502公里/小时，西半部路线起于延安市姚店镇康家沟，与在建的延延高速公路姚店立交连接，延沿河北岸布线，经姚店镇、李渠镇、由裴庄转向南，经王家沟穿营盘山隧道至万花山乡观音桥，与延安至万花二级公路平交，继续向南，绕城东半部路线在现有东过境基础进行二级改一级。 | - 750000 |  |
| - 榆林市靖边至神木铁路 | - 神木至靖边239公里铁路。 | - 1550000 |  |
| - 榆林市红石峡至麻黄梁（佳县）铁路专用线项目 | - 52公里国家工业企业I级单轨标准铁路及配套设施。 | - 147000 |  |
| - 榆林市神木县城西过境公路 | - 全长12.4公里，按二级公路标准建设，设计速度为60km/h，整体路基宽度为12米。 | - 34600 |  |
| - 榆林市神木县城东过境公路 | - 公路全长31.9公里，按一级公路标准建设，设计速度为80km/h，整体路基宽度为24.5米，分离式路基宽度为12.25米，沥青混凝土路面。 | - 268400 |  |
| - 榆林市神木至山西瓦唐铁路 | - 神木至陕西。 | - 780000 |  |
| - 榆林市府谷县4C级支线机场建设项目 | - 建设府谷4C级民用机场。 | - 12000 |  |
| - 榆靖公路榆阳至横山过境段公路改造项目 | - 榆靖公路榆阳至横山过境段公路改造工程主线全长13.446公里，全线主要工程有：大桥3座，涵洞18道。 | - 79800 |  |
| - 榆林市定边县4C支线机场 | - 新建4C民用机场，占地3000亩。 | - 85000 |  |
| - 榆林市定边县公铁联运中心 | - 项目整体布局采用“一中心两站区”的基本格局： 一中心： 定边县现代商贸物流园公铁联运中心。两站区： 定边普货站区（简称定边站区）、安边危化品站区（简称安边站区）。五大功能板块： 主要分为公铁联运、 商贸物流、工业物流、农产品物流、商务配套五大板块。总占地5700亩。 | - 400000 |  |
| - 榆林榆阳机场二期扩建工程 | - 新建航站楼4.25万平方米、停车场3.1万平方米及配套设施、跑道延长400米及联络道等。 | - 205400 |  |
| - 汉中市316国道西乡县过境段改线工程 | - 316国道西乡过境段15.7公里改线工程。 | - 32000 |  |
| - 汉中市西乡-镇巴-巴山高速公路建设 | - 新建西乡-镇巴-巴山高速公路93.7公里。 | - 1148000 |  |
| - 安康机场迁建工程 | - 4C级机场。场内工程：新建1条2600×45跑道，5500平方米航站楼及通信、导航、供水、供电、供油等辅助设施、专用设备；场外：机场快速干道、电力线路迁改等。 | - 234450 |  |
| - G316安康建民至涧池公路 | - 一级公路40.59公里。 | - 112070 |  |
| - 安康城区环城干道江北段（316国道关庙至建民段）建设工程 | - 安康城区环城干道江北段道路总长约15.45公里，标准路幅宽度40米。项目建成后将与环城干道江南段连接构成30公里的城市外环，合围城市面积约56平方公里。 | - 275000 |  |
| - 安康高新区世纪大道综合整治项目 | - 东至安旬路口、西至安康市硒源油脂集团有限公司十字路口，全长约6公里，工程包括土地拆迁、安置、人行道及综合管网改造工程。 | - 30000 |  |
| - 安康市汉滨区农村断头路路网补网工程 | - 新修、改造总里程235.5公里，涉及18个镇78个村24条路，受益人口9万余人。 | - 14130 |  |
| - 安康市白河县县域副中心道路及基础设施建设项目 | - 县城至副中心中厂镇隧道工程及配套设施建设。 | - 12000 |  |
| - 榆商高速华阴至洛南段高速公路项目 | - 华阴至洛南段路线方案长约91公里，其中渭南境内39公里，商洛境内52公里。 | - 875700 |  |
| - 商洛市商南县迎宾大道四期拓宽工程 | - 迎宾大道改造段全长4.023公里，拟按城市主干道标准设计，路宽46米。 | - 36000 |  |
| - 商洛市丹凤县环城北路 | - 改建一级公路25公里。 | - 98000 |  |
| - 商洛市丹凤县上运石森林公园公路 | - 改建四级公路56公里。 | - 12570 |  |
| - 商洛市丹凤县棣花至月日重要县乡公路 | - 改建二级公路22公里。 | - 16000 |  |
| - 商洛市丹凤至竹林关公路改建工程 | - 改建四级公路46公里。 | - 10580 |  |
| - 商洛市丹凤县庾岭至丹凤公路改建工程 | - 改建四级公路38公里。 | - 9120 |  |
| - 商洛市丹凤县2015年度生命防护工程 | - 增设四级公路生命防护工程300公里。 | - 30000 |  |
| - 商洛市丹凤县2016年度生命防护工程 | - 增设四级公路生命防护工程300公里。 | - 30000 |  |
| - 商洛市丹凤县2017年度生命防护工程 | - 增设四级公路生命防护工程300公里。 | - 30000 |  |
| - 商洛市山阳至商州快速干线 | - 新建二级公路全长38.5公里，其中山阳县境内20.6公里，路基宽度12米。 | - 42000 |  |
| - 商洛市312国道商丹一级公路（市环城北路段建设项目） | - 分两期建设，一期环城北路，全长7.8公里，宽度26米，双向四车道，目前已建成通车,商洛市政府投资约7.8亿元；二期为改建312国道商州至丹凤一级公路，里程53.79公里。 | - 211000 |  |
| - 商洛市G242甘其毛都至钦州公路洛南至商州段二级公路改扩建工程二期建设项目 | - 该项目从黄沙岭底至项目终点（K93+000-K98+573），共长5.17公里。 | - 24809 |  |
| - 商洛市丹凤通用机场改扩建项目 | - 1.原500米跑道硬化、新拓展建设的700米跑道；2.垂直联络带、停机坪、救援物资储备仓库、综合业务楼等配套设施建设；3.河堤、进场路、污水管网、变电站等基础设施配套设施建设;4.通航人员培训、销售维修托管中心、航空住宅服务区等建设项目。 | - 11762 |  |
| - 商洛市丹凤县竹林关桃花谷景区环道工程 | - 桃花谷景区环道项目全线总长16.6公里，砼路面，修建桥梁11座，涵洞25处。 | - 14800 |  |
| - 商洛市丹凤县迎宾大道建设项目 | - 修建东起资峪桥、西至高速路口，全长8公里道路管网及道路绿化亮化等工程。 | - 17000 |  |
| - 商洛市丹凤县环城南路建设项目 | - 建设西起丹江三桥，连接丹江四桥，规划长度3.6公里，控制宽度48米的城市快速干道，配套建设给排水管网、绿化亮化等工程。 | - 20000 |  |
| - 商洛市丹凤县金山路建设项目 | - 建设全长2486米，宽32米道路一条，配套建设绿化、亮化、雨污分流等附属设施。 | - 12000 |  |
| - 商洛市丹凤县商邑大道工程 | - 建设西起老君移民点，东至环西路，宽度32米（含人行道），全长4.4公里道路一条，配套建设桥梁、绿化、亮化等附属工程。 | - 17500 |  |
| - 商洛市丹凤县城区路网工程 | - 修建古河街、龙驹大街西延、环城路等城区道路4条，配套建设绿化、亮化排水等附属工程。 | - 9000 |  |
| - 西咸新区正阳渭河大桥 | - 西咸新区“五路四桥”骨干路网项目，位于西安北客站以东，南起西安市尚华路终点向北延伸，垂直跨越渭河南北岸防洪大堤、渭河、兰池大道，终点与高架的正阳大道相接，路线总长度2841.261m，其中主线道路长555.761m，渭河特大桥（主桥）长2285.5m。 | - 83000 |  |
| - 西咸新区正阳大道 | - 正阳大道作为西咸新区“五纵五横”道路主骨架的五纵之一，又是秦汉新城主干路网格局“三纵十横”中的一纵。正阳大道秦汉新城段位于秦汉新城东部，项目起于正阳大桥渭河北岸滨河路立交终点，向北延伸，一次跨国咸铜铁路、机场东线，止于秦汉新城与泾河新城边界，南北向贯穿秦汉新城，路线总长度约3.7km。全线包括特大桥一座（正阳高架桥）、大桥两座（任家沟桥、机场东线桥），桥梁总长度1790米。全线共设涵洞四座，其中包括一座天然气管道保护涵，三座过水涵洞。主线道路面积56775m2，匝道及辅道面积为78467m2 。 | - 90400 |  |
| - 西咸新区塬北综合服务区市政路网工程 | - 新建路网30公里。 | - 100000 |  |
| - 西咸新区沣泾大道拓宽工程 | - 约6公里100米宽道路拓宽改造工程。 | - 45200 |  |
| - 西咸新区沣泾大道高架桥工程 | - 沣泾大道上跨石化大道、陇海铁路、世纪大道高架桥工程，总长3050米。 | - 40000 |  |
| - 西咸新区石化大道项目 | - 道路全长1.5公里，道路红线60米。 | - 18000 |  |
| - 韩城市108国道禹门口黄河大桥 | - 全长4.5公里，其中黄河大桥长1.7公里，双向六车道一级公路技术标准。 | - 85000 |  |
| - 国道327韩城龙门至象山段公路工程 | - 全长26.4公里，双向四车道一级公路技术标准。 | - 107300 |  |
| - 西安—韩城动车建设项目 | - 改造提升西安张桥至韩城既有铁路144.4km，包括：路基、桥涵、站台、通信、信号灯。 | - 2060000 |  |
| - 108国道韩城段金城至韩合界公路 | - 路线全长22.44公里，宽24.5米，双向四车道一级公路技术标准。 | - 111500 |  |
| - 韩城市黄河旅游公路工程 | - 路线全长42公里路基路面工程，二级公路技术标准，路基宽度12米。 | - 130000 |  |
| - 韩城市西禹高速改扩建工程 | - 路线全长40.54公里，双向六车道高速公路技术标准。 | - 340000 |  |
| - 韩城通用机场建设项目 | - 韩城通用机场属一类通用机场，占地约800亩，包括1条长1200米、宽45米的跑道，1个航站楼及其它辅助设施等。 | - 15000 |  |
| - 韩城市新城区二环北路（黄河大街-二环西路）道路建设及排水工程 | - 该段道路长1608m，道路红线宽度80m。主要建设内容包括：沥青混凝土路面、道路基层铺设、雨污排水管道铺设、综合管沟浆砌、路灯安装、行道树栽植及道路两侧绿化等。 | - 11750 |  |
| - 韩城市新城区二环西路（狮山路-永安路）道路建设及排水工程 | - 该段道路长4704m，道路红线宽度80m。主要包括道路工程、排水工程、管沟工程、道路照明、绿化、交通标志标线及安全设施等。 | - 44046 |  |
| - 韩城市新城区永安路（黄河大街-二环东路）道路建设及排水工程 | - 该段道路长2359m，道路红线宽度30m。主要包括道路工程、排水工程、管沟工程、道路照明、绿化、交通标志标线及安全设施等。 | - 9813 |  |
| - 韩城市新城区桢州大街（二环南路-花园路）道路建设及排水工程 | - 该段道路长1802.818m，道路红线宽度60m。主要包括道路工程、排水工程、管沟工程、道路照明、绿化、交通标志标线及安全设施等。 | - 9528 |  |
| - 韩城市新城区太史大街西延桥梁工程 | - 桥长1780米，其中景观大桥为拱塔斜拉桥，长236米，桥宽25.6米，道路平面线形为直线，索塔高123米，桥面以上高77米，桥面以下高46米；主线高架桥标准段为预制简支变连续小箱梁，长1368米，桥宽22.6米；铁路跨线桥为预应力混凝土连续钢构桥。 | - 54301 |  |
| - 韩城市新城区太史大街东延工程 | - 太史大街东延西起河渎路，东至亲水平台停车场。道路全长约2.8公里。 | - 30000 |  |
| - 韩城一级客运站建设项目 | - 项目建设用地200亩，建设标准为一级，主要建筑物：a. 客运大楼1栋：主要为站务用房，建筑面积4487㎡。B. 办公综合楼1栋：含办公用房、配电室和部分商店，建筑面积3500㎡。C. 汽修、检测、清洁用房1栋，建筑面积1693㎡。 | - 35000 |  |
| - G108国道韩城金城至合阳段公路改建工程 | - 路线全长19.793公里，连接线长1.592公里，采用一级公路技术标准，设计车速80公里/小时，路基宽25.5米。 | - 120000 |  |
| - 韩城空中轨道交通项目 | - 机场至金城段（一期工程）长约12公里。 | - 240000 |  |
| - 合凤高速至韩城机场连接线工程 | - 新建高速公路50公里。 | - 35000 |  |
| - 韩城西部山区旅游环线公路工程 | - 三级公路技术标准，薛峰至猴山段11.6公里，猴山至林源段18公里。 | - 23000 |  |
| - 韩城市东旅游公路 | - 路线全长7.226公里，其中：西少路至二环南路道路等级为城市次干路，路基宽24米，二环南路至城南大道道路等级为城市主干路，路基宽36米。 | - 24000 |  |
| - 韩城市壶口-禹门口-芝川航道建设 | - 增设9座码头，航道清淤110公里。 | - 14000 |  |
| - 韩城一级货运站建设项目 | - 项目拟位于新城区二环北路南，西峙路以东，占地150亩。 | - 18000 |  |
| - 韩城市火车站综合客运交通枢纽项目 | - 对原火车站进行改造，建设一个立体化交通枢纽中心。 | - 50000 |  |
| - 蒙西至华中地区铁路煤运通道（韩城段） | - 蒙西至华中铁路桑树坪镇段全长22公里，其中隧道15.5公里，桥梁4.5公里，建设货运车站。 | - 360000 |  |
| - 韩城工业物流园建设项目 | - 拟用地200亩（龙门一汽物流园、物流货运中心）。 | - 15000 |  |
| - 韩城市S221乡韩大桥至韩宜界段公路建设工程（龙门隧道二期工程） | - 14.15公里路基路面工程，二级公路技术标准，路基宽度12米。 | - 53000 |  |
| - 榆林市府谷民用机场建设项目 | - 建设4C级支线机场。 | - 120000 |  |
| - 西安北至机场城际轨道交通项目 | - 线路全长27.36公里，沿线设车站9座，投资估算110.58亿元，采用城市轨道交通标准。 | - 1105800 |  |
| - 西安市秦汉大道临潼段（东段）项目 | - 秦汉大道项目建设秦汉大道（临潼段）为城市主干道1级，道路规划红线100米，双向八车道，全长约10.4公里。主要建设内容包括道路桥梁等相关市政配套设施。 | - 182000 |  |
| - 西安市临潼区骊渭路建设项目 | - 项目内容包括道路、桥涵、雨水、污水、给水、燃气、供热、交通、照明工程和强弱电力管沟、绿化等内容。道路总长7.24km，分三段。西临快速干道-秦陵北路段（南段）长1.63km，红线宽度40m；秦陵北路-砖房南路长0.71km，现状红线宽度36m，本段暂不实施；砖房南路-渭河南岸河堤路段（北段）4.9km，红线宽度77-116m。 | - 190987.71 |  |
| 二、市政设施（154个） |  | 6855528.62 |  |
| - 西安市经开草滩污水处理厂 | - 污水处理规模20×104m3/d。主要建设内容包括：粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、初沉池、膜格栅、改良A2/O 生物反应池、MBR 膜池、接触消毒池、生物除臭滤池、鼓风机房、加药间、变配电室等构筑物。污泥处理系统和附属建构筑物。 | - 57742 |  |
| - 西安渭北工业区湾子水厂供水工程 | - 水厂，20万m3/d。 | - 55284 |  |
| - 大西安（咸阳）文化体育功能区污水处理厂 | - 建设日处理8万吨的污水处理厂及配套设施。 | - 70000 |  |
| - 大西安（咸阳）文化体育功能区地下综合管廊 | - 新建3条综合管廊，总长9.17km，包含给水、再生水、电力、电信、燃气和热力六种管线。 | - 70800 |  |
| - 大西安（咸阳）文化体育功能区集中供热工程 | - 建设供热能力560MW热源厂1座，燃气调峰锅炉房2座，配套换热站30座，一级供热管网24.8公里。 | - 78087.35 |  |
| - 咸阳市北区集中供热有限公司西片供热项目 | - 征地55410.5㎡，设计安装5台90MW燃煤高温热水锅炉和1台100T/H蒸汽锅炉，总供热能力为520MW，实现800万平方米集中供热。 | - 50000 |  |
| - 咸阳市兴平市地下综合管廊 | - 建设城市地下综合管廊全长30公里。 | - 113260 |  |
| - 咸阳市兴平市城市停车场 | - 中心广场停车场占地约93017平方米；体育运动公园停车场，占地约61375.57平方米；百姓广场停车场，占地约13320平方米。 | - 25400 |  |
| - 咸阳市兴平市城镇污水管网工程 | - 建设城镇污水管网全长31.75公里。 | - 63130 |  |
| - 咸阳市兴平市装备制造园区基础设施项目 | - 完善园区道路工程、集中供热系统、园区内水电及信息网络基础工程、园区环保处理设施等。 | - 80000 |  |
| - 咸阳市乾县县城集中供热 | - 热源厂及配套管网建设。 | - 30000 |  |
| - 咸阳市永寿县污水处理改扩建暨中水回用项目 | - 建设污水二级处理及深度处理设施，污泥二级处理建(构)筑物和配套d500-d800mm污水管道3.22km。新建加压泵站1座，输配水管道6.5公里，新建2000吨调蓄池2座。 | - 10453 |  |
| - 咸阳市永寿县垃圾转运收集系统建设项目 | - 向永寿县七个镇区购买垃圾桶54600个、垃圾箱384个、建设小型垃圾压缩站44个、垃圾运输车辆56辆、建设垃圾填埋场8处、公厕（含环卫工人休息室）33座。 | - 14730 |  |
| - 咸阳市武功县集中供热项目 | - 新建供热主管道13公里。 | - 30000 |  |
| - 咸阳市武功县陕西农产品加工贸易示范园区武功园区排水管网及污水处理厂项目 | - 排水管网90000米，排水能力20万m³/日，污水处理厂二二级V类，设计能力48000m³/d占地面积672.57亩。 | - 16500 |  |
| - 咸阳市新兴纺织工业园集中供热及配套管网工程 | - 占地97.2亩,终期规模为1台35t/h，3台75t/h煤粉蒸汽锅炉1台32MW，4台58MW热水锅炉。 | - 36000 |  |
| - 咸阳市新兴纺织工业园供水中心 | - 建成后总规模为5万吨/日，建筑面积2646㎡。 | - 15000 |  |
| - 咸阳市新兴纺织工业园110KV纺北变项目 | - 占地9.95亩，计划建设古渡变至纺北变双回110kv线路。 | - 22000 |  |
| - 咸阳市新兴纺织工业园地下综合管廊项目 | - 项目共建设长度7572米地下综合管廊。 | - 75990 |  |
| - 咸阳市礼泉县城区集中供热工程项目 | - 建设换热首站一座，配置35t/h、75t/h循环流化床锅炉一台，敷设供热管网23公里及其配套设施。 | - 18300 |  |
| - 咸阳市新兴纺织工业园污水处理厂 | - 建成后总规模为日处理18万吨污水，分三期建成，占地约60亩。 | - 15000 |  |
| - 咸阳市淳化县乡镇垃圾转运站和污水处理厂建设项目 | - 建设官庄、十里塬、车坞、方里等镇区垃圾转运站和污水处理厂。 | - 20000 |  |
| - 宝鸡市麟游天然气复线工程 | - 该项目建设长输管道DN400,85km。 | - 21000 |  |
| - 宝鸡市高铁岐山站站前广场建设项目 | - 项目规划占地990亩，总建设面积78.72万平方米，广场绿地面积达到12.6万m3，设停车位1000个。按照功能结构，广场设计为两心、两轴、八片区。 | - 50000 |  |
| - 宝鸡市南客站片区市民广场及高新五路地下空间利用项目 | - 该项目占地面积约135亩，总建筑面积11.9万平方米。地下空间利用整体设计两层，局部三层,总商业面积约6.2万平米，总车位数为1057个。 | - 86000 |  |
| - 宝鸡市蟠龙新区污水处理厂 | - 拟建污水处理厂位于新区东南角，设计规模为处理污水10万吨/日（一期5万吨/日，二期5万吨/日），建设中水6万吨/日。 | - 35000 |  |
| - 宝鸡高新区污水处理厂改扩建项目 | - 将现状处理5万吨/日污水处理厂污水排放一级B出水水质提升至一级A标准,项目实施后达到10万吨/日处理规模。 | - 18000 |  |
| - 宝鸡市蟠龙新区新能源供热建设项目 | - 蟠龙新区住宅、商业及办公区等拟采用分布式能源供热（模块燃气锅炉集中供热、住宅壁挂炉供热）或干热岩供热。 | - 50000 |  |
| - 宝鸡市蔡家坡集中供热项目 | - 铺设主供热管道82千米，新建汽水交换站2个，建供热中心1座。 | - 37000 |  |
| - 渭南市主城区集中供热管网项目 | - 建设一级供热管网、穿越渭河管桥、中继泵站。一期总投资8亿元，建设一级供热管网42公里、中继泵站一座，采暖建设面积1289万m2，设计采暖热负荷696.36兆瓦；二期总投资7.5亿元，采暖建筑面积1300万m2，设计采暖热负荷700兆瓦。 | - 155000 |  |
| - 渭南市中心区供水（北水厂）工程 | - 总设计规模日供水20万吨，分两期建设；其中一期建设规模日供水10万吨，计划于2015年12月建成投运。主要建设内容：调蓄水池、净水厂、跨渭河8公里输水管道，中心区加压泵站及配水管道工程建设。 | - 61000 |  |
| - 渭南市中心区集中供热煤改气工程项目 | - 建燃气锅炉热源点28座，供热面积1256万平方米。 | - 45800 |  |
| - 渭南市卤阳湖开发区供气工程项目 | - 主要建设工程包括：石油液化气站、储气站、燃气输配管网。 | - 30000 |  |
| - 铜川市南市区集中供热管网工程 | - 对现有2*600兆瓦燃煤机组进行供热改造，敷设供热主干管网62公里。 | - 67580 |  |
| - 延安市新区北区中央环线综合管廊工程项目 | - 工程全长6.055公里，包括电力仓、管道仓、监控中心、管廊外预留支管、预留过路管线工程，其中电力仓布置110千伏和10千伏电缆，管道仓布置给水管、中水管、供热管、回水管、通信管。 | - 34034 |  |
| - 延安姚店大桥东核心区基础设施配套 | - 项目规划建设河堤，滨河路，市政管网。 | - 15000 |  |
| - 延安市姚店污水处理厂 | - 50000立方米/日，主管网 24.9公里。 | - 36098 |  |
| - 延安市宝塔区碾庄汽车产业园区市政设施工程 | - 道路、给排水、电力、电信、燃气等。 | - 25058 |  |
| - 延安市宝塔区青化砭产业园区 | - 道路、给排水、电力、电信、燃气等。 | - 282190 |  |
| - 延安市黄龙县乡镇垃圾填埋场工程建设项目 | - 城区和每个乡镇各建设垃圾填埋场一座及配套设施，共建库容为91.875万立方米。其中城区40.2万立方米，白马滩镇7万立方米，瓦子街镇7万立方米，界头庙镇8.4万立方米，崾崄乡4.375万立方米，三岔镇7万立方米，圪台乡8.4万立方米。 | - 12300 |  |
| - 延安市洛川县集中供热项目 | - 建设一座集中锅炉房供热站，站内设58 MW热水锅炉三台。热力网为二级双管制闭式系统，一级管网干管总长10.25公里，最大管径为D720X9。管网采用直埋敷设方式，局部采用地沟敷设方式。设小区热力站20座。 | - 14400 |  |
| - 榆林市第三污水处理厂项目 | - 日处理能力10万吨，中水回用4万吨，配套建设管网25公里，出水水质达到一级A标准。 | - 35000.00 |  |
| - 榆林市第二污水处理厂 | - 占地面积约48.27亩，建设规模为一期日处理达到2万吨/天，二期日处理达到4万吨/天。 | - 11000.00 |  |
| - 榆林市神木县燕家塔工业园区污水处理厂 | - 项目设计规模5000m3/d，工程包括入厂道路、污水管网、粗格栅进水泵房、预沉调节池及泵房、混凝沉淀滤池车间、细格栅旋流沉砂池、一体化AAO生化池及泵房、污泥处理间、综合楼、锅炉房等。 | - 2857 |  |
| - 榆林市府谷县庙沟门园区污水处理厂 | - 建设日处理3万吨污水处理厂，中水回用规模为2万吨/日。 | - 22500.00 |  |
| - 榆林市府谷县皇甫川工业园区污水处理厂 | - 设计为二级处理，近期1.9万m3/d，远期3.8万m3/d；深度处理近期1.5万m3/d，远期万3.0m3/d。二级处理采用CASS工艺，深度处理采用活性炭吸附与臭氧联合处理工艺，二级处理标准为一级B标准，深度处理满足工业循环冷却水水质要求。 | - 10200.00 |  |
| - 榆林市横山县城市污水处理厂建设工程及提标改造项目 | - 总处理规模为1万吨/日，一期处理0.5万吨/日，中水回用0.3万吨/日，截污干管20公里及污水处理排放标准由一级B标准提高到一级A标准，污泥处理系统有含泥含水率80%提高至含水率60%。 | - 10820 |  |
| - 榆林市横山县榆横开发区生活污水处理厂及配套管网项目 | - 厂区占地面积约为85亩。1. 污水处理厂工程：本工程近期规模为5000m3/d；远期总规模5.0万m3/d。2. 污水收集管网工程：本工程设计污水干管29.037Km，中水回用干管规模5.715km。 | - 11381.00 |  |
| - 榆林市府谷县新民镇集镇供热项目 | - 利用兰炭尾气及下脚料兰炭沫综合利用建设2×50MW热点联产机组工程，为新民镇13000多人进行集中供热，供热面积达60万平方米。 | - 64400 |  |
| - 榆林市府谷县县城供热改扩建项目 | - 建设2*13.5万千瓦热电联产项目。 | - 120000.00 |  |
| - 榆林市定边县县城地下综合管廊 | - 在民主路、南园子路、献忠路、科技七路、新华街、新元路、自立路等7条路建设1.8*1.8米预制装配式综合管廊,总长约7km。 | - 9500.00 |  |
| - 榆林市定边县县城公共停车场 | - 在文化广场及体育休闲广场结合人防工程修建两处地下停车场。文化广场总建筑面积35040m2，车位350个；体育休闲广场总建筑面积8902m2，车位248个。 | - 45000 |  |
| - 榆林市西沙水厂 | - 新建西沙水厂及配套管网，处理规模7万立方米/日。 | - 53200 |  |
| - 榆林市城区污水处理厂 | - 榆林市污水处理厂依据榆林市城市总体规划，位于榆溪河与榆阳河交汇处，总占地68亩。总建设规模为日处理污水7万吨，污水处理工艺为A2O，项目分两期实施，其中一期工程污水设计处理能力为3万吨/日，处理工艺为酸化-MSBR法，投资1.15亿元，于2008年8月投入试运行；二期改扩建工程污水设计处理能力为4万吨/日，处理工艺为A2O,二期改扩建工程建设内容还包括提标改造一期3万吨/日的污水处理设施，新建中水回用4万吨/日，投资约1.37亿元，于2014年9月投入试运行。 | - 25000 |  |
| - 榆林市第二污水处理厂 | - 一期处理规模2万立方米/日，二期处理规模4万立方米/日。 | - 10200 |  |
| - 榆林市第三污水处理厂 | - 可研编制阶段。 | - 38000 |  |
| - 榆林市有机废弃物综合处理中心 | - 垃圾填埋场、餐厨垃圾处理、渗滤液处理、粪便处理、污泥处理及办公区。 | - 30000 |  |
| - 汉中航空智慧新城污水处理厂 | - 占地120亩。按照一次规划设计、分期实施原则进行，一期日处理污水4万吨，远期日处理污水8万吨。有综合楼、一体化氧化沟、变配电室、消毒池、消毒车间、污泥池和鼓风机房等基础设施。 | - 32000 |  |
| - 汉中航空智慧新城供水厂 | - 项目占地30亩,设计日供水6万吨，总投资5.5亿（含供水管网建设），一期日供水2万吨，投资2.6亿元。 | - 32000 |  |
| - 汉中市南郑县乡镇污水垃圾污染治理项目 | - 县域范围内建设镇级污水处理厂项目18个,垃圾填埋场项目7个，垃圾压缩中转站35处。 | - 68000 |  |
| - 汉中经济开发区园区基础设施建设PPP项目（一期） | - 在国家级开发区园区内建设12条道路及管网，道路总长14784米，平均红线宽度30米，同时建设标准化厂房和公租房各一栋，建筑面积147956㎡，园区生产力促进中心（科研楼）一栋，面积8000㎡，建设日供水1万立方米的水厂一座。 | - 162312.39 |  |
| - 安康中心城市东坝片区市政道路及排水防涝工程 | - 工程建设范围总面积2.57平方公里，将新建东坝内环路、汉宁路、阳光路、朝阳大道、安远大道、高井路辅道等道路，同时配建雨水箱涵、雨水管道、污水管道、污水提升泵站、排涝泵站。 | - 85200 |  |
| - 安康高新区长岭片区综合管廊改造项目 | - 长岭片区秦岭大道、汉江路、学府路、花园大道、高新大道、世纪大道、高新四路、高新二路、文景路等10条城市道路配套建设地下综合管廊，全长70公里综合改造工程。 | - 80000 |  |
| - 安康市汉阴县城市天然气气化工程建设项目 | - 建设天然气输配气门站、城区供气管网及配套设施。 | - 12000 |  |
| - 安康市汉阴县镇级污水处理设施及配套管网项目 | - 建设集镇污水处理厂13座，日处理污水28.2万吨，建设配套管网82.66公里。 | - 9109 |  |
| - 安康市石泉县旅游景区公共停车场项目 | - 包括熨斗停车场15000平方米，建设500个公共停车位及汽车修理等附属配套设施。池河停车场24000平方米，建设800个公共停车位及汽车修理等附属配套设施。后柳停车场15000平方米，建设500个公共停车位及汽车修理等附属配套设施。两河占地 15000平方米，建设500个公共停车位及汽车修理等附属配套设施。云雾山占地18000平方米，建设600个公共停车位及汽车修理等附属配套设施。 | - 17800 |  |
| - 安康市宁陕县镇级污水处理工程 | - 新建龙王、太山庙、筒车湾、梅子、四亩地、新场、皇冠、江口、广货街、金川等10个镇污水处理厂，日处理污水4050吨。 | - 15600 |  |
| - 安康市平利县县城停车场项目 | - 总占地面积6.85万平方米，总建筑面积12万平方米，设计车位3832个。其中：中心停车场设计车位1192个，东大桥停车场设计车位100个，西大桥停车场设计车位1700个，中兴路停车场设计车位840个。 | - 56000 |  |
| - 安康市旬阳县16个镇级污水处理设施项目 | - 污水处理规模2.7万吨/日，配套管网156公里。 | - 41400 |  |
| - 安康市旬阳县17个镇级垃圾处理设施项目 | - 拟建17个集镇生活垃圾处理场项目区拟用地总面积约1344亩，垃圾卫生填埋场设计有效库容277m3，垃圾卫生填埋场设计使用年限16年（2015—2030年），建设规模为Ⅱ级。 | - 51200 |  |
| - 安康市白河县6个镇级垃圾填埋场项目 | - 5座垃圾填埋场及收转运体系，总库容92.7万方，处理能力74.7吨/日。 | - 13500 |  |
| - 安康市白河县6个镇级污水处理设施项目 | - 污水处理规模4800吨/日，配套管网105公里。 | - 20000 |  |
| - 商洛市污水处理厂二期扩建项目 | - 设计规模处理污水6万吨，其中一期3万吨已建成，二期3万吨正在建设之中。 | - 13100 |  |
| - 商洛市商州区沙河子镇污水处理厂工程 | - 占地约38.4亩，近期0.5x104m³/d，远期1.0x104m³/d，污水管网总长1.3km。 | - 30424.87 |  |
| - 商洛市山阳县城区供暖项目 | - 分期建设区域天然气锅炉房和配套的集中供暖管网。 | - 20000 |  |
| - 商洛市商丹园区工业污水处理厂 | - 占地180亩.建设污水处理厂1座，位于沙河子镇舒杨村，西至比亚迪厂区沙渠，南至党塬村居民点，东至舒杨村便民桥水泥路，北至丹江河堤，配套污水管道。包括污水截流干管、近期城区干管。 | - 35000 |  |
| - 商洛市洛南县城区集中供热项目 | - 在城西设置1座供热站、城中设置1座供热站，对县城城区居住和办公设施实施集中供热，供热总面积350万㎡，覆盖县城面积12.5平方公里。 | - 28346 |  |
| - 商洛市丹凤县城区地下综合管廊建设 | - 主城区中心街、车站路、陵园路、江北路等修建地下管廊6公里，主要包括给排水、热力、电力、燃气、通讯等管线建设。 | - 20000 |  |
| - 商洛市丹凤县重点镇基础设施建设项目 | - 实施竹林关、商镇、棣花等重点镇的道路改造、雨污分流、绿化亮化等基础设施建设。 | - 15000 |  |
| - 商洛市丹凤县城区居民生活用水建设项目 | - 1. 建设青峰水库，蓄水量200万立方米；建设库区至城区供水管网20公里； - 2. 建设石槽沟水库，蓄水量267万立方米，积水区域60平方公里。 | - 47000 |  |
| - 商洛市柞水县县城供气项目 | - 修建加气站一座,购买CNG运输车1辆,CNG槽车3辆,抢险车一台,铺设中压主管网30000米,支干网1800米,及流量计、调压箱等配套设施。 | - 20000 |  |
| - 商洛市柞水县城镇生活垃圾处理工程 | - 新建曹坪、红岩寺等7个镇生活垃圾处理场7座，购置垃圾转运车辆25台。 | - 15000 |  |
| - 商洛市柞水县城镇污水处理工程 | - 新建7座日处理污水500-1000吨污水处理站7座及配套污水管网。 | - 40000 |  |
| - 商洛市柞水县城镇供气建设项目 | - 建设8个镇区集中供气站及配套设施。 | - 55000 |  |
| - 商洛市洛南县城供水管网及水厂改扩建项目 | - 新增供水规模30000吨/天，实施鼓楼河水库至梁塬、李村水库至县城水厂输水管道工程9.5公里，维修洛惠渠总干渠；铺设净水配水管网73.49公里。 | - 18000 |  |
| - 商洛市丹凤县城区停车场项目 | - 在县城修建停车场三个，规划建设停车位1200个，（中心广场、丹中、龙驹大街停车场）。 | - 9000 |  |
| - 杨凌垃圾热解处理项目 | - 本项目的估算总投资30000万元，一期投资13500万元，按日处理300吨设计，二期项目建成后日处理达到600吨，包括土建工程、设施设备等。项目总占地面积80亩左右。 | - 30000 |  |
| - 西咸新区空港新城北区污水处理厂 | - 空港新城北区污水处理厂规划分两期建设，占地面积12公顷，污水厂远期处理规模6万吨/日，再生水厂规模2万吨/日。其中，一期工程污水处理规模3万吨/日。 | - 30000 |  |
| - 西咸新区沣东南污水处理厂（一期） | - 处理能力为4万吨/天，占地120亩，承担着3900公顷范围内建设初期的污水处理功能，包括污水处理、污泥处理及附属建构筑物，采用A/A/O生物处理工艺，出水水质达到一级A标准。 | - 27055 |  |
| - 西咸新区朝阳污水处理厂项目 | - 位于福银高速西侧、河堤路北侧地块，设计污水处理能力为10万吨/天，其中一期项目设计污水处理能力为5万吨/天，主要承担新区秦汉大道以西区域和空港新城部分污水收集和处理。 | - 26000 |  |
| - 西咸新区秦汉新城正阳污水处理厂 | - 日污水处理能力5万吨，占地面积50亩，主要承担秦汉大道以东区域污水的收集和处理。 | - 19500 |  |
| - 西咸新区秦汉大道绿化、照明 | - 道路绿化工程对道路长10.2km，总面积约170万㎡进行道路绿化带及行道树的栽植，照明工程对道路路灯安装约600套。 | - 30000 |  |
| - 西咸新区秦汉新城城市生活垃圾收集转运分类消纳填埋工程项目 | - 在秦汉新城范围内新建三座垃圾转运站，一座垃圾填埋场，秦汉新城生活垃圾填埋场拟选址占地约150亩，拟建设生活垃圾填埋场1处，渗滤液处理场1处，设计库容约120万m3,服务使用年限10年。项目拟选址渭城区正阳街道办事处许赵村西沟,项目拟建设秦汉新城生活垃圾填埋场1处，渗滤液处理场1处。 | - 15000 |  |
| - 西咸新区秦汉新城中心城区综合管廊工程 | - 随秦汉新城主干路网在中心城区设置综合管廊，包含给水、电力、通讯、热力、中水等管线，总长度约33.68公里。 | - 123600 |  |
| - 西咸新区秦汉新城新丝路·国际城地下综合管廊项目 | - 秦汉新城新丝路•国际城地下综合管廊项目全长2500米.主要建设内容为新丝路•国际城区域内底下通道及综合管廊，综合管廊包含给水、电力、通讯、热力、中水等管线。 | - 30000 |  |
| - 西咸新区秦汉新城海绵城市建设示范项目 | - 以城市建筑、小区、道路、绿地与广场等建设为载体，将城市建设成具有吸水、蓄水、净水和释水功能的海绵体，提高城市防洪排涝减灾能力。总规模约19平方公里。（福银高速以东、正阳大道以西、河堤路以北、兰池四路以南区域）。 | - 100000 |  |
| - 西咸新区秦汉新城渭北旅游综合服务区公共停车场 | - 秦汉新城渭北旅游综合服务区公共停车场位于秦汉新城内，占地约8.3万平方米，总投资4.15亿元。设有大巴停车区、普通车位停车区、残疾人无障碍车位停车区并设置了充电桩，日后将方便家庭电动汽车和电动出租车充电。 | - 41500 |  |
| - 西咸新区资村自建110变电站 | - 资村自建110KV变电站项目计划占地10亩。 | - 18000 |  |
| - 西咸新区沣西新城地下综合管廊(二期)项目 | - 西咸新区沣西新城综合管廊（二期）项目位于西咸新区沣西新城内，沣西新城的主干道及次干道均建设综合管廊。综合管廊用途为容纳通过相关道路的电力、通信、给水、再生水、供热、燃气等管线，总投资75亿元，在南洋大道、兴信路、新元路、信息一路等16条道路的单侧或双侧铺设综合管廊，总长约60公里。 | - 750000 |  |
| - 西咸新区泾河新城第二污水处理厂 | - 一期建设日处理量4万吨/日。 | - 18000 |  |
| - 西咸新区泾河新城城市供水工程 | - 本工程的建设内容主要包含三部分，一是应急供水工程；二是张家山泉群供水工程；三是城市供水管网工程。本项目总投资估算约4.2亿元。 | - 42000 |  |
| - 西咸新区能源金贸园区热力管线 | - 对新建道路及改造提升道路进行热力管线铺设，总长约13.7公里。 | - 12000 |  |
| - 西咸新区第一污水处理厂一期工程 | - 项目污水处理规模5万吨/天。 | - 20000 |  |
| - 西咸新区第一污水处理厂二期工程 | - 项目污水处理规模5万吨/天。 | - 20000 |  |
| - 西咸新区第一自来水厂 | - 设计规模为25万吨/天。 | - 70000 |  |
| - 西咸新区能源金贸园区综合管沟一期工程（起步区内） | - 起步区范围内综合管沟长约1.6公里，是集雨水、污水、给水、供热、电力、通信等于一体的综合管沟。 | - 18000 |  |
| - 西咸新区能源金贸园区综合管沟二期工程（西咸中心核心区） | - 西咸中心核心区范围内综合管沟长约2公里，是集雨水、污水、给水、供热、电力、通信等于一体的综合管沟。 | - 24000 |  |
| - 韩城市地下综合管廊建设项目 | - 建设紫云路龙门大街至兴隆路段、大禹路黄河大街至二环东路段、二环北路黄河大街至二环东路段、二环东路二环北路至旅游路段、五星路、桢州大街复兴路至花园路、金盆路、大禹路黄河大街至二环西路、兴隆路黄河大街至二环西路等9条路综合管廊。 | - 87000 |  |
| - 韩城市停车场建设项目 | - 项目包括：禹甸园、太史大街、银塔、董村家具城、南湖公园、东湖公园、金塔公园、陵西路、金城西北停车场建设。 | - 27400 |  |
| - 韩城市市场提升改造建设工程及配套停车位建设项目 | - 二环北路、紫云路、卓立路、金盆路、庙后、莲池市场建设及农贸大厅、北关市场、象山农贸市场提升改造。 | - 30270 |  |
| - 韩城市新城区城区路灯提升改造项目 | - 新城区约28条道路原有路灯提升改造，路灯改造约2300套。 | - 10000 |  |
| - 韩城市巍东镇垃圾处理厂建设项目 | - 项目建设规模为日处理生活垃圾250t/d,预留50t/d的处理能力。餐厨垃圾处理规模50t/d，市政粪便30t/d，市政污泥20t/d，即日综合处理餐厨、垃圾、污泥、粪便共计100t/d。 | - 20000 |  |
| - 韩城市金城污水处理厂及配套管网建设项目 | - 设计处理能力4000吨/日（远期8000吨/日）污水处理厂一座及配套管网。 | - 3569.81 |  |
| - 韩城市芝阳镇污水处理厂及配套管网建设项目 | - 建设处理能力为500吨/日（远期1500吨/日）污水处理厂一座及配套管网。 | - 1160.07 |  |
| - 韩城市西庄镇污水处理厂及配套管网建设项目 | - 建设处理能力为500吨/日（远期1000吨/日）污水处理厂一座及配套管网。 | - 1081.39 |  |
| - 韩城市板桥镇污水处理厂及配套管网建设项目 | - 建设日处理能力200吨/日（远期400吨/日）人工湿地一个及配套管网。 | - 505.82 |  |
| - 韩城市芝川镇污水处理厂及配套管网建设项目 | - 建设处理能力为2500吨/日（远期5000吨/日）污水处理厂一座及配套管网。 | - 3018.36 |  |
| - 韩城市新城区海绵城市试点建设项目 | - 建设内容包括蓄水设施土方工程、底部防渗工程、驳岸建设工程、给排水工程以及周边绿化防护工程和配套附属设施。 | - 50000 |  |
| - 韩城市巍东镇城市垃圾无害化处理项目 | - 一期200吨，二期200吨。总占地40亩，一期占地20亩，二期占地20亩。 | - 13400 |  |
| - 韩城市新城区城区生活垃圾收运系统工程 | - 新建水平压缩式垃圾转运站2座（道北垃圾转运站、招商区垃圾转运站），运转能力270t/d，配备大型高压清洗车2台、中型高压清洗车3台、洗扫车5台、车厢可卸式垃圾车6台、垃圾箱150套。 | - 3943 |  |
| - 韩城市新城区城市污水处理再生水工程 | - 建设日处理1.25万吨的中水厂一座，同时建设与其配套的再生水供水管网23.48公里。 | - 3472 |  |
| - 韩城市新城区盘河路（花园路-五星路）道路建设工程 | - 道路总长3749米，红线宽度40米。 | - 176000 |  |
| - 韩城市新城区金塔路（龙门大街-烟泉路）提升改造工程 | - 该段道路长1116m，道路红线宽度30m。主要包括道路工程、排水工程、管沟工程、道路照明、绿化、交通标志标线及安全设施等。 | - 4000 |  |
| - 韩城市新城区大禹西路（黄河大街-二环西路)道路建设工程 | - 道路总长1607.05米，红线宽度60米。 | - 6000 |  |
| - 韩城市新城区梁山路（永安路-狮山路）道路建设工程 | - 道路总长4745米，红线宽度40米。 | - 18000 |  |
| - 韩城市新城区桢州大街（普照路-二环北路）道路建设工程 | - 道路全长2019.221米，普照路至大禹东路段红线宽60米，大禹东路至二环北路段红线宽度40米。 | - 14000 |  |
| - 韩城市新城区龙门大街（永安路-兴隆路）道路建设工程 | - 道路全长2488米，红线宽60米。 | - 15000 |  |
| - 韩城市新城区朴园路（黄河大街-二环东路）道路建设工程 | - 道路全长2324.143米，红线宽30米。 | - 7000 |  |
| - 韩城市城市南区雨水排放工程 | - 铺设管径为3.0米的排水管1500米，砌筑雨水排放口一处。 | - 4228.56 |  |
| - 韩城市经开区玉龙路道路建设项目 | - 道路全长3442米，红线宽度40米，道路、排水、绿化、亮化、给水、综合穿线管。 | - 14000 |  |
| - 韩城市经开区滨河中路道路建设项目 | - 道路全长12公里，红线宽度24米，道路、亮化、绿化。 | - 21000 |  |
| - 韩城市经开区北环路道路建设项目 | - 道路全长4001米，红线宽度40米，道路、排水、绿化、亮化、给水、综合穿线管。 | - 17000 |  |
| - 韩城市经开区西昝中心大道道路建设项目 | - 道路全长4175米，红线宽度40米，道路、排水、绿化、亮化、给水、综合穿线管。 | - 17000 |  |
| - 韩城市经开区站东路道路建设项目 | - 道路全长4658米，红线宽度40米，道路、排水、绿化、亮化、给水、综合穿线管。 | - 19000 |  |
| - 韩城市经开区沿黄路道路建设项目 | - 道路全长6223米，红线宽度24米，道路、排水、绿化、亮化、给水、综合穿线管。 | - 19000 |  |
| - 韩城市经开区潘源路道路建设项目 | - 道路全长4710米，红线宽度40米，道路、排水、绿化、亮化、给水、综合穿线管。 | - 19000 |  |
| - 韩城市经开区龙昝南路道路建设项目 | - 道路全长5075米，红线宽度24米，道路、排水、绿化、亮化、给水、综合穿线管。 | - 15000 |  |
| - 韩城市经开区龙钢大道道路建设项目 | - 道路全长1465米，道路红线宽度50米，双向八车道。 | - 6010 |  |
| - 韩城市经开区三大街（马庄南路）道路建设项目 | - 道路全长2174米，道路红线宽度40米，双向八车道。 | - 7136 |  |
| - 韩城市经开区五大街（潘庄街）道路建设项目 | - 道路全长2578米，道路红线宽度40米，双向八车道。 | - 8462 |  |
| - 韩城市经开区六大街（潘庄南路）道路建设项目 | - 道路全长1292.1米，道路红线宽度30米，双向六车道。 | - 2524 |  |
| - 韩城市经开区梁山南路道路建设项目 | - 道路全长5724米，道路红线40米/30米，其中道路宽40米，长度4110米，双向六车道；道路宽度30米，长度1614米，双向六车道。 | - 11182 |  |
| - 韩城市经开区二大街（马庄北路）道路建设项目 | - 道路全长2196.2米，道路红线宽度24米，双向四车道。 | - 3795 |  |
| - 韩城市经开区白矾南路道路建设项目道路建设项目 | - 道路全长2850.5米，道路红线宽度24米，双向四车道。 | - 4925 |  |
| - 韩城市西部山区生态保护工程 | - 在加强森林资源管护的基础上，突出天然林区、西部侵蚀沟壑区和晋陕峡谷区等，大力实施天保、三北防护林和退耕还林工程及补贴造林项目，人工造林10万亩，封山育林9万亩，提高西部山区生态建设质量。 | - 12000 |  |
| - 韩城市重点区域造林绿化工程 | - 突出“三线三区多点”（西禹高速公路沿线、108国道沿线和西部直观坡面沿线、城区、景区、工业区和镇村等），抓好骨干道路景观林带建设和城镇、村庄绿化，新增绿化1万亩，全面提升全域绿化质量和水平。 | - 60000 |  |
| - 韩城市林业产业培育工程 | - 新建核桃等经济林3万亩，改造花椒低产林10万亩，加快发展林产品加工业，发展育苗0.5万亩，筹建全市苗木花卉批发市场。 | - 20000 |  |
| - 韩城市湿地保护和利用项目 | - 加强湿地资源的保护管理，保护全市20万亩湿地资源安全。力争黄河湿地省级自然保护区晋升为国家级，澽水湿地国家级试点公园成功挂牌，全面促进全市生态文明建设。 | - 10000 |  |
| - 韩城市林区基础设施建设项目 | - 修缮管护站，修建防火道路，新建防火监测、指挥系统一套，配齐各类防火设备；改造输电线路，新建饮水站及引水管线；完善提高全市森林病虫害监测点功能，加强森林病虫害的监测与防治。 | - 15000 |  |
| - 韩城市森林可持续经营项目 | - 实施森林抚育10万亩，积极开展林区多种经营，开发象山、香山等森林旅游项目，依托我市丰富的森林资源，筹建国家级森林公园。 | - 40000 |  |
| - 韩城涺水河生态治理工程 | - 治理河道15.3公里，建橡胶坝3座，船闸1座，防洪闸2座，包括景观及道路工程。 | - 80000 |  |
| - 韩城市采煤沉陷区生态修复与农业重建项目 | - 1. 沉陷区地质灾害调查与监测面积92km2，四等GPS控制测量，三等水准测量，1:5000地形图绘制，1∶5000地质灾害调查，监测桩建设。 2. 沉陷区毁坏土地复垦，面积22.06万亩，其中其中恢复耕地面积0.45万亩，恢复园地面积10.55万亩，恢复林地面积4.32万亩，恢复草地面积5.20万亩，城镇、村面积1.54万亩。 3. 沉陷区群众灾后农业重建配套房3650套。 | - 190000 |  |
| - 韩城市采煤沉陷区搬迁安置项目 | - 新建安置住宅楼7栋，总建筑面积21.5万m2。新打机井1眼，安装配套设施；新建供水厂一座及水源拦水坝、备用水源井等工程，铺设供水管网15km；新建供水隧洞5座，长7292米、加固供水隧洞12座，长8691米；新建公路48km；新建幼儿园四座、小学三座、中学一座。 | - 125000 |  |
| - 韩城市黄河控导工程 | - 新修黄河控导工程30公里,开发造田7.5万亩。 | - 240000 |  |
| - 韩城市西山（赵村~禹门口）灰岩采场群矿区地质环境治理工程 | - 治理总面积为5210904㎡(含边坡面积1077840㎡）。分七个区块21个矿点。治理后将在韩城市区附近的赵村采场治理区（1）田许庄—高许庄采场治理区形成建设用地867392㎡、林地156200㎡；（2）在离城区较远的其它区域形成林地322489㎡。 | - 101000 |  |
| - 韩合国家农业公园项目 | - 建设10万亩国家级农业公园。 | - 100000 |  |
| - 韩城市环境综合整治项目 | - 对全市275个行政村进行净化、硬化、绿化、亮化、美化、优化等环境综合整治。 | - 100000 |  |
| - 渭南市富平县城南污水处理厂PPP项目 | - 本项目建设内容包括污水处理工程内的各种构筑物、建筑物、污水管网、设备设施等。本项目位于石川河北路与环城东路交汇处西南角，占地40亩。服务面积约16.47平方公里。项目设计处理规模为一期为1.5×104m3/d，配套管网9.9公里。总投资估算为9604万元。项目建设期为两年。 | - 9604 |  |
| 三、公共服务（288个） |  | 22433312.8 |  |
| - 西安市人民体育场改造建设项目 | - 拆除地面现有建筑，场地内体育场馆及办公楼、西五路沿线商业（不含海惠大厦）及尚德路沿线商业，共计拆除建筑面积43000平方米。新建主体育场（8000座）、综合球馆（18000座）及配套的训练馆、游泳馆、南侧新建体育酒店、地下3层停车场与商业（车位数约2000个）、市民健身广场与室外运动场，共计新建建筑面积226730平方米（地上50341平方米，地下176389平方米）。 | - 198100 | - 根据政府 - 要求优化 - 后总投资29.8亿元 发展改革委批复总投资19.81亿元 |
| - 咸阳市国际会展中心 | - 占地面积500亩，展馆面积15万平方米，内设展厅15个，国际标准展位约1万个。中心拥有室外广场、星级酒店、多功能厅、各类会议厅（室）、贵宾室等，可满足各类专业会展及会议需求。 | - 300000 |  |
| - 大西安（咸阳）文体功能区古愚国际学校 | - 总建筑面积约4.6万平方米，建设办公楼、教学楼、图书馆、实验楼、公寓楼、餐厅等。 | - 80000 |  |
| - 大西安（咸阳）文体功能区仁康医院 | - 主要建设一座配置高端、布局合理、功能齐全的超三级甲等标准医院，包括门诊大楼、住院部、医技科室、药剂科室、保障系统和行政管理系统、停车场等相关配套设施。 | - 150000 |  |
| - 大西安（咸阳）文体功能区五星级酒店 | - 主要建设集住宿、餐饮、会议、休闲于一体的国际化星级涉外酒店。 | - 80000 |  |
| - 大西安（咸阳）文体功能区生态主题公园 | - 围绕帝王抽水渠建设生态主题公园，营造清澈秀美的原生态水景，并嵌入喷泉、码头、亲水平台等大型现代化水景观。 | - 100000 |  |
| - 大西安（咸阳）文体功能区夕阳红养老养生基地 | - 总建筑面积552552平方米，共设计床位6500个，其中养老公寓床位6000个床位，独栋养老公寓500个床位，分为养老养生示范基地、医疗保健示范基地、农业观光示范基地三大板块建设。 | - 194300 |  |
| - 大西安（咸阳）文体功能区西北健康医药城 | - 主要建设西北地区中西成药、中药材品、保健品、医疗器械等医药、医疗产品。 | - 200000 |  |
| - 咸阳市兴平市子孝孝道文化体验观光产业园 | - 占地面积1000亩，规划总面积3万平方米。 | - 12000 |  |
| - 咸阳市兴平市西二村棚户区改造项目 | - 拆除老旧房屋3304户1407370平方米；新建规划占地275980.86平方米（413.9亩），规划建筑面积1044977平方米，其中住宅面积836940平方米，分两期实施；同时配套建设相关公共附属设施。 | - 341400 |  |
| - 咸阳市旬邑县马栏红色小镇建设项目 | - 建设休闲、观光、景区服务为一体的马栏红色小镇一座。 | - 33000 |  |
| - 咸阳市旬邑县唐家大院秦商文化景区项目 | - 展览馆扩建及旬邑民间工艺、刺绣、雕塑、剪纸等风情展览，修复碑廊500平方米，以及石刻、木雕、墓碑墓志等。 | - 91500 |  |
| - 咸阳市旬邑赵家洞先周文化旅游景区项目 | - 建设赵家洞旅游景区，修复栈道、栈桥、洞内佛像和壁画，整修洞窟，展示周族祖先的生活场景，修筑景区道路和旅游专线，修建餐饮及娱乐服务等内外配套设施。 | - 35000 |  |
| - 咸阳市旬邑县石马路游客集散中心项目 | - 在石门至马栏旅修建旅游集散中心，整合散客旅游资源，规范散客旅游市场。 | - 20000 |  |
| - 咸阳市旬邑县泰塔文化旅游景区项目 | - 修复泰塔，对塔体基座等进行加固，完善周边环境，扩大景区面积。 | - 30000 |  |
| - 咸阳市旬邑县青村生态农业观光园项目 | - 建设多处生态景观，包含生态农业及生态观光为一体的综合旅游观光区。 | - 15000 |  |
| - 咸阳市旬邑县游客服务中心建设项目 | - 在高速公路土桥、赤道两个出口修建集旅游服务和生活服务为一体的游客综合服务中心。 | - 13000 |  |
| - 咸阳市旬邑县阳坡头红色影视城项目 | - 修复战争时的街景，包括城门、城墙、街道、茶楼、店铺、戏台、军事指挥部等。 | - 11000 |  |
| - 咸阳市乾县乾陵唐文化景区建设项目 | - 建设集文物旅游参观、盛唐文化展示、生态观光为一体的综合性景区，总规划面积53平方公里。 | - 270000 |  |
| - 咸阳市乾县古城墙遗址公园建设 | - 园林绿化、景观小品及公共服务设施建设。 | - 50000 |  |
| - 咸阳市彬县大佛寺景区开发建设项目 | - 该项目占地2039.7亩，按照5A级景区标准建设，规划布局为“一心”、“四大片区”。“一心”即“大佛奇观”世界文化遗产大佛寺石窟核心区，“四大片区”是：“丝路首驿”盛唐大驿站风情休闲区及西入口服务区；“净土佛境”佛韵艺术园林游览区；“佛窟山寺”佛文化祈福游览区；“豳州驿”丝路民俗风情休闲区及东入口服务区。 | - 200000 |  |
| - 咸阳市彬县侍郎湖生态旅游景区建设项目 | - 本项目占地500亩，建设森林休闲区、水上游乐区、水产养殖区、特色种植园、生态保护恢复区及综合服务区等旅游功能区。 | - 12000 |  |
| - 咸阳市永寿县第二高级中学 | - 新建四层框架结构教学楼3栋，四层框架结构学生公寓楼4栋，三层框架结构实验楼级科技艺术楼2栋，四层框架结构综合楼1栋，教室宿办楼4层2栋，二层框架结构学生食堂1栋，总建筑面积48000平方米。购置设施设备及院面硬化、绿化、美化等工程。 | - 20180 |  |
| - 咸阳市永寿县第二中学 | - 新建三层框架结构教学楼3栋，四层框架结构学生公寓楼2栋，三层框架结构实验楼1栋，三层框架结构综合楼1栋，教室宿办楼4层2栋，一层框架结构学生食堂1栋，总建筑面积29000平方米。购置设施设备及院面硬化、绿化、美化等工程。 | - 14800 |  |
| - 咸阳市永寿县文化艺术中心建设项目 | - 建设文化艺术中心楼8497.2平方米。 | - 9200 |  |
| - 咸阳市武功县体育中心 | - 占地137.5亩，主要建设：一个标准田径场、一个多功能体育馆。 | - 10862 |  |
| - 咸阳市泾阳县郑国渠风景区旅游基础设施建设项目 | - 景区面积2.54万亩，规划建设综合服务区、山水风光游赏区、库岛休闲度假区。总建筑面积345965㎡；旅游公路约11公里；游步道6公里、栈道2公里。 | - 48390 |  |
| - 咸阳市泾阳县永安医院老年养护院 | - 泾阳永安医院养老护理中心、食疗中心、养生中心。 | - 37000 |  |
| - 咸阳市新兴纺织工业园海绵城市建设项目 | - 该项目以园区建筑、小区、道路、绿地与广场等建设为载体，以“慢排缓释”和“源头分散”控制为主要规划设计理念，打造新型“海绵体”城市。 | - 80000 |  |
| - 咸阳市长武县亭口镇丝路驿站文化旅游项目 | - 景区共规划建设五大功能分区：1. 入口服务区；2. 驿站文化体验区；3. 红色文化旅游区；4. 老年休闲养生区；5. 丝路文化休闲区。 | - 15000 |  |
| - 咸阳市长武县昭仁寺景区建设项目 | - 打造昭仁寺大景区，开发建设唐文化一条街，建设东岳庙、长武塔等古建，新建博物馆一处，对景区环境进行改造提升。 | - 26000 |  |
| - 咸阳市长武县室内综合体育馆建设项目 | - 建设面积为5.08万平方米的综合体育馆一处。 | - 12000 |  |
| - 咸阳市永寿县2015年城区城市棚户区改造项目 | - 2015年棚户区改造任务800户新建建筑面积276276㎡，共39栋11层、其中住宅262838.67㎡，商业10677.33㎡，公共配套设施2760.00㎡，住宅总套数2684套（拆迁安置房285套）。 | - 63540 |  |
| - 咸阳市泾阳县莱茵东郡棚户区改造项目 | - 占地约106.5亩，建设11栋高层住宅，建筑面积约29万平方米。 | - 95000 |  |
| - 咸阳市泾阳县泾干湖周边棚户区改造项目 | - 六栋高层住宅楼，总建筑面积180596.3平方米.其中：住宅154309平方米，改造户数1600户。 | - 75018.99 |  |
| - 咸阳市淳化县农村养老服务体系建设 | - 淳化县域各空白镇区敬老院建设。 | - 10000 |  |
| - 咸阳市三原县柏社古村落旅游开发 | - 建设旅游接待服务区；地窑文化浏览区；民俗宗教文化区；旅游购物区；耕读文化体验区等。 | - 30000 |  |
| - 咸阳市三原县老街改造建设项目 | - 对三原县老街进行改造，主要建设内容包括改造提升主街道基础设施，恢复两侧建筑立面明清风格，打造街道景观，同时建设文化休闲广场及停车场等。 | - 50000 |  |
| - 咸阳市三原县古镇建设项目 | - 建设古镇，生态农业观光园、立体红色演艺广场。 | - 97000 |  |
| - 咸阳市三原县张家窑秦桐文化生态园建设项目 | - 建设文化生态园。 | - 53000 |  |
| - 咸阳市淳化县秦直道徒步探险旅游开发 | - 项目包括黄土高原沟壑区坡沟治理、沿211国道生态长廊建设、冶峪河湿地公园保护和恢复工程、大店新区基础设施建设、县城基础设施提升改造、生态小城镇建设、仲山文化旅游综合开发项目等八个子项目。 | - 55000 |  |
| - 咸阳市淳化县爷台山战地主题公园建设项目 | - 开发爷台山旅游资源，修复建设战争遗址、纪念展览馆、革命英雄纪念碑、雕堡、战壕、纪念亭、石碑走廊和原中央领导人题词、英雄人物雕塑像群等；修建三星级宾馆、多功能娱乐厅、狩猎场和花卉园，将爷台山建设成以爷台山主峰纪念亭为中心，周围辅射长8公里宽3公里的战地主题公园，形成红色教育区、休闲娱乐区、模拟实战区和万亩槐林观赏区、千亩杂果采摘区及战地休闲度假区等。 | - 45000 |  |
| - 咸阳市淳化县桃渠源红色教育基地建设项目 | - 桃渠塬红色教育基地开发建设主要内容包括三个方面：一、在原有的基础上扩充建设邓小平、习仲勋等老一辈无产阶级革命家旧居及作战指挥中心、革命家雕像、展览馆、纪念碑；二、修筑22公里旅游专线和旅游停车场；三、打造窑洞式宾馆，多功能娱乐设备，星级公厕等。将桃渠塬打造为红色教育和休闲娱乐相结合的旅游景点。 | - 30000 |  |
| - 咸阳市三原县三原嵯峨山森林公园项目 | - 建设嵯峨山森林公园,包括山门、亭台榭廊、老子讲经台等。 | - 60000 |  |
| - 宝鸡市金台区金河小城镇保障性安居工程 | - 该工程建设43栋安置楼，总建筑面积25.9万平方米。 | - 64700 |  |
| - 宝鸡市千阳县西新区小学建设项目 | - 项目总建筑面积2.31万平方米，其中教学楼1.55万平方米，其他用房7613平方米。设置教学班50个，容纳学生2500人，总占地65亩。 | - 10700 |  |
| - 宝鸡市陕西凤县丰禾山养老中心一期项目 | - 该项目计划规模为3000床位，总建筑面积为10.5万平方米。设计为家庭小户型、酒店式公寓、普通标准间三种类型。其中一期项目规模为1000人床位，并按3000人规模配齐医疗、健身、娱乐、学习等配套设施，总建筑面积4.5万平方米。 | - 18000 |  |
| - 宝鸡市扶风县第二初级中学项目 | - 总建筑面积约3.5万平方米，可容纳2400名学生。 | - 12300 |  |
| - 宝鸡市岐山县蔡家坡学城建设项目 | - 总建筑面积约为8万平方米，可容纳5800名学生。 | - 30000 |  |
| - 宝鸡市凤翔县中医医院整体搬迁建设项目 | - 设置床位350张，总建筑面积3.1万平方米。新建一栋十三层（含地下一层）门诊医技住院综合楼；质控综合楼、后勤综合楼、污水处理等工程。 | - 28320 |  |
| - 宝鸡市眉县中医医院整体搬迁建设项目 | - 新区医院占地面积73.3亩。按照二级甲等综合医院标准设计。设置床位662张，建筑面积65978.8m2。 | - 25000 |  |
| - 宝鸡市陇县文化广电艺术中心 | - 占地70.7亩，总建筑面积31000平方米，新建12层综合服务大楼1栋。 | - 13100 |  |
| - 渭南高新区南塬生态度假园项目 | - 规划用地约500亩，主要建设农家乐一条街、千亩油菜花观光旅游服务区及配套辅助设施。 | - 50000 |  |
| - 渭南高新区西海公园生态湿地 | - 项目占地1000亩，建设集市民健身、休闲消费、文化展示、应急避难等功能于一体的生态湿地。 | - 50000 |  |
| - 渭南市卤阳湖国家级湿地公园养生养老体育产业示范基地项目 | - 项目主要建设四个功能区，分别为国际养生养老论坛中心、国际康复疗养科研基地、国际老年教育旅游基地、国际休闲健身基地。 | - 1200000 |  |
| - 渭南市中国民政航空紧急救援中心 | - 开展专业救援人员培训、应急救援装备的研发、救援物资的生产及流通，提供医疗救护等，构建关中地区空中应急救援网络基地。 | - 500000 |  |
| - 渭南市卤阳湖开发区中心医院项目 | - 占地193亩，总建筑面积11.7万平方米。其中门诊住院综合楼建筑面积85778平方米； VIP楼建筑面积13110平方米；传染病房及后勤保障楼建筑面积12150平方米，社区卫生服务中心6075平方米。设置床位950张，最终形成门诊3000人次/日的接待能力。 | - 45200 |  |
| - 渭南市国家级水上训练娱乐基地项目 | - 占地面积6000亩。拟建设四个功能区，分别为水上运动训练区、水岸休闲体育运动区、现代创意农业观光旅游庄园、水上乐园。 | - 150000 |  |
| - 渭南市西部航天航空体育产业主题公园项目 | - 项目占地面积约1.5万亩，主要建设航空旅游观光区、航空体育休闲园区、观演区、航空俱乐部区、配套商业区、航空产业园区、辅助飞行区、飞行区和航空培训营区。 | - 1000000 |  |
| - 渭南市卤阳湖开发区棚户区一期改造项目 | - 一期项目占地139.65亩,拆迁面积 171400 平方米, 拆迁范围占地面积 521 亩。共建安置房857套，总建筑面积13.3万平方米，其中，住宅用房建筑面积10.7万平方米，公共设施建筑面积0.3万平方米，商业用房建筑面积2.3万平方米。并配套完善项目区内道路硬化、给排水、采暖、电力、通讯、燃气、消防、绿化、亮化等设施。 | - 31000 |  |
| - 渭南市卤阳湖开发区旅游综合体建设项目 | - 主要建设密干沟改造工程和路网建设工程。高密干沟改造（水街工程）分北、中、南三段，总占地150亩，北段建设卤田环翠等4处浏览项目，建筑面积2010平方米，用地面积25420平方米；中段建设市集步行街等11处游览项目，建筑面积14200平方米，用地面积58000平方米；南段建设陶然广场等9处游览项目，建筑面积1520平方米，用地面积16900平方米。路网建设工程包括道路及沿线土地收储，其中丹阳大街2公里、富阳街1.88公里、重阳街1.9公里、天义路1.5公里，收集道路两侧用地1696.2亩和卤阳湖二期湖面周边用地2361.23亩。 | - 8.65 |  |
| - 渭南市残疾人康复托养中心建设 | - 新建4.1万平方米康复中心主楼和辅助设施、设备等。 | - 18500 |  |
| - 渭南市渭华红色旅游综合发展示范区项目 | - 新建道路287公里，酒店、停车场、给排水、购物超市、生态农业观光、采摘体验区及配套设施。 | - 248000 |  |
| - 铜川市老年服务中心产业项目 | - 新建总建筑面积29750平方米，设置床位500张。 | - 13540 |  |
| - 铜川市锦绣公园建设项目 | - 游乐场、康体运动中心、中心湖、服务中心。 | - 14000 |  |
| - 铜川市锦绣新城综合服务中心 | - 行政中心、法律咨询服务中心、老年活动中心、会展中心、文化馆、体育馆。 | - 135000 |  |
| - 铜川市牡丹园二期扩建工程 | - 新建334.04亩，景区分十大主观景点、六区和一塔，主要建设有仿唐古街、人工湖、观光塔、游泳馆、羽毛球馆、儿童游乐园、停车场等相关内容。 | - 28000 |  |
| - 延安新区北区鲁艺生态公园建设项目 | - 项目总占地面积65.64公顷，其中岩石文化区占地面积11.9公顷，疏林草地区占地面积17.9公顷，森林湖泊区占地面积35.84公顷，包括休闲广场、景观小品、管理服务中心、绿化、公厕及土地平整、驳岸、公园道路、给排水、供热、供电、电讯等基础设施附属工程。 | - 37822 |  |
| - 延安大剧院项目 | - 项目占地102亩，总建筑面积约3万平方米，由剧院、影院、音乐厅、露天剧院、广场、停车场、业务用房及其他相关配套附属设施组成。 | - 50000 |  |
| - 延安市洛川县万凤塔祈福纳祥景区 | - 完善大雄宝殿、开工锦绣天堂及地宫景区绿化等工作。 | - 50000 |  |
| - 延安市洛川县老年社区服务中心建设项目 | - 依托洛川县养老服务中心为基础进行扩建。现有国有土地78亩，周边可利用土地300多亩，建成社区服务中心，老年活动中心，老年公寓，老年人康复中心，社区超市，休闲娱乐广场等公共服务设施，拟规划建设家庭单元式、集体公寓式、独立住宅式、高档次窑洞等多种户型的居住房，社区内集商贸购物、医疗卫生、休闲娱乐、警务室为一体的高档次的园林式现代化老年社区。 | - 23000 |  |
| - 延安市洛川县国家黄土地质公园 | - 占地8.2平方公里 | - 10000 |  |
| - 延安市宝塔区丰泽岭生命纪念园公益性公墓 | - 建设内容：公墓建设、经营、销售，殡葬用品生产及销售，殡葬服务，规模：占地700亩。 | - 14,300.00 |  |
| - 延安市志丹县麻地坪棚户区改造工程 | - 总占地258亩，建设住房4000套，总建筑面积50万平方米，以及管网、道路等配套设施。 | - 120000 |  |
| - 延安市志丹县双河棚户区改造工程 | - 总用地地面积29537.13㎡，规划总建筑面积50500㎡，其中住宅建筑面积48100㎡，商业建筑面积2401㎡。 | - 20000 |  |
| - 延安市志丹县东武沟棚户区改造工程 | - 占地面积663.61亩，总建筑面积500740平方米，配套公共用房建筑总面积121800平方米。 | - 140000 |  |
| - 延安市志丹县宏海棚户区改造工程 | - 占地面积135亩，总建筑面积127402.3平方米，总户数842户，新建住宅9栋，其中15层3栋，17层6栋，以及配套水、电、气、管网及道路等附属设施。 | - 49000 |  |
| - 榆林市神木县社会养老项目 | - 项目总用地101.4亩，总建筑面积73746平方米，包括老年公寓、医院，老年产品的研发及展示基地。 | - 34000 |  |
| - 榆林市神木县医院新村分院建设项目 | - 项目总用地196.5亩，总建筑面积162564m2。其中近期工程新建建筑面积111763.9m2，包括医疗综合楼、健检中心、服务中心、国医馆、感染楼、行政办公楼、门卫、污水处理、垃圾站，设置住院床位600张。远期工程规划建筑面积50800m2，包括预留住院楼、倒班宿舍、预留专科楼、会议中心、地下车库及附属设施，设置住院床位数300张。日门诊量1500人次/日。 | - 88000 |  |
| - 榆林市靖边县中医医院建设项目 | - 总占地约102.9亩，规划新建单体建筑3栋，均为框架结构，总建筑面积86966.6平方米，一期工程总造价2.46亿元，二期工程预计需3亿元，建成后病床数可达800张。 | - 55000.00 |  |
| - 榆林市定边县人民医院搬迁 | - 将县医院搬迁至工业新区，设计床位790张，占地205亩。 | - 36000 |  |
| - 榆林市体育中心 | - “一场两馆”：25785座位体育场、4550座位体育馆、1125座游泳馆，总建筑面积约为86000平方米。 | - 90500 |  |
| - 榆林市吴堡石城维护与开发 | - 依托古城内现在遗存，尽快恢复古城旧貌，力争打造成集仿古、民俗展演、文化体验为一体的古城文化旅游景区。 | - 30000.00 |  |
| - 榆林市吴堡博物馆 | - 体现地方特色的民俗博物馆。 | - 10000.00 |  |
| - 汉中市西乡县人民医院（含精神病院建设）迁建 | - 总建筑面积14.2万平方米，医院门诊、医技、住院、精神病院、康复肿瘤住院楼、职工公寓、放疗中心及附属设施。 | - 48000 |  |
| - 安康市中心城区长春片区棚户区改造开发建设PPP项目 | - 董家沟村棚户区改造、长春片区一期棚户区改造，新建长春路、长春路地下综合管廊、红星路二期、长岭南路二期、董家沟路二期等市政工程以及沿线2000亩土地统征。 | - 253300 |  |
| - 安康市香溪书院 | - 项目占地面积37.75亩，总建筑面积12420.42平方米筑面积3448.67平方米。建设内容以现代公共图书馆服务功能（文献服务区、数字资源服务区、文献储备保障区、公共交流服务区、运行与后勤保障服务区）为主，传统文化教育研究传播（国学研究室、汉水文化研究室、茶饮文化研究室、道教文化研究室、慈善文化研究室）为辅。藏书量50万册，设阅览坐900个。 | - 10000 |  |
| - 安康高新区养老健康城一期工程 | - 本项目规划占地面积120亩，总建筑面积85283.98㎡，项目内容包含室内场馆+室外运动场。室内场馆共计59798.73㎡，室外运动场共计25485.25㎡。 | - 28000 |  |
| - 安康高新区现代物流园区棚户区改造 | - 购置安置房建筑面积51609㎡，经营与管理用房4400㎡；新建安置房项目占地面积15666.67㎡（折合23.5亩），总建筑面积52197㎡。 | - 29200 |  |
| - 安康高新区付家河产城融合示范区棚户区改造 | - 购置安置房建筑面积68134㎡；新建棚改安置房项目占地面积34.2亩，总建筑面积60066㎡。 | - 35700 |  |
| - 安康高新区生物医药产业园棚户区改造 | - 购置安置房建筑面积66123㎡；新建安置房，项目占地面积折合23.1亩）总建筑面积55798㎡。 | - 33800 |  |
| - 安康市汉滨区陕南移民搬迁长岭社区 | - 安置房建设及基础设施。 | - 50000 |  |
| - 安康市汉滨区陕南移民搬迁张滩社区 | - 安置房建设及基础设施。 | - 48000 |  |
| - 安康市汉滨区中医院 | - 新建门诊、住院等用房24000m2。 | - 14000 |  |
| - 安康市石泉县鬼谷岭旅游景区建设项目 | - 项目规划范围19.5平方公里，主要建设内容为基础设施及配套服务设施建设、历史文化遗址保护、修复和重建以及生态旅游景区建设。新征建设用地300亩，总建筑面积57810平方米。 | - 45000 |  |
| - 安康市平利县老年公寓 | - 项目占地50亩，新建老年活动中心公寓楼、综合楼22500平方米，配建设室外活动广场8000平方米及围墙、大门、排污管网等附属设施，购置健身器材。设置床位450张。 | - 20000 |  |
| - 安康市旬阳县中华太极城文化旅游项目 | - 项目规划区由旬阳县老城组团与小河北组团构成，总用地面积154.32公顷，以中华道教文化为引领，以独特的山水格局为依托，弘扬太极文化，对县城阴阳鱼岛进行保护性开发，打造国家5A级景区，塑造中华唯一天然太极城旅游品牌，逐步形成以道教养生文化为核心的庞大产业链，建成闻名全国的旅游目的地。 | - 550000 |  |
| - 安康市旬阳县蜀河古镇文化旅游开发项目 | - 改建、新建综合交通、市政设施、游客服务中心、景观大道、古建和现代民居维修改造、旅游产品开发等；建设总面积3.3平方公里。 | - 120000 |  |
| - 安康市旬阳中学立体操场项目 | - 负一层室内：布置5个篮球场、4个羽毛球场，、3个排球场；负二层室内：建设两层停车场。每层500个车位。一层：南北方向设计一个300米塑胶跑道，跑道中间设置一个小型足球场；建设用地面积11880平方米，建筑面积26208平方米。 | - 13272 |  |
| - 安康市旬阳县中医院迁扩建项目 | - 新增500张床位，其中养老300张，医疗200张。总占地面积53000平米，建筑面积53450平米，新建医疗养老综合楼一栋；门急诊楼一栋；医技检查楼一栋；运动康复中心一栋；中医传统疗法中心一栋；药剂楼一栋。 | - 17800 |  |
| - 安康市旬阳县西岱顶旅游开发项目 | - 该项目主要建设内容为景区主干道9公里，游人步道8公里，药王殿、西圣宫、普陀仙山庙、财神庙等古建筑修复以及游人休憩观景亭、楼房河休闲观光区、背包客露营区、农事体验区等配套设施建设。 | - 30000 |  |
| - 安康市汉滨区殡仪馆项目 | - 殡仪馆建设及附属设施。 | - 11000 |  |
| - 安康市岚皋县兴隆街片区棚户区改造项目 | - 新建地下停车场3层、临街商铺和住宅。总建筑面积约5万平方米。 | - 2000 |  |
| - 商洛市商州区高级中学建设项目 | - 按照国省标准、商州区生源状况及发展要求，商州区高级中学按6000名学生、480名教职工规模设计，建筑面积10.71万平方米。 | - 35000 |  |
| - 商洛市山阳县医院迁建项目 | - 占地100亩，总建筑面积97000㎡，其中：门诊综合楼13500㎡，住院楼35100㎡，医技楼24300㎡，急诊楼2700㎡、保障系统7200㎡、行政管理楼3600㎡、生活用房3600㎡，设置床位950张。 | - 50000 |  |
| - 商洛市镇安县妇女儿童医院迁建项目 | - 新建门诊楼、住院楼、医技综合楼、后勤保障喽共五幢，总建筑面积35000平方米。 | - 24000 |  |
| - 商洛市文化艺术中心 | - 建设集市图书馆、群艺馆、城市展览馆、影剧院为一体的文化艺术中心，配套建设大型地下停车场，总建筑面积8万平方米。 | - 50000 |  |
| - 商洛市洛南县阳光庭院社会养老中心建设项目 | - 建设总占地102亩，总建筑面积25000平方米，设置床位500张。 | - 30000 |  |
| - 商洛市洛南县体育场馆建设项目 | - 规划用地36亩，总建筑面积51000平方米，建设内容包括看台、运动场、地下停车场、大门2个、篮球场、排球场、羽毛球场、乒乓球场、游泳池、儿童戏水池、附属用房等。 | - 30000 |  |
| - 商洛市洛南县南沟社区城市棚户区改造项目 | - 占地530亩，拆迁236户，拆迁面积43424平方米，购置安置房240套，建筑面积24412平方米，配建社区服务中心、绿化广场、停车场、道路、管网、幼儿园等配套基础设施。 | - 16300 |  |
| - 商洛市洛南县抚龙湖风景区项目 | - 景区面积约10平方公里，规划建设以城市景观带、环水库游览线、山林探险、密林寻踪、田园风光等为主要内容的自然风景区。还有200亩地可用于开发旅游地产。 | - 50000 |  |
| - 商洛市洛南县洛河源生态公园建设项目 | - 规划占地810亩，建设游客服务中心，度假酒店，森林树屋，游客休憩点，石海栈道，游步道，外部道路，生态停车场，景观打造，索道，高空滑索，市政管线，AAA级旅游厕所，景区大门1座，景观水系观赏平台5个，广播系统1套及其他配套设施等。 | - 35555 |  |
| - 商洛市丹凤县中心广场地下人防工程 | - 拟建平战结合6级单建式地下公共人防工程1.7万平方米。 | - 13000 |  |
| - 商洛市丹凤县县级公益性公墓 | - 新建墓穴12000个，格位24000个，殡仪馆、停车场、办公楼等附属设施。 | - 12000 |  |
| - 商洛市丹凤县商镇老君棚户区改造项目 | - 拆迁房屋728户109200平方米，建设安置房114705.7平方米及配套基础设施。 | - 41658.5 |  |
| - 商洛市丹凤县洞底片区棚户区改造项目 | - 拆迁房屋485户72750平方米，建设安置房73938平方米及配套基础设施。 | - 20615 |  |
| - 商洛市丹凤县竹林关片区棚户区改造项目 | - 共改造794户，其中立面改造580户，拆迁房屋214户22250平方米，建设安置房52950平方米及配套基础设施。 | - 22000 |  |
| - 商洛市丹凤县西关片区棚户区改造项目 | - 拆迁房屋400户121096平方米，建设安置房55821平方米及配套基础设施。 | - 36000 |  |
| - 商洛市丹凤县棣花片区棚户区改造项目 | - 共改造910户，其中立面改造804户，拆迁房屋106户25540平方米，建设安置房10920平方米及配套基础设施。 | - 29760 |  |
| - 商洛市丹凤县西河棚户区改造项目 | - 拆迁150户36030平方米及配套基础设施。 | - 13500 |  |
| - 商洛市丹凤县中医院迁建项目 | - 设置床位500张，总建筑面积57000平方米，新建一栋门诊医技楼、一栋住院综合楼及污水处理等后勤设施。 | - 40000 |  |
| - 商洛市商於古道文化景区保护开发建设项目 | - 1. 开发商於古道精品文化游、空中游、水上游三条旅游线路；2. 打造棣花民俗文化体验区、商镇商文化体验区和武关战国军事文化体验区三大核心景区；3. 商於古道文化景区内的水、电、路、亮化、绿化等基础设施建设。 | - 700000 |  |
| - 商洛市丹凤中学迁建项目 | - 教学楼、办公楼、实验室、图书馆、教职工周转用房、食堂、训练馆、操场。 | - 60000 |  |
| - 商洛市丹凤县青少年体育运动训练（竞赛）中心 | - 1. 建设滑冰、航模等综合训练（竞赛）馆计15000㎡； 2. 建设接待、会议、医务等保障中心10000㎡。 | - 40000 |  |
| - 商洛市商南县鹿城中学 | - 占地面积213亩。可设置100教学班，容纳5000名师生。现有教学楼一幢13449m²，学生公寓楼四幢20882m²，实验楼一幢9101m²,教师办公楼一幢7728m²,教师公寓楼三幢11147m²。 | - 36000 |  |
| - 商洛市商南县商於古道阳城驿文化旅游产业园区 | - 项目占地2160亩，总建筑面积约49000㎡。主要建设城驿游客接待中心、古驿道商业街、东西寨沟服务区、驿站文化博物馆、马战实景剧演出项目等，配套建设亭台楼阁、旅步道、绿化、亮化等旅游配套设施。总投资5.8亿元。 | - 58000 |  |
| - 商洛市范蠡故园文化旅游景区 | - 项目计划总投资13.88亿元,规划占地90公顷，建设入口功能区、商圣公园、商帮驿站、鄀国王城4大功能区。 | - 138800 |  |
| - 商洛市镇安县木王山景区深度开发项目 | - 主要包括景区提升规划，内部交通优化，基础设施提升，景区容量拓展延伸，景区内外标识系统工程、服务接待基础设施工程等。 1.整体深度开发规划。2.旅游公共服务设施。3.景区景点建设。 | - 200000 |  |
| - 商洛市商於古道文化景区商州段建设项目 | - 规划范围2558亩，分三期进行，一期以韩愈祠遗址为主体打造古蓝关文化景区。 | - 21900 |  |
| - 商洛市山阳县漫川关镇棚户区改造项目 | - 征迁安置249户，就近异地建安置区用地面积23936㎡（36亩），安置房237套，保护性改造秦、中、楚古街26258.97㎡（39.4亩）。 | - 12000 |  |
| - 商洛市龟山风景区建设项目 | - 打造城市印象区、滨水活动区、娱乐休闲区、生态景观区四大功能区，建设机动车道、自行车道、滨水步道、亲水栈道、水岸线、咖啡茶座、餐饮、书屋、工艺品及书画作品展馆、主题雕塑。以银杏廊道为主线，穿插江枫如火、樱花烂漫、紫荆香径、丹江花园、玉兰芬芳、溪岸桃花六项主题景观节点，力争打造商洛市的“滨江六景”。 | - 36000 |  |
| - 商洛市丹凤县流岭百万亩飞播林景区建设 | - 楼、台、亭、阁景观建设。 | - 15000 |  |
| - 陕西省杨凌网球运动中心 | - 占地142亩，建筑1个中央球场，1个六层综合服务楼，1个4片室内场地网球馆，13片室外标准比赛场地，1个标准足球场和400米田径跑道，249个地下停车位及配套附属设施等，总建筑面积3.43万平方米。 | - 23800 |  |
| - 杨凌示范区揉谷养老社区建设项目 | - 养老社区位于揉谷南片区，高产路以东，滨河路以南，杨青路以西，城南路两侧区域。建设养老服务设施，老年建设护理中心，文化艺术坊，集贸市场等功能区，总占地2263.5亩。 | - 20000 |  |
| - 杨凌古邰国遗址公园项目 | - 该项目占地面积480亩，其中：杨凌中国农业历史博物馆占地60亩，建筑面积约27000平方米；杨凌规划展览馆占地26亩，建筑面积约13000平方米；古邰国遗址核心保护区占地103亩；母子同辉广场占地95亩，景观装饰硬铺面积约62000平方米；古邰国商业街占地198亩，建筑面积约60000平方米。 | - 39990 |  |
| - 杨凌渭惠路火车站广场地下人防工程 | - 项目为甲类人防，防护级别核六级常六级，防化等级为丙级，战时可作为人民的掩蔽场所及储存物资使用。项目规划用地面积45亩，拟建工程总建筑面积40600㎡，全为地下建筑共3层。其中地下一层平时为综合性商业地下商城，战时为人员掩蔽所，建筑面积13000㎡；地下二、三层为平时车库及设备用房，战时为物资库，建筑面积均为13800㎡。 | - 12000 |  |
| - 西咸新区沣东群众艺术馆 | - 项目位于沣东文化广场南侧，属遗址18米建控区范围，占地面积约42亩，建筑面积约1.1万㎡，总投资额约1.5亿元。 | - 15000 |  |
| - 西咸新区沣东文化大厦 | - 沣东文化大厦位于沣东群众艺术馆南侧，项目占地约24亩，规划总建筑面积约 86800㎡，其中地上建筑面积约76000㎡，地下约10800㎡。总投资额约6亿元。 | - 60000 |  |
| - 西咸新区沣东文化艺术步行街 | - 项目位于阿房宫遗址东侧，紧邻天台路，属8米建控范围内，南北长580米，东西宽102米，项目占地约90亩，总建筑面积约86330㎡，其中地上建筑48330㎡，地下建筑面积38000㎡，建筑层数两层，容积率0.90。计划总投资额约5亿元。 | - 50000 |  |
| - 西咸新区沣东文化广场公共服务配套项目 | - 项目位于阿房宫遗址南侧，由东、西两区组成，属遗址8米建控区范围，占地面积约36亩，建筑面积约2.4万㎡，容积率约0.4，总投资额约2.5亿元。 | - 25000 |  |
| - 西咸新区咸阳湖二期河滩治理 | - 主要对河堤路以南，上林大桥以东，朝阳七路以西的河滩滩面进行绿化。 | - 9000 |  |
| - 西咸新区民俗文化村 | - 初步选定在刘家沟、新庄、史村等具有文化历史资源优势的村落，探索民俗文化村建设，进行具有秦汉风格的村容村貌改造及历史文化展示，打造民俗文化统筹城乡示范点。 | - 15000 |  |
| - 西咸新区秦汉新城文化艺术中心 | - 位于秦文化园西南角占地面积约100亩，容积率1.8-2.0。 | - 100000 |  |
| - 西咸新区秦汉新城健康中心 | - 位于秦文化园东南角占地面积约100亩，容积率1.8-2.0。 | - 150000 |  |
| - 西咸新区秦汉新城医疗中心 | - 位于秦汉新城健康产业集群，总用地约12万平（180亩），总建筑面积约25万平，建安总投资约15亿元。 | - 100000 |  |
| - 西咸新区秦宫佳苑 | - 位于韩家湾天汉大道以北，汉都东二路以南，秦韵大道以东，秦盛六路以西，总建筑面积358499平方米，建筑22栋住宅，2052套，同时配建有幼儿园、商业及其它公共配套建筑物。 | - 115000 |  |
| - 西咸新区咸阳博物院 | - 位于渭河北岸秦文化公园内，一期主要建设咸阳博物院。 | - 81600 |  |
| - 西咸新区大秦文明园区南部广场及俩侧商业配套 | - 秦文明广场位于渭河河堤路以北、秦汉大道以东、咸铜铁路以南、秦宫一路以西，项目用地约1875亩，投资约62亿元人民币。整个广场以“秦文化”为主题，中心矗立“中国秦统一文明纪念碑”，周边集合文化、健康、休闲等相关产业。 | - 620000 |  |
| - 西咸新区“万古秦风”视觉光影秀项目 | - 是一部以中国历史上“秦”文化为背景大型新视觉光影秀。运用现代表演艺术、现代影视技术、现代舞台机械、布景及道具装置、现代科幻等技术与声光电设施，以音乐、灯光、多媒体装置等为主要表现手段，展现古典与时尚结合的，唯美、浪漫、壮观的，令人震撼的大规模情景视听幻影效果，鲜活地展现历史人物与历史场景。 | - 150000 |  |
| - 西咸新区西汉帝陵博物馆 | - 西汉帝陵博物馆建设内容包括游客服务中心、办公区、陈列服务区、文物储存区等。 | - 10000 |  |
| - 西咸第一医院 | - 引进一家“三级甲等”综合类医院，设计床位1000张，总建筑面积120000平方米。 | - 100000 |  |
| - 西咸新区丝路博物馆 | - 项目总用地面积约42亩，总建筑面积约10000平方米。 | - 50000 |  |
| - 西咸新区西咸美术馆 | - 美术馆项目总建筑面积50000平方米，其中，地上5层，建筑面积32800平方米；地下1层, 建筑面积17200平方米。 | - 40000 |  |
| - 西咸新区西咸剧院 | - 占地面积为40000平方米，总建筑面积为23000平方米。 | - 80000 |  |
| - 西咸新区西咸图书馆 | - 占地85亩，建筑面积8万平米，包括阅览大楼40400平方米，储备书库12000平米，一个1000座的专业音乐厅和两个200座的小报告厅，读者服务中心8080平方米，地下历史文献书库7200平米，停车库、设备等辅助用房12320平方米。 | - 120000 |  |
| - 西咸新区西咸音乐厅 | - 音乐厅占地面积26345平方米，建筑面积41423平方米，是一座现代化的、专为演奏音乐而设计建造的专业音乐厅。 | - 80000 |  |
| - 西咸新区西咸国际医院 | - 项目占地约113.8亩，设计床位1000张。 | - 300000 |  |
| - 西安交大韩城市基础教育园区项目 | - 韩城市基础教育园区包括西安交大韩城市高级中学、西安交大韩城市初级中学、西安交大韩城小学、西安交大韩城幼儿园，规划设计160个教学班，容纳近万名学生就读和生活。 | - 100000 |  |
| - 韩城市职业中等专业学校整体提升项目 | - 新征土地250亩，新建教学楼7800㎡、行政办公楼1500㎡、酒店管理与服务专业实训中心5000㎡，文体艺术中心11600㎡；新建现代制造农业政策实训基地7300㎡，学生宿舍、教工宿舍及其他生活用房13700㎡、塑胶操场30000㎡、室外配套建设。 | - 20000 |  |
| - 韩城市中医医院综合住院楼项目 | - 新建30000㎡综合住院楼一幢，框架结构，配套建设室外给排水、供电、消防、通讯、药库、污水处理、档案室、供暖等辅助设施。 | - 9000 |  |
| - 韩城市柳村古寨文化产业园建设项目 | - 对泌水河谷进行整体开发，包括柳村古寨、解老寨、解家沟。文化产业园规划7个板块：古寨文化体验区、民居文化体验区、传统美食街区、民俗博物馆、民乐园大剧场、复古客栈、秦晋商会文化交流中心。 | - 18000 |  |
| - 韩城市司马迁祠景区国家文史公园项目 | - 主要建设内容包括1100亩的司马湖水系及其他附属设施、1200亩的风景园林和900亩的建设用地等。 | - 80000 |  |
| - 韩城市“一带一路”韩城历史文化实景演艺园区项目 | - 主要建设实景剧演艺、古村落保护开发、水上娱乐项目及配套商业四大区域 | - 63000 |  |
| - 韩城市党家村景区综合开发建设项目 | - 1. 党家村旅游景区服务设施建设；2. 泌阳堡及休闲项目建设；3. 泌水河生态区建设；4. 文星阁广场开发建设；5. 农耕文化展示。 | - 100000 |  |
| - 韩城市梁带村遗址公园综合开发项目 | - 1. 梁带村两周遗址博物馆、游客服务中心及基础设施配套建设；2. 遗址景区商业街区建设；3. 民俗文化村建设。4. 观光农业园区建设。 | - 100000 |  |
| - 韩城市龙门风景区建设项目 | - 购买气垫船，开发秦晋峡谷、壶口-韩城水上观光线，提升配套旅游设施。 | - 20000 |  |
| - 韩城市猴山休闲度假村项目 | - 修建登山步道，完善基础设施，露营基地建设，建设农家乐。 | - 20000 |  |
| - 韩城市滑雪场建设项目 | - 建设滑雪道及配套基础设施。 | - 20000 |  |
| - 韩城市桑岭坤元庙建设项目 | - 维修古建，河道治理等基础工程及开展乡村旅游相关项目。 | - 20000 |  |
| - 韩城欣源国际温泉酒店项目 | - 建设以温泉、水文化为中心，建设综合楼一栋，独立休闲别墅数栋，以及会议室、娱乐室、室内游泳馆等。 | - 10000 |  |
| - 韩城市丰泽现代休闲农业观光园 | - 紧邻司马迁祠、魏长城遗址，围绕现代生态农业为中心的有机种植、生态养殖、鲜果采摘、游客互动、养老农业、魏长城文化体验及黄河峡谷探险拓展等农业休闲旅游项目。 | - 11300 |  |
| - 韩城市黄河中心建设项目 | - 该项目经过半年多的考察调研，确定在韩城建设建设黄河中心（音乐中心、体育中心、文化中心）。 | - 40000 |  |
| - 韩城盛星影视基地建设项目 | - 建设集影视剧拍摄、剧本创作交流、服装道具制作、演员培训交流、休闲度假、住宿餐饮等为一体的多元化综合影视基地。 | - 60000 |  |
| - 韩城市澽水河水上乐园项目 | - 将韩城风情文化与高科技水上乐园项目相结合，建设海啸造浪池、龙卷风滑道、尖峰极速滑道、黑暗漩涡等形成最富有激情、最充满动感的水上狂欢乐园。 | - 20000 |  |
| - 韩城市芝川古镇建设项目 | - 恢围绕将芝川打造成“文化旅游名镇”的目标，重新打造古镇的街区建设，建成集文化展示、休闲娱乐、餐饮购物为一体的综合性古镇。 | - 20000 |  |
| - 韩城市史记博物馆建设项目 | - 打造一个以纪念司马迁、宣传《史记》文化、弘扬民族优秀文化为主题，集文化、教育、休闲于一体的综合旅游项目。 | - 10000 |  |
| - 韩城市薰衣草庄园建设项目 | - 项目拟占地1000亩建设玫瑰园、特色摄影基地、水上区域、采摘园、接待服务区、花卉水果苗木培育基地等，项目估算总投资二亿元, 分三期完成。一期投资3000万元。 | - 20000 |  |
| - 韩城市少梁古都建设项目 | - 项目规划总面积5000余亩，将结合黄河古渡、黄土台塬、文物遗址、观光农业、西北国际赛鸽中心等特色资源，建设“少梁古渡”滨水游乐区、“梁都故城”综合服务区、“梁邑田家”休闲农业示范区、“汉武行宫”文化体验区及“秦晋之好”花谷观赏区等。 | - 30000 |  |
| - 韩城市大禹庙综合开发建设项目 | - 此项目分为两期进行。一期是项目启动期，政府投资道路和水、电等基础设施，以上结合新农村建设进行；与意向企业达成建设计划，同时结合国家文保资金，对周原大禹庙进行整修、修复关帝庙和三义庙、建设帝禹文化博物馆。 | - 250000 |  |
| - 韩城市普照寺综合开发建设项目 | - 1. 生态停车场建设；2. 游客服务中心建设；3. 佛教文化项目建设；4. 佛教文化商业一条街、饮食街建设等。 | - 30000 |  |
| - 韩城市社会福利园建设项目 | - 社会老人养老等8个区域，床位1800张，建筑面积16.4万平方米。 | - 30000 |  |
| - 韩城市新城区西庄镇、桑树坪镇片区棚户区改造项目 | - 新建安置房43000㎡，共4241套及配套基础设施等。 | - 110000 |  |
| - 韩城市新城区招商区棚户区改造项目 | - 新建安置房130000㎡，共1200套及配套基础设施等。 | - 35000 |  |
| - 韩城市桑树坪镇棚户区改造项目 | - 新建安置房120000㎡，共1119套及配套基础设施等。 | - 30000 |  |
| - 韩城市芝阳镇惠民小区棚户区改造项目 | - 新建安置房55149㎡，共500套及配套基础设施等。 | - 10000 |  |
| - 韩城市新型工业园区棚户区改造项目 | - 新建安置房145680㎡，共1214套及配套基础设施等。 | - 59000 |  |
| - 韩城市金城办东营村城中村改造项目 | - 新建安置房76000㎡，共380套及配套基础设施等。 | - 21000 |  |
| - 韩城市金城办文庙村城中村改造项目 | - 新建安置房82500㎡，共550套及配套基础设施等。 | - 21000 |  |
| - 韩城市金城办庙后村城中村改造项目 | - 新建安置房74400㎡，共372套及配套基础设施等。 | - 20000 |  |
| - 韩城市金城办范村城中村改造项目 | - 新建安置房62000㎡，共310套及配套基础设施等。 | - 14000 |  |
| - 韩城市新城办盘乐村城中村改造项目 | - 新建安置房400000㎡，共1200套及配套基础设施等。 | - 115250 |  |
| - 韩城市新城办董村城中村改造项目 | - 新建安置房65000㎡，共283套及配套基础设施等。 | - 17000 |  |
| - 韩城市新城办赵村城中村改造项目 | - 新建安置房65000㎡，共318套及配套基础设施等。 | - 17000 |  |
| - 韩城市新城办坡底村城中村改造项目 | - 新建安置房130000㎡，共574套及配套基础设施等。 | - 35000 |  |
| - 韩城市新城办三星村城中村改造项目 | - 新建安置房91000㎡，共182套及配套基础设施等。 | - 23000 |  |
| - 韩城市新城办姚庄村城中村改造项目 | - 新建安置房190000㎡，共976套及配套基础设施等。 | - 47500 |  |
| - 韩城市新城办新农村城中村改造项目 | - 新建安置房76200㎡，共635套及配套基础设施等。 | - 21336 |  |
| - 韩城市金城办莲池村城中村改造项目 | - 新建安置房104000㎡，共650套及配套基础设施等。 | - 26000 |  |
| - 韩城市金城办广场村城中村改造项目 | - 新建安置房84000㎡，共470套及配套基础设施等。 | - 21000 |  |
| - 韩城市韩电竹园小区棚户区改造项目 | - 新建安置房63360㎡，共528套及配套基础设施等。 | - 17741 |  |
| - 韩城市沟北区城中村改造项目 | - 新建安置房67200㎡，共560套及配套基础设施等。 | - 18816 |  |
| - 韩城市潭马村棚改项目 | - 新建安置房388920㎡，共3241套及配套基础设施等。 | - 108898 |  |
| - 韩城市新民村城中村改造项目 | - 新建安置房105960㎡，共883套及配套基础设施等。 | - 29669 |  |
| - 韩城市留芳村城中村城中村改造项目 | - 新建安置房66960㎡，共558套及配套基础设施等。 | - 18749 |  |
| - 韩城市重阳村城中村城中村改造项目 | - 新建安置房142800㎡，共1190套及配套基础设施等。 | - 39984 |  |
| - 韩城市五星村城中村城中村改造项目 | - 新建安置房84240㎡，共702套及配套基础设施等。 | - 23587 |  |
| - 韩城市相里堡城中村城中村改造项目 | - 新建安置房91800㎡，共765套及配套基础设施等。 | - 25704 |  |
| - 韩城市韩光里小区棚户区改造项目 | - 新建安置房43680㎡，共364套及配套基础设施等。 | - 12231 |  |
| - 韩城市西峙路片区棚户区改造项目 | - 新建安置房360000㎡，共3000套及配套基础设施等。 | - 100800 |  |
| - 韩城市桢州路片区棚户区改造项目 | - 新建安置房276000㎡，共2300套及配套基础设施等。 | - 77280 |  |
| - 韩城市金塔社区棚户区改造项目 | - 新建安置房264000㎡，共2200套及配套基础设施等。 | - 73920 |  |
| - 韩城市黄河湿地文化体验和水上游乐项目 | - 开发水上游乐线路和湿地体验项目，开展湿地人家、湿地垂钓、湿地野营等活动。建设湿地体验区、观光旅游区、餐饮娱乐区、水上游乐区和龙门古渡公园等。 | - 10000 |  |
| - 韩城市经开区独立工矿区搬迁改造基础设施项目 | - 新铺设道路78.7km；新建供水厂2座，日供水能力16万m3，铺设供水管网30km、输水管道10km；综合治理河道7.7km；新建垃圾处理场2座；改扩建污水处理厂1座；新建集中供热站一座，铺设供热管道18km，改造5680户的供暖管网。 | - 150000 |  |
| - 韩城市经开区独立工矿区搬迁改造公共服务设施项目 | - 新建幼儿园2座，中学2座；新建体育活动中心1座、公共服务设施3座（集贸市场、餐饮、商业、公园等）、垃圾处理站1座。 | - 42000 |  |
| - 韩城市经开区独立工矿区接续替代产业发展平台项目 | - 新建道路15.8km,安装天然气管道32km；新建污水处理厂2座；架设供电线路37.6km，改造供电线路15.45km；新建供热交换站1座，铺设供热管道15km；新建供水厂1座。供水规模为40万m³，铺设供水管网53km。 | - 257000 |  |
| - 韩城市桑树坪镇采煤沉陷区搬迁和村庄复垦治理项目 | - 治理压煤村庄遗留问题，彻底解决群众生命财产安全；土地复垦，发展优势花椒、核桃产业等。 | - 4000 |  |
| - 韩城市桑树坪镇桑树坪至霸岭旅游循环线路项目 | - 以桑树坪至霸岭山庄为轴线，开发南梁山脉，丰富旅游线路。 | - 10000 |  |
| - 韩城市桑树坪镇新型农村千人社区建设项目 | - 计划在独泉、雷镇、枣庄、卓立、竹园5个村庄建设5个新型农村千人社区，每户不超过120平方米，独院形式，集中移民搬迁安置。 | - 50000 |  |
| - 韩城市新城区千人社区建设项目 | - 建设占地100亩左右，8-10层的小高层村民安置楼。户型以90、120平方米为主，总建筑面积控制在5000平方米，附带设施完备，努力实现340户，1300余村民搬迁安居，实现社区居住。 | - 23000 |  |
| - 韩城市偏远山区扶贫移民搬迁项目 | - 计划搬迁泡泉、上庄、楼子、道口梁、独泉、院子等61个山区村1.3万户4.5万人。新建安置房1.3万套，住房面积135万平方米以及健全配套基础设施和公共服务设施项目，规划配套千亩种植园、千头养殖区、小微加工区、连锁商贸区、餐饮服务区等产业项目。 | - 348000 |  |
| - 韩城市九星市场建设项目 | - 地下用地规模为39亩，规划建设单建式人防工程，建筑面积约为21000平方米，同时在地面配建占地约15000平方米的停车场；地上用地规模为15亩，建设两层约18000平方米的市场。 | - 15000 |  |
| - 韩城市龙门镇商业综合体建设项目 | - 建筑面积1.7万平方米，建设集停车、购物、餐饮、娱乐为一体的中大型商业综合体。 | - 12000 |  |
| - 韩城市城市新能源汽车充电设施建设项目 | - 城市建成区建设4座充电站，每座充电站建设25个充电桩。 | - 5000 |  |
| - 韩城市芝川镇东少梁村棚户区改造项目 | - 新建安置房86558㎡，共624套及配套基础设施等。 | - 8195 |  |
| - 韩城市金城办晨钟村“紫云月季城”棚户区改造项目 | - 新建安置房31080㎡，共386套及配套基础设施等。 | - 8700 |  |
| - 韩城市西庄法王庙整体开发建设项目 | - ①法王庙观光；②恢复戏台；③建设庙前广场；④恢复过去每年三次的法王庙会；⑤重塑法王神像，恢复香火；⑥旅游配套及服务设施建设。 | - 5000 |  |
| - 韩城市水务信息化大楼建设项目 | - 项目占地面积80-100亩，规划建筑面积20000平方米，其中办公大楼主体建筑为10层，建筑面积11000平方米。 | - 20000 |  |
| - 韩城市晨钟村城中村改造项目 | - 占地300亩，建筑面积32万㎡。 | - 100000 |  |
| - 韩城市金城办薛曲棚户区改造项目 | - 项目新建192套，建筑面积26540平方米。 | - 8000 |  |
| - 韩城市刑侦综合大楼建设项目 | - 建设18层，建筑面积13000㎡的现代化办公大楼一栋，内设刑事技术、特种侦查、综合实验、审讯办案等专业场所和配套设施。 | - 10000 |  |
| - 黄河（韩城）国际会展中心建设项目 | - 占地500亩，总建筑面积17.6万平方米，包括工人文化宫、妇女儿童活动中心、青少年活动中心、展馆、迎宾馆等。 | - 77600 |  |
| - 韩城市职业学院建设项目 | - 学校规划规模在校生120000人，新建铸造加工、工业机械、煤炭化工、农林水产、旅游服务、综合艺术、建筑工程、社会服务、师范教育9类专业建设教学楼及实训工厂等。 | - 60000 |  |
| - 韩城市桢州公园地下停车场建设项目 | - 建设面积2.8万㎡，地下两层，800个停车位，包括：小吃城、游乐场、物资储备库和部分人防工程。 | - 12000 |  |
| - 韩城市人民医院迁建项目 | - 总建筑面积10万㎡，设置床位1000张，住院楼为地上15层，地下一层，建筑面积5.2万㎡，门诊医技楼为地上4层，地下一层，面积4.3万㎡及0.5万㎡辅助设施。 | - 52000 |  |
| - 韩城市体育产业园区 | - 建设大型体育馆及综合配套设施。 | - 100000 |  |
| - 韩城市大学生和返乡农民工创业示范园建设项目 | - 规划建设面积总计20万平方米，其中：8个镇办各建设1个2万平方米的创业公社，市区建设1个4万平方米的创业工场，扶持1万名农民工在园区创业就业。 | - 20000 |  |
| - 韩城市职业技能培训实训基地建设项目 | - 建设实训场地23000平方米，包括办公区、建筑技术实训基地（操作技能训练中心、工程技术实训中心、技术研发中心）、工程机械实训基地（工程机械操作实训中心、工程机械故障诊断实训中心、工程机械拆装机维修实训中心、模具制作实训中心）、手工制作实训基地、家政服务实训基地。购置实训设施。 | - 19000 |  |
| - 韩城市芝川镇省级重点镇建设项目 | - 总占地512亩，主要建设内容包括新建住宅、小学、幼儿园、社区服务、公共建筑等配套设施及道路、给排水、绿化、污水处理厂、垃圾转运站等基础设施。 | - 200000 |  |
| - 韩城市经开区龙门供水厂道路建设项目 | - 对龙门原水厂进行扩建，给水能力5万立方/天，水厂用地扩大至3.5公顷。 | - 10000 |  |
| - 韩城市经开区区域电网工程道路建设项目 | - 利用经开区建设的煤矸石电厂、煤泥电厂、余热电厂及即将建设的2×350MW低热值电厂作为供电源，配套建设输电设施，通过建设经开区区域电网，满足龙钢、龙门煤化等企业用电需求，实现自发自用、多余上网、降低电价的目标。 | - 50000 |  |
| - 韩城市体育场提升改造 | - 改造面积7500平方米，主要改造看台钢结构、膜结构、，安装照明灯光设施、LED、监控平台、观众座椅等他配套设施。 | - 2075 |  |
| - 韩城市文化艺术中心项目 | - 位于乔南路东段北侧，东峙路东侧，占地30亩。集专业演出、群众娱乐、文化艺术培训、民俗展示、书画展览、数字电影院等为一体的综合性文化活动中心，总建筑面积71000㎡。 | - 27000 |  |
| - 韩城市文化中心和CBD项目 | - 建设文化演艺中心和商业中心，建筑面积20万平方米。 | - 100000 |  |
| - 韩城市体育产业园区 | - 建设大型体育馆及综合配套设施。 | - 100000 |  |
| - 韩城市中医医院迁建项目 | - 设置床位500张。新建53130㎡门诊医技楼、综合住院楼、地下停车场和辅助设施。 | - 37000 |  |
| - 韩城市妇幼保健院妇幼保健综合楼建设项目 | - 新建12000㎡妇幼保健综合楼，配套建设室外给排水、供电、消防、供暖等辅助设施。 | - 5000 |  |
| - 韩城市智慧旅游系统开发建设项目 | - 建设一个以游客需求为中心，提供网络咨询与售票、游客中介服务、旅游导视系统、讲解系统、APP开发等集为一体的旅游综合服务信息中心。 | - 2000 |  |
| - 韩城市标准化垃圾处理厂项目 | - 建设标准化垃圾填埋场五处。 | - 20000 |  |
| - 韩城市生活垃圾转运站工程 | - 计划建设垃圾转运站7座（新城区2座、新城北区1座、金城区1座、芝川镇1座、芝阳镇1座、龙门镇1座），每座转运站规模为150-200吨/天、占地约8亩，主要建设内容包括：垃圾转运站及配套设施等。 | - 5000 |  |
| - 韩城市新天地建设项目 | - 项目占地19.75亩，总建筑面积3.65万㎡，建设商业综合体，包括百货超市、儿童互动乐园、影院等。 | - 20000 |  |
| - 韩城市黄河艺术中心项目 | - 建设黄河中心（音乐中心、体育中心、文化中心），集影视剧拍摄、剧本创作交流、服装道具制作、演员培训交流、休闲度假、住宿餐饮等为一体的多元化综合影视基地。 | - 100000 |  |
| - 韩城市盛星影视基地建设项目 | - 建设集影视剧拍摄、剧本创作交流、服装道具制作、演员培训交流、休闲度假、住宿餐饮等为一体的多元化综合影视基地。 | - 60000 |  |
| - 韩城市隍庙古街区建设项目 | - 项目占地71亩，总建筑面积32170㎡，建设文化商业街区、客栈、餐饮、休闲娱乐设施等。 | - 15000 |  |
| - 韩城市古城游客服务中心和停车场建设项目 | - 占地面积约100亩，建筑面积约5000㎡，建设游客服务中心、小车及旅游大巴停车场、绿化景观、照明等。 | - 7000 |  |
| - 韩城市司马迁文化景区 | - 建设司马迁博物馆、中华史家文化园、芝川古镇改造、韩城古城景区等。 | - 1370000 |  |
| - 韩城市党家村景区综合开发建设项目 | - 1. 党家村旅游景区服务设施建设；2. 泌阳堡及休闲项目建设；3. 泌水河生态区建设；4. 文星阁广场开发建设;农耕文化展示。 | - 100000 |  |
| - 韩城市黄河湿地文化体验和水上游乐项目 | - 开发水上游乐线路和湿地体验项目，开展湿地人家、湿地垂钓、湿地野营等活动。建设湿地体验区、观光旅游区、餐饮娱乐区、水上游乐区和龙门古渡公园等。 | - 10000 |  |
| - 韩城市澽水湿地资源保护和利用项目 | - 在澽水板桥、城区和芝川段建立休闲宣教景区0.85万亩。 | - 10000 |  |
| - 韩城市新老城区结合部坮塬地带景观提升工程 | - 项目起点金塔公园，南至二环南路，主要建设内容包括：土地租用、水土流失治理、园地整修、苗木栽植、景观小品制安、大型景观瀑布建设、地下停车场建设、休闲广场建设、喷灌系统安装等。 | - 25000 |  |
| - 韩城市文星公园建设工程 | - 项目总占地200亩，主要建设内容包括：土地征用；景观绿化及配套附属设施等。 | - 3000 |  |
| - 韩城市南湖公园建设工程 | - 总占地约1698亩，其中绿地面积 205亩、水域面积 507亩、居住用地599亩、商业用地面积213亩、交通设施用地174亩，包括滨水会所区、滨水特色商业区、广场码头区、娱乐沙滩区、生态游憩区等。 | - 89798 |  |
| - 韩城市中湖公园建设工程 | - 项目占地总面积约921亩，其中绿地面积43.4亩，水域面积201亩，商业用地面积427.2亩，水量40.2万立方米。包括商业建筑、景观工程、水体土方及防渗工程以及市政设施工程等。 | - 173420 |  |
| - 韩城市北湖公园建设工程 | - 项目总占4203亩，水域面积2001亩，包括北湖水体土方及防渗工程、景观绿化工程、市政桥梁及其他配套工程，以及依托北湖湖面建设的水上创意集市、水上度假村等商业配套建筑的建设工程。 | - 150010 |  |
| - 韩城市西禹高速韩城4个出口处绿化提升改造工程 | - 芝川出口绿化面积约225亩，拆迁面积3000m2；韩城出口绿化提升面积56亩，拆迁面积500m2；龙门出口绿化面积约450亩，拆迁面积约1200m2；龙门工业园区出口绿化面积约200亩，主要建设内容包括：土地租用、园地整修、苗木栽植、景观小品制安、喷灌系统安装等。 | - 10000 |  |
| - 西禹高速韩城城区段道路两侧绿化工程 | - 公共活动区域、水系、自行车慢行系统、绿化工程及其他配套设施。 | - 95000 |  |
| - 韩城市上景峰户外运动基地建设项目生态园 | - 开发景峰生态园旅游资源（1. 户外拓展基地。包括极限挑战营、拓展训练营、高山骑行营；2. 风情酒店；3. 民俗村）。 | - 10000 |  |
| - 韩城市东少堤及景观桥项目 | - 项目位于国家文史公园中，道路、景观桥梁为园区内部的基础配套设施，其中东少堤1.3公里，景观桥10余座。 | - 55000 |  |
| - 韩城市龙门石门大峡谷休闲旅游项目 | - 建设轮渡、栈道、酒店、恢复龙门古迹建筑、攀岩、农业生态、休闲等项目。 | - 70000 |  |
| - 韩城市黄河生态文化博物园 | - 建设用地300亩，其中保护区管理机构、生态教育、可研、宣教及救护100亩，植物园100亩，黄河黄土风情馆、植物标本馆、动物标本馆、饮食文化街100亩。 | - 25000 |  |
| - 韩城市凿开河全流域生态旅游开发项目 | - 以独特的深潭、石瀑、悬崖山谷、村寨遗迹、良好的森林动植物资源等自然生态景观为依托，重点发展潭戏瀑、峡谷漂流、溯溪观览、山寨跑贼、治水神工、农业休闲、观光度假、乡村骑行、骑车露营等体验内容，建成以川道观光游、休闲体验游、乡村度假游为重点的复合型乡村休闲观光型景区、省内知名的生态低碳旅游胜地。 | - 50000 |  |
| - 韩城市板桥金银湾生态休闲乐园项目 | - 建设1000亩集乡村体验、农业休闲、运动娱乐、养生度假、商务拓展为一体的生态型度假景区。 | - 12000 |  |
| - 韩城市香山景区旅游开发 | - 开发香山景区(1. 建设游客服务中心；2. 建设登山步道及红叶最佳观桑台；3. 景区道路、停车场、旅游厕所、灯光、垃圾箱等基础设施建设；4. 户外运动基地及房车营地等；5. 农家乐集群。 | - 20000 |  |
| - 韩城市板桥镇全域旅游开发 | - 开发板桥境内旅游资源。 | - 150000 |  |
| - 韩城市晨钟生态园建设项目 | - 建设10万平方米，集民俗、休闲、景观、娱乐为一体的生态园。 | - 150000 |  |
| - 韩城市芝阳清风水韵街及清水古村落保护 | - 清风水韵街及清水古村落修复。 | - 30000 |  |
| - 韩城市梁带村大遗址整体保护项目 | - 1. 梁带村遗址博物馆陈列展示项目；2. 19、26、27号大墓加固及保护大棚建设项目；3. 梁带村遗址冲沟治理项目；4. 博物馆室内水消防项目；5. 大遗址前期规划、调研项目。 | - 15000 |  |
| - 韩城市智慧房车营地建设项目 | - 根据《中国汽车露营营地建设标准》，建设汽车露营营地。 | - 5000 |  |
| - 榆林市石峁国家遗址公园保护开发项目 | - 规划建设国家级遗址公园。 | - 40000 |  |
| - 西安市周至县秦岭国家植物园园区建设项目 | - 建设内容主要包括：热带名花异卉馆、温室馆引种展示景观工程、殿镇新街基础服务设施建设、首阳高山植物园建设、生态客栈、地热温泉、大门广场旁花卉市场、田峪景区运营管理服务设施建设以及智慧植物园建设项目等。 | - 35500 |  |
| - 汉中市两汉三国文化景区 | - 以汉中中心城区古汉台、拜将坛、饮马池“西汉三遗址”保护为重点，规划面积70公顷。 | - 400000 |  |
| - 汉中市龙岗文化旅游园区 | - 拟建设龙岗国家考古遗址公园、文化体验旅游观光区，恢复建设千年古刹佛禅文化体悟区，建设湖岸休闲度假区、田园风情观光区，规划面积390公顷。 | - 600000 |  |
| - 中国延安圣地河谷文化旅游产业园区金延安板块建设项目 | - 1. 文化旅游设施，包含钟楼及广场和博物馆、老教堂、大戏台、老邮局、新华书店、游客服务中心、园区标示标志牌等内容。 2. 园区市政基础设施包括道路、金延安大桥、地下综合管廊、给排水、燃气、热力等市政管网；停车场、景观绿化、路灯等亮化工程。 3. 园区配套商业、写字楼、酒店及住宅、农民安置等。 | - 248690 |  |
| - 延安市文安驿文化产业园区 | - 项目总占地约405亩，分三期开发，一期占地67.8亩，二期占地239.7亩，三期占地95.85亩。以文安驿站为核心，原生村民社区为延伸，立足古镇风貌保护，打造成为集精品住宿、特色餐饮、主题文化展示和人文体验于一体的复合型旅游项目。 | - 45000 |  |
| - 延安市中国革命文艺家博物院 | - 中国革命文艺家博物院项目规划设计主要功能分为五个区：鲁艺核心遗址保护区、延安革命文艺纪念馆区、西山美术实践体验基地区、东山名人博物馆群及鲁艺文化产业园区；总用地面积约313亩，总建筑面积约20000平方米（包括主馆和名人故居），项目建成后产权归属于延安市鲁艺园区管理办公室。 | - 20000 |  |
| - 延安市东方红广场项目 | - 东方红大剧院，整体建筑面积约12916平方米，将打造实景体验剧，把表演区与观众区融为一体，“戏”就发生在观众身边。观众从进入剧场起，经过代入、参与和转变，继而成为了出席上世纪三四十年代延安一场庆祝晚会的参与者。自由蓝、青春绿、理想红、浪漫紫、历史金，“延安的色彩”将穿透生命与时光，浸染观众的灵魂与精神。建成后产权归属于延安市文化广电新闻出版局。 | - 16928 |  |
| - 西咸新区沣东新城陕西文化艺术博物院项目 | - 建设文学馆、音乐馆、美术馆、非遗馆四馆及游客服务中心约50000平方米（其中，地上建筑面积约32500 ㎡、地下建筑面积约17500 ㎡），馆区内建设“三中心”（陕西书画艺术中心、陕西文物复仿及艺术品中心、西安电视剧版权交易中心）；建设游客服务中心建筑面积约3000 ㎡；建成后产权归陕文投所有。 | - 79400 |  |
| - 安康市瀛湖文化旅游景区 | - 项目规划建设用地总面积420.36公顷，计划通过5～8年的开发建设，构建起人文友好、生态美好的国家级生态涵养旅游示范区。具体项目如下： 1. 基础设施和公共服务设施：围绕流水、大坝、翠屏三大景区旅游服务区，完善区域道路、电力、电信、给水、排水、环保等基础设施配套；配套建设酒店宾馆、餐饮、娱乐等旅游接待设施；实施区域生态环境保护与整治。 2. 其它项目:结合旅游扶贫和南水北调水源地综合治理，合理配置区域各类旅游资源，沿汉江水系，以乡村旅游为主线，导入富硒茶谷片区、清泉原乡片区、汉广文苑片区、金螺岛、 翠屏岛、玉兴岛等重点旅游项目，丰富旅游产品内容，形成上下联动的区域性经济发展格局。 | - 300000 |  |
| - 西安市陕西省智慧旅游综合平台项目 | - 本项目建设以五大能力平台为核心的陕西省智慧旅游综合平台，并最终将陕西省智慧旅游综合平台升级拓展成为陕西智慧城市建设的基础平台。 平台层主要建设任务有大数据应用公共平台、物联网公共平台、电子商务公共平台、位置服务公共平台和视频融合公共平台，为平台上层应用提供数据、业务、接口的支撑。 应用层主要规划建设七项针对管理、服务和营销的具体应用，包括建设七大应用系统智慧旅游政务管理系统、运行监控与应急指挥系统、旅游产业情报与分析系统、智慧旅游资讯网营销系统、旅游人才培训系统、智慧旅游电子商务系统、陕西省旅游微信公众服务号。 备注：陕西省智慧旅游综合平台建成后，产权归属于陕西省旅游局，陕文投集团根据合同将拥有十年经营权和使用权，并享有经营权和使用权的优先续约权。 | - 32400 |  |
| 四、生态环境（40个） |  | - 2485479.31 |  |
| - 咸阳市永寿县采煤沉陷区搬迁项目 | - 项目占地78.13亩，搬迁500户，建筑面积58000平方米。 | - 11800 |  |
| - 咸阳市武功镇漆水河休闲生态景观工程 | - 建设融合武功镇历史元素的武爱广场和漆水河湿地景观。 | - 23000 |  |
| - 咸阳市清河流域三原县段水环境综合整治项目 | - 建设大程镇和西阳镇污水收集管网；空军导弹学院、93861部队、68103部队、201研究所生活污水处理站；嵯峨镇生活污水处理站及污水收集管网；城关镇寇家村康家组和半个城村生活污水处理站及排污管网；大程镇库容30万立方米、独李镇27万立方米垃圾无害化填埋场及渗滤液收集设施；陕柴厂区域、渠岸镇铁王村、城关镇土家村排污管网建设；清河河道环境整治；工业企业污水处理设施进行提标改造项目。 | - 20500 |  |
| - 咸阳市三原县生活垃圾资源化处理项目 | - 对全县生活垃圾进行集中收集清运并进行资源化处理后进行回收利用。 | - 15000 |  |
| - 咸阳市泾阳县泾河泾阳段（S208-张家山渠首）生态综合整治项目 | - 泾河北岸防洪及道路建设；泾河河道治理；南岸地质灾害防护；百年万亩枣树林保护工程。 | - 335000 |  |
| - 咸阳市泾阳县北部废弃关闭矿山恢复绿化治理项目 | - 口镇、安吴、兴隆、王桥四镇所辖区域内废弃矿山绿化治理，治理范围东西长约34公里，对17个矿区进行危岩清除，修截排水渠，土地治理，植被恢复。 | - 250000 |  |
| - 咸阳市新兴纺织工业园垃圾发电厂 | - 项目建设1.2万KW发电站一座及其附属工程。 | - 50000 |  |
| - 咸阳市礼泉县醴泉泥河生态治理项目 | - 项目建设蓄水工程，截污干管工程和景观工程三部分，在泥河沟内形成2.5KM景观水面，两岸一定区域打造城市绿化带，建设城市生态廊道。 | - 29849.09 |  |
| - 宝鸡市陈仓区陕西千渭之会国家湿地公园建设项目 | - ①保护修复王家崖水库库塘湿地1094.5公顷，营建防护林带16.7公里、60公顷，景观林带20公里、197公顷，修复千河、渭河河流湿地300公顷。②新建保护、监测站点4处。③加固、新建生态堤防25.8公里（千河15.1公里，渭河10.7公里）。④建设湿地文化长廊3处，秦文化展示园1处，景观廊亭17处，观鸟塔、标志塔各1座。⑤新建综合管理中心1处1300平方米，宣教展示中心1处2000平方米，科研监测中心1处200平方米，完成公园水、电、暖等附属工程。 | - 54000 |  |
| - 渭南卤阳湖生态补水设施建设项目 | - 利用二黄南干渠，经沉淀后，从下寨分水闸至卤阳湖西区新建渠道31.5公里及相关配套设施。 | - 84000 |  |
| - 渭南卤阳湖湿地生态建设项目 | - 以恢复卤阳湖生态湿地为主要内容,重点开发卤阳湖景区，规划建设34.9平方公里的生态旅游区。 | - 300000 |  |
| - 渭南市富平县温泉河综合治理工程 | - 该工程起于西二环大桥上游200米处，止于三寨水库，全长12.5公里，建设内容包括新建堤防护岸25.2km，新建砼滚水坝5座，形成景观水面977亩；堤防外建设河道防护林带2967亩；建设滨河（运动）公园6处，面积3720亩；新建沿河防汛道路24.6km。 | - 204000 |  |
| - 延安市污水厂再生水处理中水回用工程 | - 处理规模4万立方米/日，铺设中水回用主管网总长28.95公里。 | - 10328 |  |
| - 延安市王瑶水库水源地水环境保护与治理工程 | - 1. 水库排沙及岸坡崩塌整治工程；2. 水库库区水生态修复工程；3. 水库上游流域水环境综合治理工程；4. 石油污染应急处置工程；5. 库区与入库河流水质监测及预警能力建设工程；6. 库区水环境管理能力建设工程。 | - 183400 |  |
| - 延安市黄龙县生态工业园区基础设施建设项目 | - 内容包括：道路建设、给排水、供热、燃气、电力和电信等工程。 | - 65500 |  |
| - 延安市餐厨垃圾无害化处理和资源化利用工程 | - 前期年处理垃圾35000吨，后期年处理垃54000吨，建设用地50-70亩。垃圾收集、清运、无害化处理及资源化利用。 | - 9424 |  |
| - 延安市7.5MW城市生活垃圾焚烧发电建设项目 | - 城市生活垃圾无害化、资源化、减量化处理的市政公用设施；垃圾处理量：500吨/天。 | - 22000 |  |
| - 榆林能源化工投资有限公司中心城区垃圾焚烧发电项目 | - 日处理生活垃圾1200吨，采用硫化床炉工艺。 | - 38000.00 |  |
| - 榆林市危险废物处置中心项目 | - 新建163吨/日危险废物处置中心，包括30吨/日焚烧车间、30吨/日物化处理车间、30吨/日废硫酸资源化回收车间、42吨/日稳定化/固化车间、51吨/日安全填埋。 | - 22500.00 |  |
| - 榆林市陕西玉林集团公司神木县垃圾焚烧发电项目 | - 3台垃圾焚烧炉，每台焚烧炉处理能力为350吨，焚烧炉2用1备，同时配套2台6MW汽轮发电机组。 | - 29000.00 |  |
| - 榆林市医疗废弃物处理项目 | - 将原日处理医疗废弃物量5吨升级为日处置医疗废弃物量10吨。 | - 2500.00 |  |
| - 汉中市陕西省大巴山（镇巴）原始木竹林自然保护区旅游开发项目 | - 依托良好的生态环境和丰富的木竹资源进行旅游和系列竹制品开发。建设一批旅游景点，游客接待中心、竹文化博物馆、旅游公路等。完善供电、供水、通讯等配套基础设施。 | - 45000 |  |
| - 安康高新区付家河流域综合整治开发项目 | - 付家河（高新段）防洪堤坝综合治理，配套完善园区、社区污水管网；对流域两岸垃圾进行全面清理，城镇生活垃圾集中收集、转运、处理设施建设工程；对过境部分河道进行疏浚和清淤，修建橡胶坝，涵养区生态修复改善水质；河道内建设人工湿地人文景观，河道外建设生态林带工程。 | - 160000 |  |
| - 西咸新区斗门水库试验段堤岸提升工程 | - 堤岸提升工程拟选址于斗门水库试验段北部，总体规模约75.2万㎡。总投资3.82亿元。工程建设内容主要包括：浪漫花海、荷花塘、码头、鹊桥、亲水平台、婚礼草坪、健康步道、停车场等。 | - 38200 |  |
| - 西咸新区斗门水库水土保持 | - 水土流失防治措施体系由工程措施、植物措施和临时措施组成。其中主要工程措施：表土剥离250.57万m³、表土回覆250.57万m³、土地整治97.48h㎡、土地复垦79.79h㎡。土方开挖6500m³，土方夯实3640.09m³。植物措施生态护坡288.54h㎡，栽植乔木9309株、栽植灌木357163株、种草710.24h㎡。临时措施：草袋装土18.87万m³、密目网苫盖123.32万㎡、土方开挖7815.00m³、土方夯实7815.00m³。 | - 79500 |  |
| - 西咸新区沣东垃圾焚烧发电项目 | - 建设日处理量2000吨生活垃圾焚烧发电项目。 | - 100000 |  |
| - 西咸新区秦汉森林公园 | - 位于窑店办黄家沟烟王自然村南北路以东，安陵绿化带以西，高干渠以北，旅游路以南，项目是集观光、休闲、旅游、科普教育等为一体的综合性城市森林公园项目。 | - 20000 |  |
| - 西咸新区沣渭半岛生态绿洲项目 | - 湿地公园位于沣渭三角洲，占地约1000亩。 | - 20000 |  |
| - 西咸国际文化教育园沙河海绵型生态修复 | - 沙河海绵型生态修复项目对西咸国际文化教育园沙河段及沿岸，全长约7km的河道按照海绵城市理念进行治理。 | - 82400 |  |
| - 韩城市城市南区雨洪水积蓄利用工程 | - 项目总占地面积约730亩。主要建设内容包括：建设人工湖和绿化景观，推动雨水收集和综合利用，建设海绵城市。其中，人工湖面积约474亩，水深约3米；绿化景观面积约256.44亩。 | - 43000 |  |
| - 韩城市污水处理再生水利用工程 | - 设计规模为日处理水量1.25万吨，日供水1万吨，解决城市道路绿化及公园用水问题。建设内容包括污水处理再生水厂工程和管网工程两部分。污水处理再生水管网工程，主要铺设DN150-DN400供水管网23.48公里，供水管材为球墨铸铁给水管。 | - 9310 |  |
| - 韩城城区西部生态公园建设项目 | - 建设公园2000亩。 | - 35000 |  |
| - 韩城市澽水湿地资源保护和利用项目 | - 在澽水板桥、城区和芝川段建立休闲宣教景区0.85万亩。 | - 10000 |  |
| - 韩城市工业热力利用工程 | - 对龙门工业园、西昝工业园企业热能予以回收利用，建设余热回收装置、热交换站、供热管道等，主要提供工业动力用汽、化工产品生产用汽、周边居民集中供热用汽等。 | - 30000 |  |
| - 韩城市引黄入城供水生态环境综合治理项目 | - 项目分四部分内容。1. 引黄入城供水：工程设计为三级提水，取水流量为5.6立方米/秒，总装机22000千瓦。新建抽水站、沉沙设施、高位水厂，安装输水管道28.7公里及配套设施等。为龙门镇、西庄镇、新城办、金城办等4个镇办77个行政村提供生活、灌溉用水，同时为经开区提供生产、生活用水，为城区提供生态用水。 2. 三湖”项目：规划总用地6796亩。其中南湖用地1697亩，水体占地500亩；中湖用地920亩，水体占地200亩；北湖用地4179亩，水体占地2000亩，开发用地约1500亩。 3. 百里生态景观水系建设项目：按照“引黄入城供水”的理念，构建禹门口引黄供水→北湖→中湖→南湖→瀑布→澽水河→司马湖→黄河的百里生态景观水系。 4. 西禹高速两侧绿化生态涵养项目：南起芝川大桥桥北，北至解家村大桥桥南，全长14.7公里，绿化总面积约3250亩。 | - 350000 |  |
| - 韩城市固体及危险废物处置中心 | - 建设日处理1000吨固体及危险废弃物处置中心。稳定性固体废弃物填埋场库容300万立方，配套建设焦油渣等可燃废物焚烧及余然利用车间、重金属和反应催化剂等化学产品资源化回收车间等。 | - 20000 |  |
| - 韩城市龙门工业污水处理及中水利用工程 | - 建设日处理3万吨工业污水处理厂和污水管网收集设施。同时建设中水利用工程，铺设中水管网，实现工业污水与镇区生活污水处理后的共同利用，用于企业生产、市政设施、绿化等用水需求。 | - 20000 |  |
| - 韩城市新型工业园污水处理及中水利用工程 | - 新型工业园区是经开区产业转型的项目聚集区，随着企业的相继入驻，急需配套建设污水处理设施。规模为日处理污水1万吨，配套建设污水管网收集和中水管网利用系统。 | - 10000 |  |
| - 韩城市餐厨垃圾资源化处理项目 | - 该项目设计征地55亩，建设期为1年，运营期限29年。项目分为收运系统和处理厂建设两大体系。一期规划50T/D,二期规划100T/D。 | - 11900 |  |
| - 渭南市蒲城县生活垃圾焚烧发电项目 | - 配备2台日处理生活垃圾250t/d的机械炉排炉式垃圾焚烧炉，装机规模为凝汽式汽轮发电机组，最终达到日处理1000吨生活垃圾（二期）规模。 | - 25368.22 |  |