附件1

— 5 —

《渭河流域水污染防治三年行动方案（2012—2014年）》遗留项目表

| 序号 | 市区 | 项目名称 | 项目类别 | 计划实施时间 | 评估前进度 | 自评结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝鸡市 | 陈仓区金信安污水处理厂 | 污水处理厂提标改造 | 2011—2013年 | 在建 |  |
| 2 |  | 高新区污水处理厂 | 污水处理厂提标改造 | 2011—2013年 | 在建 |  |
| 3 |  | 千河流域千渭之会湿地 | 生态湿地 | 2011—2013年 | 在建 |  |
| 4 | 铜川市 | 铜川市新耀污泥处置项目 | 新扩建污水垃圾处理设施 | 2012—2014年 | 前期 |  |
| 5 |  | 铜川市北市区垃圾处理厂 | 新扩建污水垃圾处理设施 | 2011—2014年 | 在建 |  |
| 6 | 渭南市 | 卤阳湖污水处理厂 | 新扩建污水垃圾处理设施 | 2011—2014年 | 在建（项目申请延期） |  |
| 7 |  | 澄城县农业园区污水处理厂 | 新扩建污水垃圾处理设施 | 2012—2013年 | 在建 |  |
| 8 |  | 华州区瓜坡镇污水处理厂 | 新扩建污水垃圾处理设施 | 2012—2014年 | 在建 |  |
| 9 |  | 渭南市污水处理厂 | 污水处理厂提标改造 | 2012—2013年 | 在建 |  |
| 10 |  | 陕化化肥股份有限公司冀家河生态湿地 | 生态湿地 | 2012—2014年 | 前期（项目申请变更） |  |
| 11 |  | 沋河入渭生态湿地 | 生态湿地 | 2013—2014年 | 前期（项目申请延期） |  |
| 12 |  | 卤阳湖生态湿地 | 生态湿地 | 2012—2014年 | 未开工（项目申请变更） |  |
| 13 |  | 华阴市太华生态湿地 | 生态湿地 | 2012—2014年 | 未开工（项目申请变更） |  |
| 14 | 西咸新区 | 沣东新城上林苑污水处理厂 | 新扩建污水垃圾处理设施 | 2011—2012年 | 在建 |  |
| 15 |  | 秦汉新城正阳污水处理厂 | 新扩建污水垃圾处理设施 | 2012—2014年 | 在建 |  |
| 16 |  | 泾河新城高庄污水处理厂 | 新扩建污水垃圾处理设施 | 2013—2014年 | 在建 |  |