附件

重点任务分工及时间进度

| 序号 | 工作任务 | 责任部门 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、“数字陕西—智慧城市”建设工程 |  |  |  |
| 1 | 全面推进数字陕西—智慧城市建设。各设区市政府依据《数字陕西—智慧城市发展纲要（2013～2017年）》，编制完成《智慧城市建设规划》并发布实施。 | 各设区市政府、省工业和信息化厅、省科技厅、省住房城乡建设厅 | 2013年下半年启动 |
| 2 | 推行“一网通”。继续建设省、市、县、乡四级电子政务网，加快农村电子政务网宽带接入，推动基于无线网络开展政务业务。 | 省工业和信息化厅、各级信息化主管部门、陕西电信、陕西移动、陕西联通、陕西广电网络公司 | 持续推进 |
| 3 | 推行“一卡通”。发行社会公共服务卡，以居民健康卡应用先行，逐步覆盖财政、人口、民政部门相关业务，实现与社会保障卡本地互联互通。 | 省工业和信息化厅、省卫生计生委、省人力资源社会保障厅、省财政厅、省民政厅 | 2013年下半年启动 |
| 4 | 推行“一站通”。建设网上服务平台和服务窗口，实现各地、各部门及有关单位为民服务业务的集中受理、分工负责、分类办理、集中交付的“一站式”工作模式。 | 省工业和信息化厅、各地、各部门、各有关单位 | 持续推进 |
| 5 | 加快智慧应用和智慧服务。实施区域卫生信息化建设工程、智慧食品药品监管工程、智慧信用工程、智慧城管工程、智慧社区工程。 | 省工业和信息化厅、省卫生计生委、省食品药品监管局、省工商局、省质监局、省住房城乡建设厅、省民政厅 | 2013年底启动 |
| 序号 | 工作任务 | 责任部门 | 时间进度 |
| 二、“宽带陕西”建设工程 |  |  |  |
| 6 | 加快宽带网络建设。发布并实施《陕西省宽带网络建设规划》，重点开展实施无线接入网、核心网、数据网、有线接入网、传输网、广电网和下一代互联网七大网络工程项目建设，预计三年内投入约300亿元，全面提升全省宽带网络普及水平、接入能力和业务承载能力。 | 省通信管理局、省新闻出版广电局、省工业和信息化厅、省发展改革委，陕西电信、陕西移动、陕西联通、陕西广电网络公司 | 2013年底启动 |
| 7 | 推进互联互通。建设西安国家互联网骨干网直联点，实现省内主要网络互联互通。 | 省通信管理局、省新闻出版广电局、省工业和信息化厅 | 2013年底启动 |
| 8 | 推进三网融合。加快电信和广电业务双向进入，推动基础设施共建共享，鼓励发展融合性业务。 | 省工业和信息化厅、省通信管理局、省新闻出版广电局 | 2013年底启动 |
| 9 | 制定《陕西省基础信息网络建设管理办法》，完善服务。对涉及基础信息网络建设的审批、核准、收费政策进行评估清理，规范管理措施，解决网络基础设施建设瓶颈问题。加强监管，建立公平合理的市场秩序，保障用户权益。 | 省工业和信息化厅、省通信管理局、省新闻出版广电局、省住房城乡建设厅、省发展改革委、省国土资源厅、省环境保护厅 | 2013年底启动 |
| 三、信息产品供给能力提升工程 |  |  |  |
| 10 | 提升电子基础产业整体水平。推动三星及配套企业发展，建立良好的区域集成电路配套环境。发展集成电路、智能传感器、新型元器件产业，推动电子信息产业升级转型。 | 省工业和信息化厅、省发展改革委、西安高新区 | 持续推进 |
| 11 | 打造智能终端产品产业链。支持中兴、华为、宇龙等手机研发及生产项目，积极引进智能终端研发和制造企业，培育扶持本地配套企业，形成智能终端制造产业集群。 | 省工业和信息化厅、西安高新区 | 持续推进 |
| 序号 | 工作任务 | 责任部门 | 时间进度 |
| 12 | 提升软件业支撑服务水平。加强关键软件的开发应用，重点发展中间件、嵌入式应用软件和行业应用软件，发展软件和信息服务外包，加强重点领域软件开发与应用，开展物联网应用示范。 | 省工业和信息化厅 | 持续推进 |
| 四、信息消费新型业态发展工程 |  |  |  |
| 13 | 发展大数据产业。以西咸新区大数据产业园为承载，加快建设大数据产业集群，发展互联网金融服务产业链，建设国家级互联网金融产业示范基地。 | 省工业和信息化厅、西咸新区 | 持续推进 |
| 14 | 大力发展教育信息服务。建设智能远程教育平台、建立开放式教育模式、发展教育信息服务。 | 省工业和信息化厅、省教育厅、陕西广播电视大学 | 2014年启动 |
| 15 | 发展北斗卫星导航产业和应用。实施“陕西北斗卫星应用示范项目”，建设北斗信息综合服务平台和核心技术研发共享平台。以示范项目实施为契机，带动省内北斗导航的研发和产业发展。 | 省工业和信息化厅 | 持续推进 |
| 16 | 加快发展数字内容服务产业。建设网络影视节目集成、互联网出版、网络教育、地理信息等大型平台，建设全省数字影视制作基地，推动规模化发展。 | 省文化厅、省新闻出版广电局、省工业和信息化厅、省发展改革委、省旅游局 | 持续推进 |
| 17 | 大力发展电子商务。制定全省电子商务发展规划，打造电子商务交易平台集群。推动特色农产品和旅游文化产品的网上营销。 | 省商务厅、省发展改革委、省农业厅、省旅游局、省工业和信息化厅 | 2013年底启动 |
| 序号 | 工作任务 | 责任部门 | 时间进度 |
| 五、保障措施 |  |  |  |
| 18 | 扩大电子政务建设和信息资源开发利用市场化程度。研究制定《公共信息资源开放共享管理办法》，推动电子政务建设模式转变、开放政务信息资源。 | 省工业和信息化厅、省卫生计生委、省质监局、省统计局、省测绘地理信息局 | 2013年底启动 |
| 19 | 加强信息安全保障。健全网络身份认证服务体系，完善信息安全检查制度，推行信息安全等级保护，信息安全风险评估和安全评测，加强个人信息保护，加大对网络违法犯罪活动的打击力度。 | 省工业和信息化厅、省公安厅 | 持续推进 |